Приложение 2

к Программе

Организационные мероприятия Программы

| № п/п | # Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования | Ориентировочный объем финансирования 2006-2010 гг. (тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I этап реализации Программы (2006 год) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доработка нормативно-правовой базы: - о региональном фонде энергосбережения; - о порядке консолидации внебюджетных средств для энергосбережения; - целевые подпрограммы по энергосбережению в отраслях хозяйственного комплекса Ульяновской области: подпрограмма энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной сфере Ульяновской области; подпрограмма энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе; подпрограмма энергосбережения в сельском хозяйстве; - о ведении мониторинга и энергетических обследований бюджетных организаций, котельных, инженерных сетей, зданий, сооружений и конструкций; - о статистическом наблюдении за потреблением энергоресурсов; - о стимулировании энергосбережения у потребителей и производителей энергоресурсов; | Департамент энергетики аппарата Правительства Ульяновской области | 1 квартал 2006 года 1 квартал 2006 года 2-3 квартал 2006 года 2-3 квартал 2006 года 2-3 квартал 2006 года 4 квартал 2006 года 4 квартал 2006 года 4 квартал 2006 года | - | - | Пакет документов, обеспечивающих правовой механизм реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Создание Единой системы учета и управления энергоресурсами Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, мэрия г. Ульяновска | 1-4 квартал 2006 года | - | - | Мониторинг потребления энергоресурсов Ульяновской области. Снижение платежей за потребляемые энергоресурсы бюджетными организациями |
| 3. | Издание научно-технического журнала «Энергосбережение в Поволжье» (3-4 квартал) | Ульяновский региональный фонд энергосбережения | 2-3 квартал 2006 года | Ульяновский региональный фонд энергосбережения | 430,0 | Рекламная кампания в средствах массовой информации |
| II этап реализации Программы (2007 – 2010 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Информационное обеспечение Программы: - участие в выставках; - информационное обеспечение в специальных изданиях; - информационное обеспечение в прессе; - информационное обеспечение на ТВ и радио | Ульяновский региональный фонд энергосбережения | 2007 – 2010 годы | Ульяновский региональный фонд энергосбережения | 400,0 (ежегодно по 100,0) | Рекламная кампания в средствах массовой информации |

Приложение 3

к Программе

Основные технические мероприятия Программы *

| № п/п | Наименование мероприятий | Заказчик | Исполнитель | Источник финансирования | Ориентировочный объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Годовой экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация и проведение энергетических обследований | Правительство Ульяновской области | Энергосервисные предприятия (определяются на конкурсной основе) | Внебюджетные источники, бюджет Ульяновской области (прогноз) | 5018,6 | 518,6 | 2000 | 1500 | 500 | 500 | Объективная картина энергопотребления, план мероприятий по энергосбережению | - |
| 2. | Модернизация котельного оборудования, перевод на индивидуальные и локальные источники теплоснабжения | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | Областной и федеральный бюджеты, средства предприятий, средства населения | 37182 | 7682 | 17900 | 6000 | 2800 | 2800 | Повышение КПД выработки тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии | 11500 тыс. руб., 3 тыс. т.у.т. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Перевод котельных с твердого, электрического и жидкого топлива на газ | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | Областной, федеральный, местные бюджеты; средства предприятий; иные источники (прогноз) | 106152 | 2360 | 35201 | 28840 | 27068 | 12683 | Снижение себестоимости тепловой энергии, снижение потребления мазута, котельно-печного топлива, электрической энергии | 35000 тыс. руб., до 70 тыс. т.у.т. |
| 4. | Внедрение частотно-регулируемых приводов на насосах | Правительство Ульяновской области, ОАО «Ульяновскэнерго» (по согласованию), муниципальные предприятия ЖКХ (по согласованию) | Определяется на конкурсной основе | Областной бюджет, внебюджетные источники (прогноз) | 2000 | 130 | 370 | 500 | 500 | 500 | Экономия электроэнергии до 50%, увеличение межремонтных циклов оборудования в 1,5–2 раза. | 2000 тыс. руб., до 10 тыс. т.у.т. |
| 5. | Внедрение установок лучистого отопления | Крупные промышленные предприятия (по согласованию) | Определяется на конкурсной основе | Внебюджетные источники (прогноз), средства Ульяновского регионального фонда энергосбережения (далее УРФЭСБ) | 5000 | - | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | Экономия тепловой энергии до 30 – 50% по сравнению с традиционными источниками | 2500 тыс. руб., до 10 тыс. т.у.т. |
| 6. | Замена существующей теплоизоляции наружных трубопроводов пара и горячей воды на изоляцию из современных теплоизоляционных материалов | ОАО «Ульяновскэнерго» (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию) | Определяется на конкурсной основе | Средства предприятий (по согласованию), средства УРФЭСБ | 10000 | - | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | Снижение потерь тепловой энергии в 2,5 – 4 раза | 3000 тыс. руб., до 5 тыс. т.у.т. |
| 7. | Замена тепловых сетей с применением гибких предизолированных трубопроводов | МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» (по согласованию), ОАО «Ульяновскэнерго» (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию) | Определяется на конкурсной основе | Средства предприятий (по согласованию), средства УРФЭСБ (прогноз) | 47000 | - | 13500 | 13900 | 9800 | 9800 | Снижение эксплутационных расходов, повышение долговечности в 2 – 2,5 раза | 20000 тыс. руб. |
| 8. | Внедрение тепловых насосов и установок утилизации тепла сточных вод на объектах ЖКХ области | МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию) | Определяется на конкурсной основе | Средства предприятий (по согласованию), средства УРФЭСБ (по согласованию) | 5000 | - | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | Экономия тепловой энергии | 10000 тыс. руб., до 2 тыс. т.у.т. |
| 9. | Применение гидромагнитных систем защиты от накипи | Предприятия ЖКХ (по согласованию) | Определяется на конкурсной основе | Средства предприятий (по согласованию), средства УРФЭСБ (по согласованию) | 1000 | - | 200 | 200 | 300 | 300 | Снижение затрат на обслуживание до 42%, увеличение срока службы оборудования на 30 – 60%, улучшение теплопередачи | 700 тыс. руб., до 5 тыс. т.у.т. |
| 10. | Внедрение статических компенсаторов реактивной мощности | ОАО «Ульяновскэнерго» (по согласованию) | Определяется на конкурсной основе | Внебюджетные источники (прогноз) | 2000 | - | - | 500 | 500 | 1000 | Экономия электрической энергии до 30 %, снижение потерь электрической энергии | 500 тыс. руб., до 2 тыс. т.у.т. |
| 11. | Внедрение и замена регулируемой запорной арматуры | Предприятия ЖКХ (по согласованию) | Определяется на конкурсной основе | Средства предприятий (по согласованию) | 1500 | - | 300 | 300 | 400 | 500 | Снижение потерь тепловой энергии до 30% | 1500,0 до 5 тыс. т.у.т. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Применение вихревых теплогенераторов | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | Областной и муниципальный бюджеты | 3000 | 3000 | - | - | - | - | Экономия электрической энергии до 20% | 1500 тыс. руб. |
| 13. | Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Ульяновской области (замена ламп накаливания, ДРЛ на натривые) | Правительство Ульяновской области, предприятия ЖКХ (по согласованию) | Определяется на конкурсной основе | Областной бюджет, средства предприятий (по согласованию), средства УРФЭСБ (по согласованию) | 9600 | 640 | 1760 | 2400 | 2400 | 2400 | Экономия электрической энергии до 60% | 5000 тыс. руб., 4 тыс. т.у.т. |
| 14. | Внедрение систем оптимального теплопотребления | Промышленные предприятия, бюджетные учреждения | Определяется на конкурсной основе | Средства предприятий (по согласованию), средства УРФЭСБ (по согласованию) | 4731,4 | 731,4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Экономия тепловой энергии до 30% | 2500 тыс. руб., до 3 тыс. т.у.т. в год |
| 15. | Замена электродвигателей насосов, дымососов, загруженных на 50% и менее на энергоэффективные | Правительство Ульяновской области, предприятия ЖКХ (по согласованию) | Определяется на конкурсной основе | Областной бюджет, средства предприятий (по согласованию), средства УРФЭСБ | 4704,1 | 3108,1 | 596 | 500 | 500 | - | Экономия электрической энергии до 50 % | 8000 тыс. руб., до 7 тыс. т.у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. | Установка приборов учета энергоресурсов | Организация «Единая система учета и контроля потребления энергоресурсов» | Организация «Единая система учета и контроля потребления энергоресурсов» | Областной бюджет, внебюджетные источники (прогноз) | 100296,2 | 3032,2 | 24316 | 24316 | 24316 | 24316 | Объективная картина потребления энергоресурсов, план мероприятий по энергосбережению - | 90000 тыс. руб. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 344184,3 | 21202,3 | 103143 | 85956 | 74084 | 59799 | - | 193700 тыс. руб., 127 тыс. т.у.т. |

* Указанные объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке перечня первоочередных технических мероприятий Программы на предстоящий год

Приложение 4

к Программе

Перечень первоочередных технических мероприятий Программы на 2006 год*

| № п/п | Наименование мероприятий | Объект проведения мероприятий | Заказчик | Исполнитель | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемый срок окупаемости, лет | Годовой экономический эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Ульяновской области | Бюджет муниципального образования | Средства предприятий | Иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Перевод котельных с твердого, электрического, мазутного топлива на газ | Старокулаткинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная здания РОНО в р.п. Старая Кулатка | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 620,0 | - | 620,0 | - | - | - | 3 | 200,0 |
|  |  | Котельная здания пос. администрации и районного Дома культуры в р.п. Ст. Кулатка | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | 4 | 220,0 |
|  |  | Котельная участковой больницы в с. Старый Атлаш | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 840,0 | - | 840,0 | - | - | - | 3 | 287,0 |
| 2. | Замена котлов промышленного типа (с загрузкой меньше 40%) с низким КПД на котлы меньшей мощности. Замена нерентабельных котельных альтернативными источниками теплоснабжения. | Сурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квартальная котельная №2 | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 3700,0 | - | 2600,0 | 1100,0 | - | - | 1,1 | 3376,2 |
|  |  | Квартальная котельная №4 | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 2082,0 | - | 1458,0 | 624,0 | - | - | 2,9 | 728,7 |
|  |  | Закрытие квартальной котельной №7 | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 1000,0 | - | 700,0 | 300,0 | - | - | 2,5 | 750,0 |
|  |  | Строительство 1 мини-котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство индивидуального отопления в 36 квартирах |  |  | 900,0 | - | 225,0 | 225,0 | - | 450,0 |  |  |
| 3. | Замена электродвигателей насосов, вентиляторов, дымососов, загруженных на 50% и менее, на энергоэффективные | Старомайнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные №1, №3, №4, №6, №7 | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 395,0 | - | 335,0 | 60,0 | - | - | 1 | 395,0 |
|  |  | Насосная станция 1-го подъема воды в с. Малиновка | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 72,0 | - | 61,2 | 10,8 | - | - | 1 | 72,0 |
|  |  | Насосная станция 2-го подъема воды в р.п. Ст. Майна | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 82,0 | - | 69,7 | 12,3 | - | - | 1 | 82,0 |
|  |  | Старокулаткинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные социальной сферы (насосы марки UPS 32-60-180 -14 шт.; марки UPS 32-80-180 – 24 шт.) | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 236,6 | - | 236,6 |  | - | - | 0,3 | 723,0 |
|  |  | Павловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мини-котельные объектов социальной сферы (11 объектов) | Администрации сельских поселений | Определяется на конкурсной основе | 118,5 | - | - | 118,5 | - | - | 0,8 | 149,6 |
|  |  | Кузоватовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные школ (5 объектов) | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 116,0 | - | 116,0 | - | - | - | 0,8 | 141,5 |
|  |  | Котельные №1,2 | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 110,0 | - | 60,0 | - | 50,0 | - | 0,9 | 150,0 |
|  |  | Николаевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные социальной сферы (28 объектов) | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 168,0 | - | 168,0 | - | - | - | 0,5 | 320,0 |
|  |  | Сурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Школьные котельные (19 объектов) | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 122,0 | - | 100,0 | 22,0 | - | - | 0,2 | 944,4 |
|  |  | Майнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные школ Майнского района (66 объектов) | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 520,0 | - | 260,0 | 260,0 | - | - | 0,7 | 735,0 |
|  |  | Тереньгульский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные объектов социальной сферы (17 объектов) | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 408,0 | - | 380,0 | 28,0 | - | - | 0,7 | 570,5 |
|  |  | Котельные № 1, 2, 3 | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - | 0,8 | 150,0 |
|  |  | Ульяновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная пос. Зеленая Роща | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 140,0 | - | 60,0 |  | 80,0 |  | 0,7 | 200,0 |
|  |  | Котельная с. Елшанка | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 140,0 | - | 60,0 |  | 80,0 |  | 0,9 | 155,5 |
|  |  | Базарный Сызган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена насосов фекальных стоков р.п. Базарный сызган | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 360,0 | - | 360,0 | - | - | - | 1,9 | 190,0 |
| 4. | Установка приборов учета водопотребления. | Кузоватовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты социальной сферы (25 объектов) | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 93,5 | - | 73,7 | 19,8 | - | - | 0,1 | 791,4 |
|  |  | Павловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты социальной сферы | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 123,6 | - | 87,2 | 36,4 | - | - | 1,2 | 98,4 |
|  |  | Базарносызганский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водозаборы п. Сосновый, с. Папузы, с. Юрловка | Администрации сельских поселений | Определяется на конкурсной основе | 66,0 | - | - | 66,0 | - | - | 0,5 | 132,0 |
|  |  | Радищевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты социальной сферы (9 объектов) | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 19 | - | 2,2 | 16,8 | - | - | 0,1 | 153,1 |
|  |  | Сурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты социальной сферы (7 объектов) | Администрации сельских поселений | Хозяйственный способ | 17,5 | - | - | 17,5 | - | - | 0,2 | 110,0 |
|  |  | Майнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты социальной сферы (50 объектов) | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 138,0 | - | 69,0 | 69,0 | - | - | 0,9 | 152,2 |
|  |  | Чердаклинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты социальной сферы (93 объекта) | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 296,0 | - | 296,0 | - | - | - | 0,6 | 478,0 |

| 5. | Установка приборов учета тепловой энергии | Павловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Детский сад "Колокольчик" в р.п. Павловка | Администрация Павловского района | Определяется на конкурсной основе | 28,0 | - | - | 28 | - | - | 0,6 |  | 52,2 |  |
|  |  | Детсад "Петушок" в р.п. Павловка | Администрация Павловского района | Определяется на конкурсной основе | 28,0 | - | - | 28 | - | - | 0,6 |  | 52,2 |  |
|  |  | Библиотека в р.п. Павловка | Администрация Павловского района | Определяется на конкурсной основе | 28,0 | - | - | 28 | - | - | 0,6 |  | 52,2 |  |
|  |  | Детская школа искусств в р.п. Павловка | Администрация Павловского района | Определяется на конкурсной основе | 28,0 | - | - | 28 | - | - | 0,6 |  | 52,2 |  |
|  |  | Средняя школа в р.п. Павловка | Администрация Павловского района | Определяется на конкурсной основе | 33,0 | - | - | 33 | - | - | 0,6 |  | 52,2 |  |
|  |  | Центральная районная больница в р.п. Павловка | Администрация Павловского района | Определяется на конкурсной основе | 33,0 | - | - | 33 | - | - | 0,6 |  | 52,2 |  |
|  |  | Районный дом культуры в р.п. Павловка | Администрация Павловского района | Определяется на конкурсной основе | 33,0 | - | - | 33 | - | - | 0,6 |  | 52,2 |  |
|  |  | Базарносызганский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.п. Базарный Сызган, 2 теплоузла в школе №2 | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 74,0 | - | 74,0 | - | - | - | 0,6 |  | 111,0 |  |
|  |  | Радищевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание Октябрьской сельской администрации | Октябрьская сельская администрация | Определяется на конкурсной основе | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 0,5 |  | 65,0 |  |
|  |  | Здание Верхнемазинской сельской администрации | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | 0,8 |  | 40,0 |  |
|  |  | Здание Дмитриевской сельской администрации | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | 0,8 |  | 50,0 |  |
|  |  | Сурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дом детского творчества, р.п. Сурское | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 1,2 |  | 45,0 |  |
|  |  | Детский сад №3, р.п. Сурское | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 1,2 |  | 45,0 |  |
|  |  | Поликлиника, р.п. Сурское | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 1,2 |  | 45,0 |  |
|  |  | Детская школа искусств, р.п. Сурское | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 1,2 |  | 45,0 |  |
|  |  | Средняя школа р.п. Сурское | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 0,3 |  | 200,0 |  |
|  |  | Районный дом культуры, р.п. Сурское | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 0,3 |  | 200,0 |  |
|  |  | Начальная школа р.п. Сурское | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 1,2 |  | 45,0 |  |
|  |  | Новомалыклинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание сельской администрации, р.п. Новая Малыкла | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 60,0 | - | 42,0 | 18,0 |  | - | 0,9 |  | 70,0 |  |
|  |  | Средняя школа, р.п. Новая Малыкла | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 60,0 | - | 42,0 | 18,0 | - | - | 0,9 |  | 70,0 |  |
|  |  | Начальная школа, р.п. Новая Малыкла | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 60,0 | - | 42,0 | 18,0 | - | - | 0,9 |  | 70,0 |  |
|  |  | Детский сад, р.п. Новая Малыкла | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 60,0 | - | 42,0 | 18,0 | - | - | 0,9 |  | 70,0 |  |
|  |  | Средняя школа, с. Новочеремшанск | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 60,0 | - | 42,0 | 18,0 | - | - | 0,9 |  | 70,0 |  |
|  |  | Начальная школа, с. Новочеремшанск | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 60,0 | - | 42,0 | 18,0 | - | - | 0,9 |  | 70,0 |  |
|  |  | Библиотека, р.п. Новая Малыкла | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 60,0 | - | 42,0 | 18,0 | - | - | 0,9 |  | 70,0 |  |
|  |  | Районный Дом культуры | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 60,0 | - | 42,0 | 18,0 | - | - | 0,9 |  | 70,0 |  |
|  |  | Центральная районная больница | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 60,0 | - | 42,0 | 18,0 | - | - | 0,9 |  | 70,0 |  |
|  |  | Участковая больница с. Новочеремшанск | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 60,0 | - | 42,0 | 18,0 | - | - | 0,9 |  | 70,0 |  |
|  |  | Майнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тагайская средняя школа | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 45,0 | - | 22,5 | 22,5 | - | - | 0,9 |  | 52,3 |  |
|  |  | Игнатовская средняя школа | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 90,0 | - | 45 | 45 | - | - | 0,9 |  | 104,5 |  |
|  |  | Майнская средняя школа | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 225,0 | - | 112,5 | 112,5 | - | - | 0,9 |  | 261,3 |  |
|  |  | Тагайский детский сад | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 45,0 | - | 22,5 | 22,5 | - | - | 0,9 |  | 52,3 |  |
|  |  | Игнатовский детский сад | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 45,0 | - | 22,5 | 22,5 | - | - | 0,9 |  | 52,3 |  |
|  |  | Майнский детский сад | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 180,0 | - | 90,0 | 90,0 | - | - | 0,9 |  | 209,3 |  |
|  |  | Тагайский сельский Дом культуры | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 45,0 | - | 22,5 | 22,5 | - | - | 0,9 |  | 52,3 |  |
|  |  | Майнский сельский Дом культуры | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 45,0 | - | 22,5 | 22,5 | - | - | 0,9 |  | 52,3 |  |
|  |  | Здание Майнской администрации | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 90,0 | - | 45,0 | 45,0 | - | - | 0,9 |  | 105,0 |  |
|  |  | Тагайская больница | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 45,0 | - | 22,5 | 22,5 | - | - | 0,9 |  | 52,3 |  |
|  |  | Майнская больница | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 45,0 | - | 22,5 | 22,5 | - | - | 0,9 |  | 52,3 |  |
| 6. | Установка приборов учета природного газа | Павловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мини-котельная фельдшерско-акушерского пункта в с. Илюшкино | Администрации сельских поселений | Определяется на конкурсной основе | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 1,3 |  | 0,7 |  |
|  |  | Мини-котельная в с. Октябрьское | Администрации сельских поселений | Определяется на конкурсной основе | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | 3,3 |  | 2,1 |  |
|  |  | Мини-котельная в с. Камаевка |  | Определяется на конкурсной основе | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 1,3 |  | 0,7 |  |
|  |  | Мини-котельная в с. Т. Шмалак | Администрации сельских поселений | Определяется на конкурсной основе | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 1,3 |  | 0,7 |  |
|  |  | Мини-котельная в с. М. Шмалак |  | Определяется на конкурсной основе | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 1,3 |  | 0,7 |  |
|  |  | Мини-котельная школы в ч. М. Шмалак |  | Определяется на конкурсной основе | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | 3,3 |  | 2,1 |  |
|  |  | Мини-котельная школы в с. Баклуши | Администрации сельских поселений | Определяется на конкурсной основе | 18,0 | - | - | 18,0 | - | - | 3,7 |  | 4,9 |  |
|  |  | Мини-котельная сельского Дома культуры в с. Муратовка |  | Определяется на конкурсной основе | 18,0 | - | - | 18,0 | - | - | 3,7 |  | 4,9 |  |
| 7. | Замена ламп ДРЛ-400 на ДНАТ-250 | Базарносызганский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение р.п. Базарный Сызган | МУП «Коммунальщик» | Хозяйственный способ | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | 2 |  | 75,0 |  |
|  |  | г. Новоульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение г. Новоульяновск | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 | - | - | 2,2 |  | 227,0 |  |
| 8. | Организация и проведение энергетических обследований | Муниципальные образования Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 518,6 | - | 518,6 | - | - | - | - |  | - |  |
| 9. | Демонстрационные проекты высокой энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Замена котельной на альтернативные теплоисточники (вихревые теплогенераторы серии ВТГ) | Мелекесский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная с. Лесная Хмелёвка | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 3000,0 | - | 1500,0 | 1500,0 | - | - | 2 |  |  | 1500,0 |
| 9.2. | Внедрение системы оптимального теплопотребления НПО «Лайф-Новосибирск» | г. Ульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институт повышения квалификации «Про» | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 331,4 | - | 331,4 | - | - | - | 2 | 175,0 |  |  |
|  |  | Дом Советов | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2 | 200,0 |  |  |

| 9.3 | Применение частотного привода для регулирования скорости вращения насосов, вентиляторов, дымососов | Кузоватовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1,2,3,4,5. | Правительство Ульяновской области | Определяется на конкурсной основе | 130,0 | - | 100,0 | - | 30,0 | - | 2 | 70,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 21202,3 | - | 14711,6 | 5660,7 | 380,0 | 450,0 | 1,2 | 17721,9 |

*  Указанные объемы и мероприятия подлежат ежегодной разработке на предстоящий год с учетом сумм, выделяемых на реализацию мероприятий по энергосбережению Ульяновской области из федерального, областного, местных бюджетов, иных источников