ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Финансирование (млн. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Принятие постановления Правительства Ульяновской области о порядке отбора и софинансирования мероприятий по формированию земельных участков, а также реализации инвестиционных проектов комплексного освоения земель-ных участков, предназначенных для малоэтажного индиви-дуального жилищного строи-тельства | Министерство строи-тельства и жилищно-коммунального комп-лекса Ульяновской области | I квартал 2007 г. |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Принятие постановления Правительства Ульяновской области о порядке передачи Ульяновской области после ввода в эксплуатацию жилых помещений в объектах мало-этажного индивидуального 2 | Министерство строи-тельства и жилищно-коммунального комп-лекса Ульяновской области 3 | IV квартал 2007 г. 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | строительства, возведенных на земельных участках, на которых осуществлялось софинансиро-вание мероприятий по их формированию, а также реали-зации инвестиционных проек-тов комплексного освоения земельных участков, предназна-ченных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Инвентаризация областных, муниципальных и частных земель | Министерство государ-ственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, органы местного само-управления* | 2007-2010 гг. |  |  |  |  |  |
| 3.1. 1 | Выявление на территориях поселений неосваиваемых зе-мельных участков 2 | Министерство государ-ственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, органы местного само-управления* 3 | 2007 г. 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | Выявление за границей городской черты (черты поселения), на межселенных территориях муниципальных районов, в пригородах крупных населенных пунктов пригод-ных для строительства и не используемых по прямому назначению земельных участ-ков сельскохозяйственного на-значения, и перевод в катего-рию земель поселений | Министерство государ-ственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, органы местного само-управления* | 2007 г. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Подготовка и формирование выявленных территорий | Министерство госу-дарственного имущест-ва и земельных отно-шений Ульяновской области, органы мест-ного самоуправления* | 2007-2010 гг. |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка градостроительной документации | Органы местного само-управления* | 2007-2010 гг. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Корректировка схем террито-риального планирования поселений | Органы местного само-управления* | 2007-2010 гг. |  |  |  |  |  |
| 4.2. 1 | Подготовка генеральных планов поселений и городских округов 2 | Органы местного само-управления* 3 | 2007-2010 гг. 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.3. | Подготовка проектов планиров-ки территории | Органы местного само-управления* | 2007-2010 гг. |  |  |  |  |  |
| 5. | Формирование земельных участков в целях комплексного жилищного строительства | Министерство строи-тельства и жилищно-коммунального комп-лекса Ульяновской области, органы мест-ного самоуправления*, хозяйствующие субъекты* | 2007-2010 гг. | 60,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6. | Участие в реализации подпрог-раммы «Обеспечение земель-ных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-лищного строительства» феде-ральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» | Министерство строи-тельства и жилищно-коммунального комп-лекса Ульяновской области, органы мест-ного самоуправления*, хозяйствующие субъекты* | 2007-2010 гг. | 30,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 7. 1 | Реализация инвестиционных проектов комплексного освоения земельных участков, предназна-ченных для комплексного жилищного строительства 2 | Министерство строи-тельства и жилищно-коммунального комп-лекса Ульяновской области, органы мест-ного самоуправления*, хозяйствующие субъекты* 3 | 2007-2010 гг. 4 | 3365 5 | 455,0 6 | 865,0 7 | 1020,0 8 | 1025,0 9 |
| 8. | Формирование базы данных проектов жилых домов | Министерство строи-тельства и жилищно-коммунального комп-лекса Ульяновской области, органы мест-ного самоуправления*, хозяйствующие субъекты* | 2007 г. |  |  |  |  |  |
| 9. | Организация информационной и рекламной кампании для населения Ульяновской области в целях популяризации проживания в домах малоэтажной индивидуальной застройки | Министерство строи-тельства и жилищно-коммунального комп-лекса Ульяновской области, органы мест-ного самоуправления*, хозяйствующие субъекты* | 2007-2010 гг. |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство районов комп-лексной малоэтажной индиви-дуальной застройки | Хозяйствующие субъекты* | 2007-2010 гг. | 10770,0 | 2000,0 | 2480,0 | 3120,0 | 3170,0 |

* Участвуют в реализации Программы по согласованию.

_________________