УТВЕРЖДЕНА

Законом Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах»

Областная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения в

Ульяновской области в 2007 – 2012 годах»

Содержание

Паспорт Программы ………………………………………………………..…..…..3

Введение…………………………………………………………………………..... 6

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевыми методами ………………….……………………….....6

2. Цели и задачи Программы …..……………………………………………….7

3. Система программных мероприятий………………………………………..8

4. Ресурсное обеспечение…………………………………………………….....9

5. Экономическая эффективность реализации Программы………………... 10

6. Управление и контроль за ходом реализации Программы ………..….…. 11

Приложения:

Приложение 1 «Программа мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, и предполагаемые источники их финансирования»

Приложение 2 «Программа мероприятий, направленных на совершенствование организации дорожного движения, и предполагаемые источники их финансирования»

Приложение 3 «Программа мероприятий, направленных на повышение оперативности, повышение качества устранения последствий ДТП, и предполагаемые источники их финансирования»

Приложение 4 «Ресурсное обеспечение Программы»

Паспорт Программы

| Полное наименование Программы | - | областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах» (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 15.11.2005; распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.02.2006 № 44-пр. |
| Государственный заказчик Программы | - | Правительство Ульяновской области. |
| Руководитель Программы | - | заместитель Председателя Правительства Ульяновской области |
| Основные разработчики Программы | - | Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Ульяновской области; Департамент образования Ульяновской области; Департамент здравоохранения и фармации Ульяновской области; областное государственное учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел Ульяновской области (по согласованию). |
| Цели и задачи Программы | - | целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения. Условием достижения цели является решение следующих задач: создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, реализующих социальные проекты в сфере воспитания; модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на максимальный охват детей, и создание условий обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения на основе современных методов, технологий и оборудования; создание образовательной среды, обеспечивающей повышение качества подготовки кандидатов в водители транспортных средств и их готовности к участию в дорожном движении; повышение уровня соблюдения норм и правил в сфере дорожного движения за счет эффективной организации контрольно-надзорной деятельности, внедрения новых форм и методов надзора, широкого применения современных автоматических систем и средств, оптимизации нормативного правового регулирования; устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей; сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП и повышение эффективности их деятельности по оказанию медицинской помощи пострадавшим. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | реализация Программы предусматривается в течение шести лет (2007-2012 годы) в два этапа: первый этап – 2007–2008 годы, второй этап – 2009-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | предполагаемый общий объём финансирования Программы составляет 266,323 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 185,551 млн. рублей, областного бюджета – 60,09 млн. рублей, местных бюджетов – 20,682 млн. рублей (первый этап – 153,139 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 106,945 млн. рублей, из областного бюджета – 39,3 млн. рублей, местных бюджетов – 6,894 млн. рублей; второй этап – 113,183 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 78,606 млн. рублей, из областного бюджета – 20,791 млн. рублей, местных бюджетов – 13,788 млн. рублей). |
| Основные исполнители мероприятий Программы | - | Министерство строительства и жилищно-комму-нального комплекса Ульяновской области; Департамент образования Ульяновской области; Департамент здравоохранения и фармации Ульяновской области; областное государственное учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел Ульяновской области (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию). |
| Управление Программой | - | управление реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Ульяновской области. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение надежности водителей транспортных средств; совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности; повышение эффективности аварийно-спасатель-ных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. |
| Основные индикаторы эффективности Программы | - | основными индикаторами Программы являются сокращение в 2012 году на 30 процентов к уровню 2005 года: числа погибших в результате ДТП (на 93 человека), количества пострадавших в ДТП (на 570 человек). |
| Контроль за реализацией Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Ульяновской области. Текущий контроль осуществляют руководитель Программы, Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Ульяновской области. |