|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Программе |
| --- | --- | --- |

Основные мероприятия реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утверждение титульных списков на производство работ по капитальному ремонту жилищного фонда, водопонижению грунтовых вод и благоустройству придомовых территорий | Январь 2007 г.*, январь 2008 г *., январь 2009 г., январь 2010 г. | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 2. | Отбор на конкурсной основе подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту, водопонижению грунтовых вод и благоустройству придомовых территорий | Февраль-март 2007 г.*, февраль-март 2008 г.*, февраль-март 2009 г., февраль-март 2010 г. | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3. | Заключение договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, водопонижению грунтовых вод, благоустройству придомовых территорий | Март-апрель 2007 г.*, март-апрель 2008 г.*, март-апрель 2009 г., март-апрель 2010 г. | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 4. | Проведение работ по капитальному ремонту, водопонижению грунтовых вод и благоустройству придомовых территорий | Март-декабрь 2007 г.*, март-декабрь 2008 г.*, март-декабрь 2009 г., март-декабрь 2010 г. | Подрядные организации, отобранные на конкурсной основе и заключившие договоры | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 5. | Информирование жителей о выполняемых работах по капитальному ремонту, водопонижению грунтовых вод и благоустройству придомовых территорий | Постоянно в течение срока реализации Программы | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской Области |
|  |  | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Проведение общих собраний собственников помещений многоквартирного дома по выбору способа управления | После выполнения программных мероприятий на объекте и доведения его технического состояния до нормативного состояния | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 7. | Оценка результативности Программы по итогам года | Ежегодно до 1 января года, следующего за отчётным | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |
| 8. | Подведение общих итогов реализации Программы | До 1 января 2011 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |
| 9. | Разработка программных мероприятий на последующие годы по доведению до нормативного состояния многоквартирных жилых домов | К 1 января 2011 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |

* Сроки исполнения программных мероприятий по  водопонижению грунтовых вод.

_________________________