ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе

Мероприятия по охране водных ресурсов

| № п/п | Наименование мероприятия | Организация-исполнитель | Физическая характеристика мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Потребность в финансовых затратах, тысяч рублей |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего 2007-2010 годы | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство гидротехнических берегоукрепительных сооружений на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области | На конкурсной основе | 1,4 км | 2007-2010 гг. | Федеральный бюджет | 124 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 64 000,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
| 2. | Берегоукрепление на Куйбышевском водохранилище у с. Криуши в муниципальном образовании «Ульяновский район», 2я очередь | На конкурсной основе | 1,455 км | 2007-2009 гг. | Федеральный бюджет | 125 511,0 | 58 335,0 | 67 176,0 | 0,0 | 0,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 3. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе у с. Шиловка в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» | На конкурсной основе | 1,315 км | 2007-2008 гг. | Федеральный бюджет | 109 702,0 | 100 620,0 | 9 082,0 | 0,0 | 0,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Гидротехнические сооружения для защиты жилой зоны от ул. Полевой до нефтепричала в г. Сенгилее в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» | На конкурсной основе | 0,7 км | 2008-2009 гг. | Федеральный бюджет | 104 126,0 | 0,0 | 50 000,0 | 54 126,0 | 0,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 5. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения для защиты правобережных волжских водозаборных сооружений в муниципальном образовании «город Ульяновск» | На конкурсной основе | 270 м | 2008-2010 гг. | Федеральный бюджет | 247 632,3 | 0,0 | 60 270,8 | 65 755,7 | 121 605,8 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 6. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения для защиты микрорайона Кремёнки муниципального образования «город Новоульяновск» | На конкурсной основе | 1,42 км | 2007-2009 гг. | Федеральный бюджет | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 40 000,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 7. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения для защиты поселка им. Карамзина муниципального образования «город Ульяновск» | На конкурсной основе | 1 км | 2009-2010 гг. | Федеральный бюджет | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 000,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 8. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения для защиты р.п. Старая Майна муниципального образования «Старомайнский район» | На конкурсной основе | - | 2009-2010 гг. | Федеральный бюджет | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 9. | Долевое финансирование водохозяйственных мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы Федерального агентства водных ресурсов | На конкурсной основе | - | 2007-2010 гг. | Областной бюджет | 7 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Расчистка русла р. Сызранки в муниципальном образовании «Новоспасский район» | На конкурсной основе | 11,065 км | 2007-2009 гг. | Федеральный бюджет | 67 500,0 | 0,0 | 15 000,0 | 25 000,0 | 27 500,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 11. | Расчистка русла р. Промза и р. Долгая в муниципальном образовании «Сурский район» | На конкурсной основе | 5,314 км | 2007 г. | Федеральный бюджет | 23 700,0 | 16 000,0 | 7 700,0 | 0,0 | 0,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 12. | Регулирование русла реки Сельдь в муниципальном образовании «город Ульяновск» | На конкурсной основе | 4 км | 2008-2010 гг. | Федеральный бюджет | 26 100,0 | 0,0 | 3 100,0 | 8 000,0 | 15 000,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 13. | Регулирование русла реки Барыш у с. Усть Урень в муниципальном образовании «Карсунский район» | На конкурсной основе | 3,5 км | 2007-2008 гг. | Федеральный бюджет | 19 027,3 | 7 494,9 | 11 532,4 | 0,0 | 0,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 14. | Регулирование русла реки Кайсаровка у с. Елховое Озеро в муниципальном образовании «Цильнинский район» | На конкурсной основе | 7,3 км | 2007-2010 гг. | Федеральный бюджет | 35 743,7 | 2 243,7 | 8 500,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 15. | Регулирование русла реки Урень у с. Енганаево в муниципальном образовании «Чердаклинский район» | На конкурсной основе | 3 км | 2007-2010 гг. | Федеральный бюджет | 15 583,3 | 1 183,3 | 0,0 | 4 400,0 | 10 000,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 16. | Регулирование русла реки Сахча у с. Старая Сахча в муниципальном образовании «Мелекесский район» | На конкурсной основе | 4,5 км | 2007-2010 гг. | Федеральный бюджет | 23 184,6 | 1 584,6 | 6 600,0 | 15 000,0 | 0,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Установление границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос р. Свияги в муниципальном образовании «город Ульяновск» | На конкурсной основе | 150 км | 2007-2008 гг. | Федеральный бюджет | 1 870,1 | 410,1 | 1 460,0 | 0,0 | 0,0 | Охрана водных объектов |
| 18. | Установление границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос Куйбышевского водохранилища в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» | На конкурсной основе | 82,8 км | 2007-2008 гг. | Федеральный бюджет | 1 458,4 | 108,4 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | Охрана водных объектов |
| 19. | Установление границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос Куйбышевского водохранилища в муниципальном образовании «Старомайнский район» | На конкурсной основе | 90,3 км | 2007-2008 гг. | Федеральный бюджет | 2 097,0 | 157,0 | 1 940,0 | 0,0 | 0,0 | Охрана водных объектов |
| 20. | Установление границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос Куйбышевского водохранилища в муниципальном образовании «Чердаклинский район» | На конкурсной основе | 133,7 км | 2007-2008 гг. | Федеральный бюджет | 2 057,0 | 157,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | Охрана водных объектов |
| 21. | Установление границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос Куйбышевского водохранилища в муниципальном образовании «Мелекесский район» | На конкурсной основе | 180 км | 2009-2010 гг. | Федеральный бюджет | 2 283,4 | 0,0 | 183,4 | 2 100,0 | 0,0 | Охрана водных объектов |
| 22. | Установление границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос Куйбышевского водохранилища в муниципальном образовании «Ульяновский район» | На конкурсной основе | 150 км | 2009-2010 гг. | Федеральный бюджет | 1 683,4 | 0,0 | 183,4 | 1 500,0 | 0,0 | Охрана водных объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Капитальный ремонт плотины и водосброса пруда на реке Юловке в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области | На конкурсной основе | 394 п.м. | 2007 г. | Федеральный бюджет | 1 491,0 | 1 491,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
| 24. | Капитальный ремонт крепления верхового откоса дамбы и защита от подтопления г. Сенгилея Ульяновской области | На конкурсной основе | 420 п.м. | 2007-2010 гг. | Федеральный бюджет | 23 411,0 | 6 230,0 | 17 181,0 | 0,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
| 25. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Сосновка у рабочего посёлка Мулловка в муниципальном образовании «Мелекесский район» | На конкурсной основе | - | 2008-2010 гг. | Федеральный бюджет | 10 270,0 | 0,0 | 0,0 | 10 270,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 800,0 | 0,0 |  |
| 26. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Елань-Кадада у села Татарский Шмалак в муниципальном образовании «Павловский район» | На конкурсной основе | - | 2008-2010 гг. | Федеральный бюджет | 3 940,0 | 0,0 | 0,0 | 3 940,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 200,0 | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 0,0 |  |
| 27. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Маза у села Октябрьское в муниципальном образовании «Радищевский район» | На конкурсной основе | - | 2008-2010 гг. | Федеральный бюджет | 7 565,0 | 0,0 | 0,0 | 7 565,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 050,0 | 0,0 | 850,0 | 1 200,0 | 0,0 |  |
| 28. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Малая Терешка у села Софьино в муниципальном образовании «Радищевский район» | На конкурсной основе | - | 2008-2010 гг. | Федеральный бюджет | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 800,0 | 1 200,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Терешка у села Средняя Терешка в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» | На конкурсной основе | - | 2009-2010 гг. | Федеральный бюджет | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 300,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 500,0 |  |
| 30. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Свияга у села Баевка в муниципальном образовании «Кузоватовский район» | На конкурсной основе | - | 2009-2010 гг. | Федеральный бюджет | 4 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 650,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 750,0 |  |
| 31. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Сызранка у села Киселёвка в муниципальном образовании «Барышский район» | На конкурсной основе | - | 2009-2010 гг. | Федеральный бюджет | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 900,0 |  |
| 32. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Стемасс у села Стемасс в муниципальном образовании «Вешкаймский район» | На конкурсной основе | - | 2009-2010 гг. | Федеральный бюджет | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 600,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 900,0 |  |
| 33. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Какорма у села Репьёвка в муниципальном образовании «Инзенский район» | На конкурсной основе | - | 2009-2010 гг. | Федеральный бюджет | 8 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 100,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 500,0 |  |
| 34. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Чилим у села Новый Дол в муниципальном образовании «Барышский район» | На конкурсной основе | - | 2009-2010 гг. | Федеральный бюджет | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 1 000,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Обустройство водозабора «Южный» муниципального образования «Кузоватовский район» | Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» | 8 скважин | 2008 г. | Иные средства | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | Водоснабжение |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36. | Обустройство водозабора «Северный» муниципального образования «Кузоватовский район» | Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» | 3 скважин | 2008 г. | Иные средства | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | Водоснабжение |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Ликвидация, тампонаж скважин № 37482/2, № 374664 открытого акционерного общества «Завод Искра» | Открытое акционерное общество «Завод Искра», Трест «Промбурвод» | - | 2007-2009 гг. | Средства предприятия | 420,0 | 0,0 | 120,0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 38. | Приобретение и внедрение установки регенерации электролита (на участке никелирования) и очистки сточных вод участка гальванопокрытия открытого акционерного общества «Завод Искра» | Открытое акционерное общество «Завод Искра», общество с ограниченной ответственностью «Гранит – М», г. Тамбов | - | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 14 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | Снижение содержания загрязняющих веществ в сточных водах предприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Ремонт кровли корпусов завода экологически чистым покрытием (технопласт, стеклоизол, линокром) открытого акционерного общества «Ульяновский механический завод» | Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод» | 8 000 м2 | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 3 600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | Предотвращение загрязнения ливневых стоков |
| 40. | Долевое участие открытого акционерного общества «Ульяновский механический завод» с открытым акционерным обществом «Ульяновский автомобильный завод» в строительстве очистных сооружений по очистке ливневых стоков | Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод», открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод» | 47 053 м2 | 2007-2008 гг. | Средства предприятия | 19 700,0 | 10 000,0 | 9 700,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение сброса загрязняющих веществ в реку Свиягу |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | Строительство камеры на оборотное водоснабжение с установкой задвижек (проект НВК1669; АС2964) открытого акционерного общества «Ульяновский механический завод» | Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 174,5 | 174,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исключение утечек воды при аварийных ситуациях |
| 42. | Реконструкция канализационных сетей (проект НВК1567) открытого акционерного общества «Ульяновский механический завод» | Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод» | - | 2009-2010 гг. | Средства предприятия | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Снижение нагрузки на очистные сооружения открытого акционерного общества «Ульяновский автомобильный завод» |
| 43. | Контроль перетока нефти, пластовых вод и других жидких агентов по межтрубному пространству технологических скважин в водоносные горизонты открытого акционерного общества «Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача» | Ульяновский филиал открытого акционерного общества «Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 1 600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Доработка проекта реконструкции канализационного коллектора в муниципальном образовании «Чердаклинский район» | Чердаклинское городское поселение | - | 2008 г. | Иные средства | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка проектной базы для строительства природоохранного объекта |
| 45. | Завершение 1-й очереди строительства водопровода в посёлке Колхозный муниципального образования «Чердаклинский район» | На конкурсной основе | Установка водонапорной башни Рожновского 18 м, объёмом 50 м3 | 2007 г. | Иные средства | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение доброкачественной водой жителей посёлка Колхозный |
| 46. | Облесение водоохранных зон в муниципальном образовании «Радищевский район» | Лесхоз, сельскохозяйственный производственный кооператив «Красная Звезда» | 4 га | 2007 г. | Средства предприятия | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Охрана водных объектов |
| 47. | Залужение водоохранных зон в муниципальном образовании «Радищевский район» | Лесхоз, сельскохозяйственный производственный кооператив «Красная Звезда» | 8 га | 2007 г. | Средства предприятия | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Охрана водных объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Обустройство родников в муниципальном образовании «Радищевский район» | Администрация муниципального образования «Радищевский район» | 32 штук | 2007 2010 гг. | Иные средства | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Охрана водных объектов |
| 49. | Обустройство скважин в муниципальном образовании «Радищевский район» | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красная Звезда» | 8 штук | 2007 2010 гг. | Средства предприятия | 720,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой населения |
| 50. | Строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона Лесхоз в муниципальном образовании «Инзенский район» | На конкурсной основе | 145 м3 в сутки | 2007-2008 гг. | Иные средства | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение загрязнения окружающей среды, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния местности |
| 51. | Реконструкция водопроводных сетей на территории Хмелёвского сельского поселения в муниципальном образовании «Сурский район» | На конкурсной основе | 16850 м | 2007-2010 гг. | Областной бюджет | 1 542,5 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 762,5 | Обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой населения |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 220,0 | 60,0 | 55,0 | 30,0 | 75,0 |  |
| 52. | Реконструкция водопроводных сетей на территории муниципального образования «Сурское городское поселение» в муниципальном образовании «Сурский район» | На конкурсной основе | 7000 м | 2007-2010 гг. | Областной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой населения |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 500,0 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | Обустройство скважин в Никитинском сельском поселении и Сарском сельском поселении в муниципальном образовании «Сурский район» | Никитинское сельское поселение | 5 штуки | 2007-2010 гг. | Областной бюджет | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойным водоснабжением населения |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54. | Обустройство скважин в Хмелёвском сельском поселении в муниципальном образовании «Сурский район» | Никитинское сельское поселение | 4 штуки | 2007-2010 гг. | Иные средства | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Обеспечение бесперебойным водоснабжением населения |
| 55. | Обустройство родников на территории муниципального образования «Сурский район» | Хмелёвское, Никитинское, Астрадамовское, Чеботаевское сельские поселения | 13 штук | 2007-2010 гг. | Областной бюджет | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойным водоснабжением населения |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56. | Обустройство родников в муниципальном образовании «Тереньгульский район» | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» | - | 2007-2010 гг. | Иные средства | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Водоснабжение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57. | Разработка проекта по обустройству водяной скважины ЦДН №1 открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество СГРЭ ФГУП «Волгагеология» | 1 штука | 2007 г. | Средства предприятия | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Водоснабжение |
| 58. | Разработка проекта по расширению водозабора УППН «Северная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть», СГРЭ ФГУП «Волгагеология» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Водоснабжение |
| 59. | Разработка проекта на водоснабжение Зимницкого месторождения открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Водоснабжение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | Бурение и обустройство водяных скважин на УППН «Северная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть», СГРЭ ФГУП «Волгагеология» | 2 штуки | 2007 г. | Средства предприятия | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61. | Строительство канализации УППН «Северная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение сбросов в водные объекты |
| 62. | Разработка проекта по обустройству системы поддержания пластового давления Варваровского месторождения открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63. | Разработка проекта реконструкции очистных сооружений УППН «Северная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение сбросов в водные объекты |
| 64. | Реконструкция очистных сооружений УППН «Северная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение сбросов в водные объекты |
| 65. | Разработка проекта строительства мойки на УППН «Южная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66. | Реконструкция очистных сооружений УППН «Южная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение сбросов в водные объекты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | Строительство водопровода УППН «Южная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение водой |
| 68. | Строительство водовода УППН «Южная» до общества с ограниченной ответственностью «Силикат» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение водой |
| 69. | Ремонт канализации УППН «Южная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 3 090,0 | 3 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение сбросов канализационного стока на рельеф |
| 70. | Подсчет запасов воды открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть», СГРЭ ФГУП «Волгагеология» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. | Мониторинг УППН «Южная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть», СГРЭ ФГУП «Волгагеология» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 72. | Разработка проекта санитарно-защитных зон УППН «Северная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охрана окружающей среды |
| 73. | Разработка проекта санитарно-защитных зон нефтебазы открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охрана окружающей среды |
| 74. | Строительство блока слива и налива УППН «Северная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 9 782,0 | 9 782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75. | Строительство блока слива и налива УППН «Южная» открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 3 581,0 | 3 581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 76. | Разработка проектов санитарно-защитных зон нефтеперекачивающей станции «Клин» (база в рабочем посёлке Николаевка) Северной группы месторождений открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охрана окружающей среды |
| 77. | Защита от подтопления с. Татарское Урайкино муниципального образования «Старомайнский район» | На конкурсной основе | - | 2007-2008 гг. | Федеральный бюджет | 900,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение активности оползневых участков, снижение уровня грунтовых вод, вовлечение земель в сельскохозяйственном производстве |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 100,0 | 40,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78. | Вынос и обвалование объектов в водоохранных зонах муниципального образования «Старомайнский район» | На конкурсной основе | - | 2007 г. | Иные средства | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение состояния водоохранных зон |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79. | Облесение водоохранных зон муниципального образования «Старомайнский район» | Администрации сельских поселений муниципального образования, лесхозы | - | 2007 г. | Иные средства | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение состояния водоохранных зон |
| 80. | Обустройство родников в селе Лесное Никольское муниципального образования «Старомайнский район» | Администрации сельских поселений муниципального образования «Старомайнский район» | - | 2007 г. | Иные средства | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охрана водных объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81. | Внедрение замкнутого цикла по потреблению воды в сырьевом участке цементного производства общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскшифер» в посёлке Цемзавод муниципального образования «Сенгилеевский район» | Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскшифер» | Снижение на 25 тыс. м3 стоков в Куйбышевском водохранилище | 2008 г. | Средства предприятия | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 25 тыс. м3 стоков в Куйбышевском водохранилище |
| 82. | Очистка водозаборного устройства цементного производства общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскшифер» в посёлке Цемзавод муниципального образования «Сенгилеевский район» | Подрядная организация | - | Ежегодно | Средства предприятия | 260,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Сохранность биоресурсов р. Волги |
| 83. | Организация аналитического контроля за качеством сточных вод Ульяновского филиала общества с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» | Ульяновский филиал общества с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Соответствие нормам предельно допустимых сбросов. Объём 70 т в год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84. | Приобретение и своевременная смена фильтрующих материалов, реагентов для очистных ЭКОС95 Ульяновского филиала общества с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр». Плановые ремонтные работы | Ульяновский филиал общества с ограниченной ответственностью «Татнефть АЗС Центр» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 680,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | Улучшение качества очищенной воды. Эффективность работы очистных сооружений |
| 85. | Реконструкция очистных сооружений и строительство биопрудов в селе Озёрки муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» | По договору | Сохранение микрофлоры водоёмов | Июнь-октябрь 2007 г. | Средства предприятия | 850,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | Сокращение сбросов вредных веществ в водоёмы на 100 т в год |
| 86. | Консервация скважин в муниципальном образовании «город Барыш» | Муниципальное унитарное предприятие «Барышводоканал» | 1 шт. | 2007 г. | Средства предприятия | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сохранение водных запасов |
| 87. | Ремонт скважин в муниципальном образовании «город Барыш» | Муниципальное унитарное предприятие «Барышводоканал» | 2 шт. | 2007 г. | Иные средства | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сохранение водных запасов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88. | Экологическое благоустройство Верхнего (Трёхсосенского) пруда в муниципальном образовании «город Димитровград» | На конкурсной основе | - | 2007-2009 гг. | Областной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | Очистка водоёма, исключение возможности его заболачивания |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 89. | Благоустройство родников Ульяновской области, используемых населением для питьевых нужд | Комитет по лесным ресурсам, недро и водопользованию Ульяновской области | - | 2007-2010гг. | Областной бюджет | 6 518,7 | 0,0 | 733,0 | 792,0 | 4 993,7 | Улучшение качества питьевой воды |
| 90. | Очистка рыбозащитных устройств открытого акционерного общества «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновскцемент» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 3 900,0 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | Обеспечение эффективной работы очистных сооружений водозабора |
| 91. | Ремонт станции биологической очистки с. Криуши муниципального образования «город Новоульяновск» | На конкурсной основе | - | 2007 г. | Иные средства | 470,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества очистки сточных вод |
| 92. | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений в муниципальном образовании «город Новоульяновск» | На конкурсной основе | - | 2007 г. | Иные средства | 1 785,0 | 1 785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества очистки сточных вод |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93. | Обустройство родников в муниципальном образовании «Барышский район» | На конкурсной основе | 20 штук | 2007-2010 гг. | Иные средства | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Обеспечение доброкачественной питьевой водой жителей Барышского района |
| 94. | Ремонт скважин, их ограждение в муниципальном образовании «Барышский район» | Сельскохозяйственные производственные кооперативы «Искра», «Пламя революции», им. Дзержинского, «Большевик» | 5 шт. | 2007 г. | Средства предприятия | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение доброкачественной питьевой водой жителей района |
| 95. | Разработка проекта на очистку сточных вод предприятия. Установка оборудования для очистки сточных вод открытого акционерного общества «Элегант» | Открытое акционерное общество «Элегант» «НВРПоволжье» | 75 м3 в сутки | 2007 г. | Средства предприятия | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах предприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96. | Установка жироуловителей открытого акционерного общества «Элегант» | Открытое акционерное общество «Элегант», общество с ограниченной ответственностью «Гермес» | 20 м3 в сутки | 2007 г. | Средства предприятия | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах предприятия |
| 97. | Реконструкция очистных сооружений дождевых стоков территории промышленной площадки общества с ограниченной ответственностью «Номатекс» | Общество с ограниченной ответственностью «Номатекс» | 70 м3 в год | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 3 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | Недопущение превышения сброса загрязняющих веществ в реку Большой Авраль |
| 98. | Ремонт очистных сооружений общества с ограниченной ответственностью «Силикат» | Общество с ограниченной ответственностью «Силикат» | 888 м3 в сутки | 3 кв. 2007 г. | Средства предприятия | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение загрязняющих веществ в сточных водах – 1015 процентов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99. | Капитальный ремонт аспирационных систем общества с ограниченной ответственностью «Силикат» | Общество с ограниченной ответственностью «Силикат» | - | 3 кв. 2007 г. | Средства предприятия | 450,0 | 150,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – 1020 процентов |
| 100. | Завершение работ по реконструкции локальной системы оборотного водоснабжения заводской компрессорной станции в открытом акционерном обществе «Ульяновский моторный завод» | Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 1 770,0 | 1 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение потребления технической воды |
| 101. | Разработка проекта и строительство трубопровода слива промышленных стоков с испытательной станции сборочного цеха на заводские очистные сооружения в открытом акционерном обществе «Ульяновский моторный завод» | Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение сброса нефтепродуктов в городскую канализационную сеть |
| 102. | Очистка всех ливневых приёмников на территории предприятия открытого акционерного общества «Комета» | На конкурсной основе | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 75,5 | 15,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Снижение сброса промышленных стоков в городскую канализационную сеть |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103. | Реконструкция канализационных сетей в Ундоровском сельском поселении в муниципальном образовании «Ульяновский район» | На конкурсной основе | Муниципальное образование «Ундоровское сельское поселение» | 2009 г. | Иные средства | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Снижение сбросов коммунальных стоков в Куйбышевское водохранилище |
| 104. | Реконструкция канализационных сетей муниципального образования «Новомалыклинский район» | На конкурсной основе | 60 м3 в сутки | 2007-2008 гг. | Средства предприятия | 2 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, размещение отходов |
| 105. | Обустройство водозаборных скважин муниципального образования «Новомалыклинский район» | Сельские поселения муниципального образования «Новомалыклинский район» | - | 2007-2010 гг. | Иные средства | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | Обеспечение доброкачественной питьевой водой жителей населённых пунктов |
| 106. | Перезагрузка фильтров на станции обезжелезивания закрытого акционерного общества «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» | Закрытое акционерное общество «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение попадания в ливневую канализацию загрязняющих веществ (железа) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. | Ремонт павильонов скважин на территории закрытого акционерного общества «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» | Закрытое акционерное общество «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» | - | 2007-2009 гг. | Средства предприятия | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Защита скважин от внешнего загрязнения |
| 108. | Чистка и дезинфекция резервуаров чистой воды закрытого акционерного общества «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» | Закрытое акционерное общество «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Предотвращение ухудшения качества подаваемой потребителям воды |
| 109. | Утилизация баржи бункерной № 942 открытого акционерного общества «Ульяновский речной порт» | Открытое акционерное общество «Ульяновский речной порт» | - | 2007-2009 гг. | Средства предприятия | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | Очистка водных объектов от загрязнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110. | Обустройство родников муниципального образования «Вешкаймский район» | Муниципальное образование, городские и сельские поселения | 20 штук | 2007-2010 гг. | Иные средства | 170,0 | 40,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | Обеспечение доброкачественной питьевой водой жителей рабочего посёлка. Вешкайма |
| 111. | Капитальный ремонт пруда на реке Белой села Каргино в муниципальном образовании «Вешкаймский район» | На конкурсной основе | - | 2007-2008 гг. | Иные средства | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение чрезвычайных ситуаций по размыву плотины |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 100,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 112. | Восстановление, модернизация и реконструкция системы водоснабжения закрытого акционерного общества «Авиастар-СП» | Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Рациональное использование водных ресурсов |
| 113. | Чистка производственной канализации открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Витязь» | Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Витязь» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение попадания загрязняющих веществ в водные объекты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114. | Благоустройство родников в районе муниципального образования «Старокулаткинский район» | Администрация муниципального образования «Старокулаткинский район» | - | 2007-2010 гг. | Иные средства | 15,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Улучшение качества питьевой воды для населения |
| 115. | Очистка русел рек Кулатка, Избалык и Терешка в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» | Администрация муниципального образования «Старокулаткинский район» | - | 2007-2010 гг. | Иные средства | 175,0 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 116. | Вынос и обваловка объектов в водоохранных зонах рек муниципального образования «Сенгилеевский район» | Общество с ограниченной ответственностью «Сенгилеевский цемент», открытое акционерное общество «Кварц» | 17 штук | 2007-2010гг. | Иные средства | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охрана водных объектов |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117. | Расчистка русел рек в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» | Сенгилеевская городская администрация | 2 км | 2007-2010гг. | Иные средства | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| 118. | Обустройство родников муниципального образования «Сенгилеевский район» | Сенгилеевская городская администрация | 5 штук | 2007-2010гг. | Иные средства | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охрана водных объектов |
|  |  | Артюшкинская сельская администрация | 5 штук | 2007-2010гг. | Иные средства | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 119. | Ремонт дамбы муниципального образования «Сенгилеевский район» | Общество с ограниченной ответственностью «Сенгилеевский цемент» | 1 штука | 2007-2010гг. | Средства предприятия | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предупреждение и ликвидация последствий от негативного воздействия вод |
| _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |