ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

| № п/п | Наименование мероприятия | Организация- исполнитель | Физическая характеристика мероприятия* | Срок выполнения | Источники финансирования | Потребность в финансовых затратах, тысяч рублей |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего, 2007-2010 годы | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Установка фильтров для очистки вентиляционных выбросов участка гальванических покрытий открытого акционерного общества «Завод Искра» | Открытое акционерное общество «Завод Искра» | Снижение выбросов на 0,001 тонны в год | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | Снижение содержания загрязняющих веществ в атмосферных выбросах предприятия |
| 2. | Замена фильтров в крышных вентиляторах экранных помещений (главная сборка - 11 штук) открытого акционерного общества «Ульяновский механический завод» | Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 1 800,0 | 1 200,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение уровня воздействия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Внедрение в производство техпроцесса порошковой окраски в открытом акционерном обществе «Ульяновский механический завод» | Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод» | Снижение выбросов на 3 тонны в год | 2007-2008 гг. | Средства предприятия | 1 800,0 | 1 200,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выбросов растворителей |
| 4. | Профилактика и капитальный ремонт вентиляционных систем и установок открытого акционерного общества «Ульяновский механический завод» | Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Очистка выбросов |
| 5. | Перевод автотранспорта на экологически безопасный вид топлива в муниципальном образовании «Николаевский район» | На конкурсной основе | - | 2007-2009 гг. | Областной бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выброса вредных веществ от авто транспорта в атмосферу |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Разработка проектной документации на аспирационные сети автопогрузчика и дробильно-подработочного отделения общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» | Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение концентрации вредных веществ в рабочей зоне предприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Перевод технологии производства на экологически безопасный вид топлива - газ в обществе с ограниченной ответственностью «Тереньгульский завод керамических изделий» муниципального образования «Тереньгульский район» | Общество с ограниченной ответственностью «Тереньгульский завод керамических изделий» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 16 700,0 | 16 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу |
| 8. | Обустройство ёмкостей хранения горюче-смазочных материалов газоуравнительной системой на вводимых в эксплуатацию автозаправочных станциях Ульяновского филиала общества с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» | Снижение выбросов на 1 тонну в год | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Снижение выбросов углеводородов на 1 тонну в год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Оборудование топливно-раздаточного комплекса системой отсоса паров бензина при заправке бензобака автомобиля и подаче паров в резервуар на вводимых в эксплуатацию АЗС Ульяновского филиала общества с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» | Снижение выбросов на 0,3 тонны в год | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Снижение выбросов углеводородов на 0,3 тонны в год |
| 10. | Проведение работ на территориях АЗС Ульяновского филиала общества с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» по озеленению газоустойчивыми породами | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 320,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Снижение загазованности на 10-20 процентов |
| 11. | Перевод муниципального транспорта и автобусного парка муниципального образования «город Димитровград» на газ | На конкурсной основе | - | 2008-2010 гг. | Иные средства | 3 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха в городе |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Строительство современного электрофильтра вращающейся печи № 1 в открытом акционерном обществе «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент», Elex, Швейцария | Снижение выбросов на 187,61 тонны в год | 2007 г. | Средства предприятия | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (до 20 % SiO) на 187,61 тонны в год |
| 13. | Строительство современного электрофильтра вращающейся печи № 2 в открытом акционерном обществе «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент», Elex, Швейцария | Снижение выбросов на 162,41 тонны в год | 2008-2009 гг. | Средства предприятия | 80 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (до 20 % SiO) на 162,41 тонны в год |
| 14. | Ремонт электрофильтров вращающихся печей № 3, 4 в открытом акционерном обществе «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент» | Снижение выбросов на 567,1 тонны в год | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 12 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (до 20 % SiO) на 567,101 тонны в год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Ремонт циклона (устранение подсосов и ремонт корпуса) колосникового холодильника № 3 в открытом акционерном обществе «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент» | Снижение выбросов на 43,76 тонны в год | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (до 20 % SiO) на 43,76 тонны в год |
| 16. | Замена электрофильтра цементной мельницы № 4 на современный рукавный фильтр в открытом акционерном обществе «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент» | Снижение выбросов на 18,47 тонны в год | 2008 г. | Средства предприятия | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (20-70 % SiO) на 18,473 тонны в год |
| 17. | Ремонт фильтра (замена рукавов, устранение подсосов и ремонт корпуса) цементной мельницы № 5 открытого акционерного общества «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент» | Снижение выбросов на 19,77 тонны в год | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 1 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (20-70 % SiO) на 19,766 тонны в год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Замена электрофильтра цементной мельницы № 6 на современный рукавный фильтр в открытом акционерном обществе «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент» | Снижение выбросов на 10,75 тонны в год | 2009 г. | Средства предприятия | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (20-70 % SiO) на 10,75 тонны в год |
| 19. | Строительство современного рукавного фильтра сушильного барабана в открытом акционерном обществе «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент» | Снижение выбросов на 81,42 тонны в год | 2007 г. | Средства предприятия | 17 600,0 | 17 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (до 20 % SiO) на 81,422 тонны в год |
| 20. | Ремонт фильтра (замена рукавов, устранение подсосов и ремонт корпуса) цеха упаковки №2 открытого акционерного общества «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент» | Снижение выбросов на 1,29 тонны в год | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 1 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (20-70 % SiO) на 1,29 тонны в год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Ремонт фильтра (замена рукавов, устранение подсосов и ремонт корпуса) автопогрузки в открытом акционерном обществе «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент» | Снижение выбросов на 21,41 тонны в год | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 1 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (20-70 % SiO) на 21,41 тонны в год |
| 22. | Ремонт циклона (замена рукавов, устранение подсосов и ремонт корпуса) дробилки в открытом акционерном обществе «Ульяновскцемент» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-цемент» | Снижение выбросов на 7,78 тонны в год | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической (до 20 % SiO) на 7,78 тонны в год |
| 23. | Капитальный ремонт аспирационной системы бетонного цеха открытого акционерного общества «Новоульяновский завод железобетонных изделий» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Новоульяновский завод железобетонных изделий» | Снижение выбросов на 3,07 тонны в год | 2007 г. | Средства предприятия | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выбросов в атмосферу на 3,074 тонны в год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Монтаж системы автоматизации процесса горения топлива на котлах №1, 2 открытого акционерного общества «Новоульяновский завод железобетонных изделий» муниципального образования «город Новоульяновск» | Открытое акционерное общество «Новоульяновский завод железобетонных изделий» | Снижение выбросов на 6,03 тонны в год | 2007-2009 гг. | Средства предприятия | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Снижение выбросов в атмосферу на 6,03 тонны в год |
| 25. | Разработка проекта и производственный монтаж аспирации угла загрузки цемента в обществе с ограниченной ответственностью «Ульяновскшифер» муниципального образования «город Новоульяновск» | Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновск-шифер» | Снижение выбросов на 4,37 тонны в год | 2007 г. | Средства предприятия | 352,0 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выбросов пыли цемента на 4,37 тонны в год |
| 26. | Замена дозировочной станции асбеста с герметизацией оборудования общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскшифер» муниципального образования «город Новоульяновск» | Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновск-шифер» | Снижение выбросов на 0,314 тонны в год | 2007 г. | Средства предприятия | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выбросов пыли асбеста на 0,314 тонны в год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Установка пылеулавливающих агрегатов у заточных и шлифовальных станков цеха № 2 открытого акционерного общества «Криушинский судостроительный - судоремонтный завод» муниципального образования «город Новоульяновск» | «Криушинский судостроительный - судоремонтный завод» | Уменьшение пыли на 20 процентов | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 92,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | Уменьшение абразивной пыли и пыли неорганической SiO2 |
| 28. | Оснащение установки фильтром в федеральном научно - производственном центре открытое акционерное общество «Научно - производственное объединение «Марс» | Федеральный научно - производственный центр открытое акционерное общество «Научно - производственное объединение «Марс» | До очистки концентрация загрязняющих веществ 0,148 тонн в год, после очистки 0,0148 тонн в год | 2009 г. | Средства предприятия | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Очистка вент-выбросов производства печатных плат от загрязнения натром едким, снижение выбросов на 90 процентов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Установка фильтра MF-3700 закрытым акционерным обществом «СОВПЛИМ» на установке SEHO FDS 6440/3/6 (B-21) в федеральном научно - производственном центре открытое акционерное общество «Научно – производственное объединение «Марс» | Федеральный научно-производственный центр открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Марс» | До очистки 0,000129 тонны в год, после очистки 0,000005 тонны в год | 2009 г. | Средства предприятия | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | Очистка вентиляционных выбросов производства электронных модулей от свинца, снижение выбросов на 98 процентов |
| 30. | Установка фильтра MF-3700 закрытым акционерным обществом «СОВПЛИМ» на приспособлении для пайки плат TLY (BM-4) в федеральном научно - производственном центре открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Марс» | Федеральный научно - производственный центр открытое акционерное общество «Научно – производственное объединение «Марс» | До очистки концентрация загрязняющих веществ - 0,0001 тонны в год, после очистки -0,000002 тонны в год | 2010 г. | Средства предприятия | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | Очистка вентиляционных выбросов производства электронных модулей от загрязнения свинцом, снижение выбросов на 98 процентов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Перевод автотранспорта на экологически безопасные виды топлива (газ) в федеральном научно - производственном центре открытое акционерное общество «Научно - производственное объединение «Марс» | Федеральный научно -производственный центр открытое акционерное общество «Научно - производственное объединение «Марс» | - | 2010 г. | Средства предприятия | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | Снижение в отработанных газах автомобиля содержания токсичных элементов |
| 32. | Режимная наладка котлов в открытом акционерном обществе «Комета»: ПТВМ-30, ТВГМ-30, ТВГМ-30 | Открытое акционерное общество «Комета» | - | 2007-2009 гг. | Средства предприятия | 400,0 | 160,0 | 160,0 | 80,0 | 0,0 | Снижение выброса вредных веществ в атмосферу |
| 33. | Приобретение и монтаж для забора древесной пыли электропылесоса открытого акционерного общества «Комета»: Корвет-64, Корвет-65 | Открытое акционерное общество «Комета» | - | 2007-2008 гг. | Средства предприятия | 34,5 | 21,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | Снижение выброса вредных веществ в атмосферу |
| 34. | Регулировка процесса горения в котельной села Ундоры муниципального образования «Ульяновский район» | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выброса вредных веществ в атмосферу |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Перевод автотранспорта на экологически безопасные виды топлива в производственном объединении «Ундоровский завод минерной воды «Волжанка» | Производственное объединение «Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение в отработанных газах автомобиля содержания токсичных элементов |
| 36. | Перевод котельной порта на газ в открытом акционерном обществе «Ульяновский речной порт» | Открытое акционерное общество «Ульяновский речной порт» | Снижение выбросов на 0,67 тонны в год | 2007 г. | Средства предприятия | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение количества выбросов в атмосферу на 0,67 тонны в год |
| 37. | Замена дизельных судовых двигателей на новые в открытом акционерном обществе «Ульяновский речной порт» | Открытое акционерное общество «Ульяновский речной порт» | Снижение выбросов на 0,005 тонны в год | 2007 -2010 гг. | Средства предприятия | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение количества выбросов в атмосферу на 0,005 тонны в год |
| 38. | Замена вспомогательных стояночных двигателей в открытом акционерном обществе «Ульяновский речной порт» | Открытое акционерное общество «Ульяновский речной порт» | Снижение выбросов на 0,001 тонны в год | 2007 -2010 гг. | Средства предприятия | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение количества выбросов в атмосферу на 0,001 тонны в год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Восстановление работы и реконструкция пылегазоочистного оборудования закрытого акционерного общества «Авиастар-СП» | ЗАО «Авиастар-СП» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 1 700,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | Выполнение положений Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» |
| 40. | Паспортизация аспирационных систем согласно правилам промышленной безопасности открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Витязь» | Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Витязь» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Технический контроль эффективности работы аспирационных систем |
| 41. | Приведение в соответствие с правилами систем аспираций | Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Витязь» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Регулировка работы аспирационных систем |
| 42. | Исключение попадания пыли с аспирации в атмосферу в дробильном отделении открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Витязь» | Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Витязь» | Снижение выбросов на 0,3 тонны в год | 2007 г. | Средства предприятия | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение до минимума содержания пыли в выбросах |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | Установка оборудования по утилизации свалочных газов на Баратаевском полигоне ТБО обществом с ограниченной ответственностью «Центр экологических технологий» | Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологических технологий» | Снижение выбросов свалочного газа на 20 000 тыс. м3 в год | 2007-2008 гг. | Средства предприятия | 25 000,0 | 20 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация проекта предотвратит загрязнение атмосферы токсичным свалочным газом |
| 44. | Перевод технологий на природный газ в открытом акционерном обществе «Кварц» | Открытое акционерное общество «Кварц» | 1 шт. | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение выброса вредных веществ в атмосферу |
| 45. | Установка пыле - и газоулавливающих устройств на котельных общества с ограниченной ответственностью «Сенгилеевский цемент» | Общество с ограниченной ответственностью «Сенгилеевский цемент» | 4 шт. | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение вредных веществ в атмосфере |
| 46. | Разработка проектно-сметной документации для промышленных предприятий района по переводу на газ муниципального образования «Карсунский район» | Проектная организация по договору | 15 котельных | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 15 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Подготовка документации для реализации природоохранного мероприятия |

_______________________

*- средства предприятий включены по согласованию с соответствующими предприятиями