ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Ульяновской области

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие

малоэтажного индивидуального строительства в Ульяновской области

в 2007-2010 годах»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области         30       августа          2007 г.

Внести в областную целевую программу «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Ульяновской области в 2007-2010 годах», утверждённую Законом Ульяновской области от 6 декабря 2006 года № 200-ЗО «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Ульяновской области в 2007-2010 годах» («Ульяновская правда» от 09.12.2006 № 97), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:

«- в рамках Программы предусмотрена реализация организационных и строительных мероприятий.»;

2) абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:

«На I этапе (2007 год) осуществляется нормативное правовое обеспечение реализации Программы и реализуются организационные и строительные мероприятия, направленные на создание условий для развития малоэтажного индивидуального строительства на территории Ульяновской области.»;

3) в разделе 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«В соответствии с поставленными задачами предусмотрена реализация нормативных правовых, организационных и строительных мероприятий.»;

абзац четвёртый исключить;

4) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Механизм реализации Программы

Первоочередным условием развития малоэтажного индивидуального строительства является наличие пригодных под застройку земельных участков.

Часть земельных участков на территории Ульяновской области, переданных в постоянное бессрочное пользование, являются в настоящее время не освоенными.

С целью инвентаризации, рационального использования территорий и комплексного их освоения необходимо в ходе совместной работы уполномоченных исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (по согласованию):

выявить на территориях поселений неосваиваемые земельные участки и составить их реестр;

выявить в муниципальных образованиях Ульяновской области пригодные для строительства и не используемые по целевому назначению земельные участки сельскохозяйственного назначения.

В рамках реализации Программы планируется осуществить формирование земельных участков для их   комплексного освоения в целях жилищного строительства, а именно:

подготовить проект границ земельного участка и установить его границы на местности;

определить разрешённое использование земельного участка;

определить технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения;

принять решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

опубликовать сообщение о проведении аукциона.

После завершения органами местного самоуправления процедуры формирования земельных участков, предназначенных для малоэтажного индивидуального строительства, организуется обеспечение указанных земельных участков коммунальной инфраструктурой в соответствии с условиями и механизмом реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы».

Финансирование мероприятий Программы по формированию земельных участков осуществляется в виде субсидий из областного бюджета Ульяновской области.

Порядок отбора земельных участков, предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства, утверждается Правительством Ульяновской области.».

5) приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Финансирование (млн. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Принятие постановления Правительства Ульяновской области о порядке отбора земельных участков, предназначенных для малоэтажного индивидуального строительства | Министерство строительства Ульяновской области | 3 квартал 2007 г. |  |  |  |  |  |
| 2. | Выявление в муниципальных образованиях Ульяновской области пригодных для строительства и не используемых по целевому назначению земельных участков сельскохозяйственного наз-начения | Министерство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, органы местного само-управления * | 2007 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Разработка документов территориального планирования | Органы местного само-управления* | 2007- 2009 гг. |  |  |  |  |  |
| 4. | Формирование земельных участков в целях комплексного жилищного строительства | Органы местного самоуправления* | 2007- 2010 гг. | 60,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5. | Участие в реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы | Министерство строи-тельства Ульяновской области, органы местного самоуправления,* хозяйствующие субъекты* | 2007- 2010 гг. | 30,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для малоэтажного индивидуального строительства | Министерство строи-тельства Ульяновской области, органы местного самоуправления,* хозяйствующие субъекты* | 2008- 2010 гг. | 3365,0 | 455,0 | 865,0 | 1020,0 | 1025,0 |

* Участвуют в реализации Программы по согласованию.».

Губернатор Ульяновской области                                           	                            С.И. Морозов

г.Ульяновск

«06»  сентября 2007 года

№ 128-ЗО