ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об изменении цены государственного контракта

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 26 июня 2008 г.

Статья 1

1. Разрешить изменение установленной статьёй 3 государственного контракта на строительство первого пускового комплекса I очереди строительства мостового перехода через реку Волгу в городе Ульяновске от 16 сентября 2002 года № 281 (далее – государственный контракт) цены государственного контракта с 14024512431 рубля в ценах 2007 года с НДС или 7082903340 рублей в ценах на         1 января 2002 года с НДС до 18158201253 рублей в ценах 2008 года с НДС, в том числе:

525321350 рублей в ценах 2008 года с НДС – в связи с индексацией остатка работ на индекс-дефлятор 2008 года, равный 1,088;

456309784 рублей в ценах 2008 года с НДС – передача лимита непредвиденных работ и затрат заказчика, который расходуется подрядчиком по согласованию с государственным заказчиком;

3152057688 рублей в ценах 2008 года с НДС – дополнительный объём работ по затратам подрядчика в результате корректировки проекта.

2. Утвердить откорректированный перечень работ по строительству         первого пускового комплекса I очереди строительства мостового перехода через           реку Волгу в городе Ульяновске и ведомость расчёта контрактной цены                закрытого акционерного общества «Балтийская Строительная Компания –              Санкт-Петербург» – ведомость расчёта стоимости работы генерального подрядчика по состоянию на 1 января 2008 года в сумме 10103249662 рублей в ценах 2008 года с НДС с едиными индексами пересчёта в текущие цены 2008 года без НДС от базовых цен 1991 года, равными: по строительно-монтажным работам – 51,745, по стоимости металлоконструкций – 72,443, по стоимости высокопрочных метизов – 62,094, по оборудованию – 41,116, по прочим затратам – 47,372.

Статья 2

Разрешить областному государственному учреждению «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» производить авансирование работ по  государственному контракту в размере до 30 процентов от  совокупного годового объёма финансирования согласно закону Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год.

Статья 3

Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

Губернатор

Ульяновской области                                                                        С.И. Морозов

Ульяновск

26 июня  2008 года

№ 105-ЗО