Отчет об итогах работы в 2025 году

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Оглавление

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	2

ГАЗИФИКАЦИЯ	5

ПОСТАВКА СУГ НАСЕЛЕНИЮ	7

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	8

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС	9

Электроснабжение	12

Модернизация наружного освещения	14

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	15

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	17

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	21

Формирование комфортной городской среды	22

комплекс работ по благоустройству территорий населённых пунктов	23

Подготовка специалистов для ЖКК И ПОВЫШЕНИЕ профессионального УРОВНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ МКД	24

О ситуации с заработными платами  в сфере топливно-энергетического,  жилищно-коммунального комплексов,  обращения с ТКО и строительной отрасли	25

об итогах работы строительного комплекса Ульяновской области	26

Жилищное строительство	27

Программы жилищного строительства	31

Долевое строительство	34

Строительство социально значимых объектов	35

Реализация специального инфраструктурного проекта	38

О работе по снижению количества объектов незавершенного строительства	38

Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)	38

Строительная индустрия	39

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Государственная политика, реализуемая Министерством в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых населению Ульяновской области.

Механизмы реализации: федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», средства казначейского инфраструктурного кредита.

В 2025 году из средств бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» было направлено 1374,7 млн руб., в том числе средства федерального бюджета в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» - 390,6 млн руб., средства казначейского инфраструктурного кредита – 433,9 млн руб.

1. Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

В 2025 году на реализацию проекта направлено 610,8 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 390,6 млн рублей, реализовывалось 7 мероприятий, из них 3 завершены в 2025 году:

капитальный ремонт участка водовода № 6 от ул. Отрадная – Хо Ши Мина до КНС – 14 города Ульяновска;

капитальный ремонт участка водовода № 6 вдоль «Черного озера» от ул. Октябрьская до ГСК, город Ульяновск;

строительство водовода от станции водоподготовки в р.п. Новая Майна до с. Сабакаево, с. Лебяжье, д. Аврали Мелекесского района.

В 2025 году начаты работы с завершением в 2026 году:

реконструкция системы водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района (2 этап);

капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Юнг Северного Флота в городе Димитровграде;

реконструкция системы водоснабжения р.п. Сурское;

капитальный ремонт сетей канализации и КНС в городе Барыш.

2. Региональная государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»:

В 2025 году на реализацию мероприятий по повышению качества водоснабжения направлено 330,0 млн руб., из них: средства областного бюджета – 321,5 млн руб., средства муниципальных бюджетов – 8,5 млн руб.

В 2025 году завершены работы по реконструкции водоснабжения с. Полдомасово Ульяновского района, ввод объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2026 года.

Завершены работы по строительству водовода и насосной станции для микрорайонов Солнечный и Зеленый муниципального образования «Город Новоульяновск» от насосной станции второго подъема г. Новоульяновска и капитальный ремонт водоснабжения на территории создаваемого индустриального парка г. Инза.

В 2025 году продолжались начатые в 2024 году работы по реконструкции водоснабжения р.п. Базарный Сызган (завершение – 2026 год).

В 2025 году реализовано 17 мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в 12 населённых пунктах 8 муниципальных районов: выполнен ремонт 5 водозаборов, замена 3 накопителей, замена 7,16 км аварийных участков водопроводных сетей, в том числе выполнен 1 этап ремонта водоснабжения в пос. Пригородный г. Ульяновска.

ОГКП «Ульяновский областной водоканал» начато проектирование строительства водоснабжения для обеспечения водоснабжением земельных участков в г. Димитровграде, выданных многодетным семьям.

3. Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения за счёт средств казначейского инфраструктурного кредита (КИК).

Общий лимит до 2027 года - 1006 млн рублей, в том числе 2025 год – 433,9 млн рублей. Реализуется семь мероприятий:

- Реконструкция системы водоснабжения р.п. Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области. Стоимость работ – 324,28 млн рублей, в том числе средства КИК – 274,282 млн рублей, средства муниципального бюджета – 50,0 млн рублей.  Контрактом предусмотрено изготовление ПСД (2026 год) и выполнение СМР (2027 год);

- Реконструкция системы водоснабжения р.п. Николаевка Николаевского района. Стоимость работ 100,0 млн рублей. Контрактом предусмотрено изготовление ПСД (2026 год) и выполнение СМР (2027 год);

- Реконструкция Архангельского грунтового водозабора. Стоимость работ – 350,0 млн рублей. Контрактом предусмотрено изготовление ПСД (2026 год) и выполнение СМР (2027 год);

- Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Кирова города Ульяновска. Стоимость работ – 152,0 млн рублей. Контрактом предусмотрено выполнение СМР. Срок завершения работ – 2027 год.

- Реконструкция системы водоотведения города Инза. Стоимость работ – 60,0 млн рублей. Контрактом предусмотрено изготовление ПСД (2026 год) и выполнение СМР (2027 год);

- Реконструкция насосной станции с. Смородино (система водоснабжения города Новоульяновска). Стоимость работ –50,0 млн рублей. Контрактом предусмотрено изготовление ПСД (2026 год) и выполнение СМР (2027 год);

- Капитальный ремонт участка № 27 Радищевского группового водовода (обход Озера-Родник). Стоимость работ – 20,0 млн рублей. Срок завершения работ – 2027 год.

ЗАДАЧИ 2026 ГОДА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В 2026 году на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения планируется направить более 827,7 млн. руб., в том числе привлекаемые средства федерального бюджета в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» - 311,3 млн руб., средства казначейского инфраструктурного кредита – 124,6 млн руб.

1. Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

В 2026 году объем финансирования мероприятий составит 488,3 млн руб., в том числе: 311,3 млн руб. – федеральный бюджет, 172,9 млн руб. – областной бюджет, 4,1 млн руб. – муниципальный бюджет.

За счёт указанных средств будет выполнена реконструкция или капитальный ремонт 12 объектов:

1.	Реконструкция системы водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района (2 этап). Работы начаты в 2025 году и будут завершены в 2026 году.

2.	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Юнг Северного Флота в городе Димитровграде. Работы начаты в 2025 году и будут завершены в 2026 году.

3.	Реконструкция системы водоснабжения р.п. Сурское. Работы начаты в 2025 году и будут завершены в 2026 году.

4.	Капитальный ремонт сетей канализации и КНС в городе Барыш. Работы начаты в 2025 году и будут завершены в 2026 году.

5.	Капитальный ремонт 6-ти участков Радищевского группового водовода, 5 из которых должны быть завершены в текущем году.

6.	Капитальный ремонт водопровода в промышленной зоне Московского шоссе от завода Металлоконструкций до ул. Лихачева, д. 2 города Ульяновска.  Срок завершения работ - ноябрь 2026 года.

7.	Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от камеры у КНС-4 до камеры гашения на перекрестке ул. Шолмова-ул. Камышинская. Срок завершения работ - ноябрь 2026 года.

2. Региональная государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» – 214,8 млн руб., в том числе: областной бюджет – 204,0 млн руб., муниципальный бюджет – 10,8 млн руб.

На указанные средства будут выполнены работы по завершению реализации следующих мероприятий:

- реконструкция водопроводных сетей и водозабора центральной части в р.п. Базарный Сызган (реконструкция ведется с 2024 года);

- капитальный ремонт водоснабжения Пригородной зоны в Железнодорожном районе г. Ульяновска (ремонт начат в 2025 году).

В 2026 году будут продолжены работы по реконструкции очистных сооружений канализации города Барыша (1 этап) и выполнены работы по установке сливной станции для приёма жидких бытовых отходов на очистных сооружениях канализации в г. Новоульяновске.

За счёт средств бюджета г. Ульяновска будет завершена реконструкция биологической очистки очистных сооружений канализации Левобережья г. Ульяновска.

3. Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения за счёт средств казначейского инфраструктурного кредита (КИК).

Объём финансирования на 2026 год – 124,6 млн рублей.

До конца 2026 года будет завершено проектирование реконструкции 5 запланированных к реализации мероприятий: реконструкция водоснабжения в р.п. Чердаклы, р.п. Николаевка, г. Ульяновск (реконструкция Архангельского грунтового водозабора), г. Новоульяновск (реконструкция насосной станции в с. Смородино), реконструкция водоотведения г. Инзы.

В 2026 году будет начат капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Кирова г. Ульяновска и капитальный ремонт участка № 27 Радищевского группового водовода (обход Озера-Родник).

Завершение реконструкции и капитального ремонта всех 7 объектов – 2027 год.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Стратегической целью развития газификации Ульяновской области является обеспечение газификацией населённых пунктов региона к 2030 году.

В настоящее время количество газифицированных населённых пунктов на территории региона достигло 562, протяжённость газораспределительных сетей которых составляет 14632,52 км. Количество газифицированных домовладений – 410,28 тыс.

Уровень газификации природным газом составляет 82,83%. Подлежит обеспечить газификацией 190 населённых пунктов.

Газификация населённых пунктов, для которых необходимо строительство газораспределительных сетей, в том числе межпоселковых газопроводов, ведётся с участием ПАО «Газпром» в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ульяновской области.

В 2025 году с учётом объектов, завершенных строительством в предыдущем году за счёт инвестиций ПАО «Газпром» осуществлён пуск газа 20 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 464,912 км для обеспечения подключения 78 населённых пунктов. Всего по программе развития газоснабжения и газификации Ульяновской области на период 2021-2025 годов пуск газа осуществлён в 25 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 575,562 км, строительство 2 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 48,89 км перенесено на 2026 и 2027 годы.

За счёт инвестиций ООО «Газпром газификация» в 2025 году c учётом объектов, завершённых строительством в предыдущем году, осуществлён пуск газа в 37 населённых пунктах и подготовлено к вводу в эксплуатацию 44 населённых пункта, из которых в начале 2026 года уже осуществлён пуск газа в 5 населённых пунктах.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации с 2021 года подключение домовладений к газораспределительным сетям 
в газифицированных населённых пунктах осуществляется без участия средств собственников домовладений в рамках программы догазификации (социальная газификация).

Реализация мероприятий программы догазификации осуществляется по плану-графику догазификации, утверждённому региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021 - 2030 годы. В план-график догазификации региональной программы включено 13170 домовладений в 443 населённых пунктах региона.

В настоящее время для 13215 домовладений создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям.

В качестве источников финансирования для выполнения мероприятий 
по догазификации используются средства специальной надбавки к тарифу 
на услуги по транспортировки газа по газораспределительным сетям газораспределительных организаций (далее – средства специально надбавки) 
и средства единого оператора газификации – ООО «Газпром газификация».

С начала реализации программы социальной газификации (догазификации) принято заявок на догазификацию – 15016, заключено договоров на догазификацию – 12993 (99 % от количества принятых заявок), исполнено договоров до границ участка – 11562 (91% от количества заключенных договоров), выполнено подключений – 9293 (74 % от количества заключенных договоров).

С 2023 года догазификация распространяется на общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации и медицинские организации.

По итогам проведенной инвентаризации в газифицированных населённых пунктах Ульяновской области выявлено 95 негазифицированных учреждений социальной сферы, в том числе 62 учреждений образования и 33 учреждений здравоохранения.

В настоящее время принято заявок на догазификацию учреждений социальной сферы – 17, заключено договоров на догазификацию – 17, исполнено договоров до границ участка – 14, выполнено подключений – 14.

С 2024 года программа догазификации распространяется 
и на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), расположенные в границах газифицированных населённых пунктов Ульяновской области.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц на территории Ульяновской области в границах газифицированных населённых пунктов расположено 148 СНТ.

На основании предложений газораспределительных организаций в план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Ульяновской области включено 918 домовладений, расположенных в 34 садоводческих некоммерческих товариществах Ульяновской области.

Принято заявок на догазификацию – 328, заключено договоров 
на догазификацию – 188 (96 % от количества принятых заявок), исполнено договоров до границ участка – 32 (17% от количества заключенных договоров), выполнено подключений – 12 (7 % от количества заключенных договоров).

Задачи на 2026 год в сфере газоснабжения и газификации

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой газоснабжения и газификации Ульяновской области на период 2021-2025 годов с участием инвестиций ПАО «Газпром»:

- строительство 2 межпоселковых газопроводов;

- строительство 11 внутрипоселковых газопроводов, запланированных Программой на 2026-2030 годы;

Реализация мероприятий, предусмотренных программой догазификации:

- корректировка плана-графика догазификации Ульяновской области с учётом вновь поступивших заявок на догазификацию;

- обеспечение подключения домовладений, собственники которых подали заявки на догазификацию.

ПОСТАВКА СУГ НАСЕЛЕНИЮ

В 2025 году обеспечением поставки сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения негазифицированных и недогазифицированных населённых пунктов Ульяновской области осуществляла уполномоченная газораспределительная организация - ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 31.07.2020 № 435-пр «О поставках сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Ульяновской области» и распоряжением Правительства Ульяновской области от 28.07.2025 № 350-пр «О поставках сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Ульяновской области».

В 2025 году населению 410 негазифицированных и 7 недогазифицированных населённых пунктов Ульяновской области было поставлено 29528 баллонов сжиженного углеводородного газа.

Выделенные из областного бюджета в 2025 году субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению СУГ в сумме 31,0 млн рублей покрыли затраты Корпорации образовавшиеся с ноября 2024 года по февраль 2025 года включительно и частично за март 2025 года. Выделенные из областного бюджета в 2026 году субсидии покрыли оставшуюся часть затрат Корпорации за 2025 год в сумме 54,254 млн рублей.

ЗАДАЧИ 2026 ГОДА В ОРГАНИЗАЦИИ обеспечения СУГ

В настоящее время Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Ульяновской области прорабатывает новый механизм, который предусматривает предоставление компенсации населению за приобретённый сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд через органы социальной защиты населения. Внедрение нового механизма позволит значительно снизить финансовую нагрузку на областной бюджет Ульяновской области и обеспечить бесперебойный доступ к баллонному газу.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Министерством организован комплексный подход к модернизации систем теплоснабжения в Ульяновской области, заключающийся в модернизации теплоисточников и тепловых сетей, направленный на повышение качества и надежности теплоснабжения.

В 2025 году выполнено:

- введены в эксплуатацию квартальная котельная №2 р.п. Старая Майна мощностью 9 МВт взамен устаревшего и изношенного теплоисточника и квартальная котельная г. Димитровграда мощностью 7,6 МВт взамен ЦТП №6 с обрушающимися ограждающими конструкциями;

- выполнена модернизация котельной №25 г. Димитровграда с заменой котельного оборудования и 2 паровых котлов на 2 новых водогрейных котла, что позволило уйти от парового режима и эксплуатации паропровода порядка 2 км.

- выполнено строительство 1,2 инженерных сетей (водо-, теплоснабжения) для обеспечения подачи теплоносителя от вновь построенной котельной г. Димитровграда для исключения из работы паропровода от котельной №25;

Выполнена замена 29 км сетей теплоснабжения на территории Ульяновской области.

- переведено на газ 10 твердотопливных теплоисточников в 6 муниципальных образованиях Ульяновской области (Сурском, Барышском, Николаевском, Майнском, Карсунском районах), для жилищного фонда и социальной сферы в том числе 7 котельных силами ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области».

Все работы, запланированные к выполнению в период подготовки к отопительному сезону, выполнены в полном объеме: в этом числе подготовлены к эксплуатации 995 котельных, отремонтировано 230 котлов, 2076 ед. вспомогательного оборудования теплоисточников, заменено 45 котла и отремонтировано 68 ведомственных котельных. Выполнена промывка и опрессовка 5914 систем центрального теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы, а также произведен ремонт 2282 данной системы.

Затраты на выполнение данных мероприятий составили более 1,5 млрд рублей.

Задачи 2026 года в ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- по производственным программам теплоснабжающих организаций (за счет тарифных источников) в период подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов запланирована замена и ремонт порядка 30 км сетей теплоснабжения в муниципальных образованиях и учреждениях социальной сферы подведомственных ИОГВ Ульяновской области.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

Министерством, согласно представленным данным главными распорядителями средств бюджета Ульяновской области и муниципальными образованиями области, ежемесячно проводится анализ фактического потребления энергоресурсов и коммунальных услуг учреждениями социальной сферы.

По итогам 2025 года фактическое потребление топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг учреждениями социальной сферы, финансируемых из бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, составило 3687,6 млн руб. при плановых показателях 4504,9 млн руб. Экономия составила 817,3 млн руб.

Экономия в потреблении энергоресурсов и коммунальных услуг по учреждениям сложилась за счёт постоянного контроля за потреблением, контроля за работой энерго- и теплопотребляющего оборудования, фактически сложившейся температурой наружного воздуха в отопительном периоде 2025 года выше нормы.

Министерством разработана и утверждена Памятка руководителю бюджетного учреждения по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и соблюдению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов. Данная Памятка предполагает систему мероприятий, направленных на обеспечение энергосбережения, повышение энергетической эффективности, рациональное использование энергоресурсов и бюджетных средств Ульяновской области.

Целевой топливно-энергетический баланс

Во исполнение подпункта «б» пункта 12 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 21 апреля 2021 года сообщаем, что после получения от Министерства энергетики Российской Федерации в 2024 году методических рекомендаций по разработке органами исполнительной власти субъектов российской федерации планов мероприятий («дорожных карт») по обеспечению граждан доступными и экологичными источниками энергии и достижению целевых топливно-энергетических балансов разработана новая дорожная карта по обеспечению граждан доступными и экологичными источниками энергии и достижению прогнозных (целевых) топливно-энергетических балансов Ульяновской области на период до 2030 года от 30.01.2025 № 24-ПЛ (далее – дорожная карта), утверждённая Председателем Правительства Ульяновской области.

Основными целями реализации дорожной карты являются:

- координация этапов планирования производства и потребления энергетических ресурсов;

- применение разработанных показателей прогнозных (целевых) топливно-энергетических балансов (далее – ТЭБ) Ульяновской области в отраслях экономики;

- синхронизация данных с документами стратегического планирования с учётом анализа структуры спроса на топливно-энергетические ресурсы на территории Ульяновской области;

- обеспечение граждан доступными и экологичными источниками энергии и достижение прогнозных (целевых) ТЭБ.

Мероприятия, предусмотренные дорожной картой, реализуются в установленные сроки. Топливно-энергетический баланс Ульяновской области за 2024 год от 26.09.2025 № 73-Г-01/17332вн, отражающий достижение прогнозного (целевого) топливно-энергетического баланса Ульяновской области на период до 2030 года, утверждён Губернатором Ульяновской области и направлен в адрес Министерства энергетики Российской Федерации.

Осуществление государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденного в рамках исполнения статьи 14 Федерального закона от 11.02.21 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Министерством сформирована региональная программа в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности на территории Ульяновской области на 2025-2030 годы, утверждённая распоряжением Правительства Ульяновской области от 03.06.2025 № 248-пр «Об утверждении региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ульяновской области на 2025-2030 годы».

Основной задачей региональной программы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости валового регионального продукта Ульяновской области.

Мониторинг и контроль за выполнением мероприятий и достижением значений целевых показателей региональной программы осуществляется Министерством ежеквартально.

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 22.05.2015 № 227-П «Об утверждении Порядка подготовки и распространения ежегодного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Ульяновской области» Министерством подготовлен и утверждён Правительством Ульяновской области доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Ульяновской области по итогам 2024 года.

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 21.11.2022 № 636 «Об утверждении методических рекомендаций по оценке эффективности реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном уровне» Министерством подготовлена и направлена в мае 2025 года в адрес Минэкономразвития России информация для подготовки государственного доклада по энергосбережению и энергетической эффективности за 2024 год.

Министерством ведется постоянный мониторинг и информационно-методологическая поддержка при предоставлении деклараций о потреблении энергетических ресурсов учреждениями региона в ГИС «Энергоэффективность». В систему также вносится информация об утверждении и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также программ областных и муниципальных учреждений.

Также в ГИС «Энергоэффективность» Министерством на постоянной основе вносится отчётная информация о состоянии в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ульяновской области по девяти разделам в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 20 «Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Задачи 2026 года в области энергосбережения

Выполнить ежегодную корректировку планируемых значений целевых показателей региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ульяновской области на 2025-2030 годы, с учётом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменений социально-экономической ситуации.

Сформировать ежегодный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Ульяновской области» до 01.07.2026 по итогам 2025 года.

Осуществить сбор, анализ и направление в адрес Минэкономразвития России необходимой информация для подготовки государственного доклада по энергосбережению и энергетической эффективности за 2025 год.

Электроснабжение

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Министерством сформировано заключение на разработанную Министерством энергетики Российской Федерации схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы (далее – СиПР) с обосновывающими материалами к нему.

В соответствии с данным заключением и предложениями ПАО «Россети Волга» в СиПР включены мероприятия по строительству ПС 35 кВ Семейная, что позволит реализовать мероприятия по обеспечению многодетных семей г.Димитровграда. В 2026 году ожидается поступление инвестиционной программы ПАО «Россети Волга»- «Ульяновские распределительные сети» с включением в нее мероприятий, направленных на проектирование и строительство данной ПС.

По результатам анализа отчетов о реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики за 4 квартал 2025 год установлено, что совокупный объем финансирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы, составил 1925,1 млн. рублей, что соответствует 101,4% от плана года (1898,3 млн. рублей). Совокупный объем освоения капитальных вложений субъектами электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России, в 2025 году составил 1648,8 млн. рублей, что соответствует 95,6% от плана года (1724,3 млн. рублей).

В 2025 году совокупно субъектами электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России и Министерством жилищно- коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области введено в эксплуатацию:

- линий электропередач 78,3 км., что соответствует 74,7% от плана года (104,8 км);

- дополнительной мощности 93,4 МВА, что соответствует 101,1% от плана года (93,3 МВА);

- приборы учета в количестве 14815 ед. что соответствует 87,0% от плана года (17006 ед.).

Отклонение от плановых показателей ввода в эксплуатацию линий электропередач обусловлено объективными факторами: ОАО «РЖД» перенесены на 2026 год сроки ввода в эксплуатацию участка ЛЭП от станции «Красный Гуляй» до станции Молвино» и от станции «Ульяновск-Центральный» до станции «Молвино» в связи с необходимостью корректировки трассы ЛЭП-10кВ при прохождении в зоне жилой застройки станции «Молвино», а также с закупкой дополнительного оборудования.

Наиболее значимыми направлениями реализации инвестиционных программ явилось выполнение мероприятий:

- по вводу в эксплуатацию 2 трансформаторов по 40 МВА на подстанции «Юбилейная» АО «Авиастар-ОПЭ» для обеспечения электроснабжения ООО «АУР Наро-Фоминск» и новых потребителей Заволжской особой экономической зоны;

- по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии АО «Ульяновскэнерго» с монтажом 7525 ед. приборов учета;

- по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии ПАО «Росети Волга» с монтажом 4654 ед. приборов учета;

-по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей ПАО «Россети Волга» со строительством 47,8 км линий электропередач на сумму 234,4 млн. рублей:

- по реконструкции КЛ 35кВ Льнокомбинат – Береговая (7 км), входящих в Электросетевой комплекс №1 обособленного подразделения «Димитровградские электрические сети» на сумму 190,6 млн рублей;

- по модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры филиала ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС» на сумму 262,2 млн. рублей.

Так же в рамках осуществления своих полномочий по контролю за исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, Министерством в 2025 году было проведено 10 выездных проверок реализации мероприятий инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 2024 год.

Задачи 2026 года в области эЛЕКТРОсНАБжения

На начало 2026 года на территории Ульяновской области действуют 10 инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, с совокупным планом финансирования мероприятий на 1,891 млрд рублей (с НДС).

Все запланированные инвестиционные проекты были распределены по трем основным группам:

1. Технологическое присоединение на сумму 399,8 млн. рублей с НДС;

2. Строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего на сумму 1114,9 млн. рублей с НДС;

3. Прочие инвестиционные проекты, на сумму 332,2 млн. рублей с НДС;

Основными направлениями реализации инвестиционных программ являются:

• реконструкция, модернизация и строительство трансформаторных и распределительных подстанций с введением дополнительных мощностей на 17,73мВа;

• строительство ЛЭП протяжённостью 67,99 км;

• развитие и модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электрической энергии, соответствующей требованиям Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ, с установкой 23447 приборов учёта.

Министерством на 2026 год утвержден график проверок исполнения субъектами электроэнергетики реализованных в 2025 году мероприятий инвестиционных программ, в соответствии с которым будут выполняться контрольные мероприятия.

Модернизация наружного освещения

Одной из приоритетных задач Министерства является содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации наружного освещения в населённых пунктах Ульяновской области.

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/632-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» Министерством осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных 
на строительство и ремонт объектов наружного освещения. Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе.

В 2025 году администрацией муниципального образования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области освоена субсидия на софинансирование работ по ремонту объектов наружного освещения в р.п. Чуфарово Вешкаймского района Ульяновской области в размере 401 818,64 руб. С учётом средств местного бюджета в размере 160 997,63 руб. общий объём расходов на реализацию проекта составил 562 816,27 руб. На указанные средства на улицах Заводская, Спортивная, Гая, Кооперативная, Комарова, Садовая, пер. Комсомольский, Железной Дивизии в р.п. Чуфарово Вешкаймского района Ульяновской области установлено (заменено) 55 светильников с высоким классом энергетической эффективности.

Администрацией муниципального образования «Лесоматюнинское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области освоена субсидия на софинансирование работ по строительству объектов наружного освещения на ул. Советская в посёлке Станция Налейка Кузоватовского района в размере 598 175 руб. 45 копеек. С учётом средств местного бюджета в размере 197 824 руб. 55 копеек общий объём расходов на реализацию проекта составил 796 тыс. руб. На указанные средства на ул. Советская в посёлке Станция Налейка проложена линия наружного освещения с установкой 35 светильников с высоким классом энергетической эффективности.

Задачи 2026 года по модернизации наружного освещения

По итогам проведённого в декабре 2025 года ежегодного конкурсного отбора проектов среди муниципальных образований Ульяновской области, направленных на строительство и ремонт объектов наружного освещения в 2026 году, признаны победителями следующие муниципальные образования: «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района, «Карсунский район» Ульяновской области  и Старомайнский муниципальный округ Ульяновской области.

В 2026 году в рамках указанных проектов  в р.п. Чуфарово Вешкаймского района планируется ремонт объектов наружного освещения путём установки (замены) 45 светильников с высоким классом энергетической эффективности, в р.п. Старая Майна на улицах Крупская и Революционная планируется установка (замена) 41 светильника с высоким классом энергетической эффективности, в р.п. Карсун на ул. Ленина планируется установка 3 светильников с высоким классом энергетической эффективности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Работа по улучшению инвестиционного климата Ульяновской области осуществляется за счет снижения сроков и количества процедур технологических присоединений к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, а также снижения административных барьеров и внедрения в отрасль цифровых технологий, в соответствии с мероприятиями целевой модели по подключению к электрическим сетям и национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Результатами проделанной работы по реализации мероприятий целевой модели по подключению к электрическим сетям в 2025 году явились следующие основные факторы оптимизации процесса технологического присоединения к электрическим сетям:

- удобство подачи заявки на технологическое присоединение;

- наличие «личного кабинета» заявителя на официальных сайтах сетевых организаций и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- прозрачность расчёта платы за технологическое присоединение для заявителя;

- оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства;

- оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ;

- ускоренная процедура выдачи документов об осуществлении технологического присоединения;

- отсутствие необходимости обращения заявителя к гарантирующему поставщику;

- оптимизация процедуры разработки документации по планировке территорий.

В соответствии с планом по достижению ключевых показателей эффективности Национальной модели целевых условий ведения бизнеса и системным улучшениям инвестиционного климата на территории Ульяновской области Министерством в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- осуществление информирования предпринимательского сообщества о процедурах подключения к сетям;

- изучение лучших практик регионов Российской Федерации, продемонстрировавших более высокие показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской федерации, с последующим формированием предложений по внедрению их опыта на территории Ульяновской области;

- формирование и актуализация перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Ульяновской области;

- организация участия ресурсоснабжающих (сетевых) организаций в реализации инвестиционных проектов для мониторинга своевременного исполнения своих обязательств по заключённым с инвесторами и заявителями договорам об осуществлении технологического присоединения и соглашениям о компенсации затрат, с рассмотрением возникающих проблемных вопросов на заседаниях штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Ульяновской области и штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального комплекса;

- заключение соглашений о сотрудничестве между ресурсоснабжающими организациями и исполнительными органами, в рамках которых, в том числе будет определено сотрудничество при организации взаимодействия сторон с инвесторами и заявителями в соответствии с вышеуказанными алгоритмами действий инвестора по процедурам подключения энергопринимающих устройств к сетям;

- проведение мониторинга прохождения процедур подключения энергопринимающих устройств к сетям с целью выявления проблемных вопросов, влияющих на увеличение сроков подключения.

ЗАДАЧИ 2026 ГОДА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Продолжится работа по выполнению мероприятий целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям». В 2026 году планируется осуществить расширение функционала интерактивных сервисов путём внедрения дополнительных возможностей для заявителя с последующим тиражированием на все сетевые организации Ульяновской области, что позволит обеспечить прозрачность взаимоотношений заявителей с организациями и сократить сроки прохождения процедур при подключении к электрическим сетям.

Для достижения ключевых показателей эффективности Национальной модели целевых условий ведения бизнеса и системным улучшениям инвестиционного климата на территории Ульяновской области Министерством в 2026 году будут реализованы следующие мероприятия:

- актуализация алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения энергопринимающих устройств к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, утверждённым распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 01.10.2024 № 844-од «Об утверждении алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям», в том числе в части объединения или возможности параллельного прохождения некоторых процедур подключения энергопринимающих устройств к сетям;

- взаимодействие с ресурсоснабжающими (сетевыми) организациями по заполнению Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области сведениями о существующих объектах инженерной инфраструктуры, находящихся на территории Ульяновской области и дальнейшей их актуализации.

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

В 2025 году в Ульяновской области капитально отремонтировали крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы, заменили лифты
с истекшим сроком эксплуатации в 109 многоквартирных домах, расположенных на территории 17 муниципальных образований региона. Последние работы завершились в конце декабря. Годовой план по капитальному ремонту жилого фонда исполнен на 100%, соответствующий отчёт за подписью Губернатора направлен в адрес Президента России Владимира Путина.

Благодаря выполнению этих преобразований свои условия проживания смогли улучшить больше 17 тысяч жителей нашего региона. 
На эти цели из областного фонда капитального ремонта направили около 670 миллионов рублей.

По итогам проведённых работ удалось обеспечить комфортные 
и безопасные условия проживания граждан, привести конструктивные элементы МКД в нормативное состояние и тем самым продлить срок безаварийной эксплуатации имеющего жилищного фонда.

Всего по краткосрочному плану в 2025 году выполнено 318 видов работ, которые включают в себя:

-97 видов работ по разработке проектной документации (ПСД);

-113 видов строительно-монтажных работ;

-106 видов работ по выполнению строительного;

- 2 вида по оценке соответствия лифтов требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

Наиболее популярным видом работ в МКД стал капитальный ремонт крыш, его провели в 49 многоэтажках. Также подрядчики привели в порядок фасады 23 МКД, заменили 13 внутридомовых систем электроснабжения, 7 – холодного водоснабжения, по 6 – теплоснабжения и водоотведения, 5 – горячего водоснабжения. Также в двух ульяновских многоэтажках восстановили и укрепили фундаменты, а в доме по Оренбургской, 44 установили два новых современных лифта.

На все завершённые работы согласно условиям контрактов установлен 5-летний срок гарантии.

Чтобы обеспечить соблюдение сроков, объёмов и надлежащего качества ремонтно-конструктивных преобразований, за каждым видом работ 
по капремонту осуществляется строительный контроль. Для этого, помимо инженеров Фонда, на договорной основе привлекаются независимые эксперты. Для оперативного контроля за ситуацией в домах, где проводится капитальный ремонт крыш и фасадов, организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией в сети Интернет.

Всего в регионе в 2026 году предстоит провести капремонт в 101 МКД по 701 виду работ на общую сумму 1 миллиард 62 миллиона рублей. В результаты своих условия проживания смогут улучшить порядка 20 тысяч жителей Ульяновской области. По сравнению с прошлым годом количество работ увеличилось более чем в два раза, а объём финансирования программных мероприятий вырос на 58 процентов.

701 вид капитального ремонта общего имущества в МКД включает в себя:

- 184 вида работ по разработке проектной документации (ПСД);

- 204 вида строительно-монтажных работ (СМР), в том числе:

- 109 – замена лифтов,

- 40 – крыш,

- 15 -фасадов,

- 10 – внутридомовых систем теплоснабжения,

- 10 – систем холодного водоснабжения,

- 7-электроснабжения,

- 7 – водоотведения,

- 5 – систем горячего водоснабжения,

- 1 – фундамент.

- 204 вида работ по выполнению строительного контроля;

- 109 видов работ по оценке соответствия лифтов требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

Структура доходов и основные мероприятия по увеличению фондов капитального ремонта

Объём поступлений в областной фонд капитального на счёте регионального оператора в 2025 году составил 1013,4 миллионов рублей.

Наиболее существенную часть из этого объёма составляют ежемесячные целевые взносы на капремонт общедомового имущества. Всего по итогам прошлого года поступило 956,15 млн рублей при объёме начислений 994,35 млн рублей. Таким образом, уровень собираемости средств со всех категорий собственников составил 96,16%.

Ещё 50,44 миллиона рублей вернули собственники, которые приняли решение изменить способ формирования фонда и вместо отдельных спецсчетов выбрали счёт регионального оператора. Также 6,81 миллионов рублей составили прочие поступления в фонд (начисление процентов на размещение средств и др.)

Все средства, поступающие на капитальный ремонт, направляются на финансирование мероприятий по капитальному ремонту общедомового имущества, а также перечисляются на специальные счета, открытые по решению собственников.

Расходная часть фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора в 2024 году составила 1041,00 миллионов рублей, из которых:

- 754,15 млн рублей – на оплату работ и услуг по капремонту общего имущества в МКД направлено 599 миллионов рублей;

- 235,21 миллионов рублей – перевод на специальные счета;

- 33,95 млн рублей – расходы на оплату мероприятий по замене лифтового оборудования;

- 17,69 млн рублей – прочие расходы.

В то же время значительной остаётся задолженность всех категорий собственников по внесению целевых платежей на капремонт. Этот долг сформировался за все предшествующие период реализации региональной программы.

По состоянию на 1 января 2026 года его размер составляет порядка 517,35 миллионов рублей, из которых:

- по физическим лицам – 402,94 млн рублей;

- по собственникам нежилых помещений – 42,48 млн рублей;

- по органам местного самоуправления за помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 71,93 млн рублей.

Для увеличения объёма средств и повышения уровня собираемости Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области применяет различные предусмотренные законом методы и инструменты. Эти мероприятия проводятся в досудебном и судебном порядке.

Обеспечение финансовой устойчивости и стабильности региональной системы капремонта в Ульяновской области

Центральным направлением деятельности Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области является повышение финансовой устойчивости и стабильности региональной системы капремонта на весь период её действия.

Долгое время низкий размер минимального взноса на капитальный ремонт негативно сказывался на реализации программных мероприятий. Из-за этого ежегодно сокращался объём проведения капитального ремонта. Ситуация начала меняться с 2022 года, когда важнейшей задачей стала корректировка минимального размера взноса и его постепенное доведение до уровня экономически обоснованного. Главный подход в этой работе – плавность и учёт интересов граждан. Именно поэтому было принято решение уйти от одномоментного увеличения размера взноса.

Очередное изменение размера взноса на капитальный ремонт утверждено Постановлением Правительства Ульяновской области от 26.12.2025 года № 792-П.

С 1 января 2026 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Ульяновской области составляет:

- Не оборудованный крышными и блочно-модульными котельными и имеющий в составе общего имущества лифтовое оборудование, от 10 этажей – 14,87 руб./кв.м.

- Оборудованный крышными и блочно-модульными котельными и имеющий в составе общего имущества лифтовое оборудование, от 10 этажей – 19,87 руб./кв.м.

- Не оборудованный крышными и блочно-модульными котельными и имеющий в составе общего имущества лифтового оборудования, от 5 до 9 этажей включительно – 14,05 руб./кв.м.

- Оборудованный крышными и блочно-модульными котельными и не имеющий в составе общего имущества лифтового оборудования, от 5 до 9 этажей включительно – 19,05 руб./кв.м.

- Не оборудованный крышными и блочно-модульными котельными и имеющий в составе общего имущества лифтовое оборудование, от 5 до 9 этажей включительно – 15,05 руб./кв.м.

- Оборудованный крышными и блочно-модульными котельными и имеющий в составе общего имущества лифтовое оборудование, от 5 до 9 этажей включительно – 20,05 руб./кв.м.

- Не оборудованный крышными и блочно-модульными котельными и не имеющий в составе общего имущества лифтового оборудования, до 4 этажей включительно – 14,19 руб./кв.м.

- Оборудованный крышными и блочно-модульными котельными и не имеющий в составе общего имущества лифтового оборудования, до 4 этажей включительно – 19,19 руб./кв.м.

Новым критерием для разделения минимального размера взноса в Ульяновской области стало наличие или отсутствие в составе общего имущества лифтового оборудования. Собственники помещений в таких МКД дополнительно должны вносить по 1 рублю с 1 кв. метра на последующий ремонт и замену лифтового оборудования.

Кроме того, собственники самостоятельно принимают решение об изменении минимального размера взноса на капитальный ремонт своих МКД.

# Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» (с 2019 по 2024 год регион участвовал в реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»).

Все запланированные показатели регионального проекта, установленные на 2025 год достигнуты:

- доля твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), направленных на обработку, составила 84,6% от общего объема образованных ТКО, установленный на 2025 год федеральным проектом показатель равный 60 %;

- доля ТКО, направленных на захоронение – 65,2%, установленный на 2024 год показатель равный 90 % (показатель убывающий);

С 2019 года введено 247 тыс. тонн мощностей  по утилизации ТКО (объект по обработке и утилизации отходов в зоне деятельности регионального оператора № 1 ООО «ЦЭТ») и 80 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО (линии сортировки в ЗДРО №3 - ООО «УК Экостандарт» и в ЗДРО №4 ООО «ПРОФЭКО»). В 2025 году введение мощностей проектом не было предусмотрено.

В 2025 году в рамках Проекта «Экономика замкнутого цикла» федеральное финансирование не выделялось.

Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

В 2025 году с целью оказания содействия бюджетам муниципальных образований Ульяновской области для реализации мероприятий, связанных                            с обустройством мест (площадок) накопления ТКО, в рамках государственной программы проводилась работа по обустройству мест (площадок) накопления ТКО. Так в 2025 году были выделены бюджетные ассигнования в размере 1,809 млн рублей, что позволило обустроить в соответствии с санитарными нормами и правилами 66 контейнерных площадок.

Задачи на 2026 год в сфере обращения с твЕрдыми коммунальными отходами

В 2026 году необходимо достичь показатели по доле ТКО, направленных на обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО не менее 60% и доле ТКО, направленных на захоронение, в том числе прошедших обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО не более 90%. Показатели планируется достигнуть за счет имеющихся мощностей по обработке и утилизации ТКО, используемых региональными операторами по обращению с ТКО.

В 2026 году в рамках Проекта «Экономика замкнутого цикла» федеральное финансирование не предусмотрено.

Для достижения цели федерального проекта на территории Ульяновской области запланировано строительство Комплекса по обращению с отходами, включающего в себя:

- мусоросортировочный комплекс мощностью 140 тыс. тонн/год;

- участок компостирования на 120 тыс. тонн/год;

- объект по захоронению отходов мощностью 300 тыс. тонн/год;

- линия по утилизации полезных фракций ТКО мощностью до 10 тыс. тонн/год (точные параметры будут определены на этапе проектирования с учётом анализа рыночных потребностей).

Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

В 2026 году на мероприятия по обустройству мест (площадок) накопления ТКО предусмотрены средства в размере 2,0 млн руб., что позволит обустроить не менее 40 контейнерных площадок.

Формирование комфортной городской среды

На реализацию государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» в 2025 году было выделено финансирование в сумме 679,2 млн руб., (федеральный бюджет – 506,0 млн руб., областной бюджет – 144,9 млн руб., местный бюджет – 28,3 млн руб.).

Из них:

- на формирование современной городской среды было направлено 349,5 млн рублей (федеральный бюджет – 322,1 млн рублей, областной бюджет – 9,9 млн рублей, местный бюджет – 17,5 млн рублей). Благоустроено 63 дворовые территории и 20 общественных пространств (Ульяновск – 6, Димитровград – 3, Новоульяновск – 2, Инза – 3, Барыш – 3, Сенгилей -1 и Силикатный – 2) в 7 муниципальных образованиях;

- на реализацию мероприятий - создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса направлено финансирование в размере 304,7 млн рублей (федеральный бюджет – 183,9 млн рублей, областной бюджет – 110,0 млн рублей, местный бюджет – 10,8 млн рублей). Реализованы 3 проекта благоустройства – это «Улица Советская. Разговор со временем» в р.п. Карсун, «Старая Майна – отдых для души» в р.п. Старой Майне, «Инза – место роста» в г. Инзе.

На реализацию мероприятий по благоустройству 39 территориальных общественных самоуправлений в 19 поселениях и городских округах из областного бюджета было выделено финансирование в объеме 25,0 млн рублей.

Плановые показатели государственной программы выполнены на 100%. Финансирование освоено в полном объёме (кассовое исполнение составило 100%).

По итогам реализации мероприятий государственной программы 
в 2025 году количество благополучателей в регионе составило 365 тыс. человек.

задачи 2026 года по реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды»

В 2026 году реализация государственной программы «Формирование комфортной городской среды» будет продолжена. Предусмотрено финансирование в сумме 931,1 млн руб. (федеральный бюджет – 667,6 млн руб., областной бюджет – 226,6 млн руб., местный бюджет – 36,9 млн руб.).

Основным направлением остаются мероприятия по формированию современной городской среды. Планируется выполнить благоустройство 14 общественных пространств в 6 муниципальных образованиях и реализовать 5 проектов – победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На благоустройство 14 общественных пространств (Ульяновск – 6, Димитровград – 2, Новоульяновск – 1, Инза - 2, Барыш – 2 и Сенгилей - 1) предусмотрено финансирование в сумме 334,1 млн руб. (федеральный бюджет – 307,9 млн руб., областной бюджет – 9,5 млн руб., местный бюджет – 16,7 млн руб.).

На реализацию 5 проектов «Будь в центре!» в г. Барыше, «И вас зову сюда...» (II этап) в р.п. Языково, «Новоспасское: Улица Мира – путь к преображению», «Огонь Земли, Души и Сердца» в с. Троицкий Сунгур, «Возрождая Промзино городище» в р.п. Сурское – победителей X Всероссийского конкурса предусмотрено финансирование в сумме 562,0 млн рублей (федеральный бюджет – 359,7 млн. рублей, областной бюджет – 182,1 млн рублей, местный бюджет – 20,2 млн рублей).

Для своевременной реализации проектов благоустройства общественных территорий еще с ноября 2025 года Министерством, совместно с муниципальными образованиями была организована работа по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации. Все дизайн-проекты были рассмотрены и согласованы на заседаниях комиссии по благоустройству и озеленению при Едином градостроительном совете при Губернаторе. Проведены конкурентные процедуры по отбору подрядных организаций. В соответствии с Правилами предоставления субсидий и заключенными Соглашениями с Минстроем России срок заключения контрактов на выполнение работ установлен до 1 апреля.

Также в рамках реализации государственной программы будет продолжено мероприятие по благоустройству территорий ТОС за счёт средств областного бюджета на сумму 35,0 млн руб. Планируется благоустроить 50 территорий ТОС, средства будут распределены по итогам проведения конкурса среди победителей, который состоится в период с февраля по март 2026 года.

комплекс работ по благоустройству территорий населённых пунктов

Для выполнения распоряжений Губернатора Ульяновской области 
от 13.03.2025 № 158-р и 18.08.2025 № 605-р на территории региона проведён комплекс работ по весеннему и осеннему благоустройству территорий населённых пунктов.

В период комплекса работ по весеннему благоустройству с 14 апреля по 1 июня 2025 года проведено 3 областных санитарных пятниц и 1 областной субботник. 
Приняли участие 83 098 человек.

В рамках комплекса работ по осеннему благоустройству территорий за период с 1 сентября по 19 октября 2025 года проведены 3 областные санитарные пятницы и 1 областной субботник, приуроченный ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия» и Всемирному дню чистоты. В комплексе работ 
в муниципальных образованиях приняли участие 67 959 человек.

Работы, предусмотренные в весенне-осенний период, выполнены 
на 100%.

Подготовка специалистов для ЖКК И ПОВЫШЕНИЕ профессионального УРОВНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ МКД

Программа подготовки специалистов с высшим образованием в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области за счёт средств областного бюджета реализуется с 2015 года. Подготовка ведётся на базе ФГБОУ «Ульяновский государственный технический университет» по направлению «Строительство» (профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства»). В настоящее время действия закона прекращено.

За время действия программы выпущено всего 178 дипломированных специалистов, из них: 71 бакалавров и 107 магистров.

Выпускники трудоустроены в организации жилищно-коммунального хозяйства: ООО «Газсервис», ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», УМУП «Городская теплосеть», ООО «ГК Аметист», ООО «ОптЭл», ОГКП «Ульяновский областной водоканал», ООО «УК Центральный квартал», УМУП «Ульяновскводоканал», ТСЖ «Север-2», ООО «УК Симбирцит», ООО «УК МегаЛинк», ООО «УК СегаЛинк», ООО «УК Добросеть», МБУ «Центр Управления Городом», ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск», в Агентстве государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области, в Фонде модернизации ЖКК Ульяновской области, в отделах ТЭР и ЖКХ администраций муниципальных образований: г. Ульяновск, г. Димитровград, Карсунский район, Чердаклинский район, ПАО «Т Плюс», УМУП «Ульяновскводоканал».

В Ульяновской области ведется подготовка не только специалистов ЖКК с высшим образованием, но и со средним.

Так, на базе ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» по программам «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Электроснабжение (по отраслям)», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» обучаются 320 студентов, в том числе 100 поступивших в 2025 году.

Студенты успешно проходят практику на базах организаций, таких как: ООО «УК Свободный выбор», ООО «Аметист», ООО «Гермес», ООО «Свобода», ООО «Олимп», ООО «Аквамарин», ООО «УК Солидарность», ООО «Согласие», ООО «Союз», ООО «УО Жилстройсервис», ООО «Юго-Запад», ООО «Рубин», ООО «Домоправление», ООО «Электротехника», ОГКП «Ульяновский областной водоканал»,  ООО «ВолгаЛифт», ООО СП «Лифтсервис», ООО «Лифтремонт» куда в дальнейшем имеют возможность трудоустроиться.

На базе ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий экономики и права» с 2020 года реализуется программа среднего профессионального образования «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ». В настоящее время обучаются 25 студентов. Первый выпуск состоялся в 2023 году, в 2025 году выпустилось 40 студентов. 80% выпускников трудоустроены в организациях жилищно-коммунального хозяйства, оставшиеся выпускники были призваны на военную службу.

В октябре и ноябре 2025 года в целях повышения профессионального уровня председателей советов многоквартирных домов Министерством организовано обучение на базе техникума железнодорожного транспорта. По 36-часовой программе «Управления многоквартирными домами» прошли обучение 45 председателей Советов МКД, которые после успешно прошедших экзаменационных испытаний получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

ЗАДАЧИ 2026 года по ПОДГОТОВКе СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИю профессионального УРОВНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ МКД

В 2026 году областным бюджетом предусмотрена организация курсов повышения квалификации для председателей советов МКД по 72-часовой программе «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в размере 100,0 тыс. руб., что позволит обучить 50 председателей Советов многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновской области.

О ситуации с заработными платами 
в сфере топливно-энергетического, 
жилищно-коммунального комплексов, 
обращения с ТКО и строительной отрасли

Во исполнение поручения Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области ведет работу по повышению уровня заработной платы работникам курируемых отраслей.

По состоянию на 01.01.2026 подписано и действует 71 соглашение, в том числе:

- 61 соглашение о намерении повышения заработной платы;

- 10 коллективных договоров;

что охватывает интересы более 11 тысяч работников.

Рост среднемесячной заработной платы работников по курируемым отраслям экономики выше уровня роста потребительских цен на конец 2025 года (уровень инфляции – 9,8%).

Рост поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области к аналогичному периоду 2024 года составил 109,0%, на 245,5 млн руб. Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области по предприятиям курируемых отраслей за 2025 год составило 2 млрд 996,0 млн руб.

За 2025 год общее поступление налогов в консолидированный бюджет Ульяновской области по предприятиям курируемых отраслей составило 6 млрд 764,2 млн руб., что составляет 97,4% к аналогичному периоду 2024 года.

Задачи на 2026 год по увеличению заработной платы работникам курируемых министерством отраслей

- Увеличение заработной платы работникам в курируемых отраслях экономики на уровень не менее индекса потребительских цен;

- Заключение соглашений об индексации заработной платы с организациями курируемых отраслей;

- Постоянная работа с предприятиями, организациями курируемых отраслей экономики в части увеличения заработной платы работникам. Постоянный мониторинг уровня заработной платы, анализ состояния трудовых ресурсов, наличия задолженности по заработной плате перед работниками, выплаты заработной платы ниже МРОТ, наличия задолженности по уплате налогов, анализ динамики уплаты налогов в консолидированный бюджет Ульяновской области предприятий курируемых отраслей.

Экономический эффект от курируемых отраслей по итогам повышения заработной платы прогнозируется в виде уплаты НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области с ростом более 100,0 млн руб.

об итогах работы строительного комплекса Ульяновской области

В 2025 году деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области в соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ №309) была направлена 
на достижение национальной цели - «Комфортная и безопасная среда 
для жизни».

В целях участия Ульяновской области в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на региональном уровне реализуются проект «Жильё», результаты которого взаимосвязаны с оценкой эффективности деятельности высших должностных лиц и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации.

По итогам 2025 года значения показателей составили:

1. Объём ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости составил 0,935 млн кв. м или 102% от годового планового значения на 2025 год 
0,917 млн кв. м.

2. Количество семей, улучшивших жилищные условия – 25,33 тыс. 
или (109%) от плана 23,19 тыс. семей. Указано прогнозное значение.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Жилищное строительство

В период с 2014 по 2025 год в Ульяновской области построено 
и введено в эксплуатацию 10 млн 345 тыс. кв.м жилой площади.

Строительство жилья в Ульяновской области

|  | 2014 - 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено, тыс. кв.м | 4582,9 | 1019 | 1034 | 857,7 | 689,8 | 797,3 | 735,1 | 628,8 |

По итогам реализации регионального проекта «Жильё» в регионе построено 5,76 млн. кв. м. жилья.

192,45 тыс. семей за время реализации программ улучшили жилищные условия, по итогам 2025 года обеспеченность жильем на 1 человека составила 34,4 кв.м. на человека.

Обеспеченность населения Ульяновской области жильём

|  | 2014 - 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кв.м на человека | С 25,4 до 28,2 | 29,0 | 29,9 | 30,6 | 31,9 | 32,2 | 33,7 | 34,4 |

Плановые показатели региональный проект «Жильё»

| Наименование показателя | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. на человека | 34,5 | 35 | 35,5 | 36,1 | 36,6 | 37,1 |
| Объём жилищного строительства, млн кв.м. | 0,705 | 0,710 | 0,720 | 0,730 | 0,740 | 0,750 |
| Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года, % | 12,1 | 13,6 | 15,1 | 16,6 | 18,1 | 19,6 |

Показатель «Объем жилищного строительства» в 2025 году выполнен 
на 89 %, на территории региона введено в эксплуатацию 628,8 тыс. кв. м.

Показатель «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года» 
в 2025 году составило 11,9% - это 97 % от годового планового значения (12,1%). Указано прогнозное значение.

Недостижение плановых значений, установленных на 2025 год 
по показателям, вызвано несколькими факторами, в том числе высокая процентная ставка по ипотечному кредитованию, отмена льготной ипотеки, высокая ставка проектного финансирования, что привело к увеличению количества нереализованного жилья. В связи с этим были снижены общие темпы ввода МКД.

Количество нереализованного жилья на территории региона на конец декабря 2025 года составило 215 тыс. кв. м (55 % от объёма строительства), количество проданной площади составляла 148 тыс. кв. м (38 % от объёма строительства).

На 01.12.2025, с начала 2025 года выдано 6,2 тыс. ед. ипотечных кредитов (спад на 39,3 % к аналогичному периоду 2024 года (10,1 тыс. ед.).

В соответствии с паспортом федерального проекта «Жильё» на территории региона до 2030 года необходимо:

построить 4,36 млн кв. м нового жилья;

обеспечить долю обновлённого жилого фонда на уровне 19,6%;

достичь показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, в размере 37,1 кв. м;

5,34 тыс. граждан переселить из непригодного для проживания жилищного фонда.

План по вводу жилья на 2026 год составляет – 710 тыс. кв. м.

Плановое значение показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» на 2026 год составляет – 35 кв. м.

Показатель «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года» 
в 2026 году составляет - 13,6%.

На стадии согласования находится директивный план по вводу жилья для муниципальных образований.

В 2026 году продолжатся работы по постановке на кадастровый учёт построенных или реконструируемых объектов недвижимости на территории региона для населения по сниженной стоимости, в целях обеспечения роста доли ИЖС.

На сегодняшний день уже проведены работы по 3193 домам, общей площадью 242,9 тыс. кв. м.

Основными инструментом достижения планового показателя ввода жилья регионального проекта «Жильё» являются масштабные инвестиционные проекты жилищного строительства.

С 2019 года на территории региона реализуется 18 проектов комплексной жилой застройки (17 – г. Ульяновск, 1 в г. Димитровграде) с объёмом жилищного строительства до 2035 года – 2 млн 122 тыс. кв.м, с объёмом инвестиций – 129,167 млрд рублей.

Государственная программа «Стимул»

Ульяновская область с 2015 года участвует в государственной программе РФ «Стимул», в рамках которой из федерального бюджета направляются средства на строительство социальных объектов и транспортной инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах.

Благодаря федеральной поддержке в размере 3 млрд 757 млн рублей в регионе построены 2 общеобразовательные школы на 1000 ученических мест каждая, 5 детских садов, 15 автомобильных дорог, возмещены затраты застройщиков за подключение к инженерным сетям 24 МКД в новых строящихся микрорайонах.

В 2025 году завершено строительство новой дороги по улице Ефремова в новом строящемся микрорайоне Юго-Западный в Засвияжском районе города Ульяновска, протяженностью 1 км 485 м, что позволило разгрузить транспортную инфраструктуру для более 35 тыс. жителей микрорайона.

На завершение строительства дороги по улице Ефремова в 2025 году было предусмотрено 174,5 млн рублей, в том числе из:

областного бюджета       - 157,3 млн рублей;

местного бюджета           - 17,195 млн рублей.

По информации Минстроя России финансирование программы «Стимул» планируется восстановить с 2027 года.

Переселение граждан из аварийного жилья.

Одной из приоритетных задач, является переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в безопасные и благоприятные условия проживания.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках 2-х программ:

программа с федеральной поддержкой, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 03.10.2025 № 523-П (далее – федеральная программа), в которую включены дома признанные аварийными 
с 01.01.2017 и расселяемые в рамках реализации регионального проекта «Жильё»;

программа без федеральной поддержки, за счет средств областного 
и муниципального бюджетов, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П (далее – областная программа), 
в которую включены дома признанные аварийными до 01.01.2017.

В 2025 году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается реализации мероприятий по переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в составе регионального проекта «Жильё».

Плановые показатели региональный проект «Жильё»

| Наименование показателя | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года), тыс. чел. | 3,74 | 3,98 | 4,23 | 4,53 | 4,83 | 5,34 |

В 2025 году в рамках реализации мероприятий по переселению граждан, расселено 30 человек из жилых помещений общей площадью 0,733 тыс. кв. м, на сумму 89,61 млн рублей, на территории 5 муниципальных образований Ульяновской области (город Димитровград и Ульяновск, Инзенский, Новомалыклинский и Карсунский районы) , что в свою очередь позволило выполнить показатель регионального проекта на 109%, а именно переселить 
с 2019 года 4,057 тыс. человек из непригодного для проживания жилищного фонда.

| Всего, млн рублей | средства ФРТ, млн рублей | средства областного бюджета, млн рублей | средства местных бюджетов, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 89,61 | 28,49 | 43,09 | 18,03 |

По областной программе, реализуемой только за счёт средств консолидированного бюджета Ульяновской области в 2025 году расселено 1,439 тыс. кв. м. аварийного жилья и переселено 72 человека, на сумму 292,04 млн рублей, на территории 6 муниципальных образований Ульяновской области (Барышский, Инзенский, Ульяновский, Карсунский районы, город Димитровград и Ульяновск)

| Всего, млн рублей | средства областного бюджета, млн рублей | средства местных бюджетов, млн рублей |
| --- | --- | --- |
| 292,04 | 210,31 | 81,73 |

В 2025 году в рамках реализации двух программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ульяновской области расселено 2,2 тыс. кв. м. аварийного жилья и переселено 102 человека.

В 2026 году на завершение реализации мероприятий этапа 2025 
и 2026 годов федеральной Программы предусмотрено 305,847 млн рублей, 
что позволит расселить 171 человек из жилых помещений общей площадью 
3,615 тыс. кв. м. в 4 муниципальных образованиях (город Димитровград и 
Ульяновск, Инзенский и Новомалыклинский районы).

| Всего, млн рублей | средства ФРТ, млн рублей | средства областного бюджета, млн рублей | средства местных бюджетов, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 305,847 | 96,05 | 128,71 | 81,087 |

Ведётся подготовка заявки в ППК «Фонд развития территорий» 
для привлечения в регион в 2026 году средств федерального бюджета в размере 219,41 млн рублей на реализацию этапа 2026 и 2027 годов.

Всего на территории региона подлежит расселению 270 аварийных домов общей площадью 125 тыс. кв.м, в котором проживает 6801 человек.

Для расселения данного объёма аварийного жилья необходимо свыше 
12 млрд рублей.

Программы жилищного строительства

«Обеспечение жильём детей сирот», «Обеспечение жильем молодых семей», «Губернаторская ипотека»,

В регионе продолжают действовать жилищные программы для льготных категорий граждан, благодаря которым за период реализации национального проекта, свои жилищные условия улучшили порядка 2 800 человек.

По трём жилищным программам в 2025 году с государственной поддержкой жилищные условия улучшили 308 семей, работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, IT-организаций, авиастроительного комплекса, молодые семьи и дети-сироты.

В 2025 году на финансирование данных программ всего из федерального и консолидированного бюджета региона было выделено 852,4 млн рублей.

Региональная программа «Губернаторская ипотека»

Обеспечение жильём работников бюджетной сферы, IT-организаций 
и авиастроительного комплекса.

С сентября 2015 года её участниками стали 2097 семей.

В 2025 году свои жилищные условия улучшили 19 семей работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, IT-организаций 
и авиастроительного комплекса.

На 2026 год в консолидированном бюджете Ульяновской области предусмотрено 7,775 млн рублей на улучшение жилищных условий 43 семей данных категорий граждан.

Обеспечение жильём молодых семей

Всего с начала реализации программы 1184 молодых семей Ульяновской области улучшили свои жилищные условия.

В 2025 году 49 молодых семей региона улучшили жилищные условия 
(из них 17 многодетных семей).

|  | 2012 - 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, млн. рублей | 272,45 | 23,0 | 30,4 | 34,8 | 37,3 | 59,9 | 65,371 | 67,37 |
| ФБ | 85,1 | 7,6 | 6,99 | 11,1 | 14,1 | 17,5 | 18,325 | 18,17 |
| ОБ | 118,38 | 7,5 | 14,4 | 15,0 | 15,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 |
| МБ | 68,96 | 7,9 | 9,02 | 8,68 | 8,22 | 18,4 | 22,05 | 24,2 |
| Кол-во семей, улучшивших жилищные условия | 544 | 38 | 50 | 60 | 52 | 60 | 54 | 49 |

На 2026 год в консолидированном бюджете предусмотрено 
70,66 млн рублей, из федерального бюджета привлечено 17,56 млн рублей 
на улучшение жилищных условий 46 молодых семей, из них 7 многодетных.

В декабре 2025 заключено Соглашение с Минстроем России 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на предоставление социальной выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилого помещения в 2026-2028 годах на сумму 223,78 млн рублей, из них:

|  | Всего, млн рублей | средства федерального бюджета | средства областного бюджета, | средства местных бюджетов, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 70,66 | 17,56 | 25,0 | 28,10 |
| 2027 | 75,92 | 18,836 | 25,0 | 32,08 |
| 2028 | 77,20 | 19,424 | 25,0 | 32,78 |
| Итого: | 223,78 | 55,82 | 75,0 | 92,96 |

Обеспечение жильём детей-сирот.

С 2013 года 2 426 детей-сирот обеспечены жильем, из них - 240 
в 2025 году (118 – получили квартиры, 122 – выплаты по жилищным сертификатам).

На 01.01.2025 нуждающимися в жилых помещениях являлись 
1955 человек (с учётом вычета 752 несовершеннолетних), из них 1831 человек обратился с заявлениями о предоставлении жилья.

В 2025 году для обеспечения жильём детей-сирот были предусмотрены средства в размере 773,96 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 90,1 млн рублей;

средства областного бюджета – 683,86 млн рублей.

Коэффициент обеспеченности жильём детей-сирот (соотношение 
в процентах числа обеспеченных жильём к числу нуждающихся) в Ульяновской области по итогам 2025 года достиг показателя 12,17%.

Показатели обеспечения

| Населенный пункт | Количество обеспеченных |
| --- | --- |
| г. Ульяновск | 92 |
| г. Димитровград | 21 |
| г. Новоульяновск | 1 |
| г. Барыш и пос. Лесная Дача | 1 |
| р.п. Кузоватово | 2 |
| р.п. Ишеевка | 1 |
| ОПЛАТА СЕРТИФИКАТОВ | 122 |
| ИТОГО | 240 |

В 2025 году 572 сироты, временно не получивших жилые помещения, получили ежемесячную денежную компенсацию расходов за наем жилого помещения на сумму 51,95 млн рублей, размер компенсации составил 
8,0 тыс. рублей в месяц.

Объём финансирования на 2026 год

На 2026 год в Ульяновской области на обеспечение жильём детей-сирот предусмотрено 621,45 млн рублей (из них 91,26 млн рублей – средства федерального бюджета).

| Всего средств, млн рублей | Субсидии из федерального бюджета, млн рублей | Областной бюджет, млн рублей |
| --- | --- | --- |
| 621,45 | 91,26 | 530,19* |

Финансирование в объёме 621,45 млн рублей позволит обеспечить жильём в 2026 году 164 ребенка-сироты.

| Муниципалитет | Количество, шт. | Стоимость квартиры (номинал сертификата), млн рублей | Финансирование, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Ульяновск | 50 | - | 271,45 |
| г. Димитровград | 23 | - |  |
| ОПЛАТА СЕРТИФИКАТОВ | 91 | 3,84 | 350,0 |
| ИТОГО: | 164 |  | 621,45 |

Для обеспечения жильём всех нуждающихся детей-сирот необходимо 
6,224 млрд рублей.

| Муниципальное образование | Количество нуждающихся, чел. | Стоимость обеспечения, млн рублей | Потребность в деньгах, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Барышский район | 76 | 3,495* | 265,62 |
| г. Димитровград | 235 | 3,062 | 719,57 |
| Инзенский район | 40 | 3,495 | 139,8 |
| г. Ульяновск | 1115 | 3,495 | 3 896,925 |
| Базарносызганский район | 9 | 3,495 | 31,455 |
| Вешкаймский район | 20 | 3,495 | 69,9 |
| Карсунский район | 22 | 3,495 | 76,89 |
| Кузоватовский район | 14 | 3,495 | 48,93 |
| Майнский район | 16 | 3,495 | 55,92 |
| Мелекесский район | 33 | 3,495 | 115,335 |
| Николаевский район | 14 | 3,495 | 48,93 |
| Новомалыклинский район | 8 | 3,495 | 27,96 |
| МО г. Новоульяновск | 16 | 3,495 | 55,92 |
| Павловский район | 9 | 3,495 | 31,445 |
| Радищевский район | 20 | 3,495 | 69,9 |
| Сенгилеевский район | 11 | 3,495 | 38,445 |
| Старокулаткинский район | 7 | 3,495 | 24,465 |
| Старомайнский район | 21 | 3,495 | 73,395 |
| Сурский район | 15 | 3,495 | 52,425 |
| Тереньгульский район | 2 | 3,495 | 6,99 |
| Ульяновский район | 45 | 3,495 | 157,275 |
| Цильнинский район | 12 | 3,495 | 41,94 |
| Новоспасский район | 34 | 3,495 | 118,83 |
| Чердаклинский район | 16 | 3,495 | 55,92 |
| ИТОГО | 1810 |  | 6 224,195 |

Для достижения в 2026 году показателя не ниже уровня 2025 года, 
а также для достижения целевого индикатора Программы ликвидации задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, образовавшейся по состоянию на 1 января 2024 года, до 2030 года ежегодно необходимо финансирование в объёме не менее 1,23 млрд рублей 
для обеспечения жильем не менее 352 человек.

Данная потребность включена в перечень первоочередных расходов бюджета Ульяновской области по итогам исполнения бюджета в 2026 году.

Вопрос обеспечения жильём детей-сирот, находится на особом контроле.

Так же в областном бюджете на 2026 год предусмотрены средства 
в размере 52,0 млн рублей на ежемесячную денежную компенсацию расходов за наем жилого помещения, временно не получившим жилые помещения, размер компенсации составляет 8,0 тыс. рублей в месяц.

На особом контроле вопрос защиты прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Долевое строительство.

В 2025 году введен в эксплуатацию последний МКД, находящийся 
в Едином реестре проблемных объектов (дом 67 по ул. Красноармейской).

Переданы жилые помещения 421 участникам долевого строительства объектов застройщиков-банкротов, в том числе:

118 -ООО «СК Атриум» (дом № 67 по ул. Красноармейская);

127 - ООО «Силен» (дом по ул. Кролюницкого);

176 - ООО «ТД КПД-1» (дом №25 по пр-ту Маршала Устинова).

Кроме этого, в 2025 году выплаты получил 41 участник долевого строительства объектов застройщиков-банкротов:

ООО «Максима» - 26 участников долевого строительства,

ООО «Птицефабрика Тагайская» - 3 участника долевого строительства;

ООО «Технология-Поволжье КО» (2 дома) - 7 участников долевого строительства);

ЗАО «Строительная Корпорация» - 5 участников долевого строительства.

Всего по вышеуказанным домам застройщиков – банкротов с декабря 2023 года получили выплаты 1499 участника долевого строительства на сумму 4 млрд. 379 млн  рублей.

Таким образом, восстановлены права 1920 участников долевого строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и которые в дальнейшем были признаны банкротами.

Строительство социально значимых объектов

Служба единого заказчика

В 2025 году были охвачены контролем 67 объектов областной 
и муниципальной собственности, на общую сумму 3 210,7 млн рублей, 
в том числе:

51 объекта единого заказчика на общую сумму 2 389,3 млн рублей, 
в том числе:

35 объектов здравоохранения на сумму 1 247,4 млн рублей;

8 объектов образования на сумму 418,6 млн рублей;

4 объектов для социальной поддержки и защиты населения на сумму 112,9 млн рублей;

3 объектов культуры на сумму 310,1 млн рублей;

1 объекта развития инфраструктуры зон развития на сумму 300,3 млн рублей.

16 объектов строительного контроля на сумму 821,4 млн рублей:

|  | Количество объектов | Стоимость СМР, млн рублей |
| --- | --- | --- |
| Образование | 7 | 500,2 |
| Культура | 4 | 9,8 |
| Водоснабжение | 3 | 285,6 |
| Спорт | 2 | 25,8 |
| ИТОГО: | 16 | 821,4 |

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов в 2025 году:

введены в эксплуатацию:

Ундоровский палеонтологический музей с. Ундоры;

индустриальный парк (IV этап) портовой особой экономической зоны 
на территории муниципального образования «Чердаклинский район» корпус 1;

производственно-складские здания на территории промышленной зоны «Заволжье» Заволжского района г. Ульяновска;

17 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населённых пунктах области:

с. Троицкое, с. Вешкайма, пос. Свет, с. Студенец, с. Чириково, 
с. Стоговка, пос. Приволье, пос. Крутец, с. Шаховское, с. Баклуши, 
с. Выползово, с. Большой Кувай, п. Центральная усадьба совхоза «Сурский», 
с. Бояркино, с. Русская Беденьга, с. Верхние Тимерсяны, с. Старые Алгаши.

выполнен капитальный ремонт:

зданий городской поликлиники № 3 в г. Ульяновске (ул. Хрустальная, 3Б), (ул. Тюленева, 7) и (ул. Локомотивная, 13);

здания городской поликлиники № 6 в г. Ульяновске (ул. Авиастроителей,31);

Гимназии № 2;

Школы-интерната № 91;

Ульяновского профессионально-политехнического колледжа;

Ульяновского авиационного колледжа;

Ульяновского медицинского колледжа.

Велись работы:

по строительству:

поликлиники в Засвияжском районе г. Ульяновска, срок ввода 
в эксплуатацию 2026 год;

стационарного отделения для граждан старшего поколения «Дом активного долголетия» Многопрофильного центра реабилитации и активного долголетия «Подсолнух» в г. Ульяновске, ул. Герасимова, д. 7, срок ввода 
в эксплуатацию 2027 год;

индустриального парка (IV этап)» портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район», 
срок ввода в эксплуатацию 2026 год;

крытого футбольного манежа г. Ульяновск, срок ввода в эксплуатацию 2026 год;

детского инфекционного корпуса на 100 коек в Заволжском районе 
г. Ульяновска, срок ввода в эксплуатацию 2026 год;

по капитальному ремонту:

объекта культурного наследия Федерального значения «Здание Мемориального центра, сооруженного в честь 100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича», г. Ульяновск, срок ввода в эксплуатацию 2026 год;

многопрофильного центра реабилитации и активного долголетия «Подсолнух» в г. Ульяновске (ул. Ефремова, д. 36), срок окончания работ 2026 год;

корпуса № 3 Социально-реабилитационного центра им. Е.М. Чучкалова, срок ввода в эксплуатацию в 2026 году;

13 зданий районных больниц в 11 муниципальных образованиях Ульяновской области: Инзенский, Карсунский, Майнский, Сенгилеевский, Старокулаткинский, Павловский, Мелекесский - 3 объекта, Старомайнский, Николаевский, Цильнинский и Тереньгульский районы;

здания филиала Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова» в г. Ульяновске, срок ввода в эксплуатацию 2027;

Гимназии № 1, срок выполнения 2 этапа 2026 год;

Новоспасского технологического техникума, срок ввода в эксплуатацию 2026 год;

Димитровградского технического колледжа, срок ввода в эксплуатацию 2026 год.

В 2026 году планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 68 социально значимых объектов на общую сумму 4 млрд 350 млн рублей, из них:

21 объект единого заказчика на сумму 1 млрд 850 млн рублей;

47 объектов строительно контроля на сумму 2 млрд 480 млн рублей.

В 2026 продолжим работы:

по строительству:

индустриального парка (IV этап) портовой особой экономической зоны 
на территории муниципального образования «Чердаклинский район» корпус 2, срок ввода в эксплуатацию 2026 год;

крытого футбольного манежа г. Ульяновск;

детского инфекционного корпуса на 100 коек в Заволжском районе 
г. Ульяновска;

поликлиники в Засвияжском районе г. Ульяновска;

по капитальному ремонту:

здания районной больницы в Тереньгульском районе, срок завершения работ в 2026 году.

Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова» 
в г. Ульяновске;

Гимназии № 1;

Школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18, срок завершения работ 2026 год;

Школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья              № 23 в г. Ульяновске срок завершения работ 2026 год;

Барановской школы-интерната в Николаевском районе, срок завершения работ 2027 год;

Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна, срок завершения работ 2026 год;

Новоспасского технологического техникума, срок завершения работ 2026 год;

Димитровградского технического колледжа, срок завершения работ  2026 год;

Ульяновского авиационного колледжа, срок завершения работ2026 год;

Ульяновского техникума железнодорожного транспорта, срок завершения работ2026 год.

Справочно:

Объём средств, направленных на реализацию регионального проекта «Жильё», составил:

|  | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| Всего, из них | 1 млрд 679 млн руб | 1 млрд 546 млн руб |
| средства федерального бюджета | 232,84 млн рублей | 432,266 млн рублей |
| средства областного бюджета | 1 млрд 446 млн руб | 1 млрд 114 млн руб |

Реализация специального инфраструктурного проекта

В 2025 году в соответствии с планами восстановления выполнены работы по капитальному ремонту кровли на 4 многоквартирных жилых домах, завершены работы по капитальному ремонту 8 объектов водоснабжения,
в с. Новофедоровка выполнены работы по замене участка водопровода, а также завершены работы по капитальному ремонту здания общежития в г. Лутугино.

Общая сумма финансирования восстановительных работ в 2025 году 
из областного бюджета Ульяновской области составила 81,8 млн рублей.

В 2026 году планируется выполнить работы по капитальному ремонту
2 объектов водоснабжения (замена КРУН и замена задвижек).

О работе по снижению количества объектов незавершенного строительства

В целях сокращения объёма и количества объектов незавершённого строительства (ОНС), утверждён план мероприятий (дорожная карта) 
от 21.07.2022 № 142-ПЛ по снижению объёмов и количества объектов незавершённого строительства разработана и принята вся нормативная база.

В начале 2025 года в региональном реестре числилось 17 ОНС. По итогам заседаний межведомственной комиссии в отношении 9 ОНС принято решение об исключении из регионального реестра, учитывая следующие основания:

в отношении 3 ОНС – в связи с наличием актов приёмки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта;

в отношении 5 ОНС – в связи со списанием затрат;

в отношении 1 ОНС – в связи с передачей в муниципальную собственность.

В отношении 8 ОНС, включённых в региональный реестр, приняты следующие управленческие решения:

в отношении 7 ОНС – о завершении строительства;

в отношении 1 ОНС – об оформлении правоустанавливающих документов и регистрации права собственности для ввода в эксплуатацию.

В настоящее время по каждому ОНС утверждены в соответствии 
с установленной формой планы мероприятий по их ликвидации.

Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области с ФАУ «РосКапСтрой» заключен государственный контракт об оказании услуг по сопровождению пользователей Информационной системы управления проектами государственного заказчика 
в сфере строительства, её настройке и технической поддержке на 2025 год.

В ИСУП проведена работа по 52 объектам капитального строительства.

Всем службам технических заказчиков Ульяновской области предоставлен доступ к системе (зарегистрировано в системе 100 пользователей).

В настоящее время интегрирован с ВИС (внешняя информационная система) 1 объект капитального строительства (Выполнение работ 
по проектированию и строительству с поставкой оборудования «Поликлиника 
в Засвияжском районе г. Ульяновска).

Минстроем России ведется и публикуется на официальном сайте «Светофор» оценки эффективности формирования цифровой вертикали строительной отрасли субъектами РФ, в котором Ульяновская область 
по состоянию на 31.12.2025 года находится на 56 месте.

Строительная индустрия

В Ульяновской области 2 015 действующих строительных организаций.

В настоящее время в строительной отрасли трудится 14 366 человек: 
в строительно-монтажных организациях 10 108 человек, на предприятиях промышленности строительных материалов – 4 258 человек.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн. рублей

|  | 2014-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| млн. рублей | 42841,4-44,739,5 | 34105,7 | 35334,0 | 28437,6 | 57605,7 | 64116,3 | 61725,3 | 64066,7 |

В 2025 году предприятиями и организациями области выполнено работ собственными силами по виду деятельности «Строительство» на 64 066,7 млн рублей, или 79,9 %% к уровню 2024 года.

Всего предприятиями стройиндустрии в 2025 году отгружено товаров собственного производства на сумму 29 422,1 млн рублей, что составило 108,7% к 2024 году.

В январе – декабре 2025 года индекс промышленного производства 
по ОКВЭД «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в Ульяновской области составил 94,0 %, что ниже индекса промышленного производства по Ульяновской области на 10,4 %.

Доля производства прочей неметаллической минеральной продукции 
в обрабатывающей отрасли промышленности региона составляет 4,6 %.

В кризисных условиях снижение производства отмечены 
на предприятиях отрасли, влияющих на экономику региона, так индекс промпроизводства ЗАО «Завод ГСИ» составил 90%, ООО «Сенгилеевский цементный завод» - 83,7%, ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск» - 94,8%, ООО «Евроизол» - 76,9%,  ООО «Силикат+» - 78,3%, ООО «ЛАБ Индастриз» - 80,9%.

Некоторые предприятия стройиндустрии отмечают рост объёмов производства по итогам 2025 года, это АО СЗ «Железно-Симбирск» (рост более, чем в 2 раза), ООО «Силикат» (105,2%), ООО «Старатели-Новоспасское» (110,5%).

Объём всех налоговых отчислений в консолидируемый бюджет области по строительной отрасли в январе – сентябре 2025 года составил 2 млрд 
915 млн 152 тыс. рублей, что на 327 млн рублей меньше, чем январе – сентябре 2024 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по видам экономической деятельности за ноябрь 2025 года составила:

«Строительство» - 65 130,3 руб., темп роста 112,3%.

«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» - 
73 179,1 руб., темп роста 112,0%.

Задачи на 2026 год.

- Реализация регионального проекта «Жильё»:

ввести в эксплуатацию –710 тыс. квадратных метров;

повысить показатель обеспеченности граждан жильем до 35 кв.м 
на человека;

обновить жилищный фонд на 13,6% по сравнению с 2019 годом;

обеспечить расселение граждан из жилых помещений общей площадью 3,615 тыс. кв. м. в 4 муниципальных образованиях г. Димитровград, г. Ульяновск, Инзенский и Новомалыклинский районы;

- Реализация жилищных программ:

«Губернаторская ипотека»;

«Обеспечение жильём детей сирот»;

«Обеспечение жильём молодых семей».

- Строительство объектов социальной сферы

обеспечить строительный контроль на объектах социальной сферы областной и муниципальной собственности;

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт социально значимых объектов, финансируемых из федерального и консолидированного бюджетов области.

- Реализация специального инфраструктурного проекта

выполнить ремонтно-восстановительные работы в рамках реализации мероприятий СИП.

- Ведение и постоянное наполнение государственной информационной системы «Управление проектами»

- Управление объектами незавершенного строительства

обеспечить реализацию управленческих решений, принятых в отношении 8 объектов незавершённого строительства.