ОТЧЁТ

ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2025 ГОД

ТОМ II

Содержание

I. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ	3

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
СТРОИТЕЛЬСТВО	17

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР	45

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, АРХИТЕКТУРА И 
ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ	53

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА	83

II. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	92

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ	93

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	105

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	124

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ	142

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	150

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	158

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА	169

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И КОНКУРЕНЦИИ	174

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС	179

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	227

ВЕТЕРИНАРИЯ	236

I. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общий объём финансирования транспортной отрасли в 2025 году составил 648,557 млн рублей, из которых 647,461 млн рублей – средства областного бюджета, 1,096 млн рублей - средства федерального бюджета.

На развитие внутренней экономики Ульяновской области существенное влияние оказывает развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

В целом по общественному автомобильному транспорту по данным «Ульяновскстат» пассажиропоток за январь-декабрь 2025 год составил более 
42 млн пассажиров, что на 13% меньше уровня 2024 года.

Обеспечение жителей населенных пунктов транспортной доступностью с областным центром и другими культурными, промышленными, образовательными центрами нашего региона – одна из приоритетных задач Министерства транспорта Ульяновской области.

Для решения этой задачи основным направлением нашей деятельности по-прежнему остается сохранение и развитие государственных автотранспортных предприятий, которым ежегодно предоставляются меры государственной поддержки для обслуживания социально-значимых маршрутов.

В 2025 году общий объем финансирования из областного бюджета, доведенного автотранспортным предприятиям, составил 405,5 млн рублей, 
и главная задача в текущем году, - продолжить оказывать финансовую помощь в целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания.

Для организации транспортного обслуживания населения на контрактной основе в 20 муниципальных образованиях объём субсидий из регионального бюджета составил - 97,4 млн рублей, что более чем в 2 раза превышает объем 2022 года.

Таким образом, переход на контрактную систему транспортной работы позволил на сегодняшний день организовать 155 муниципальных маршрута 
в г. Ульяновске, г. Димитровграде, г. Новоульяновске, Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Кузоватовском, Мелекесском, Николаевском, Новомалыклинском, Новоспасском, Павловском, Радищевском, Сенгилеевском, Майнском, Старомайнском, Сурском, Тереньгульском и Ульяновском районах.

Восстановление и развитие внутрирайонной сети позволило обеспечить сельское население автобусным сообщением из населённых пунктов до социально-значимых объектов в районных центрах.

В настоящее время по государственным контрактам организованы перевозки по 64 межмуниципальным маршрутам. Общая сумма заключенных государственных контрактов на 2025 год составляет 174,9 млн рублей.

В 2026 году планируется заключить государственные контракты еще по 20 межмуниципальным садоводческим маршрутам.

Реализация данной задачи позволит значительно усилить контроль за перевозчиками и планировать транспортное обслуживание в населённых пунктах.

Не менее важной задачей Министерства транспорта Ульяновской области остается поэтапное обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования.

За счёт собственных средств государственными и коммерческими перевозчиками в 2025 году приобретено 11 новых автобусов малого класса для обслуживания 5 муниципальных образований региона (Сенгилеевское, Инзенское, Майнское, Радищевское и г. Димитровград).

В 2026 году регион участвует в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшие 6 лет планируем приобрести порядка 300 единиц автобусного парка общественного пассажирского транспорта. Мы направили в федеральный центр нашу потребность. Прорабатываем механизмы 
и источники финансирования закупки. В 2026 году планируется приобрести не менее 10 единиц автобусов большого класса с привлечением казначейских кредитов для транспортного обслуживания населения в г. Ульяновске.

В сфере воздушного транспорта наблюдается снижение показателей, обусловленное введением режимов «беспилотная опасность», «Ковер», 
а также плохими погодными условиями, в связи с чем пришлось столкнуться с частой отменой рейсов.

В 2025 году через аэропорт перевезено 634,0 тыс. пассажиров, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (675,6 тыс. пассажиров). 2024 год стал пиковым по уровню пассажиропотока с Советского периода.

Вместе с тем имеются и положительные моменты. С 01.06.2025 года были организованы рейсы «Череповец – Ульяновск», выполняемые авиакомпанией «Северсталь» с последующим перелётом в Махачкалу. Также рейсы выполнялись в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Минск.

Авиакомпаниями Аэрофлот, Россия, Победа, Сибирь, Ред Вингс, Азимут, Северсталь, Северный ветер, ежедневно выполнялось до 10-и рейсов.

В прошедшем году международный аэропорт Ульяновск (Баратаевка) имени Н.М. Карамзина вошёл в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» благодаря чему, в 2026 году будет капитально отремонтирован перрон аэропорта, который ранее был не пригоден к использованию. Это позволит с 2027 года принимать большее количество воздушных судов 
и организовать новые воздушные сообщения.

С 19 июня 2026 года дополнительно к выполняемым рейсам авиакомпании «НордВинд», авиакомпания «Победа» открывает рейсы 
в г. Сочи по понедельникам, четвергам, субботам, что увеличит возможности полётов населения Ульяновской области на Юг страны.

С 01 июня авиакомпания «Победа» переходит на ежедневные рейсы 
в неделю по направлению «Ульяновск – Санкт Петербург» (в настоящее время 4 рейса в неделю).

С 29 апреля запланировано открыть чартерные туристические авиарейсы в Анталью (Турция). В проработке возможность организовать рейсы в Махачкалу и возобновить Минеральные воды.

Железнодорожный транспорт в 2025 году показал стабильность, пассажирские перевозки осуществлялись 14-ю пригородными поездами от Ульяновска до Инзы, Димитровграда, Казани, от Инзы до Сызрани, от Кузнецка до Сызрани через Ульяновскую область.

За 12 месяцев 2025 года по всем пригородным направлениям перевезено 422 тыс. пассажиров, что соответствует значению аналогичного показателя 2024 года.

Водный транспорт работал по реке Волга в навигацию прошедшего года с 1 мая по 01 октября.

В период навигации пассажирскими теплоходами «Московский-1» 
и «Московский-20» выполнено порядка 660 прогулочных рейсов от речного порта до «Президентского» моста, перевезено более 42 тыс. пассажиров.

За период навигации 2025 года в порт зашло 162 туристических теплохода с 30 тыс. пассажирами на борту.

Из Ульяновского речного порта были организованы рейсы на теплоходе 
до г. Сенгилей с культурно-развлекательной программой и до туристической «зеленой стоянке» в селе Красный Яр.

Развитие экологически чистого вида транспорта – еще одно важное направление в нашем регионе.

На территории Ульяновской области функционируют 12 объектов заправки природным газом, 31 зарядная станция для электромобилей, из которых 22 быстрозарядные станции построены с господдержкой.

В 2025 году было переоборудовано 5 грузовых автомобилей на использование природного газа в качестве моторного топлива. Привлечено 
1,3 млн рублей, из которых: 1,1 млн рублей из федерального бюджета, 208,8 тыс. рублей из регионального бюджета.

В 2026 году плановые показатели Ульяновской области составляют также 5 единиц транспортных средств, с объёмом субсидирования 1,2 млн рублей, из которых: 1,0 млн рублей из федерального бюджета.

Также уделяется внимание росту среднеотраслевого уровня заработной платы в транспортной отрасли. По данным Ульяновскстата за 11 месяцев 2025 года среднеотраслевой уровень заработной платы 
в транспортной отрасли составил 65,9 тыс. рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года – 106,5%).

По состоянию на 01 января 2026 года рост среднемесячной зарплаты 
в дорожно-транспортной отрасли в курируемых предприятиях по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года составил:

Автомобильный транспорт – 117,0 %

Воздушный транспорт – 112,0%.

Железнодорожный транспорт – 112,0%

Дорожная деятельность – 118,0%

Основные задачи в транспортной отрасли на 2026 год

Работа общественного пассажирского транспорта

Приобретение к августу текущего года 10 современных автобусов большого класса в рамках федерального проект «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В сфере развития воздушных перевозок в 2026 году планируется сохранить маршрутную сеть полётов.

Сохранить годовой пассажиропоток на уровне прошедшего года.

В целях увеличения количества принимаемых воздушных судов в 2026 годах запланировано проведение капитального ремонта перрона 
в международном аэропорту «Ульяновск (Баратаевка) им. Н.М.Карамзина».

В сфере развития пригородных перевозок железнодорожным транспортом в 2026 году планируется продолжить обеспечивать транспортное обслуживание населения пригородными пассажирскими перевозками железнодорожным транспортом по направлениям: Ульяновск – Казань, Ульяновск – Димитровград, Ульяновск – Инза, Инза – Сызрань.

В рамках повышения качества транспортной работы запланировано сохранить уровень пассажиропотока в количестве не менее 422 тыс. пассажиров в год.

В текущем году будет продолжена работа по мониторингу 
и координации действий, направленных на повышение уровня заработной платы на 15% для предприятий, у которых она ниже средней по экономике региона, и на 4% (индекс потребительских цен) для предприятий, которым необходимо проиндексировать.

Дорожная отрасль

Общий объем финансирования дорожной деятельности в 2025 году составил 19,4 млрд рублей (в 2024 году -14,5 млрд рублей), из которых:

4,8 млрд рублей направлены на мероприятия по развитию автомобильных дорог федерального значения (в 2024 году – 4,4 млрд рублей);

9,3 млрд рублей направлены на мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
(в 2024 году – 6,17 млрд рублей);

5,3 млрд рублей направлены на мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения (в 2024 году – 4 млрд рублей).

Дорожная деятельность на автомобильных дорогах федерального значения

Общая протяженность автомобильных дорог федерального значения, проходящих в границах Ульяновской области, составляет 550,46 км.

По итогам 2025 года на дорожной сети федерального значения отремонтированы 52,3 км автомобильных дорог и 1 мостовое сооружение через р. Селедь вблизи г. Ульяновска, подведомственные «ФКУ «Волго–Вятскуправтодор».

Выполненные мероприятия позволили увеличить долю автомобильных дорог федерального значения в границах Ульяновской области, соответствующих нормативным требованиям, до 75,8% (417,78 км из 550,46 км).

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни»

В рамках стартовавшего в 2025 году нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» Министерством транспорта Ульяновской области обеспечено осуществление мероприятий трех региональных проектов: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения», общее финансирование которых составило 8,5 млрд рублей. Объём финансовой поддержки из федерального центра на реализацию национального проекта составил 4,8 млрд. рублей.

Справочно:

«Региональная и местная дорожная сеть» - 7,07 млрд рублей, «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - 1,1 млрд рублей, «Безопасность дорожного движения» - 367,6 млн рублей.

Наиболее знаковым событием в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» стало завершение масштабной реконструкции моста через р. Свиягу по ул. Минаева 
в г. Ульяновске. Работы в рамках национального проекта велись с 2021 года. Взаимодействие Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области с федеральным центром позволило в 2025 году обеспечить в полном объеме финансирование строительно-монтажных работ, что дало возможность ввести объект в эксплуатацию раньше сроков, предусмотренных федеральным пятилетним планом дорожного строительства (2028 год).

В рамках реконструкции моста укреплена его конструкция, увеличено 
с 4 до 6 полос движения, уложено новое двухслойное дорожное покрытие, обустроены кольцевые развязки, выполнены работы по устройству освещения, ограждения, остановок общественного транспорта и лифта для маломобильных граждан.

Для достижения показателей национального проекта по увеличению доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, 
в 2025 году на территории Ульяновской области отремонтированы 47 участков автомобильных дорог протяженностью 159,6 км, из которых 39 участков регионального и межмуниципального значения протяженностью 150,7 км и 8 участков улично-дорожной сети города Ульяновска протяженностью 8,9 км.

Объём выполненных работ в 2025 году практически в два раза больше, чем в 2024 году (85,35 км), что позволило Ульяновской области перевыполнить установленные плановые показатели регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

По итогам 2025 года доля автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, доведена до 52,01% при плановом значение 51,9%, доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, до 73,69% при плановом значении 66,77%.

Дополнительно в рамках национального проекта продолжено обновление искусственных сооружений, не отвечающих современным нормам пропускной способности. В 2025 году после капитального ремонта введены 
в эксплуатацию 12 мостов общей протяженностью 474,4 п.м.

Кроме того, продолжено обустройство транзитных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения наружным электроосвещением. По итогам 2025 года безопасность дорожного движения в темное время суток повысилась на 31 участке общей протяженностью 42,9 км в 29 населенных пунктах Ульяновской области.

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения, контроль за соблюдением правил дорожного движения, цифровизация дорожной отрасли – основные задачи регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В 2025 году для Ульяновской области установлено достижение показателя «Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек, входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем 1 уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы». Фактически данный показатель регионом был достигнут в 2024 году и в 2025 году мероприятия были направлены на сохранение достигнутого значения.

Для дисциплинирования водителей на автомобильных дорогах Ульяновской области обеспечено функционирование 335 стационарных, 
32 передвижных и 9 мобильных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В целях принятия дополнительных мер, позволяющих дисциплинировать водителей и предотвращать нарушения правил дорожного движения, обеспечено функционирование 24 специальных устройств, имитирующих работу комплексов фотовидеофиксации, и 29 специальных устройств, имитирующих работу патрульных автомобилей ДПС («шериф-балки»).

Также в рамках регионального проекта обеспечено содержание 
и техническое обслуживание 5 автоматических пунктов весового 
и габаритного контроля транспортных средств, размещенных на автомобильных дорогах регионального значения.

В рамках продолжения развития интеллектуальной транспортной системы Ульяновской области в 2025 году завершены работы по внедрению системы обеспечения информационной безопасности ИТС.

Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» направлена на выполнение комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах.

В 2025 году на дорожной сети регионального и межмуниципального значения выполнены работы по:

нанесению дорожной разметки общей протяженностью 3 477,621 км, из которых 1 156 км выполнено с использованием термопластика;

устройству удерживающего барьерного ограждения протяженностью 7 128 п.м.;

установке и замене дорожных знаков в количестве 1 916 шт.;

освещению пешеходных переходов в количестве 9 шт.;

устройству Г-образных опор в количестве 76 шт.

устройству шумовых полос на 18 участках автомобильных дорог;

установке 34 макетов детей на пешеходных переходах вблизи социально-значимых учреждений

Традиционно особое внимание в рамках национального проекта уделялось профилактическим мероприятиям по безопасности дорожного движения.

В 2025 году совместно с Госавтоинспекцией по Ульяновской области 
и Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области проведены более 480 мероприятий и охвачено более 47 тысяч человек, в том числе более 41 тысяч несовершеннолетних. Каждый юный участник акций получал световозвращающий элемент, позволяющий сделать их заметнее для водителей в темное время суток. Для данных целей в рамках регионального проекта было закуплено более 35 тысяч таких аксессуаров.

Также для широкого освещения темы безопасности дорожного движения на постоянной основе осуществлялось размещение информационных материалов на сайтах, новостных порталах и в местах массового скопления граждан.

Кроме того, в рамках мероприятий совершенствования системы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в 2025 году Министерством здравоохранения Ульяновской области продолжено переоснащение медицинским оборудованием Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи 
им. Е.М. Чучкалова. В рамках национального проекта медицинским учреждением приобретены флюороскопическая рентгеновская система 
и 2 электрокардиографа.

Обеспечение безопасности дорожного движения не ограничиваются только мероприятиями национального проекта. Ежегодно совместно с Госавтоинспекцией по Ульяновской области Министерством транспорта Ульяновской разрабатывается план по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – МКДТП).

По итогам 2024 года было зарегистрировано 11 МКДТП, из которых 1 участок на автомобильных дорогах федерального значения, 10 – на улично-дорожной сети города Ульяновска. Владельцами автомобильных дорог по каждому зафиксированному аварийно-опасному участку в 2025 году был выполнен комплекс мероприятий по устранению причин совершения дорожно-транспортных происшествий.

Также Министерством транспорта Ульяновской области особое внимание уделяется исполнению поручения Президента РФ о реализации национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений.

На территории Ульяновской области вблизи образовательных организаций расположено 438 пешеходных переходов, из которых: 382 – на дорогах муниципального значения, 56 – на дорогах регионального значения.

По итогам 2025 года из них 412 пешеходных перехода (94%) соответствуют требованиям национальных стандартов. Оставшиеся 26 пешеходных переходов планируется обустроить в рамках дорожно-строительного сезона 2026 года.

Тем не менее комплекс многочисленных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, не обеспечил достижение годового значения показателя по сокращению количества погибших 
в результате дорожно-транспортных происшествий.

По итогам 12 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при общем снижении количества дорожно-транспортных происшествий на 1,7 % (в 2025 году - 902 случая, в 2024 году – 918 ДТП) 
и количества раненных на 5,7% (в 2025 году – 1 178 человек, в 2024 году – 1 249 человек) на 0,9 % отмечен рост погибших в результате автоаварий 
(в 2025 году - 107 человек, в 2024 году - 106 человек).

Прогнозный показатель (1,97 погибших на 10 тыс. транспортных средств или не более 91 человека) по снижению смертности в ДТП по итогам 2025 года не выполнен (фактическое значение составило 2,29 погибших на 10 тыс. транспортных средств или 107 человек).

В 2026 году общий объём финансирования дорожных региональных проектов национального проекта «Инфраструктура для жизни» составил 7,08 млрд рублей.

Справочно:

5,8 млрд рублей – «Региональная и местная дорожная сеть», 968 млн рублей – «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 302,95 млн рублей – «Безопасность дорожного движения».

В текущем году Ульяновской области в рамках национального проекта необходимо обеспечить достижение следующих показателей:

доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, до 68,2%;

доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 52,89%;

доля городов с населением свыше 300 тысяч человек, входящих в состав городских агломераций и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы (поддержание достигнутого уровня);

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств – 1,91 или в абсолютном выражении не более 88 человек.

Для достижения вышеуказанных показателей в предстоящем дорожно-строительном сезоне планируется привести в нормативное состояние не менее 148 км автомобильных дорог регионального значения, не менее 6,7 км автомобильных дорог города Ульяновска, выполнить капитальный ремонт 
9 мостов общей протяженностью 271,4 п.м в 7 муниципальных образованиях.

В рамках реализации объектов капитального строительства планируется 
в полном объёме завершить работы по строительству автодорожного моста через р. Свиягу в г. Ульяновске в створе ул. Шевченко и ул. Смычки.

А также продолжить работы по обустройству автомобильных дорог наружным электроосвещением (45,6 км) и техническими средствами организации дорожного движения, обеспечить функционирование систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
и автоматического весогабаритного контроля грузового транспорта, выполнить работы по установке детекторов транспорта и модернизации подсистемы видеонаблюдения детектирования ДТП и ЧС, позволяющие 
в режиме реального времени обеспечить наблюдение за дорожной обстановкой, в рамках развития интеллектуальной транспортной системы Ульяновской области.

Также в связи с тем, что основной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом является нарушение правил дорожного движения в текущем году планируется увеличить пропаганду безопасности дорожного движения и распространение информации в местах массового скопления граждан о соблюдении правил дорожного движения.

Дорожная деятельность на автомобильных дорогах за рамками национального проекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году на автомобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения выполнен ремонт 7 водопропускных труб, 
а также отремонтированы асфальтобетонные дорожки и площадки 
4 медицинских и 4 учебных заведений.

Справочно:

медицинские: ГУЗ «Чердаклинская районная больница», Областной клинический онкологический диспансер, ГУЗ «Павловская районная больница», ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер имени С.Д. Грязнова.

учебные: Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №11» в г. Димитровграде, «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» имени Героя Советского Союза А. Матросова», «Школа-Интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №91», в г. Ульяновске, «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №19», в г. Ульяновске.

В целях обеспечения сохранности дорожной сети регионального 
и межмуниципального значения в рамках содержания выполнены работы 
по ямочному ремонту и ремонту асфальтобетонного покрытия методом «карт» на площади 651,7 тыс. кв. м.

В 2026 году за рамками федеральных программ планируется продолжить ремонт водопропускных труб, карточный и ямочный ремонт для поддержания нормативного состояния действующей сети автомобильных дорог, а также направить средства на разработку проектной документации по капитальному ремонт мостовых сооружений в 2027 году.

Дорожная деятельность на автомобильных дорогах местного значения

Дорожная деятельность на автомобильных дорогах местного значения осуществляется в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы «Развитие транспортной системы Ульяновской области», предусматривающей направление субсидий из регионального дорожного фонда.

В 2025 году в рамках федерального проекта выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы протяженностью 852 м 
в р.п. Новоспасское Новоспасского района. Общая стоимость работ составила 
39,5 млн рублей, из которых 32,5 млн рублей - средства федерального бюджета.

В 2026 году конкурсный отбор по федеральной программе прошли заявки Новоспасского района. 303 млн рублей из средств федерального бюджета будут направлены на ремонт 5 объектов в р.п. Новоспасское общей протяженностью 11,7 км.

В рамках оказания содействия в развитии автомобильных дорог 
муниципальных образований в 2025 году из регионального дорожного фонда направлены средства в размере 3,3 млрд рублей, что на 37% больше объёма субсидий, чем в 2024 году (2,4 млрд. рублей).

На выделенные денежные средства в муниципалитетах отремонтированы 305 км автомобильных дорог, 29 км тротуаров 
и велодорожек, 9 искусственных сооружений.

Также продолжена реализация региональной программы «Мой двор», финансирование которой в 2025 году составило 718,5 млн рублей (в 2024 году – 525,9 млн. рублей), что позволило привести в нормативное состояние асфальтобетонное покрытие на 242 объектах внутридворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов.

В 2026 году на дорожную деятельность в муниципальных образованиях планируется направить 2,5 млрд рублей. На указанные средства планируется отремонтировать более 200 км муниципальных автодорог, около 10 км велодорожек и тротуаров, а также отремонтировать дорожное покрытие 144 объектов в рамках региональной программы «Мой двор».

Контрольно-надзорная деятельность

Основной задачей департамента регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов Ульяновской области (далее -департамент Гостехнадзора) является осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов Ульяновской области в процессе использования, а также предоставление государственных услуг населению по государственной регистрации самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов, а также по выдаче государственных регистрационных знаков, приёму экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), проведению технического осмотра самоходных машин 
и других видов техники.

На сегодняшний день в департаменте Гостехнадзора стоит на учёте 25 632 единицы поднадзорных машин и прицепов к ним. За последние годы наблюдается тенденция роста парка поднадзорных машин, так в 2024 году значилось зарегистрированными 25 110 единиц.

В 2025 году зарегистрировано 1 693 единиц техники, снято с учёта 1 180 единиц машин и прицепов к ним, в том числе в связи со списанием – 76 единиц. Таким образом, за 2025 год произведено 3 681 регистрационных действия. Выдано 3 744 удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), в том числе 1 324 удостоверений вновь после приёма теоретического 
и практического экзамена. За 2024 год – 3 254 удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

На технический осмотр (далее – ТО) представлено 18 575 единиц поднадзорных машин и прицепов к ним из числа зарегистрированных, прошли ТО – 17 698 единиц техники, из них с первого раза – 17 289 единицы, не прошли ТО - 409 единицы техники. На непрошедшую технический осмотр технику владельцам выданы акты осмотра с указанием неисправностей. Что касается техники, которая не представлена на ТО, из числа зарегистрированной, то эта техника работает за пределами региона, также есть техника, которая поставлена на консервацию.

В результате предоставления Гостехнадзором Ульяновской области государственных услуг в областной бюджет поступило 14 581 350 рублей. За 2025 год жалоб на действия должностных лиц Гостехнадзора Ульяновской области не поступало.

Профилактика БДД с участием поднадзорных машин

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации поднадзорных машин и прицепов к ним в рамках возложенных полномочий департаментом Гостехнадзора проведено 293 профилактических рейдов, проверено во время эксплуатации 18 575 единиц поднадзорной техники, в том числе в агропромышленном комплексе 5 645 единиц поднадзорных машин.

Организация работы по надзору за аттракционами, а также по регистрации аттракционов

В 2025 году зарегистрировано 22 единицы аттракционной техники, что составляет 100% от общего количества новой аттракционной техники региона.

Завершена регистрация аттракционных комплексов во всех парках отдыха г. Ульяновска и г. Димитровграда. На сегодняшний день в регионе регистрируются только новые и ранее не эксплуатируемые аттракционы.

Сумма госпошлины за регистрацию аттракционной техники в 2025 году составила 127 400 рублей.

Приоритетными направлениями в работе департамента Гостехнадзора 
в 2025 году являлись:

переход на использование в работе электронной системы по контрольно-надзорной деятельности (ГИС ТОР КНД);

работа с правовой документацией;

оказание услуги по регистрации аттракционов через МФЦ.

Организация работы в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

В 2025 году департаментом Гостехнадзора внесено в реестр легковых такси сведения о 3 373 транспортных средствах, в реестр перевозчиков легковым такси внесены сведения о 1 622 перевозчиках, исключены из реестра легковых такси 1 084 транспортных средств, аннулировано 81 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Таким образом, всего в реестре легковых такси находятся 5 673 транспортных средств, количество действующих разрешений – 1 937 единиц.

В рамках действующего законодательства проводятся мероприятия совместно с ГИБДД и УМВД России по Ульяновской области, направленные на выявление правонарушений в сфере легкового такси. За 2025 год составлено 28 протоколов и вынесены постановления о привлечении 
к административной ответственности, сумма штрафов составила 63 000 рублей. Также с водителями регулярно проводятся профилактические беседы по соблюдению обязательных требований, установленных федеральным законодательством.

Система работы по информатизации при предоставлении государственных услуг

В 2025 году департаментом Гостехнадзора оказано населению 27 407 услуг по государственной регистрации, по проведению технического осмотра самоходных машин и других видов техники, по выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), по государственной регистрации аттракционов, из них 70% услуг предоставлено в электронной форме через Портал государственных услуг.

Задачи на 2026 год

1. Усиление контроля проверки машин при эксплуатации.

Планируется расширить инструментарий контрольных мероприятий, 
и в дополнение к стандартным операциям. Развитие цифровизации оказания государственных услуг населению.

При оказании государственных услуг населению региона планируется увеличить показатель доли услуг, оказанных через Федеральный портал государственных услуг до 80%.

2. Увеличение процента предоставления зарегистрированной техники для прохождения технического осмотра. На сегодняшний день доля прошедшей технический осмотр техники от общего количества зарегистрированной составляет 69%. Необходимо использовать не только административный ресурс, но своевременное информирование через СМИ, оповещение вышестоящих органов, администраций муниципальных образований о ходе и результатах технического осмотра машин, участвующих в полевых работах, заготовке кормов, содержание дорожной сети и прочее.

3. В связи с принятием постановления Правительства РФ №1939 от 30.12.2019 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов» планируется удержание показателя в 100% зарегистрированной аттракционной техники в регионе.

Осуществлять чёткое взаимодействие с представителями бизнеса, МВД, УФНС, администраций МО по вопросам регистрации и осуществлению надзора за аттракционами.

4. Усиление работы по выявлению перевозчиков, работающих без разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси (нелегалы).

Осуществлять взаимодействие с представителями УМВД, ГИБДД, УФНС, общественными организациями по вопросам деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в таксомоторной деятельности.

5. Реализация мероприятий по реформе контрольно-надзорной деятельности, в том числе:

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений (предостережения, разъяснения, обзор практики, информирование о деятельности);

соблюдение риск-ориентированного подхода при формировании плана проверок.

# ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО

Характеристика состояния отрасли

Объёмы финансирования в 2025 году

Объёмы финансирования в соответствии с первоначально запланированным бюджетом 2025 года (областной/ федеральный бюджет).

В соответствии с Законом Ульяновской области № 149-ЗО от 02.12.2024 «Об областном бюджете Ульяновской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон об областном бюджете) Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (далее – Министерство) были предусмотрены средства в сумме 2 656 425,3 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 307 970,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 348 455,0 тыс. рублей.

Объёмы финансирования из дополнительных доходов областного бюджета Ульяновской области

За счёт дополнительных доходов из областного бюджета в 2025 году были выделены средства Министерству в сумме 690 000,29 тыс. рублей, 
в том числе:

1. В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» в сумме 490 000,029 млн рублей, 
из них:

субсидии муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности выделено 70 464,58 тыс. рублей;

субсидии областным государственным казенным предприятиям Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения (на капитальный ремонт системы водоотведения города Новоульяновска 
и изготовление проектной документации) выделено 29 535,71 тыс. рублей;

субсидии областным государственным казенным предприятиям в целях возмещения затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ 
и оказанию услуг в сфере водоснабжения выделено 106 000,0 тыс. рублей, 
в том числе 96 280,32421тыс. рублей на строительство водовода и насосной станции для микрорайонов Солнечный и Зелёный г. Новоульяновска;

субсидии областным государственным казенным предприятиям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения (в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности), а также затрат, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности выделено 150 000,0 тыс. рублей;

субсидии газораспределительным организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим регулированию ценам, выделено 30 000,0 тыс. рублей;

субсидии организациям коммунального комплекса Ульяновской области, осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере теплоснабжения и газификации, в целях возмещения затрат, связанных с потреблением природного газа, выделено 104 000,0 тыс. рублей;

2. В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области» на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями выделено 200 000 тыс. рублей.

Объёмы дополнительного финансирования из федерального бюджета

За счёт средств из федерального бюджета в 2025 году Министерству были выделены средства в сумме 1 438 989,6 тыс. рублей, в том числе:

1) на модернизацию коммунальной инфраструктуры в сумме 
390 632,1 тыс. рублей;

2) на реализацию инфраструктурных проектов (мероприятий) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сумме 433 969,0 тыс. рублей;

3) на создание комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 183 954,7 тыс. рублей;

4) на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 322 126,7 тыс. рублей

3) субсидии в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями в сумме 90 140,8 тыс. рублей;

4) на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в сумме 18 166,3 тыс. рублей.

Итоговое фактическое финансирование в 2025 году

В соответствии со сводной бюджетной росписью Ульяновской области Министерству в 2025 году предусмотрены средства в сумме 5 231 257,88476 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 1 438,8986 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 792 268,28476 тыс. рублей.

Кассовое освоение средств составило 5 129 619,64131 тыс. рублей или 97,3% от средств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи Ульяновской области. Из них кассовое исполнение:

средства федерального бюджета составили 1 438 763,4139 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренных средств;

средства областного бюджета составили 3 690 856,22741 тыс. рублей или 98,3% от предусмотренных средств.

Динамика финансовых показателей в сравнении с 2024 годом

В 2024 году общий объём финансирования, предусмотренный
в бюджетной росписи Ульяновской области Министерству (без учёта средств, переданных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов областной и муниципальной собственности отраслевыми Министерствами), составил 8 882 597,62398 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 2 958 432,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 5 924 15,02398 тыс. рублей.

Кассовое освоение средств составило 8 785 421,95502 тыс. рублей или 98,9% от средств, предусмотренных в бюджетной росписи Ульяновской области. Из них кассовое исполнение:

средства федерального бюджета составили 2 957 804,02983 тыс. рублей или 100,0% от предусмотренных средств;

средства областного бюджета составили 5 827 617,92519 тыс. рублей или 98,4% от предусмотренных средств.

По сравнению с 2024 годом в 2025 году общий объём финансирования, предусмотренный в бюджетной росписи Ульяновской области, уменьшился на сумму 3 540 701,03999 тыс. рублей, или на 39,9% от предусмотренных средств в 2024 году, в том числе:

федеральный бюджет – 1 519 293,13497 тыс. рублей или на 51,4% от предусмотренных средств в 2024 году;

областной бюджет – 2 012 217,90502 тыс. рублей или на 34,1% от предусмотренных средств в 2024 году.

Основные агрегированные показатели деятельности, позиции Ульяновской области в окружных, всероссийских и международных рейтингах

Министерство курирует следующие группы показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (без учёта показателей стоимости подключения к сетям):

A 2.1 - «Эффективность процедур по подключению электроэнергии»;

A 2.2 - «Эффективность процедур по подключению к газопроводу»;

A 2.3 - «Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения».

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации, озвученном в 2025 году, по 8 показателям из 12 отмечена положительная динамика по сравнению с 2024 годом.

В группу «С» (наилучшие значения – группа А, худшие значения – группа E) попал показатель 2.3.5 «Среднее время подключения к сетям водоотведения» – 76,28 рабочих дней;

В группу «D» попали 2 показателя:

2.1.3 «Оценка эффективности подключения к электросетям» – 3,8 балла;

2.2.3 «Оценка эффективности подключения к газопроводу» – 4,1 баллов.

В группу «E» попал показатель 2.2.1 «Среднее время подключения 
к газопроводу» – 181,3 рабочих дней.

В утверждённый план по достижению ключевых показателей эффективности Национальной модели целевых условий ведения бизнеса 
и системным улучшениям инвестиционного климата на территории Ульяновской области включены следующие мероприятия, направленные на улучшение значений показателей эффективности процедур по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям:

обеспечение сокращения сроков подключения и количества процедур 
с учётом итогов анализа соблюдения алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, утверждённых распоряжением Министерства от 01.10.2024 № 844-од «Об утверждении алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям»;

обеспечение взаимодействия с потенциальными респондентами по вопросу получения обратной связи об удовлетворённости качеством оказываемых услуг по подключению;

обеспечение информирования предпринимательского сообщества 
о процедурах подключения;

обеспечение взаимодействия с РСО для заполнения информационной базы ГИСОГД;

обеспечение содействия инвесторам при возникновении проблемных вопросов при прохождении процедур подключения.

В целях улучшения значений показателей Ульяновской области 
в Национальном рейтинге Министерством реализуются следующие мероприятия.

В 2024 году принято распоряжение Министерства от 01.10.2024 
№ 844-од «Об утверждении алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям». Мониторинг соблюдения процедур и сроков их прохождения, установленных указанными алгоритмами, осуществляется Министерством постоянно на заявительной основе.

Вопросы оптимизации некоторых процедур при подключении потребителей к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям также обсуждаются на заседаниях штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Ульяновской области и штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального комплекса. Руководителям организаций топливно-энергетического комплекса, действующих на территории Ульяновской области, рекомендовано принять необходимые меры для оптимизации и сокращения сроков прохождения процедур по подключению потребителей к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, а также рекомендовано  обеспечить подключение объектов представителей бизнеса к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям 
в соответствии с алгоритмами действий инвестора по процедурам подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, утверждёнными вышеуказанным распоряжением Министерства.

В рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта в 2025 году заключены 10 соглашений о сотрудничестве между ресурсонабжающими (сетевыми) организациями, Министерством промышленности, инвестиций 
и науки Ульяновской области и Министерством. Сотрудничество сторон 
в рамках указанных соглашений осуществляется в целях:

формирования и актуализации перечней инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Ульяновской области;

организации участия ресурсонабжающей (сетевой) организации 
в реализации инвестиционных проектов для мониторинга своевременного исполнения своих обязательств по заключенным с инвесторами и заявителями договорам об осуществлении технологического присоединения и соглашениям 
о компенсации затрат;

организации взаимодействия сторон с инвесторами и заявителями 
в соответствии с вышеуказанными алгоритмами действий инвестора по процедурам подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям;

организации взаимодействия сторон в целях улучшения позиции Ульяновской области в Национальном рейтинге.

Число занятых в отрасли. Характеристика подведомственной сети

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области численность сотрудников на 01.01.2026 года составила 33 907 человек, что по сравнению с 2024 годом меньше на 1 163 сотрудника (35 070).

Справочно:

В Ульяновской области 2 015 действующих строительных организаций. 
В настоящее время в строительной отрасли трудится 14 366 человека: в строительно-монтажных организациях 10 108 человек, на предприятиях промышленности строительных материалов – 4 258 человека.

В подведомственной сети Министерства находятся три учреждения
с общей численностью 126 сотрудника, в том числе:

1. ОГАУ «Корпорация «Дом.73» с численностью сотрудников – 12;

2. ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» с численностью сотрудников – 84;

3. ОГКУ «Центр управления недвижимым имуществом Ульяновской области» с численностью сотрудников – 30.

Кроме того, министерство является учредителем трёх государственных предприятий с общей численностью 2160 сотрудников:

ОГКП «АСК» с численностью 25 сотрудников;

ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» с численностью 997 сотрудника;

ОГКП «Ульяновский областной водоканал» с численностью 1 138 сотрудников.

Итоги реализации национальных (федеральных) проектов (программ)

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни»:

В 2025 году деятельность Министерства, в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», была направлена на достижение национальной цели - «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Достижение цели и задачи стало возможным благодаря запуску в 2025 году новых национальных проектов — «Инфраструктура для жизни» 
и «Экологическое благополучие».

В состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» входят семь федеральных проектов, четыре из которых курирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области:

«Жильё»,

«Формирование комфортной городской среды»,

«Развитие инфраструктуры в населённых пунктах»,

«Модернизация коммунальной инфраструктуры».

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» Министерство участвует в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла».

1. В рамках федерального проекта «Жильё»

В соответствии с паспортом федерального проекта «Жильё» на территории региона до 2030 года необходимо:

построить 4,36 млн кв. м нового жилья;

обеспечить долю обновлённого жилого фонда на уровне19,6%;

достичь показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, в размере 37,1 кв. м;

5,34 тыс. граждан переселить из непригодного для проживания жилищного фонда.

Плановые показатели региональный проект «Жильё»

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. на человека | 34,5 | 35 | 35,5 | 36,1 | 36,6 | 37,1 |
| Объём жилищного строительства, млн кв.м. | 0,705 | 0,710 | 0,720 | 0,730 | 0,740 | 0,750 |
| Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года, % | 12,1 | 13,6 | 15,1 | 16,6 | 18,1 | 19,6 |

В период с 2021 по 2025 год в Ульяновской области построено 
и введено в эксплуатацию 3,709 тыс. кв.м жилой площади.

Строительство жилья в Ульяновской области

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено, тыс. кв.м | 857,7 | 689,8 | 797,3 | 735,1 | 628,8 |

Более 192,45 тыс. семей улучшили жилищные условия, обеспеченность жильем на 1 человека составила 34,4 кв.м. на человека.

Обеспеченность населения Ульяновской области жильём

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кв.м на человека | 30,6 | 31,9 | 32,2 | 33,7 | 34,4 |

По итогам 2025 года на территории региона введено в эксплуатацию 
629 тыс. кв. м. Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года в 2025 году, составило 11,9%. Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», составил 34,4 м2.

В рамках федерального проекта «Жильё» в части переселение граждан из аварийного жилья.

Одной из приоритетных задач, является переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в безопасные и благоприятные условия проживания.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках 2-х программ:

программа с федеральной поддержкой, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 03.10.2025 № 523-П (далее – федеральная программа), в которую включены дома признанные аварийными с 01.01.2017 и расселяемые в рамках реализации регионального проекта «Жильё»;

программа без федеральной поддержки, за счет средств областного 
и муниципального бюджетов, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П (далее – областная программа), в которую включены дома признанные аварийными до 01.01.2026.

В 2025 году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается реализации мероприятий по переселение граждан из аварийного жилищного фонда в составе регионального проекта «Жильё».

Плановые показатели региональный проект «Жильё»

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года), тыс. чел. | 3,74 | 3,98 | 4,23 | 4,53 | 4,83 | 5,34 |

В 2025 году в рамках реализации мероприятий по переселению граждан, расселено 30 человек из жилых помещений общей площадью 0,733 тыс. кв. м, на сумму 89,61 млн. рублей, на территории 5 муниципальных образований Ульяновской области (города Димитровград и Ульяновск, Инзенский, Новомалыклинский и Карсунский районы), что в свою очередь позволило выполнить показатель регионального проекта на 109%, а именно переселить с 2019 года 4,08 тыс. человек из непригодного для проживания жилищного фонда.

| Всего, млн рублей | средства ФРТ, млн рублей | средства областного бюджета, млн рублей | средства местных бюджетов, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 89,61 | 28,49 | 43,09 | 18,03 |

По областной программе, реализуемой только за счёт средств консолидированного бюджета Ульяновской области в 2025 году расселено 3,46 тыс. кв. м. аварийного жилья и переселено 206 человек, на сумму 292,04 млн рублей, на территории 6 муниципальных образований Ульяновской области (Барышский, Инзенский, Ульяновский, Карсунский районы, город Димитровград и Ульяновск)

| Всего, млн рублей | средства областного бюджета, млн рублей | средства местных бюджетов, млн рублей |
| --- | --- | --- |
| 292,04 | 210,31 | 81,73 |

В 2025 году в рамках реализации двух программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ульяновской области расселено 4,19 тыс. кв. м. аварийного жилья и переселено 236 человек.

В рамках федерального проекта «Жильё» в части стимулирования программы развития жилищного строительства.

Ульяновская область с 2015 года участвует в государственной программе РФ «Стимул», в рамках которой из федерального бюджета направляются средства на строительство социальных объектов 
и транспортной инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах.

Благодаря федеральной поддержке в размере 3 млрд 757 млн рублей 
в регионе построены 2 общеобразовательные школы на 1000 ученических мест каждая, 5 детских садов, 15 автомобильных дорог, возмещены затраты застройщиков за подключение к инженерным сетям 24 МКД в новых строящихся микрорайонах.

В 2025 году завершено строительство новой дороги по улице Ефремова 
в новом строящемся микрорайоне Юго-Западный в Засвияжском районе города Ульяновска, протяженностью 1 км 485 м, что позволило разгрузить транспортную инфраструктуру для более 35 тыс. жителей микрорайона.

На завершение строительства дороги по улице Ефремова в 2025 году было предусмотрено 174,5 млн рублей, в том числе из:

областного бюджета - 157,3 млн рублей;

местного бюджета - 17,195 млн рублей.

2. Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

С 2025 года мы приступили к реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», основная цель которого — улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению. 
В соответствии с условиями соглашения о реализации регионального проекта к 2030 году качество услуг в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения должно улучшиться для 160 тысяч жителей нашего региона.

Для достижения этой цели в период с 2025 по 2028 год предусмотрено финансирование в объеме 3097,62 млн рублей. Эти средства будут распределены между федеральным, областным и муниципальным бюджетами следующим образом:

федеральный бюджет — 1 986,69 млн рублей;

областной бюджет — 1 090,943 млн рублей;

муниципальный бюджет — 19,988 млн рублей.

В 2025 году объём финансирования мероприятий составил 610,783 млн рублей, в том числе: 390,632 млн рублей – федеральный бюджет, 214,043 млн рублей – областной бюджет, 6,108 млн рублей – муниципальный бюджет.

За счёт этих средств в 2025 году реализовано 3 проекта, среди которых:

строительство водовода от рабочего поселка Новая Майна до сел Сабакаево, Лебяжье и деревни Аврали;

капитальный ремонт двух участков сетей водоснабжения в городе Ульяновске.

Начаты и в 2026 году будут завершены работы по второму этапу реконструкции системы водоснабжения в рабочем поселке Новая Майна, капитальному ремонту канализационного коллектора в городе Димитровграде, реконструкции системы водоснабжения рабочего поселка Сурское, капитальному ремонту канализационных насосных станций в городе Барыше.

3. С 2017 года Ульяновская область участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого реализуется два мероприятия: реализация программ формирования современной городской среды и создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Выполняются данные мероприятия в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области».

За восемь лет участия в федеральном проекте благоустроено 1 046 территорий, в том числе 871 дворовая территория, 159 общественных пространств и реализовано 16 проектов благоустройства общественных пространств – победителей Всероссийского конкурса.

В 2025 году на выполнение федерального проекта были выделены средства в сумме 654,2 млн рублей, в том числе 506,0 млн рублей- средства федерального бюджета, 119,9 млн рублей - средства областного бюджета, 28,3 млн рублей - средства местного бюджета.

На реализацию программ формирования современной городской среды было направлено финансирование в размере 349,5 млн рублей (федеральный бюджет –322,1 млн рублей, областной бюджет – 9,9 млн рублей, местный бюджет – 17,5 млн рублей). Благоустроено 63 дворовые территории 
и 20 общественных пространств (Ульяновск – 6, Димитровград – 3, Новоульяновск – 2, Инза – 3, Барыш – 3, Сенгилей -1 и Силикатный – 2) 
в 7 муниципальных образованиях.

На реализацию мероприятия - создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса - направлено финансирование в размере 304,7 млн рублей (федеральный бюджет – 183,9 млн рублей, областной бюджет – 110,0 млн рублей, местный бюджет – 10,8 млн рублей). Реализованы 3 проекта благоустройства – это «Улица Советская. Разговор со временем» в р.п. Карсун, «Старая Майна – отдых для души» в р.п. Старой Майне, «Инза – место роста» в г. Инзе.

В 2025 году было продолжено мероприятие по благоустройству ТОС. Из областного бюджета по государственной программе было направлено финансирование в сумме 25 млн рублей. Благоустроено 39 ТОС в 19 поселениях и городских округах.

По итогам реализации мероприятий государственной программы 
по благоустройству в 2025 году количество благополучателей в регионе составило 365 тыс. человек.

4. Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», реализуется в регионе с 01.01.2025 года. (с 2019 по 2024 год регион участвовал 
в реализации федерального проекта «Комплексная система обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами»). Все запланированные показатели регионального проекта, установленные на 2025 год достигнуты.

Доля твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО), направленных на обработку, составила 84,6% от общего объёма образованных ТКО, что превышает на 24,6% целевой показатель федерального проекта, установленный на уровне 60%.

Доля ТКО, направленных на захоронение, снижена до 65,2%, при целевом показателе 90% (показатель является убывающим).

Достижение показателей обеспечено за счёт действующих мощностей по обработке и утилизации ТКО.

Итоги 2025 года

В 2025 году деятельность Министерства осуществлялась в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Основное внимание было сосредоточено на достижении национальной цели – создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках реализации Указа Правительством Российской Федерации утверждён паспорт национального проекта «Инфраструктура для жизни». Для участия Ульяновской области в этом проекте на региональном уровне реализуется программа «Жильё».

В рамках жилищно-коммунального хозяйства:

Деятельность Министерства в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на повышение качества и надёжности предоставляемых услуг.

Для достижения этих целей использовались следующие механизмы: федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», средства казначейского инфраструктурного кредита, а также региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области».

В 2025 году из средств бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» было направлено 1 374,7 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» - 390,6 млн рублей, средства казначейского инфраструктурного кредита – 433,9 млн рублей.

Всего в 2025 году ведено в эксплуатацию 50,5 км новых сетей водоснабжения:

выполнена реконструкция водопроводных сетей в с. Полдомасово Ульяновского района, строительство водовода от насосной станции 
в Новоульяновске до квартала индивидуальных застройщиков «Березовая роща» и строительство водовода от станции водоподготовки р.п. Новая Майна до с. Сабакаево, с. Лебяжье, д. Аврали Мелекесского района;

выполнен ремонт 8,64 км существующих сетей водоснабжения в 9 населённых пунктах 7 муниципальных образований;

выполнен ремонт 5 водозаборов: в с. Чувашская Решетка Барышского района, с. Муратовка (с установкой станции водоподготовки) и д. Плетьма Павловского района, с. Ждамирово (с установкой станции водоподготовки) и с. Большой Кувай Сурского района;

восстановлено 3 накопителя: в д. Плетьма Павловского района, 
р.п. Николаевка и р.п. Вешкайма.

В соответствии с поручением Президента РФ стратегической целью развития газификации Ульяновской области является завершение газификации населённых пунктов региона к 2030 году.

К 2026 году количество газифицированных населённых пунктов на территории региона достигло 548, газоснабжение которых осуществляется по газораспределительным сетям общей протяжённостью 14 632,53 км. Количество газифицированных квартир (домовладений) – 683,3 тыс., коммунально-бытовых объектов и котельных – 6 427, промышленных объектов – 202, сельскохозяйственных объектов – 47.

Уровень газификации природным газом составляет 82,83%. Подлежит обеспечить газификацией 204 населённых пункта.

Газификация населённых пунктов, для которых необходимо строительство газораспределительных сетей, в том числе межпоселковых газопроводов, ведётся с участием ПАО «Газпром» в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ульяновской области.

В 2025 году за счёт инвестиций ПАО «Газпром» с учётом объектов, выполненных строительством в предыдущем году, проведены работы по вводу в эксплуатацию межпоселковых газопроводов, осуществлен пуск газа 
в 37 населённых пунктах и подготовлено к вводу в эксплуатацию 44 населённых пункта.

В соответствии с поручением Президента РФ с 2021 года подключение домовладений к газораспределительным сетям в газифицированных населённых пунктах осуществляется без участия средств собственников домовладений в рамках программы догазификации.

Реализация на территории Ульяновской области программы догазификации осуществляется по плану-графику догазификации Ульяновской области региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021 - 2030 годы, утверждённой указом Губернатора Ульяновской области от 21.06.2021 № 55. В план-график догазификации региональной программы включено 13170 домовладений в 443 населённых пунктах региона.

В настоящее время для 13 215 домовладений создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям.

В качестве источников финансирования для выполнения мероприятий по догазификации используются средства специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировки газа по газораспределительным сетям газораспределительных организаций (далее – средства специально надбавки) 
и средства единого оператора газификации – ООО «Газпром газификация».

С начала реализации программы догазификации принято заявок от населения – 15 016, заключено договоров на догазификацию – 12 993 (99% от количества принятых заявок), исполнено договоров до границ участка – 11 562 (91% от количества заключенных договоров), выполнено подключений – 9 293 (63% от количества заключенных договоров).

С 2023 года догазификация распространяется на общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации и медицинские организации.

По итогам проведенной инвентаризации в газифицированных населённых пунктах Ульяновской области выявлено 95 негазифицированных учреждений социальной сферы, в том числе 62 учреждения образования
и 33 учреждения здравоохранения.

В настоящее время принято заявок на догазификацию учреждений социальной сферы – 17, заключено договоров на догазификацию – 17, исполнено договоров до границ участка – 14, выполнено подключений – 14.

С 2024 года программа догазификации распространяется и на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), расположенные 
в границах газифицированных населённых пунктов Ульяновской области.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, на территории Ульяновской области в границах газифицированных населённых пунктов расположено 148 СНТ.

На основании сведений газораспределительных организаций в план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Ульяновской области включено 918 домовладений, расположенных в 34 садоводческих некоммерческих товариществах Ульяновской области.

Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, Министерство, 
в тесном сотрудничестве с Министерством энергетики РФ, системным оператором (в части устойчивого перспективного режима работы Единой энергетической системы России), Агентством по регулированию цен 
и тарифов по Ульяновской области, Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ульяновской области, осуществляет рассмотрение, утверждение, согласование, а также контроль за инвестиционной деятельностью субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Министерством.

По результатам анализа отчетов о реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики за 4 квартал 2025 год установлено, что совокупный объем финансирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы, составил 1 925,1 млн рублей, что соответствует 101,4% от плана года (1 898,3 млн рублей). Совокупный объем освоения капитальных вложений субъектами электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России, в 2025 году составил 1 648,8 млн рублей, что соответствует 95,6% от плана года (1 724,3 млн рублей).

В 2025 году совокупно субъектами электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России и Министерством жилищно- коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области введено в эксплуатацию:

линий электропередач 78,3 км., что соответствует 74,7% от плана года (104,8 км);

дополнительной мощности 93,4 МВА, что соответствует 101,1% от плана года (93,3 МВА);

приборы учета в количестве 14 815 ед. что соответствует 87,0% от плана года (17 006 ед.).

Отклонение от плановых показателей ввода в эксплуатацию линий электропередач обусловлено объективными факторами: ОАО «РЖД» перенесены на 2026 год сроки ввода в эксплуатацию участка ЛЭП от станции «Красный Гуляй» до станции Молвино» и от станции «Ульяновск -Центральный» до станции «Молвино» в связи с необходимостью корректировки трассы ЛЭП-10кВ при прохождении в зоне жилой застройки станции «Молвино», а также с закупкой дополнительного оборудования.

Наиболее значимыми направлениями реализации инвестиционных программ явилось выполнение мероприятий:

по вводу в эксплуатацию 2 трансформаторов по 40 МВА на подстанции «Юбилейная» АО «Авиастар-ОПЭ» для обеспечения электроснабжения ООО «АУР Наро-Фоминск» и новых потребителей Заволжской особой экономической зоны;

по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии АО «Ульяновскэнерго» с монтажом 7525 ед. приборов учета;

по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии ПАО «Росети Волга» с монтажом 4654 ед. приборов учета;

по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей ПАО «Россети Волга» со строительством 47,8 км линий электропередач на сумму 234,4 млн. рублей:

по реконструкции КЛ 35кВ Льнокомбинат – Береговая (7 км), входящих в Электросетевой комплекс №1 обособленного подразделения «Димитровградские электрические сети» на сумму 190,6 млн рублей;

по модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры филиала ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС» на сумму 262,2 млн рублей.

Так же в рамках осуществления своих полномочий по контролю за исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, Министерством в 2025 году было проведено 10 выездных проверок реализации мероприятий инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 2024 год.

Типовые нарушениями хода реализации инвестиционных программ:

частично не предоставлены документы на выполненные мероприятий;

запланированные мероприятия выполнены не в полном объёме, например - АО «УСК» по количеству установленных приборов учета.

Акты проверок с выданными рекомендациями по разработке мероприятий, направленных на решение выявленных проблем, направлены проверяемым субъектам электроэнергетики и в Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области для принятия мер при формировании тарифов регулируемых организаций.

По итогам проведенных проверок субъектами электроэнергетики разработаны и представлены в Министерство жилищно- коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области планы компенсирующих мероприятий, направленные на устранение и недопущение выявленных нарушений в будущем.

Министерством организован комплексный подход к модернизации систем теплоснабжения в Ульяновской области, заключающийся 
в модернизации теплоисточников и тепловых сетей, направленный на повышение качества и надежности теплоснабжения.

В 2025 году выполнено:

введены в эксплуатацию квартальная котельная №2 р.п. Старая Майна мощностью 9 МВт взамен устаревшего и изношенного теплоисточника 
и квартальная котельная г. Димитровграда мощностью 7,6 МВт взамен ЦТП №6 с обрушающимися ограждающими конструкциями;

выполнена модернизация котельной №25 г. Димитровграда с заменой котельного оборудования и 2 паровых котлов на 2 новых водогрейных котла, что позволило уйти от парового режима и эксплуатации паропровода порядка 2 км.

выполнено строительство 1,2 инженерных сетей (водо-, теплоснабжения) для обеспечения подачи теплоносителя от вновь построенной котельной г. Димитровграда для исключения из работы паропровода от котельной №25;

Выполнена замена 29 км сетей теплоснабжения на территории Ульяновской области.

переведено на газ 10 твердотопливных теплоисточников в 6 муниципальных образованиях Ульяновской области (Сурском, Барышском, Николаевском, Майнском, Карсунском районах), для жилищного фонда 
и социальной сферы в том числе 7 котельных силами ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области».

Все работы, запланированные к выполнению в период подготовки 
к отопительному сезону, выполнены в полном объеме: в этом числе подготовлены к эксплуатации 995 котельных, отремонтировано 230 котлов, 2 076 ед. вспомогательного оборудования теплоисточников, заменено 45 котлов и отремонтировано 68 ведомственных котельных. Выполнена промывка и опрессовка 5 914 систем центрального теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы, а также произведен ремонт 2 282 данной системы.

Затраты на выполнение данных мероприятий составили более 1,5 млрд рублей.

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В 2025 году в Ульяновской области капитально отремонтировали крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы, заменили лифты 
с истекшим сроком эксплуатации в 109 многоквартирных домах, расположенных на территории 17 муниципальных образований региона. Последние работы завершились в конце декабря. Годовой план по капитальному ремонту жилого фонда исполнен на 100%, соответствующий отчёт за подписью Губернатора направлен в адрес Президента РФ В.В. Путина.

Благодаря выполнению этих преобразований свои условия проживания смогли улучшить больше 17 тысяч жителей нашего региона. На эти цели из областного фонда капитального ремонта направили около 670 млн рублей.

По итогам проведённых работ удалось обеспечить комфортные 
и безопасные условия проживания граждан, привести конструктивные элементы МКД в нормативное состояние и тем самым продлить срок безаварийной эксплуатации имеющего жилищного фонда.

Всего по краткосрочному плану в 2025 году выполнено 318 видов работ, которые включают в себя:

97 видов работ по разработке проектной документации (ПСД);

113 видов строительно-монтажных работ;

106 видов работ по выполнению строительного контроля;

2 вида работ по оценке соответствия лифтов требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

Наиболее популярным видом работ в МКД стал капитальный ремонт крыш, его провели в 49 многоэтажках. Также подрядчики привели в порядок фасады 23 МКД, заменили 13 внутридомовых систем электроснабжения, 7 – холодного водоснабжения, по 6 – теплоснабжения и водоотведения, 5 – горячего водоснабжения. Также в двух многоэтажках восстановили 
и укрепили фундаменты, а в доме по ул. Оренбургской, 44 установили два новых современных лифта.

На все завершённые работы, согласно условиям контрактов, установлен 5-летний срок гарантии.

Чтобы обеспечить соблюдение сроков, объёмов и надлежащего качества ремонтно-конструктивных преобразований, за каждым видом работ по капремонту осуществляется строительный контроль. Для этого, помимо инженеров Фонда, на договорной основе привлекаются независимые эксперты. Для оперативного контроля за ситуацией в домах, где проводится капитальный ремонт крыш и фасадов, организовано видеонаблюдение 
с онлайн-трансляцией в сети Интернет.

Всего в регионе в этом году предстоит провести капремонт в 101 МКД по 701 виду работ на общую сумму 1 миллиард 62 миллиона рублей. 
В результаты своих условия проживания смогут улучшить порядка 20 тысяч жителей Ульяновской области. По сравнению с прошлым годом количество работ увеличилось более чем в два раза, а объём финансирования программных мероприятий вырос на 58%.

701 вид работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД включает в себя:

184 вида работ по разработке проектной документации (ПСД);

204 вида строительно-монтажных работ (СМР), в том числе:

109 – замена лифтов,

40 – крыш,

15 – фасадов,

10 – внутридомовых систем теплоснабжения,

10 – систем холодного водоснабжения,

7 – электроснабжения,

7 – водоотведения,

5 – систем горячего водоснабжения,

1 – фундамент.

204 вида работ по выполнению строительного контроля;

109 видов работ по оценке соответствия лифтов требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

Помимо модернизации наружного освещения, на территории Ульяновской области активно ведутся работы по улучшению инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Также в 2025 году с целью оказания содействия бюджетам муниципальных образований Ульяновской области для реализации мероприятий, связанных  с обустройством мест (площадок) накопления ТКО, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/632-П (далее – Госпрограмма) проводилась работа по обустройству мест (площадок) накопления ТКО. Так в 2025 году были выделены бюджетные ассигнования 
в размере 1,8 млн рублей, что позволило обустроить в соответствии 
с санитарными нормами и правилами 66 контейнерных площадок.

Во исполнение поручения Губернатора Ульяновской области, связанного с повышением заработной платы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Министерство ведёт системную работу по повышению уровня заработной платы работникам курируемых отраслей.

По состоянию на 01.01.2026 подписано и действует 71 соглашение, 
в том числе:

61 соглашений о намерении повышения заработной платы;

10 коллективных договоров.

Данные соглашения охватывают интересы более 11 тысяч работников.

Рост среднемесячной заработной платы работников по курируемым отраслям экономики превысил уровень роста потребительских цен на конец 2025 года (уровень инфляции составил 9,8%).

Налоговые поступления:

Рост поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области к аналогичному периоду 2024 года составил 109,0%, что эквивалентно увеличению на 245,5 млн. рублей. Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области по предприятиям курируемых отраслей за 2025 год составило 2 млрд 996,0 млн. рублей.

Общее поступление налогов в консолидированный бюджет Ульяновской области по предприятиям курируемых отраслей за 2025 год достигло 6 млрд 764,2 млн рублей, что составляет 97,4% к 2024 году.

В рамках строительной отрасли

В регионе продолжают действовать жилищные программы для льготных категорий граждан, благодаря которым за период реализации национального проекта, свои жилищные условия улучшили порядка 2 800 человек.

По трём жилищным программам в 2025 году с государственной поддержкой жилищные условия улучшили 308 семей, работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
IT-организаций, авиастроительного комплекса, молодые семьи и дети-сироты.

В 2025 году на финансирование данных программ всего из федерального и консолидированного бюджета региона было выделено 825,4 млн рублей.

1. Региональная программа «Губернаторская ипотека»

Обеспечение жильём работников бюджетной сферы, IT-организаций 
и авиастроительного комплекса.

С сентября 2015 года её участниками стали 2 097 семей.

В 2025 году свои жилищные условия улучшили 19 семей работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, IT-организаций и авиастроительного комплекса.

В 2025 году на финансирование данного мероприятия были выделены средства в сумме 2,725 млн рублей.

2. Обеспечение жильём молодых семей

Всего с начала реализации программы 1 184 молодых семей Ульяновской области улучшили свои жилищные условия.

В 2025 году 49 молодых семей региона улучшили жилищные условия (из них 17 многодетных семей).

В 2025 году на финансирование данного мероприятия были выделены средства в сумме 67,37 млн рублей, что на 1,999 млн рублей больше, чем 
в 2024 году (65,371 млн рублей).

3. Обеспечение жильём детей-сирот.

С 2013 года 2 426 детей-сирот обеспечены жильем, из них - 240 в 2025 году (118 – получили квартиры, 122 – выплаты по жилищным сертификатам).

Показатели обеспечения

| Населенный пункт | Количество обеспеченных |
| --- | --- |
| г. Ульяновск | 92 |
| г. Димитровград | 21 |
| г. Новоульяновск | 1 |
| г. Барыш и пос. Лесная Дача | 1 |
| р.п. Кузоватово | 2 |
| р.п. Ишеевка | 1 |
| ОПЛАТА СЕРТИФИКАТОВ | 122 |
| ИТОГО | 240 |

На 01.01.2025 нуждающимися в жилых помещениях являлись 
1 955 человек (с учётом вычета 752 несовершеннолетних), из них 1 831 человек обратился с заявлениями о предоставлении жилья.

В 2025 году для обеспечения жильём детей-сирот были предусмотрены средства в размере 773,96 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 90,1 млн рублей;

средства областного бюджета – 683,86 млн рублей.

В 2025 году 572 сироты, временно не получивших жилые помещения, получили ежемесячную денежную компенсацию расходов за наем жилого помещения на сумму 51,95 млн рублей, размер компенсации составил 
8,0 тыс. рублей в месяц.

Также на особом контроле вопрос защиты прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

В 2025 году введен в эксплуатацию последний МКД, находящийся 
в Едином реестре проблемных объектов (дом 67 по ул. Красноармейской).

Переданы жилые помещения 421 участникам долевого строительства объектов застройщиков-банкротов (дом № 67 по ул. Красноармейская, по 
ул. Кролюницкого, дом №25 по пр-ту Маршала Устинова).

По 4 домам застройщиков – банкротов, дом по ул. Р. Люксембург, дома 42Б, 42В по ул. Строителей в Димитровграде, по ул. Буинская 
(ЖК «Молодёжный») и пер. Красноармейский 97 с декабря 2023 года 1 499 участника долевого строительства получили выплаты, всего, таким образом, решена проблема 1 920 участников долевого строительства.

4. Строительство социально значимых объектов. Служба единого заказчика.

| Показатели | Количество объектов | Стоимость СМР, млн рублей |
| --- | --- | --- |
| Образование | 7 | 500,2 |
| Культура | 4 | 9,8 |
| Водоснабжение | 3 | 285,6 |
| Спорт | 2 | 25,8 |
| ИТОГО: | 16 | 821,4 |

В 2025 году были охвачены контролем 67 объектов областной 
и муниципальной собственности, на общую сумму 3 210,7 млн рублей, 
в том числе:

51 объекта единого заказчика на общую сумму 2 389,3 млн рублей, 
в том числе:

35 объектов здравоохранения на сумму 1 247,4 млн рублей;

8 объектов образования на сумму 418,6 млн рублей;

4 объектов для социальной поддержки и защиты населения на сумму 112,9 млн рублей;

3 объектов культуры на сумму 310,1 млн рублей;

1 объекта развития инфраструктуры зон развития на сумму 300,3 млн рублей.

16 объектов строительного контроля на сумму 821,4 млн рублей:

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов в 2025 году:

введены в эксплуатацию:

Ундоровский палеонтологический музей с. Ундоры;

индустриальный парк (IV этап) портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район» корпус 1;

производственно-складские здания на территории промышленной зоны «Заволжье» Заволжского района г. Ульяновска;

17 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населённых пунктах области:

с. Троицкое, с. Вешкайма, пос. Свет, с. Студенец, с. Чириково, 
с. Стоговка, пос. Приволье, пос. Крутец, с. Шаховское, с. Баклуши, 
с. Выползово, с. Большой Кувай, п. Центральная усадьба совхоза «Сурский», 
с. Бояркино, с. Русская Беденьга, с. Верхние Тимерсяны, с. Старые Алгаши.

выполнен капитальный ремонт:

зданий городской поликлиники № 3 в г. Ульяновске (ул. Хрустальная, 3Б), (ул. Тюленева, 7) и (ул. Локомотивная, 13);

здания городской поликлиники № 6 в городе Ульяновске 
(ул. Авиастроителей, 31);

Гимназии № 2;

Школы-интерната № 91;

Ульяновского профессионально-политехнического колледжа;

Ульяновского авиационного колледжа;

Ульяновского медицинского колледжа.

Велись работы:

по строительству:

поликлиники в Засвияжском районе г. Ульяновска, срок ввода 
в эксплуатацию 2026 год;

стационарного отделения для граждан старшего поколения «Дом активного долголетия» Многопрофильного центра реабилитации и активного долголетия «Подсолнух» в г. Ульяновске, ул. Герасимова, д. 7, срок ввода 
в эксплуатацию 2027 год;

индустриального парка (IV этап)» портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район», 
срок ввода в эксплуатацию 2026 год;

крытого футбольного манежа г. Ульяновск, срок ввода в эксплуатацию 2026 год;

детского инфекционного корпуса на 100 коек в Заволжском районе 
г. Ульяновска, срок ввода в эксплуатацию 2026 год;

по капитальному ремонту:

объекта культурного наследия Федерального значения «Здание Мемориального центра, сооруженного в честь 100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича», г. Ульяновск, срок ввода в эксплуатацию 2026 г.;

многопрофильного центра реабилитации и активного долголетия «Подсолнух» в г. Ульяновске (ул. Ефремова, д. 36), срок окончания работ 2026 год;

корпуса № 3 Социально-реабилитационного центра им. Е.М. Чучкалова, срок ввода в эксплуатацию в 2026 году;

13 зданий районных больниц в 11 муниципальных образованиях Ульяновской области: Инзенский, Карсунский, Майнский, Сенгилеевский, Старокулаткинский, Павловский, Мелекесский - 3 объекта, Старомайнский, Николаевский, Цильнинский и Тереньгульский районы;

здания филиала Ульяновского областного краеведческого музея 
им. И.А. Гончарова» в г. Ульяновске, срок ввода в эксплуатацию 2027;

Гимназии № 1, срок выполнения 2 этапа 2026 год;

Новоспасского технологического техникума, срок ввода в эксплуатацию 2026 год;

Димитровградского технического колледжа, срок ввода в эксплуатацию 2026 год.

5. Реализация специального инфраструктурного проекта.

В 2025 году в соответствии с планами восстановления выполнены работы по капитальному ремонту кровли на 4 многоквартирных жилых домах, завершены работы по капитальному ремонту 8 объектов водоснабжения, в с. Новофедоровка выполнены работы по замене участка водопровода, а также завершены работы по капитальному ремонту здания общежития в г. Лутугино.

Общая сумма финансирования восстановительных работ в 2025 году из областного бюджета Ульяновской области составила 81,8 млн рублей.

В 2026 году планируется выполнить работы по капитальному ремонту 2 объектов водоснабжения:

замена комплектного распределительного устройства наружной установки повысительной насосной станции 2-го подъёма в г. Лутугино;

замена задвижек насосной станции 2-го подъёма Лутугинского участка ГУП ЛНР «Луганск вода» в п. Георгиевка.

Основные задачи и риски на 2026 год

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» определены национальные цели, относящиеся к деятельности Министерства.

В 2026 году деятельность Министерства осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Основное внимание сосредоточено на достижении национальной цели – создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В соответствии с Указом Правительством Российской Федерации утверждён паспорт национального проекта «Инфраструктура для жизни». На территории Ульяновской области в рамках данного национального проекта осуществляется реализация 7 федеральных проектов, при этом 4 из них курируются Министерством:

1. Развитие инфраструктуры в населённых пунктах;

2. Жильё;

3. Модернизация коммунальной инфраструктуры;

4. Формирование комфортной городской среды.

Остальные три проекта относятся к компетенции Министерства транспорта Ульяновской области.

Основной целью федерального проекта «Развитие инфраструктуры 
в населённых пунктах»— повышение уровня комфортности опорных населённых пунктов на 30% к 2030 году.

Для оценки комфортности и опережающего развития используются
15 интегральных показателей, применяемых к 21 опорному населённому пункту Ульяновской области. Среди ключевых показателей: обновление жилищного фонда, газификация населённых пунктов, количество благоустроенных общественных территорий, доля несанкционированных свалок отходов.

В 2026 году продолжится реализация федерального проекта «Жильё», который включает два основных направления:

ввод нового жилья;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с соглашением, заключённым в рамках проекта, до 2030 года на территории Ульяновской области необходимо выполнить следующие задачи:

построить 4,355 млн кв. м нового жилья;

обеспечить долю обновлённого жилого фонда на уровне 19,6%;

достичь показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, в размере 37,1 кв. м;

переселить из непригодного для проживания жилищного фонда 5,34 тыс. человек.

На 2026 год запланирован ввод 710 тыс. кв. м жилья, из которых:

310 тыс. кв. м составит многоквартирное жильё (МКД);

400 тыс. кв. м — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Кроме того, в 2026 году продолжится работа по постановке на кадастровый учёт построенных или реконструируемых объектов недвижимости. Основная цель — увеличение доли индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

На сегодняшний день уже проведены работы по 3 193 домам общей площадью 242,9 тыс. кв. м.

В 2026 году на завершение реализации мероприятий по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по этапу 2025 и 2026 годов федеральной Программы предусмотрено 305,847 млн рублей, что позволит расселить 171 человек из жилых помещений общей площадью 3,615 тыс. м2. в 4 муниципальных образованиях (город Димитровград и Ульяновск, Инзенский и Новомалыклинский районы).

| Всего, млн рублей | средства ФРТ, млн рублей | средства областного бюджета, млн рублей | средства местных бюджетов, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 305,847 | 96,05 | 128,71 | 81,087 |

Ведётся подготовка заявки в ППК «Фонд развития территорий» для привлечения в регион в 2026 году средств федерального бюджета в размере 219,41 млн рублей на реализацию этапа 2026 и 2027 годов.

Всего на территории региона подлежит расселению 270 аварийных домов общей площадью 125 тыс. кв. м, в котором проживает 6 801 человек.

Для расселения данного объёма аварийного жилья необходимо свыше 
12 млрд рублей.

Третий федеральный проект – «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

На реализацию проекта в 2026 году будет направлено 488,358 млн рублей, из них:

средства федерального бюджета – 311,3 млн рублей;

средства регионального бюджета – 172,9 млн рублей;

средства муниципального бюджета – 4,1 млн рублей.

Кроме завершения начатых в 2025 году работ (второй этап реконструкции системы водоснабжения в р.п. Новая Майна, капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Димитровграде, реконструкция системы водоснабжения р.п. Сурское, капитальный ремонт канализационных насосных станций в городе Барыше) будет выполнен капитальный ремонт участка канализационного коллектора на пересечении ул. Шолмова 
и ул. Камышинска и участка сетей водоснабжения от завода Металлоконструкций до ул. Лихачева города Ульяновска, пяти участков Радищевского водовода и начаты работы по  капитальному ремонту участка № 9 Радищевского водовода.

Кроме того, финансирование будет осуществляться в рамках региональной государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» – 204,06 млн рублей, в том числе:

На указанные средства будут выполнены работы по завершению реализации следующих мероприятий:

реконструкция водопроводных сетей и водозабора центральной части 
в р.п. Базарный Сызган (реконструкция ведется с 2024 года);

капитальный ремонт водоснабжения Пригородной зоны 
в Железнодорожном районе г. Ульяновска (ремонт начат в 2025 году);

В 2026 году будут завершены работы по реконструкции очистных сооружений канализации города Барыша (1 этап).

За счёт средств бюджета г. Ульяновска будет завершена реконструкция биологической очистки очистных сооружений канализации Левобережья 
г. Ульяновска.

На модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения привечены средства казначейских инфраструктурных кредитов, общий объем финансирования составляет 1,006 млрд рублей.

Планируется реализовать семь проектов.  До конца текущего года будет завершено проектирование пяти объектов: реконструкция водоснабжения 
в р.п. Чердаклы, р.п. Николаевка, г. Ульяновск, г. Новоульяновск, г. Инзы.

В 2026 году начат капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Кирова г. Ульяновска и планируется капитальный ремонт участка № 27 Радищевского группового водовода (обход Озера-Родник).

Завершение реконструкции и капитального ремонта всех 7 объектов – 2027 год.

Четвертый федеральный проект — «Формирование комфортной городской среды» в Ульяновской области к 2030 году предполагается благоустройство 336 общественных территорий.

Для достижения поставленной цели в 2026 году на реализацию программ формирования современной городской среды выделено финансирование в объёме 334,1 млн рублей, включая:

307,9 млн рублей из федерального бюджета;

9,5 млн рублей из областного бюджета;

16,7 млн рублей из местных бюджетов.

Указанные средства планируется направить на обустройство
14 общественных пространств (Ульяновск – 6, Димитровград – 2, Новоульяновск – 1, Инза - 2, Барыш – 2 и Сенгилей - 1) в 6 муниципальных образованиях.

На мероприятие - создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса планируется направить средства в сумме 562,0 млн рублей (федеральный бюджет - 359,7 млн рублей, областной бюджет - 182,1 млн рублей, местный бюджет - 20,2 млн рублей). Будут реализованы 5 масштабных проектов 
в следующих населённых пунктах:

в р.п. Языково Карсунского района: будет продолжен второй этап благоустройства парка Языковых;

в городе Барыше планируется создать общественное пространство 
на улицах Красноармейской и 45-й Стрелковой Дивизии;

в р.п. Сурское будет продолжено обустройство улиц Хазова, Советской, Жигарина и прилегающих к ним территорий;

в р.п.е Новоспасское обновится ул. Мира с прилегающими территориями;

в Троицком Сунгуре Новоспасского района предполагается благоустройство исторического центра села.

На мероприятие по благоустройству ТОС в 2026 году из областного бюджета выделено 35 млн рублей. Планируется благоустроить 50 ТОС, средства будут распределены по результатам конкурсного отбора, итоги которого планируется подвести до 30 апреля 2026 года.

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» на территории Российской Федерации реализуются шесть федеральных проектов, из которых в Ульяновской области реализуются три:

1. «Экономика замкнутого цикла»;

2. «Вода России»;

3. «Сохранение лесов».

На данный момент на базе Министерства реализуется только один проект – «Экономика замкнутого цикла» (далее – ЭЗЦ).

Основной целью данного проекта является обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема твердых коммунальных отходов (ТКО), сократить их захоронение до 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.

В 2026 году необходимо достичь показатели по доле ТКО, направленных на обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО не менее 60% и доле ТКО, направленных на захоронение, в том числе прошедших обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО не более 90%. Показатели планируется достигнуть за счет имеющихся мощностей по обработке и утилизации ТКО, используемых региональными операторами по обращению с ТКО.

В 2026 году в рамках Проекта «ЭЗЦ» федеральное финансирование не предусмотрено.

Для достижения цели федерального проекта на территории Ульяновской области запланировано строительство Комплекса по обращению с отходами, включающего в себя:

мусоросортировочный комплекс мощностью 140 тыс. тонн/год;

участок компостирования на 120 тыс. тонн/год;

объект по захоронению отходов мощностью 300 тыс. тонн/год;

линия по утилизации полезных фракций ТКО мощностью до 10 тыс. тонн/год (точные параметры будут определены на этапе проектирования 
с учётом анализа рыночных потребностей). Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2028 году.

Также на 2026 год с целью оказания содействия бюджетам муниципальных образований Ульяновской области для реализации мероприятий, связанных с обустройством мест (площадок) накопления ТКО, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/632-П (далее – Госпрограмма), предусмотрено 2,0 млн рублей, что позволит обустроить не менее 24 контейнерных площадки.

Задачи на 2026 год в части газоснабжения и газификации:

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой газоснабжения и газификации Ульяновской области на период 2021-2025 годов с участием инвестиций ПАО «Газпром»:

строительство 2 межпоселковых газопроводов;

строительство 11 внутрипоселковых газопроводов, запланированных Программой на 2026-2030 годы;

Реализация мероприятий, предусмотренных программой догазификации:

корректировка плана-графика догазификации Ульяновской области 
с учётом вновь поступивших заявок на догазификацию;

обеспечение подключения домовладений, собственники которых подали заявки на догазификацию.

Задачи на 2026 год в части организации теплоснабжения:

по производственным программам теплоснабжающих организаций (за счет тарифных источников) в период подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов запланирована замена и ремонт порядка 30 км сетей теплоснабжения в муниципальных образованиях и учреждениях социальной сферы подведомственных ИОГВ Ульяновской области.

Задачи на 2026 год в части электроснабжения:

На начало 2026 года на территории Ульяновской области действуют 10 инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, с совокупным планом финансирования мероприятий на 1,891 млрд рублей (с НДС).

Все запланированные инвестиционные проекты были распределены по трем основным группам:

1. Технологическое присоединение на сумму 399,8 млн рублей с НДС;

2. Строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего на сумму 1 114,9 млн рублей с НДС;

3. Прочие инвестиционные проекты, на сумму 332,2 млн рублей с НДС;

Основными направлениями реализации инвестиционных программ являются:

реконструкция, модернизация и строительство трансформаторных 
и распределительных подстанций с введением дополнительных мощностей на 17,73 мВа;

строительство ЛЭП протяжённостью 67,99 км;

развитие и модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электрической энергии, соответствующей требованиям Федерального закона от 27 декабря 2018 г. 
№ 522-ФЗ, с установкой 23 447 приборов учёта.

Министерством на 2026 год утвержден график проверок исполнения субъектами электроэнергетики реализованных в 2025 году мероприятий инвестиционных программ, в соответствии с которым будут выполняться контрольные мероприятия.

  - Задачи 2026 года в части модернизации наружного освещения:

По итогам проведённого в декабре 2025 года ежегодного конкурсного отбора проектов среди муниципальных образований Ульяновской области, направленных на строительство и ремонт объектов наружного освещения
в 2026 году, признаны победителями следующие муниципальные образования: «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района, «Карсунский район» Ульяновской области  и Старомайнский муниципальный округ Ульяновской области.

В 2026 году в рамках указанных проектов в р.п. Чуфарово Вешкаймского района планируется ремонт объектов наружного освещения путём установки (замены) 45 светильников с высоким классом энергетической эффективности, в р.п. Старая Майна на улицах Крупская и Революционная планируется установка (замена) 41 светильника с высоким классом энергетической эффективности, в р.п. Карсун на ул. Ленина планируется установка 
3 светильников с высоким классом энергетической эффективности.

  - Задачи на 2026 год по подготовке специалистов для жилищно-коммунального комплекса и повышению профессионального уровня председателей советов МКД

В 2026 году областным бюджетом предусмотрена организация курсов повышения квалификации для председателей советов МКД по 72-часовой программе «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в размере 100,0 тыс. рублей, что позволит обучить 50 председателей Советов многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновской области.

Что касается молодых семей Ульяновской области в части улучшение жилищных условий. На 2026 год в консолидированном бюджете предусмотрено 70,66 млн рублей, из федерального бюджета привлечено 17,56 млн рублей на улучшение жилищных условий 46 молодых семей, из них 
7 многодетных.

В декабре 2025 заключено Соглашение с Минстроем РФ 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на предоставление социальной выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилого помещения в 2026 - 2028 годах на сумму 223,78 млн рублей, из них:

| Год | Всего, млн рублей | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства местных бюджетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 70,66 | 17,56 | 25,0 | 28,10 |
| 2027 | 75,92 | 18,836 | 25,0 | 32,08 |
| 2028 | 77,20 | 19,424 | 25,0 | 32,78 |
| Итого: | 223,78 | 55,82 | 75,0 | 92,96 |

На 2026 год в Ульяновской области на обеспечение жильём детей-сирот предусмотрено 621,45 млн рублей (из них 91,26 млн рублей – средства федерального бюджета).

| Всего средств, млн рублей | Субсидии из федерального бюджета, млн рублей | Областной бюджет, млн рублей |
| --- | --- | --- |
| 621,45 | 91,26 | 530,19* |

Финансирование в объёме 621,45 млн рублей позволит обеспечить жильём в 2026 году 164 ребенка-сироты.

| Муниципалитет | Количество, шт. | Стоимость квартиры (номинал сертификата), млн рублей | Финансирование, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Ульяновск | 50 | - | 271,45 |
| г. Димитровград | 23 | - |  |
| ОПЛАТА СЕРТИФИКАТОВ | 91 | 3,84 | 350,0 |
| ИТОГО: | 164 |  | 621,45 |

Для обеспечения жильём всех нуждающихся детей-сирот необходимо 
6,224 млрд рублей. Для достижения в 2026 году показателя не ниже уровня 2025 года, а также для достижения целевого индикатора Программы ликвидации задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, образовавшейся по состоянию на 1 января 2024 года, до 2030 года ежегодно необходимо финансирование в объёме не менее 1,23 млрд рублей для обеспечения жильем не менее 352 человек.

| Муниципальное образование | Количество нуждающихся, чел. | Стоимость обеспечения, млн рублей | Потребность в деньгах, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Барышский район | 76 | 3,495* | 265,62 |
| г. Димитровград | 235 | 3,062 | 719,57 |
| Инзенский район | 40 | 3,495 | 139,8 |
| г. Ульяновск | 1115 | 3,495 | 3 896,925 |
| Базарносызганский район | 9 | 3,495 | 31,455 |
| Вешкаймский район | 20 | 3,495 | 69,9 |
| Карсунский район | 22 | 3,495 | 76,89 |
| Кузоватовский район | 14 | 3,495 | 48,93 |
| Майнский район | 16 | 3,495 | 55,92 |
| Мелекесский район | 33 | 3,495 | 115,335 |
| Николаевский район | 14 | 3,495 | 48,93 |
| Новомалыклинский район | 8 | 3,495 | 27,96 |
| МО г. Новоульяновск | 16 | 3,495 | 55,92 |
| Павловский район | 9 | 3,495 | 31,445 |
| Радищевский район | 20 | 3,495 | 69,9 |
| Сенгилеевский район | 11 | 3,495 | 38,445 |
| Старокулаткинский район | 7 | 3,495 | 24,465 |
| Старомайнский район | 21 | 3,495 | 73,395 |
| Сурский район | 15 | 3,495 | 52,425 |
| Тереньгульский район | 2 | 3,495 | 6,99 |
| Ульяновский район | 45 | 3,495 | 157,275 |
| Цильнинский район | 12 | 3,495 | 41,94 |
| Новоспасский район | 34 | 3,495 | 118,83 |
| Чердаклинский район | 16 | 3,495 | 55,92 |
| ИТОГО | 1810 |  | 6 224,195 |

Данная потребность включена в перечень первоочередных расходов бюджета Ульяновской области по итогам исполнения бюджета в 2026 году.

Вопрос обеспечения жильём детей-сирот, находится на особом контроле.

Так же в областном бюджете на 2026 год предусмотрены средства 
в размере 52,0 млн рублей на ежемесячную денежную компенсацию расходов за наем жилого помещения, временно не получившим жилые помещения, размер компенсации составляет 8,0 тыс. рублей в месяц.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
И ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР

Краткая характеристика отрасли

Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области (далее - Агентство) состоит из 8 структурных подразделений. В систему управления Агентства входит Областное автономное учреждение «Ульяновскгосэкспертиза» (далее - подведомственное учреждение), в подведомственной организации занято 26 сотрудников.

На 2025 год был запланирован объём финансирования Агентства 
в размере 85 000 тыс. руб. Итоговый объём финансирования составил 91 368,1 тыс. руб.

Агентство является исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным осуществлять на территории Ульяновской области:

региональный государственный строительный надзор,

региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,

региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов,

региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, подрядчиками требований к порядку и срокам размещения в единой информационной системе жилищного строительства информации 
и сведений, необходимых для строительства жилых домов по договорам строительного подряда на территории Ульяновской области,

региональный государственный жилищный контроль (надзор) (далее - жилищный надзор),

региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – лицензионный контроль),

государственный контроль (надзор) за соблюдением специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности,

предоставление государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – лицензирование).

Итоги 2025 года

Региональный государственный строительный надзор

Показатели осуществления надзорной деятельности в сфере государственного строительного надзора в 2025 году в целом находится на уровне прошлых лет.

Региональный государственный строительный надзор на территории Ульяновской области в течение 2025 года осуществлялся на 214 объекте.
 В 2025 году проведено 566 проверок, выдано 19 предписаний, 22 предупреждения. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 11 предупреждений, наложены штрафы на общую сумму 558 700 рублей. Проведено 468 профилактических мероприятий, из них консультаций – 438, выдано - 13 предостережений, проведено 17 профилактических визитов.

По итогам надзорных мероприятий в 2025 году выданы заключения 
о соответствии проектной документации 69 объектам строительства 
и реконструкции (1 отказ), а именно:

43 многоквартирных жилых дома;

4 социальных объекта;

22 прочих (линейные, административные).

Наиболее значимыми объектами, сданными в эксплуатацию в 2025 году, являются многоквартирные жилые дома, объекты социального назначения, промышленные и линейные объекты, среди них:

Общежитие на 820 мест для студентов ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»;

Ундоровский палеонтологический музей;

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Засвияжском районе г. Ульяновска;

реконструкция моста по ул. Минаева в г. Ульяновске с подходами;

производственно-складские здания на территории промышленной зоны «Заволжье» Заволжского района г. Ульяновска (1 этап);

индустриальный парк (4 этап) портовой особой экономической зоны на территории МО Чердаклинский район Ульяновской области (корпус 4.1.);

строительство водоводов и мостов на территории Ульяновской области.

Агентством за 2025 год проведено 61 контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в части рассмотрения обращений граждан по вопросам самовольного строительства. По результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия выявлено 44 нарушения, по результатам которых информация направлена в органы местного самоуправления для принятия мер в рамках полномочий.

Одной из основных задач строительной отрасли является увеличение объёмов вводимого жилья. В рамках данной задачи осуществляется надзор за качеством строительства и применяемых строительных материалов, а также соответствия построенного объекта капитального строительства проектной документации.

Продолжается процесс цифровизации контрольно-надзорных мероприятий в части электронного взаимодействия с контролируемыми лицами, а именно подача извещений о начале строительства объекта через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в связи 
с чем полностью сократился приём на бумажных носителях.

Также, в 2025 году в рамках реализации сервиса № 112 «Сервис регионального государственного строительного надзора на единой цифровой платформе «ГосТех» произведена миграция данных из ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»
 в Федеральную государственную информационную систему «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» (ФГИС ПГС) на базе Единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех».

Продолжается работа по проведению не менее 10% контрольно-надзорных мероприятий (инспекционный визит, выездная проверка, рейдовый осмотр и профилактических визитов) с использованием мобильного приложения «Инспектор» от общего количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий.

Одной из последних мер поддержки строительной отрасли, связанной 
с введением экономических санкций, является рассмотрение вопросов сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла
и создания инфраструктуры, а также сохранения порядка изменения цены госконтракта в связи с ростом стоимости ресурсов. На достройку социальных объектов по причине удорожания строительных материалов, из бюджета выделяются дополнительные средства. Сроки выполнения строительных работ находятся на контроле.

Целью достижения ключевых показателей являются снижение количества аварийных ситуаций, снижение случаев причинения вреда жизни и здоровью, а также материального ущерба гражданам. Проведённый анализ аварийных ситуаций показывает, что в 2024 году в Агентстве были зарегистрированы и выданы заключения о 3 аварийных ситуациях на строящихся объектах. В 2025 году извещений от застройщиков 
о возникновении аварийных ситуаций на объектах в Агентство не поступало.

Продолжается работа по привлечению аттестованных Агентством экспертов к проведению экспертиз в рамках осуществления регионального государственного строительного надзора на территории Ульяновской области.

Проводится мониторинг состояния объектов строительства по соблюдению обязательных требований раздела проектной документации 
в области охраны окружающей среды, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, воздействие объекта на растительный и животный мир (содержание строительной площадки, утилизация строительных отходов).

Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной 
с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, подрядчиками требований к порядку и срокам размещения в единой информационной системе жилищного строительства информации и сведений, необходимых для строительства жилых домов по договорам строительного подряда на территории Ульяновской области.

За 2025 год отделом надзора за долевым строительством Агентства государственного  строительного и  жилищного надзора Ульяновской области:

проведено 508 мероприятий по контролю без взаимодействия 
с застройщиками при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства;

проведено 193 консультирования по вопросам долевого строительства;

объявлено 104 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

проведено 2 внеплановые проверки в оношении контролируемых лиц;

выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований,

подготовлено и направлено 3 доклада Президенту Р.Ф.

Во исполнение пункта 5 Перечня поручений Президента РФ от 09.07.2017 № Пр-1329 по итогам совещания Президента РФ с членами Правительства Р.Ф. 22 июня 2017 года сообщаем, что в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2017 № 1063-р Губернатором Ульяновской области утверждён актуализированный План-график («дорожная карта») от 27.03.2025 № 53-ПЛ по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включённых в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – ЕРПО, План-график соответственно).

По состоянию на 1 января 2025 года в ЕРПО числился 1 проблемный объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 
ул. Красноармейская (118 участников долевого строительства). 30 мая 2025 года данный проблемный объект введён в эксплуатацию и исключён из ЕРПО, в связи с чем актуализация Плана-графика не требуется.

В настоящее время в ЕРПО отсутствуют объекты, расположенные на территории Ульяновской области, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства и (или) обязанности по передаче объекта участнику долевого строительства либо застройщик признан банкротом, и в отношении его открыто конкурсное производство.

В целях недопущения новых случаев нарушения прав граждан – участников долевого строительства на официальном сайте Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области (nadzor73.ulregion.ru) размещаются перечень застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств участников долевого строительства, информация о проведённых в отношении таких застройщиков проверках 
и информация о мерах предосторожности при заключении договоров участия в долевом строительстве.

В ходе мониторинга сведений, размещаемых застройщиками в единой информационной системе жилищного строительства сотрудниками Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области ежемесячно актуализируется вышеуказанный перечень застройщиков.

Кроме того, с 01.03.2025 вступил в законную силу Федеральный закон от 22.07.2024 № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу», в связи с чем на Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области возложен контроль за строительством индивидуальных жилых домов в рамках действующего Федерального закона.

По состоянию на 31.12.2025 на территории Ульяновской области осуществлялось строительство 118 индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.

Региональный государственный жилищный контроль (надзор), региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставление государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

На территории Ульяновской области расположено 7 660 многоквартирных домов.

Управление многоквартирными домами осуществляют:

407 товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов,

193 управляющие организации на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

1 598 многоквартирных домов находятся на непосредственной форме управления.

Предоставление коммунальных услуг жителям области осуществляют 147 ресурсоснабжающих организаций (в том числе 5 региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами).

Собственники помещений 4 030 многоквартирных домов области формируют фонды капитального ремонта на счёте регионального оператора, 2 274 многоквартирных домов - на специальных счетах.

В 2025 году Агентством в отношении Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области было проведено 10 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (в 2024 году– 12), выявлено 5 нарушений, выдано 4 предписания, объявлено 1 предостережение.

В 2025 году Агентством было рассмотрено 6 667 обращений граждан (2024 год – 8 191), поступивших в связи с защитой (восстановлением) своих нарушенных прав.

Анализ поступивших в 2025 году в Агентство обращений в сравнении
 с 2024 годом показывает их снижение на 18,6%.

При этом снизилось количество обращений по вопросам:

ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах на 37% (2025 год– 3 200, 2024 год – 5 072);

нарушения порядка расчёта платы за жилое помещение и коммунальные услуги на 12% (2025 год – 1 820, 2024 год – 2 067);

нарушений качества коммунальных услуг на 24% (2025 год – 893, 2024 год – 1 173).

Агентством в 2025 году проведено 967 (2024 год – 561) контрольных (надзорных) мероприятий:

30 инспекционных визитов;

105 документарных проверок;

28 выездных проверок;

182 выездных обследования;

622 наблюдения за соблюдением обязательных требований.

Выявлено 781 (2024 год – 386) нарушение.

В 2025 году выдано 586 предписаний об устранении нарушений обязательных требований (2024 год – 95).

По состоянию на 31.12.2025 проведена оценка исполнения 477 предписаний, по результатам которой установлено исполнение 230 предписаний.

Составлено 188 протоколов об административных правонарушениях (2024 год – 163).

В 135 случаях виновные лица привлечены к административной ответственности (2024 год – 113). В 61 случае (2024 год – 51) в виде наложения административного штрафа на общую сумму 808 000 рублей (2024 год – 1 083 000 рублей), в 74– в виде вынесения предупреждения (2024 год – 62).

Объявлено 2 936 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (2024 год – 3 160).

Проведено 30 профилактических визитов (2024 год – 107). Снижение количества профилактических визитов в 2025 году обусловлено изменением законодательства в части проведения профилактических визитов только 
в отношении контролируемых лиц, чья деятельность отнесена к высокой категории риска.

В 2025 году судами вынесено 8 судебных актов по делам об оспаривании решений Агентства, принятых в рамках контрольной (надзорной) деятельности. Во всех случаях решения Агентства признаны законными.

По итогам принятых мер жителям области выполнен перерасчёт платы за жилое помещение и коммунальные услуги на общую сумму 920 870,64 рублей (2024 год - 1 400 000 рублей).

Агентством на постоянной основе обеспечивается консультирование контролируемых лиц. В 2025 году было проведено 1 315 (2024 год – 1 010) таких мероприятий.

В целях правового просвещения участников жилищных правоотношений проведено 20 онлайн-семинаров и 2 очных обучения председателей и членов советов многоквартирных домов; в средствах массовой информации размещены 67 пресс-релизов, 5 телевизионных сюжетов, проведено 3 радиоэфира, на официальном сайте Агентства размещено 38 информационных материалов об изменениях жилищного законодательства Российской Федерации.

В сфере лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 2025 году Агентством:

выдано 13 лицензий (2024 год – 14), в 3 случаях отказано;

прекращено действие 9 лицензий (2024 год – 9);

продлены сроки действия 10 лицензий (2024 год – 12), в 1 случае отказано в продлении срока действия лицензии.

Рассмотрено 837 (2024 год – 761) заявлений управляющих организаций о включении (исключении) многоквартирных домов из управления. Вынесено 875 (2024 год – 811) решений.

В 2026 году перед органами жилищного надзора поставлены новые задачи:

с 01 марта 2026 года – контроль за размещением в ГИС ЖКХ информации в части технического учёта жилищного фонда, в том числе 
в отношении застройщиков;

с 01 сентября 2026 года упраздняется лицензионная комиссия, предоставление лицензий, проведение квалификационного экзамена будет обеспечиваться Агентством самостоятельно;

с 01 сентября 2026 года устанавливаются новые лицензионные требования к персоналу и материально-техническому обеспечению лицензиата, соискателя лицензии.

Целями и задачами Агентства в сфере осуществления жилищного 
и лицензионного надзора на 2026 год являются:

защита и восстановление нарушенных прав граждан в сфере жилищных правоотношений;

проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на основании срабатывания индикаторов риска нарушений обязательных требований;

увеличение количества профилактических мероприятий в общем объёме контрольных (надзорных) мероприятий и профилактических мероприятий;

внедрение использования мобильного приложения «Инспектор» при проведении контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий;

контроль за размещением информации в ГИС ЖКХ в полном объёме 
в установленные сроки, в том числе в части технического учёта жилищного фонда;

контроль за обеспечением информационного взаимодействия управляющих организаций с собственниками и пользователями помещений многоквартирных домов с использованием мессенджера MAX.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, АРХИТЕКТУРА 
И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ

Министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области осуществляет функции учредителя трёх подведомственных учреждений: областное государственное бюджетное учреждение «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки», областное государственное казенное учреждение «Региональный земельно-имущественный информационный центр» и областное государственное казенное учреждение «Правительство для граждан». Численность работников – 1 062 (ОГБУ «БТИГКО» - 49, ОГКУ «РЗИЦ» - 85, ОГКУ «Правительство для граждан» - 928).

Запланированный объем финансирования на 2025 год по Министерству имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области (далее – Министерство) составил 216,0 млн рублей, из них:

на заработную плату с начислениями работников Министерства 
и двух подведомственных учреждений, а также финансовое обеспечение их деятельности – 176,4 млн рублей;

на реализацию функций и полномочий Министерства – 36,1 млн рублей;

на оплату судебных решений – 3,5 млн рублей.

Итоговый (фактический) объём финансирования за 2025 год – 204,2 млн рублей.

Дополнительное финансирование из федерального бюджета в 2025 году Министерству не выделялось.

Кроме того, в 2025 году из дополнительных доходов областного бюджета Ульяновской области на исполнение полномочий Министерства было выделено 27,3 млн рублей.

С 01 сентября 2025 года Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области преобразовано в Министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области с передачей полномочий в сфере цифрового развития, связи и информационно-телекоммуникационных технологий, 
а также организации деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (ОГКУ «Правительство для граждан»).

Запланированный и фактический объём финансового обеспечения деятельности ОГКУ «Правительство для граждан» на выполнение уставной деятельности в 2025 году составил 798,7 млн рублей.

I. Градостроительная деятельность

Министерство осуществляет полномочия в сфере градостроительной деятельности на территории региона.

1. Территориальное планирование муниципальных образований Ульяновской области:

В соответствии с поручением Президента РФ от 11.08.2022 № Пр-1424 до 01.01.2027, необходимо внести в ЕГРН сведения о границах муниципальных образований, населённых пунктов и территориальных зон.

Подготовка таких сведений о границах осуществляется на основании генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Ульяновской области.

Такие документы были утверждены всеми органами местного самоуправления (2010 - 2013 гг.) исключительно на бумажных носителях. 
В настоящий период они не соответствуют требованиям действующего законодательства, а также границы, указанные в них, не соответствуют существующему землепользованию и кадастровому делению.

На основании данных документов не представляется возможным достижение показателей государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» в части внесения сведений 
о местоположении границ МО, НП и ТЗ в ЕГРН.

Актуализация всей градостроительной документации на территории Ульяновской области (генпланов и ПЗЗ), в рамках которых выполняются работы по внесению сведений о границах муниципальных образований, населённых пунктов и территориальных зон в ЕГРН планомерно осуществляется Министерством с 2018 года.

Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск».

Итоги 2025 года:

На протяжении текущего года проекты внесения изменений 
в Генеральный план города Ульяновска и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «город Ульяновск» (далее – проекты ГП и ПЗЗ), подготовленные в рамках государственного контракта, заключенного в 2023 году с АО «Гражданпроект» (г. Красноярск), согласованы с уполномоченными органами, рассмотрены на Комиссии по рассмотрению предложений о внесении изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» Ульяновской области (далее – Комиссия по ГП и ПЗЗ), на нескольких заседаниях комиссий по градостроительству и архитектуре при Едином Градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области, 
а также на заседании Единого Градостроительного Совета при Губернаторе Ульяновской области. С 16 сентября по 14 октября 2025 года совместно 
с администрацией города Ульяновска обеспечено проведение процедуры общественных обсуждений.

Одновременно Министерством продолжалась работа по внесению локальных изменений в Генеральный план и Правила на основании заявлений заинтересованных лиц. За 2025 год проведено 11 заседаний Комиссий по ГП 
и ПЗЗ, на которых рассмотрено 137 предложений заинтересованных лиц.

Задачи на 2026 год:

проекты ГП и ПЗЗ доработаны по замечаниям и 26.02.2026 года утверждены;

завершение 3 этапа государственного контракта (внесение сведений 
о границах городского округа г. Ульяновска, населенных пунктов 
и территориальных зон в ЕГРН).

Схемы территориального планирования, генеральные планы 
и правила землепользования и застройки муниципальных образований Ульяновской области (полномочия Министерства по их подготовке 
и утверждению в отношении всех муниципальных образований, за исключением г. Димитровграда и г. Новоульяновска).

В 2025 году были продолжены работы по актуализации всей градостроительной документации муниципальных образований Ульяновской области (схемы территориального планирования, генеральные планы 
и правила землепользования и застройки).

Итоги 2025 года:

завершены работы по актуализации градостроительной документации 
в отношении 50 поселений 7 муниципальных районов (Мелекесский, Новомалыклинский, Новоспасский, Старомайнский, Ульяновский, Цильнинский и Чердаклинский);

велась работа по актуализации градостроительной документации 23 поселений 3 муниципальных районов (Барышский, Кузоватовский, Николаевский) силами Министерства, срок завершения работ - 2026 год (из них для 4 поселений документация утверждена в 2025 году);

велась работа по актуализации градостроительной документации 58 поселений 9 муниципальных районов (Карсунский, Вешкаймский, Инзенский, Майнский, Сенгилеевский, Старокулаткинский, Сурский, Радищевский, Тереньгульский районы) и Павловского муниципального округа, срок завершения работ - ноябрь 2026 года;

в 2025 году администрации МО «Новоульяновск» представлены межбюджетные трансферты на актуализацию градостроительной документации, контракт заключен, срок завершения работ - ноябрь 2026 года.

Таким образом, в настоящее время утверждены 116 документов территориального планирования (генеральные планы, правила землепользования и застройки, схемы территориального планирования) из 294.

В целях размещения объектов социального назначения (объекты культуры и спорта, объекты отдыха), инвестиционных проектов, а также 
в целях приведения действующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие 
с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными зонами с особыми условиями использования территории, Министерством утверждено 31 локальное изменение в схемы территориального планирования, генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований Ульяновской области.

Задачи на 2026 год:

завершить работы по актуализации градостроительной документации Базарносызганского муниципального округа в рамках контракта, заключенного в январе 2026 года, срок завершения работ - ноябрь 2026 года;

завершить работы по актуализации градостроительной документации 
в отношении поселений всех муниципальных районов и муниципальных округов Ульяновской области, а также г. Новоульяновска (утвердить 178 документов территориального планирования (12 схем территориального планирования муниципальных районов, 83 генеральных плана и 83 правила землепользования и застройки);

рассмотрение проектов изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки, предусматривающих локальные изменения, направленных в Министерство органами местного самоуправления по заявлениям заинтересованных лиц.

Внесение сведений о границах муниципальных образований Ульяновской области, населённых пунктов, территориальных зон 
в ЕГРН.

Внесение в ЕГРН точных границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон обеспечивает юридическую чистоту сделок с недвижимостью, защищает права собственников
 и предотвращает земельные споры. Это позволяет гражданам точно знать разрешенное использование земли, ограничения (зоны с особыми условиями использования, ЗОУИТ).

Итоги 2025 года:

Министерством в плановом режиме ведутся работы по внесению сведений в ЕГРН о границах муниципальных образований Ульяновской области, населённых пунктов и территориальных зон.

На 31.12.2025 внесено в ЕГРН сведений о границах:

территориальных зон - 674 ед. (32,0%) (за 2025 год внесена 121 граница);

населённых пунктов - 547 ед. (54%) (за 2025 год внесено 39 границ);

муниципальных образований – 129 ед. (86%) (за 2025 год внесено 33 границы).

Задачи на 2026 год:

Планируется в 2026 году внести сведения о границах 20 муниципальных образований, 459 населённых пунктов, 1 428 территориальных зон 
в соответствии с планом-графиком, согласованным с Росреестром.

Сведения в ЕГРН дают гражданам:

безопасность сделок с объектами недвижимости: прозрачная информация о реальном местоположении границ исключает наложение участков друг на друга (чересполосицу);

информированность о разрешенном использовании: точное понимание, находится ли участок в границах населенного пункта, что влияет на возможность строительства, прописки и величину земельного налога;

границы охранных зон (ЗОУИТ): сведения позволяют узнать, не попадает ли участок в зону с ограничениями (ЛЭП, газопровод, водоохранная зона), где строительство запрещено или ограничено permokrug.ru.;

правовую защиту: наличие данных в ЕГРН делает невозможным незаконное изъятие или ошибочное установление границ органами власти;

удобство получения информации: сведения можно проверить через Публичную кадастровую карту, Госуслуги или выписку из ЕГРН;

контрольная дата внесения всех границ населенных пунктов в ЕГРН — 1 января 2027 года.

2. Формирование единого градостроительного подхода 
к формированию архитектурного облика на территории Ульяновской области.

Итоги 2025 года:

В Ульяновской области в 2025 году на постоянной основе осуществлял деятельность Единый градостроительный совет при Губернаторе Ульяновской области (далее – ЕГС).

На площадке ЕГС силы профессионалов в различных отраслях сосредоточены в 3-х профильных комиссиях: по градостроительству 
и архитектуре, по благоустройству, молодёжном градостроительном совете.

Заседания ЕГС проводятся регулярно по мере поступления проектов. Так 2025 году Комиссия по градостроительству и архитектуре при ЕГС, 
в состав которой входят ведущие архитекторы, инженеры и строители Ульяновской области, провела 12 заседаний. Всего рассмотрено более 30 вопросов (в том числе повторно после доработки проектов по замечаниям Комиссии).

Здесь на стадии концепций рассмотрены проекты жилищного строительства:

7 масштабных инвестиционных проектов жилищного строительства;

2 крупных жилых комплекса,

3 проекта планировки территорий;

1 проект комплексного развития территорий.

Реализация данных проектов и концепций нацелена на создание комфортной городской среды, а также позволит строить не только на незастроенных территориях, но и уделять внимание сносу ветхого 
и аварийного жилья и расселению жителей в новое благоустроенное жильё. Особое внимание в проектах уделено комплексному благоустройству – дворы без машин, зоны отдыха, озеленение, современные спортивные и игровые площадки.

Среди объектов общественного назначения рассмотрены проекты:

реконструкции знакового для горожан здания Центрального универмага на ул. Гончарова;

строительства православного храма на ул. Рябикова;

комплексная схема размещения объектов спорта, храма и пожарного депо по ул. Шигаева в г. Ульяновске.

Планы на 2026 год:

Продолжение работы Единого градостроительного совета при Губернаторе Ульяновской области на постоянной основе для принятия градостроительных решений с целью создания качественной городской среды для жителей региона.

3. Цифровизация градостроительной деятельности посредством внедрения ГИСОГД (государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности) на территории всего региона.

Цифровизация градостроительства через ГИСОГД дает гражданам Ульяновской области возможность получать государственные услуги онлайн, сокращает сроки оформления документов на землю и строительство, повышает прозрачность застройки территорий и обеспечивает доступ 
к актуальным планам развития города. Это ускоряет межведомственное взаимодействие и повышает инвестиционную привлекательность.

Итоги 2025 года:

в целях сокращения сроков предоставления Фондом пенсионного 
социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области услуги по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий реализована возможность предоставления информации из ГИСОГД в автоматизированном режиме 
о выданных разрешениях на строительство;

осуществлено предоставление 6 муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности с использованием ГИСОГД в электронном виде в автоматизированном режиме всеми 24 муниципальными образованиями региона (выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, градостроительного плана земельного участка, а также выдача сведений, содержащихся в ГИСОГД). За период 2025 года поступило более 7500 заявлений на предоставление муниципальных услуг;

осуществлена ежедневная передача данных из ГИСОГД в Единую информационную систему «Национальная система пространственных данных» (НСПД) в автоматическом режиме;

осуществлена ежедневная передача данных из ГИСОГД в Единую информационную систему «Стройкомплекс. РФ» (ЕИС «Стройкомплекс.РФ») в автоматическом режиме;

Задачи на 2026 год:

продолжение наполнения данными ГИСОГД (всего загружено 22 тысячи документов);

проведение работ по развитию ГИСОГД в части реализации:

реестровой системы выдачи разрешений на строительство 
и уведомлении о соответствии планируемого строительства, реконструкции ИЖС и садового дома (Реализация изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

возможности передачи дополнительных слоёв из ГИСОГД в НСПД 
в автоматическом режиме;

возможности реализации поручения Минстроя России по созданию витрины данных ГИСОГД и переход на высокоскоростную передачу сведений из ГИСОГД в ЕИС «Стройкомплекс.РФ».

4. Исполнение поручений Президента РФ В.В. Путина № Пр-1424 от 11.08.2022 № Пр-509 от 18.03.2024.

Во исполнение поручений в срок до 1 января 2027 года необходимо завершить следующие мероприятия:

1. Выявить правообладателей объектов, признаваемых ранее учтёнными объектами недвижимости.

2. Провести работы по регистрации региональной и муниципальной собственности на объекты недвижимости, государственный кадастровый учёт которых не осуществлён.

3. Внести в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) границы муниципальных образований, населённых пунктов 
и территориальных зон;

В рамках реализации 518-ФЗ муниципальные образования приступили 
к отработке 188 112 объектов недвижимости.

| Отчетная дата | Отработано объектов, за период, шт. | Отработано нарастающим итогом, шт. | Процент выполнения нарастающим итогом |
| --- | --- | --- | --- |
| с 01.07.2021г по 01.01.2025 г. |  | 48 548 | 25,8% |
| 1 квартал 2025 г. | 4 113 | 52 661 | 28% |
| 2 квартал 2025 г. | 5 809 | 58 470 | 31,1% |
| 3 квартал 2025 г. | 8 480 | 66 950 | 35,6% |
| 4 квартал 2025 г. | 12 279 | 79 229 | 42,1% |

Положительная динамика в 3 - 4 кварталах 2025 года обусловлена активизацией работы в части муниципальных образований, в том числе за счет увеличения численности задействованных сотрудников. При этом около половины муниципальных образований не показывают положительной динамики.

Для выполнения поставленной задачи до 01.01.2027 года ежемесячный темп отработки по Ульяновской области должен составлять не менее 9 073 объектов. Это означает, что достигнутый в 4 квартале темп – 4 093 объекта 
в месяц, необходимо увеличить более чем в 2,2 раза.

Показатели количества границ, внесенных в ЕГРН с 01.01.2025 по 01.01.2026:

| Тип границы | 01.01.2025 % от общего числа границ | 01.01.2026 % от общего числа границ | 01.01.2027 (ВСЕГО) |
| --- | --- | --- | --- |
| Границы Ульяновской области | 100% | - | 100% |
| Границы муниципальных образований | 64% | 86% | 100% |
| Границы населённых пунктов | 50% | 54% | 100% |
| Границы территориальных зон | 26% | 32% | 100% |

В соответствии с утвержденным Планом-графиком до 01.01.2027 муниципальным образованиям Ульяновской области необходимо осуществить постановку на государственный кадастровый учёт 
и государственную регистрацию права муниципальной собственности на 25 113 объекта.

План на 01.01.2026 составляет 15 074 объекта недвижимости, фактически работы выполнены по 14 084 объектам, что составляет 93,4% от планового значения на 01.01.2026 или 56,08% от общего количества объектов (25 113 ед).

II. Управление земельно-имущественным комплексом

1. В государственной собственности Ульяновской области по состоянию на 31 декабря 2025 года находится имущество 280 учреждений, 5 унитарных 
и казённых предприятий, 21 исполнительных органов Ульяновской области.

Общее количество объектов недвижимого и движимого имущества, учитываемого в реестре объектов государственной собственности Ульяновской области по состоянию на 31 декабря 2025 года, составляет 14 161 объект:

5 759 объектов движимого имущества,

3 359 земельных участков и 5 043 объекта недвижимого имущества,

в том числе:

142 объекта недвижимого имущества находящихся в казне Ульяновской области;

15 объектов недвижимого имущества, находящихся в хозяйственном ведении областных государственных предприятий;

4 886 объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении областных государственных учреждений.

В 2025 году в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано право государственной собственности Ульяновской области 
в отношении: 166 объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, помещений), 98 земельных участков общей площадью 4 860 000 кв. м.

Передано из государственной собственности Ульяновской области 
в муниципальную собственность 3 объекта недвижимого имущества, в том числе социально значимый объект – Сельский дом культуры на 200 мест 
в с. Шиловка Сенгилеевского района и 2 земельных участка.

Передано из государственной собственности в федеральную собственность 6 земельных участков, находящихся в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Также в течение 2025 года Министерством проведена масштабная работа по подготовке правовых актов и осуществлению безвозмездной передачи в собственность 24 муниципальных образований Ульяновской области 2 684 объектов движимого имущества образовательного назначения 
(в том числе, в собственность муниципального образования «город Ульяновск» 1 162 объекта движимого имущества), а также 38 школьных автобусов в целях реализации национальных проектов в сфере образования.

2. В результате проведённой совместной работы Министерства 
и органов местного самоуправления по определению первоочередных мероприятий, направленных на получение дополнительных доходов от управления земельными участками, по итогам 2025 года 
в консолидированный бюджет Ульяновской области от использования земельно-имущественного комплекса поступило 6 млрд. 998 млн. рублей.

Плановые назначения перевыполнены на 162,7 млн. руб. или на 2,4 %.

Информация о поступлении денежных средств (млн. руб.)

| № № п.п. | Наименование доходного источника | Факт 2023 г. | Факт 2024 г. | План 2025 г. | Факт 2025 г. | % выполнения плана 2025 г. | План 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельный налог | 1 028,8 | 1 066,1 | 1 112,8 | 1 176,8 | 105,8 | 1 130,2 |
| 2. | Налог на имущество физ. лиц | 649,0 | 730,3 | 801,4 | 808,7 | 100,9 | 788,1 |
| 3. | Аренда земли и имущества | 576,1 | 615,7 | 604,8 | 571,4 | 94,5 | 485,2 |
| 4. | Продажа земли и имущества | 553,0 | 450,9 | 331,5 | 364,5 | 110,0 | 204,0 |
| 5. | Прочие поступления | 5,1 | 8,7 | 6,4 | 6,4 | 100,0 | 6,0 |
| 6. | ИТОГО муниципальные доходы: | 2 812,0 | 2 871,7 | 2 856,9 | 2 927,8 | 102,5 | 2 613,5 |
| 7. | Налог на имущество юр. лиц | 3 002,6 | 3 605,3 | 3 815,6 | 3 865,9 | 101,3 | 3 951,5 |
| 8. | Аренда земли и имущества | 50,2 | 47,4 | 36,3 | 50,9 | 140,2 | 44,5 |
| 9. | Продажа земли и имущества | 36,5 | 500,4 | 20,7 | 29,3 | 141,5 | 11,1 |
| 10. | Прочие поступления | 48,6 | 54,4 | 106,7 | 125,0 | 117,2 | 109,1 |
| 11. | ИТОГО областные доходы: | 3 137,9 | 4 207,5 | 3 979,3 | 4 071,1 | 102,3 | 4 116,2 |
| 12. | Консолидированный бюджет: | 5 949,9 | 7 079,2 | 6 836,2 | 6 998,9 | 102,4 | 6 729,7 |

Положительная динамика поступлений является результатом реализации следующих мероприятий.

Оказание государственных и муниципальных услуг

В сфере распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной собственности Ульяновской области, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, по итогам 2025 года оказано 9 тыс. государственных и муниципальных услуг в сфере управления земельными ресурсами, в том числе по г. Ульяновску – 5 тыс. услуг.

Наблюдается рост принятия положительных решений:

заключено 968 новых договора аренды, в том числе по г. Ульяновску - 360 договоров;

заключено 1 087 договоров купли-продажи, в том числе по г. Ульяновску - 113;

утверждено 934 схемы расположения участка, в том числе по 
г. Ульяновску - 135;

выполнено перераспределение 1 183 земельных участков, в том числе по г. Ульяновску – 128;

подготовлены документы по выдаче разрешений на использование 981 земельного участка, в том числе по городу Ульяновску – 307.

| Наименование муниципального образования | Количество утвержденных схем | Количество заключенных договоров аренды | Количество заключенных договоров купли-продажи | Количество заключённых соглашений о перераспределении | Установление сервитута | Выдача разрешений на использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базарносызганский мун.округ | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 13 |
| Барышский район | 49 | 55 | 67 | 32 | 15 | 17 |
| Вешкаймский район | 0 | 6 | 19 | 14 | 9 | 10 |
| Инзенский район | 71 | 5 | 55 | 15 | 1 | 52 |
| Карсунский район | 68 | 22 | 56 | 25 | 0 | 58 |
| Кузоватовский район | 12 | 56 | 32 | 156 | 10 | 33 |
| Майнский район | 27 | 13 | 46 | 18 | 0 | 24 |
| Мелекесский район | 47 | 10 | 50 | 72 | 0 | 36 |
| Николаевский район | 7 | 3 | 14 | 35 | 2 | 18 |
| Новомалыклинский р-н | 2 | 7 | 11 | 12 | 2 | 14 |
| Новоспасский район | 163 | 22 | 42 | 60 | 0 | 82 |
| Павловский мун.округ | 51 | 8 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| Радищевский район | 4 | 25 | 9 | 43 | 0 | 7 |
| Сенгилеевский район | 0 | 8 | 13 | 58 | 2 | 12 |
| Старокулаткинский р-н | 43 | 11 | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Старомайнский мун.округ | 102 | 26 | 17 | 48 | 0 | 62 |
| Сурский район | 10 | 13 | 31 | 21 | 0 | 28 |
| Тереньгульский район | 10 | 14 | 25 | 18 | 5 | 11 |
| Ульяновский район | 94 | 73 | 94 | 81 | 3 | 32 |
| Цильнинский район | 10 | 168 | 27 | 37 | 0 | 17 |
| Чердаклинский район | 2 | 54 | 261 | 179 | 1 | 98 |
| г. Новоульяновск | 27 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| г. Димитровград | 0 | 7 | 71 | 92 | 1 | 31 |
| г. Ульяновск | 135 | 360 | 113 | 128 | 16 | 307 |
| ИТОГО: | 934 | 968 | 1 087 | 1 183 | 69 | 981 |

Реализация земельных участков и объектов недвижимости 
посредством проведения торгов

В 2025 году органами местного самоуправления реализован 291 земельный участок;

Лидерами по количеству реализованных участков выступают:

Инзенский район – 42 земельных участка,

Мелекесский район, Новоспасский район, Павловский район, Цильнинский район – свыше 20 участков.

48 объектов капитального строительства.

Лидерами по количеству реализованных участков выступают:

г. Ульяновск - реализовано 14 объектов,

г. Димитровград – 7 объектов;

Вешкаймский район –6 объектов.

В 10 муниципальных образованиях — Базарносызганском муниципальном округе, Барышском, Инзенском, Карсунском, Майнском, Новоспасском, Старокулаткинском, Тереньгульском, Цильнинском 
и Чердаклинском районах, торги по реализации объектов капитального строительства не проводились.

Министерством в 2025 году реализовано:

15 земельных участков (объявлялись торги по 50 земельным участкам);

5 объектов капитального строительства.

Сумма заключенных договоров аренды и продажи земельных участков и объектов капитального строительства посредством проведения составила 190 млн. 37 тыс. рублей.

Организация работы по уточнению характеристик земельных участков, а также наполнению сведений Единого государственного 
реестра недвижимости

Комплексные кадастровые работы.

Необходимо отметить, что в 2025 году на территории трех муниципальных образований: «город Ульяновск», «Ульяновский район» 
и «Чердаклинский район» проводились комплексные кадастровые работы местного значения (далее – КРР), на которые выделено 3 399,6 тыс. рублей, 
в том числе:

2 296,2 тыс. рублей из областного бюджета;

1 103,4 тыс. рублей из муниципальных бюджетов.

По итогам конкурсов было заключено 7 муниципальных контрактов 
на проведение ККР в 34 кадастровых кварталах.

По результатам выполнения ККР в ЕГРН внесены сведения в отношении 3 722 объектов недвижимости.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об отсутствующих правообладателях объектов недвижимости (Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Целью реализации мероприятий – внесение в ЕГРН сведений 
о правообладателях для включения объектов в налогооблагаемую базу.

Управлением Росреестра по Ульяновской области представлены перечни объектов недвижимости в отношении, которых необходимо провести работу по уточнению данных. В данный перечень вошла информация 
о 188 112 объектах недвижимости и земельных участках.

| Наименование показателя | По состоянию на 01.07.2021 | По состоянию на 01.01.2026 | Отработано |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество земельных участков с РУП | 110 286 | 70 259 | 40 027 |
| Количество объектов капитального строительства | 57 010 | 30 353 | 26 657 |
| Количество помещений | 20 816 | 8 271 | 12 545 |
| ИТОГО: | 188 112 | 108 883 | 79 229 |

С момента реализации закона, в Едином государственном реестре недвижимости уточнены сведения о 79 229 объектах недвижимости, что составляет 42,1% от общего количество объектов недвижимости, в отношении которых необходимо актуализировать данные.

Инвентаризация перечней ранее учтенных объектов недвижимости позволила выявить свободные территории для жилищного строительства и продолжить реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».

По состоянию на 01.01.2026 по результатам проведенной работы 
с начала реализации проекта «Земля для стройки» в Перечне земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот в целях жилищного строительства, содержится информация о 4 816 земельных участках и территория суммарной площадью 3 625,5 га. Все земельные участки и территории размещены на сервисе «Земля для стройки» федеральной государственной географической информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных (ФГИС ЕЦП НСПД).

По состоянию на 01.01.2026 за всё время существования проекта «Земля для стройки» (ЕЦП НСПД) в жилищный оборот вовлечено 3 614 земельных участков и территорий общей площадью 1 532,7 га.

За 2025 год в жилищное строительство вовлечено 670 земельных участков и территорий общей площадью 125,339 га.

Вовлечение в гражданский оборот земель сельскохозяйственного назначения

Оформление невостребованных земельных долей.

Всего выявлено свыше 35 тысяч невостребованных земельных долей.

В настоящее время:

в отношении 14 тысяч долей наследники подтвердили право собственности и вовлечены в гражданский оборот;

в отношении 18 тысяч долей зарегистрировано право муниципальной собственности и уже реализовано 16 тысяч долей на сумму более 534 млн. рублей;

в отношении 3 тысяч долей необходимо провести работу по регистрации право муниципальной собственности, что составляет 8% от общего количества выявленных долей.

В 2025 году зарегистрировано право собственности на 643 доли, при этом реализовано 541 доля на общую сумму 86 млн. рублей.

За отчетный период активно проводилась работа в 12 муниципальных образованиях (Барышский район, Вешкаймский район, Инзенский район, Карсунский район, Кузоватовский район, Майнский район, Николаевский район, Новомалыклинский район, Павловский район, Радищевский район, Сурский район, Цильнинский район).

Полностью перечни невостребованных долей отработаны 
в 6 муниципальных образований (Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, Николаевский район, Тереньгульский районы и г. Новоульяновск).

Органам местного самоуправления необходимо до конца 2027 года полностью завершить работу с невостребованными земельными долями.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Ульяновской области утверждены соответствующие дорожные карты.

Вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Работа по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного ведется с 2022 года по следующим направлениям:

1) Инвентаризация земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Министерством совместно с органами местного самоуправления проведено обследование земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории региона, в результате выявлен 625 земельных участков, не используемый по целевому назначению, общей площадью 128 тыс. га в 18 муниципальных образованиях Ульяновской области, из них:

в частной собственности находится 461 участок площадью 72 021 га;

в аренде муниципальные участки – 96 участков площадью 20 570 га;

в аренде областные участки – 68 участков площадью 35 441 га.

Справочно:

В 2 муниципальных образованиях (г. Ульяновск, г. Димитровград) отсутствуют земельные участки сельскохозяйственного назначения, в 4 муниципальных образованиях (Новомалыклинский район, Старокулаткинский район, Цильнинский район, 
г. Новоульяновск) неиспользуемые земельные участки не выявлены.

Предоставление земельных участков льготным категориям граждан

Министерством на постоянной основе ведётся работа по социально-значимому направлению - обеспечение земельными участками льготной категории граждан, а именно:

Предоставление участков многодетных семьям.

На территории Ульяновской области в очередь на бесплатное предоставление земельных участков в собственность поставлено 15 550 многодетных семей.

В настоящее время:

8 929 семей получили участки,

6 621 семья состоят в очереди на получение земельного участка.

Наибольшее количество многодетных семей, стоящих в очереди на предоставление земельных участков, по состоянию на 1 января 2026 года зафиксировано в следующих муниципальных образованиях:

г. Ульяновск – 4 487 семей;

г. Димитровград - 466 семей.

За период 2025 года:

1 555 семей поставлено в очередь, из них: в г. Ульяновске – 746 семей; г. Димитровград – 168 семей;

857 семей получили земельные участки, из них: в г. Ульяновске – 90 семьей. Следует отметить, что в Цильнинском районе земельные участки предоставлены 133 семьям, а в Чердаклинском районе — 153 семьям.

В целях обеспечения многодетных семей земельными участками, Министерство проводит работу по формированию банка земельных участков, возможных к предоставлению льготной категории граждан, в том числе путем прекращения прав на неиспользуемые садовые участки в судебном порядке.

За 2025 год Министерством прекращены в судебном порядке права на 328 садовых участков. Работа по прекращению прав на неиспользуемые садовые участки ведётся Министерством на постоянной основе. Сведения 
о свободных земельных участках для ведения садоводства направлены 
в Администрацию города Ульяновска для направления уведомлений многодетным семьям.

Администрацией города Ульяновска в 2025 году предоставлено
23 земельных участков многодетным семьям для ведения садоводства. Всего в муниципальной собственности города Ульяновска имеется 76 садовых земельных участков с уточненными границами.

В 2025 году Министерством предоставлено 34 земельных участка, в том числе 19 многодетным семьям Тереньгульского района в п. Лысогорский.

В декабре 2025 распоряжением Министерства утвержден проект внесения изменений в проект планировки территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» и проект межевания территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» применительно к части территории земельного участка 
с кадастровым номером 73:19:74201:2257. Данная территория позволила сформировать в феврале 2026 года 572 участка для многодетных семей города Ульяновска. В настоящее время осуществляются мероприятия по предоставлению вышеуказанных земельных участков, а также 28 земельных участков в с. Кротовка, с. Баратаевка, д. Кувшиновка, Подгородная Каменка г. Ульяновска.

Всего в 2026 году планируется сформировать и предоставить 1 526 земельных участков многодетным семьям, в том числе 572 участка 
в г. Ульяновске, 172 земельных участка для многодетных семей города Димитровграда в кадастровом квартале 73:08:020501.

Предоставление участков ветеранам боевых действий.

По состоянию на 1 января 2026 года за предоставлением земельного участка в собственность на безвозмездной основе обратились 5 980 ветеранов боевых действий.

В настоящее время:

1 826 ветеранов получили земельные участки;

4 154 ветерана состоят в очереди на получение земельного участка.

Наибольшее число ветеранов боевых действий, состоящих в очереди на получение земельного участка, зафиксировано в Ульяновском районе — 1 591 человек.

В 2025 году предоставлено 403 земельных участка ветеранам боевых действий, в том числе Министерством предоставлено 26 земельных участков ветеранам боевых действий Ульяновского района в соответствии 
с заключённым 11.07.2025 Соглашением о взаимодействии между Министерством и администрацией муниципального образования «Ульяновский район» по предоставлению земельных участков 
в собственность бесплатно ветеранам боевых действий, состоящим на учёте на территории Ульяновского района.

По предварительным данным в 2026 году запланировано 
к формированию и предоставлению 251 земельный участок.

Предоставление участков участникам специальной военной операции.

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 06.06.2023 №174-рп «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании  
в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, проходящих службу  в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей», принят Закон  Ульяновской области от 15.11.2024 
№ 101-ЗО «О предоставлении участникам специальной военной операции 
и членам их семей земельных участков, расположенных на территории Ульяновской области, в собственность бесплатно, внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О регулировании земельных отношений 
в Ульяновской области» и о признании утратившими силу отдельных положений Закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области»

По состоянию на 01.01.2026 за бесплатным предоставлением земельных участков в собственность обратились 334 участника специальной военной операции, из них:

93 человека обеспечили участками,

241 заявитель состоит в очереди на получение земельного участка.

В настоящее время 168 земельных участков сформировано и готово 
к предоставлению.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Старомайнском районе, где в очереди на получение земельных участков состоят 135 участников специальной военной операции.

В 2026 году запланировано к формированию и предоставлению 149 земельных участков.

В целях повышения эффективности применения на территории Ульяновской области мер поддержки участников СВО связанных 
с предоставлением земельных участков, Министерством разработан  законопроект, где предлагается расширить категорию лиц – которым предоставляются земельные участки в собственность бесплатно включив 
в неё военнослужащих, признанных инвалидами I или II группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в связи 
с выполнением ими задач в ходе проведения специальной военной операции.

Кроме указанной выше категории, законопроектом предлагается предоставлять земельные участки в собственность бесплатно военнослужащим, участникам СВО, награждённым медалью «За отвагу.

На 2026 год поставлены следующие задачи:

Провести анализ по возможности получения дополнительных доходов по налоговым и неналоговым доходным источникам за использование земельных участков и имущества, утвердить плановые показатели по получению дополнительных доходов;

Обеспечить вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения:

выявить неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения;

обеспечить вовлечение в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных на праве аренды или безвозмездного пользования, в соответствии с предоставленными пользователями графиками ввода земельных участков в оборот либо путем расторжения договоров и предоставления новым пользователям;

проводить работу по вовлечению в гражданский оборот невостребованных земельных долей;

Обеспечить выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества и направление сведений в Росреестр в соответствии с утвержденными графиками;

Сокращение очереди по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан.

Управление имущественным комплексом

Фактический размер доходов от использования имущества, находящегося в собственности Ульяновской области за 2025 год, составил 205,1 млн. рублей или 125,4% от планового показателя. Перевыполнение планового показателя составило 41,54 млн. рублей.

По сравнению с 2024 годом поступления денежных средств от использования имущества, находящегося в собственности Ульяновской области, увеличились на 49,4 млн. рублей.

В 2025 году наибольшую долю поступлений в областной бюджет составили доходы от дивидендов по акциям, принадлежащим Ульяновской области, в сумме 125,0 млн. рублей. По сравнению с 2024 годом сумма поступлений дивидендов увеличилась на 70,6 млн. рублей.

Справочно:

АО «Нектар» - 5,1 тыс. руб.

АО «Теренгульское АТП» - 2,8 тыс. руб.;

АО «Тепличное» - 77,5 млн. руб.

АО Новомалыклинский Агротехснаб» - 6,0 млн. руб.;

АО «Гостиница Октябрьская» - 1,2 млн. руб.;

АО «Аэропорт Ульяновск» - 39,4 млн. руб.;

АО «Областная типография «Печатный двор» - 289,2 тыс. руб.;

АО «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» - 499,2 тыс. руб.;

АО «Санаторий «Итиль» - 81,5 тыс. руб.

Кроме того, по результатам проведения работы с конкурсным управляющим ОГУП «АгропромБаратаевка» в областной бюджет поступили денежные средства, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, в сумме 11,5 млн рублей.

Результатами приватизации в 2025 году кроме поступления денежных средств в областной бюджет Ульяновской области стало вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот путём их приобретения 
в собственность предпринимателями Ульяновской области в целях развития бизнеса.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в собственности Ульяновской области находилось 23 хозяйственных обществ, в 18 из которых Ульяновская область обладает 100% долей участия в уставном капитале (1 общество находится в стадии ликвидации – АО «Имущественная корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)», 1 хозяйственное общество находится в процедуре банкротства – АО «УльяновскФармация»).

Деятельность Министерства направлена на совершенствование корпоративного управления в вышеуказанных обществах. На сегодняшний день сформирована региональная нормативно-правовая база, утверждены внутренние документы Обществ, отвечающие требованиям Кодекса корпоративного управления, организована работа комиссии при Правительстве Ульяновской области по повышению эффективности использования бюджетных средств в Ульяновской области.

Итоги деятельности госкомпаний (с долей участия Ульяновской области более 50% в уставных капиталах) за 9 месяцев 2025 год (итоги 2025 года будут сформированы к 01.04.2026): совокупная выручка составила 2,4 млрд рублей. В 20-ти Обществах наблюдается рост выручки.

15 обществ (более 50% в уставном капитале которых доля участия Ульяновской области) получили чистую прибыль в размере 436,7 млн рублей.

Основная часть чистой прибыли получена: АО «Тепличное» - 306,1 млн. рублей, АО «Аэропорт Ульяновск» - 36,6 млн. рублей; АО Новомалыклинский Агротехснаб» - 10,9 млн рублей; АО «Портовая экономическая зона» - 21,8 млн. рублей.

В целях оборудования автоматизированной парковкой на Привокзальной площадке и организации парковочного пространства на территории аэропорта в качестве вклада в уставный капитал Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск» внесена открытая площадка у здания аэровокзала, площадью 5460 кв. м.

Это позволило повысить уровень качества обслуживания пассажиров 
и имидж международного аэропорта Ульяновской области.

Кроме этого, во исполнение Федерального законодательства 
и поручений, содержащихся в письме Правительства Российской Федерации от 02.11.2023 № 14194-П13-ДГ, Правительством Ульяновской области утверждён План-график проведения мероприятий по преобразованию государственных и муниципальных предприятий, зарегистрированных на территории Ульяновской области от 29.10.2024 № 175-ПЛ (далее – План-график).

В План–график по ликвидации (реорганизации) государственных 
и муниципальных предприятий, зарегистрированных на территории Ульяновской области, были включены 33 унитарных предприятия (без учёта предприятий, находящихся в процедуре банкротства), в том числе:

Проведённая работа позволила исключить из ЕГРЮЛ за 2024 – 2025 годы 30 унитарных предприятий,

Задачи на 2026 год:

последовательное проведение работ по совершенствованию корпоративного управления в акционерных обществах с долей участия Ульяновской области более 50% в уставных капиталах в целях повышения эффективности их финансово-хозяйственной деятельности;

увеличение размера поступлений от выплат дивидендов по итогам работы акционерных обществ с долей участия Ульяновской области более 50% в уставных капиталах;

осуществление контроля за деятельностью акционерных обществ 
с долей участия Ульяновской области более 50% в уставных капиталах путем вхождения в состав Советов директоров, ревизионных комиссий указанных обществ представителей отраслевых органов, курирующих соответствующую сферу деятельности;

дальнейшая оптимизация структуры государственного имущества путём приватизации его части, не задействованной в обеспечении осуществления полномочий исполнительных органов Ульяновской области;

увеличение объёма доходов областного бюджета Ульяновской области от приватизации неиспользуемого имущества.

Информация о результатах кадастровой оценки.

В рамках полномочий бюджетных учреждений в сфере государственной кадастровой оценки, установленных ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», областным государственным бюджетным учреждением «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» в 2025 году определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки не проводилось. Велась подготовка к проведению государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий земель, расположенных в границах территории Ульяновской области, в 2026 году. В ходе подготовки был обработан предварительный перечень из 553 810 земельных участков.

В течение 2025 года областным государственным бюджетным учреждением «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки»: проведено определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых внесены изменения, влекущие за собой изменение их кадастровой стоимости: поступило для оценки 1 197 340 объектов недвижимости (296 443 земельных участка, 900 897 объектов капитального строительства);

III. Цифровое развитие

С 01 сентября 2025 года Министерство имущественных отношений 
и архитектуры Ульяновской области преобразовано в Министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области с передачей полномочий в сфере цифрового развития, связи и информационно-телекоммуникационных технологий, 
а также организации деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также в подведомственность Министерству было передано областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан», Корпорация) которое осуществляет свою деятельность по следующим отраслевым направлениям:

1. Содействие развитию отрасли связи.

2. Информатизация органов государственного управления Ульяновской области.

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

4. организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

5. внедрение клиентоцентричности в деятельность исполнительных органов Ульяновской области (далее – ИО).

Объём финансового обеспечения деятельности ОГКУ «Правительство для граждан» на выполнение уставной деятельности в 2025 году составил 798,7 млн рублей (в 2022 году – 728,50 млн рублей, в 2023 году – 706,84 млн рублей, в 2024 – 627,96 млн рублей). Средства выделялись из бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области».

Число работников Корпорации по штатной структуре составило 928.

Содействие развитию отрасли связи

Содействие строительству базовых станций операторами беспроводной связи.

Итоги 2025 года:

В рамках реализации приказа Минцифры России от 05.11.2025 № 998 «Об утверждении перечня населенных пунктов с населением от ста до тысячи человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи» согласно плана реализации данного приказа установлены базовые станции (БС) в 20 населенных пунктах Ульяновской области, что позволило значительно увеличить уровень доступности и качество услуг связи как для бизнеса, так и для населения Ульяновской области.

Задача на 2026 год:

Продолжение участия и содействия в развитии сети проводной 
и беспроводной связи в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» с учётом выделяемых квот. Согласно плана реализации данного приказа должны быть установлены 33 базовые станции в 21 муниципальном образовании Ульяновской области.

Выбор населённых пунктов (НП) с численностью населения от 100 до 1 000 человек с отсутствующим / низкокачественным сигналом беспроводной сети для установки в этих НП БС.

Итоги 2025 года:

По итогам голосования в 2025 году Ульяновская область вошла 
в пятёрку самых активных регионов по количеству участников голосования за установку БС сотовой связи. Всего голосов в регионе в 2025 году – 26 869.

Задача на 2026 год:

Проведение голосования для формирования списков населённых пунктов Ульяновской области для включения в план строительства базовых станций в 2027 году в рамках проекта по УЦН 2.0.

Содействие строительству линий широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет.

Итоги 2025 года:

К сети интернет по ШПД (скорость до 1 Гбит/с) подключено более 87,8 тысяч домохозяйств. Процент домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного ШПД к интернету, увеличился с 83,1% до 85,4%.

Задача на 2026 год:

Продолжение участия и содействия в развитии линий ШПД к сети Интернет на территории Ульяновской области.

Информатизация органов государственного управления 
Ульяновской области

Экспертиза технических заданий и документов по ИКТ.

Итоги 2025 года:

Экспертиза технических заданий проводится на основании Распоряжения Губернатора Ульяновской области от 14.11.2025 № 909-р.

В 2025 году выдано 197 положительных заключений на закупочную документацию по ИКТ исполнительных органов Ульяновской области на общую сумму 304 593 151 млн рублей. В 26 случаях положительное заключение не выдано (13% отказов).

По структуре расходов на приобретение оборудования и программного обеспечения приходится не более 22%, на доработку ГИС – 8%. Всё Оставшиеся 70% – затраты на эксплуатацию всей инфраструктуры.

Наибольшие затраты (по НМЦК):

| Орган власти | ПО | ТО | ТП | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГКУ «Правительство для граждан» | 29 736 099 | 7 843 413 | 9 805 000 | 47 384 512 |
| Министерство финансов | 54 820 167 | 773 800 | 21 799 332 | 77 393 299 |
| Министерство просвещения | 11 039 928 | 30 068 477 | 8 554 394 | 49 662 799 |
| Министерство здравоохранения | 10 273 659 | 2 007 000 | 5 120 740 | 17 401 399 |

Задача на 2026 год:

Экспертиза ТЗ и документов по ИКТ в соответствии с поданными заявками.

Планирование мероприятий по Информационно-коммуникационным технологиям (далее - ИКТ).

Итоги 2025 года:

По информации Министерства финансов Ульяновской области затраты на ИКТ (по кодам видов расходов 242 и 246) исполнительных органов Ульяновской области и подведомственных им учреждений составили 461,16 млн рублей. В числе лидеров по расходам - Минфин Ульяновской области (100,7 млн рублей), ОГКУ «Правительство для граждан» (90,1 млн рублей), Министерство транспорта Ульяновской области (80,9 млн рублей).

В соответствии с Правилами подготовки планов информатизации исполнительных органов Ульяновской области и подведомственных им учреждений и отчётов об их выполнении (постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2014 №73-П) на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ИОГВ в 2024-2026 годах» опубликован план мероприятий по информатизации на 2026 год. На 2026 год запланировано 423 мероприятия по ИКТ на сумму 252,6 млн руб., профинансировано 183,7 млн рублей (73% от потребностей), в том числе из областного бюджета 162,6 млн рублей.

Задача на 2026 год:

Координация исполнения планов мероприятий по ИКТ 
в исполнительных органов Ульяновской области, включая экспертизу технических заданий и нормативных актов по ИКТ, учёт информационных систем и технологий, контроль исполнения планов по ИКТ ИО Ульяновской области.

Импортозамещение программного обеспечения.

Итоги 2025 года:

С целью организации импортозамещения программного обеспечения утверждены планы перехода на отечественное программное обеспечение 
в государственных информационных системах и на рабочих местах 
в исполнительных органах Ульяновской области.

Доля расходов на закупки отечественного программного обеспечения составляет 100%. Доля российского ПО в государственных информационных системах составляет 85,5%. Доля используемого российского ПО на рабочих местах составляет 39%. Общий показатель «Уровень импортонезависимости ПО» составляет 59,6% при плановом значении 50% на 2025 год.

Практически на 100% российское ПО в государственных информационных системах используют Агентство по развитию человеческого потенциала Ульяновской области, Министерство финансов Ульяновской области, ОГКУ «Областное казначейство», ОГКУ «Правительство для граждан».

Менее чем на 90% российские госинформсистемы используют Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство транспорта Ульяновской области, Министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области, Агентство государственных закупок Ульяновской области, ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности».

Менее чем на 70% российские госинформсистемы используют Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство социального развития Ульяновской области.

Руководителем цифровой трансформации организовано выделение бюджетных средств из областного бюджета Ульяновской области на реализацию в 2026 году мероприятий по импортозамещению программного обеспечения в указанных органах.

Задача на 2026 год:

Контроль и координация выполнения плана импортозамещения.

Внедрение национального мессенджера.

Итоги 2025 года:

С целью внедрения национального мессенджера МАХ в Ульяновской области создана рабочая группа, утверждена дорожная карта, создана система мониторинга достижения показателей и база данных методических материалов по внедрению мессенджера. Организовано подключение всех государственных и муниципальных служащих к рабочим чатам в МАХе. Созданы официальные каналы всех исполнительных органов Ульяновской области.

Организовано два заседания рабочей группы, 8 ведомственных совещаний и участие членов рабочей группы в 6 всероссийских семинарах-совещаниях по внедрению сервисов.

Два раза в месяц в адрес Минцифры России направляется отчёт 
о достижении показателей внедрения МАХ. Ульяновская область имеет максимальный балл по 10 из 12 позиций.

На 100% реализовано информационное сопровождение проекта. Успешно внедрены чат-боты МФЦ и записи на приём к врачу. Приняты нормативные акты по использованию цифрового идентификатора в сфере культуры, социальной защиты, торговли и транспорта. Запущено более 1 600 чатов 56 управляющих компаний в ЖКХ.

Вместе с тем, отмечается низкая активность учеников и их родителей 
в МАХе. Также отсутствуют эксклюзивные сервисы, которые должны внедряться по инициативе исполнительных органов Ульяновской области.

Ульяновская область по внедрению МАХ занимает 61 место 
и выполняет показатели на 82,5%.

Задача на 2026 год:

На 2026 год ключевой целью будет повышение уровня вовлеченности граждан в использование мессенджера МАХ. Утверждены соответствующие планы и показатели.

Искусственный интеллект.

Ульяновская область является поставщиком данных для искусственного интеллекта, четыре набора данных одобрены Минцифры России, ещё три находятся на согласовании.

В Ульяновской области имеется только два решения с искусственным интеллектом: Единая система омниканального самообслуживания Ульяновской области и Медицинское изделие с технологией искусственного интеллекта Webiomed. Планов по внедрению иных систем с искусственным интеллектом в исполнительных органах Ульяновской области нет.

С целью развития данного направления был создан банк рекомендуемых решений, проведено три вебинара, организована опытная эксплуатация системы «ИИ-офис» от Ростелекома.

Задачи на 2026 год:

1. Использование рекомендуемых решений в исполнительных органах Ульяновской области.

2. Включение в перечень функций региональной Комиссии по цифровому развитию функции координации мероприятий по развитию ИИ.

3. Внедрение текстового редактора с элементами ИИ в составе коммуникационного сервиса автоматизированного рабочего места (Яндекс 360).

Переход на использование коммуникационных сервисов автоматизированного рабочего места» (КС АРМ)

Итоги 2025 года:

Во исполнение п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2024 № 472 «О коммуникационных сервисах автоматизированного рабочего места» (далее – КС АРМ) планируется предоставить государственным и муниципальным органам доступ к сервисам «Яндекс 360», включая модуль обмена мгновенными сообщениями, модуль аудио-видеозвонков и видеоконференций с возможностью транскрибации, мессенджер с возможностью создания инфо-каналов, модуль электронной почты со встроенным спам-фильтром, модуль файлового хранилища, модуль текстового редактора с элементами искусственного интеллекта, модуль коллективных и индивидуальных календарей, модуль администрирования. 
В рамках проекта Минцифры России обеспечивает защиту информации 
и поддержку пользователей. Финансирование проекта предусмотрено до 2030 года за счёт федерального бюджета.

С целью подготовки к внедрению КС АРМ организован вебинар для представителей региональных ИО. От Ульяновской области направлена консолидированная заявка на подключение ИО и ОМСУ к КС АРМ на 10 000 пользователей. Готовится к подписанию соглашение с Минцифры России.

Задача на 2026 год:

Подключение ИО и ОМСУ к КС АРМ. Замена иностранного ПО электронной почты на российское ПО «Яндекс 360».

Развитие регионального сегмента Платформы обратной связи (ПОС).

Итоги 2025 года:

К ПОС (в среде ФГИС «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)») в 2025 году подключены сервисы «Моя школа», запись на приём к врачу, внедрена система распознавания тематики обращений (за счёт подключения к блоку ИИ), проведена популяризацонная кампания по использованию ПОС гражданами Ульяновской области.

По результатам рейтинга Минцифры России среди субъектов за  2025 год Ульяновская область занимает 5 место и 2 место в ПФО.

В ПОС под региональной веткой Ульяновской области на 2026 год заведено 1 706 личных кабинетов организаций. Доля размещенных виджетов приёма сообщений на официальных сайтах составляет 97%. При этом к ПОС подключено 100% региональных исполнительных органов власти, 100% ОМСУ, включая городские и сельские поселения, 99% подведомственных организаций (школы, детские сады, больницы, поликлиники).

Доля сообщений, рассмотренных с ускоренным сроком рассмотрения (фаст-треков) составляет 98%. Доля сообщений ПОС к общему количеству сообщений и обращений составляет 27%.

Задачи на 2026 год:

1. Администрирование ПОС: обеспечение функционирования личных кабинетов и заведение учетных записей Платформы обратной связи.

2. Работа с модулем общественных голосований ПОС: проведение опросов, голосований, общественных обсуждений, публичных слушаний, проектов с использованием ПОС.

3. Обеспечение ежедневной координации сообщений заявителей.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

Итоги 2025 года:

1. За 2025 год сетью МФЦ Ульяновской области было предоставлено – 1,39 млн. услуг (в 2024 году – 1,44 млн. услуг), в том числе:

федеральных – 759 700 услуг (в 2024 году – 867 930 услуг)

ГУ ИО – 147 077 услуг (в 2024 году – 161 412 услуг)

муниципальных услуг – 9 572 услуг (в 2024 году – 10 764 услуг)

услуг иных организаций (ЕСИА, Госключ, самозапрет на кредиты, связь, отказ от биометрии, признание гражданина банкротом во внесудебном порядке и др.) – 223 024 (в 2024 году – 183 888 услуг)

электронных услуг в СПС (80 рабочих мест) – 254 538 (в 2024 году – 218 825 услуг).

2. Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг – 100%.

3. В 2025 году в новые современные здания переехали коллективы МФЦ Майнского, Кузоватовского, Старомайнского районов.

4. В работу введены новые сервисы:

с января 2025 года в МФЦ оформляют виртуальную транспортную карту для проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах (льготники: инвалиды, ветераны труда, ветераны боевых действий и другие, имеющие право на приобретение единого месячного социального билета);

с марта 2025 года в СПС МФЦ любой может установить самозапрет на получение банковских кредитов и микрозаймов. С сентября этот сервис выведен в окна приёма заявителей;

с сентября 2025 года в МФЦ можно подать заявление на установление самозапрета на оформление сим-карт в целях борьбы с кибермошенничеством.

5. В 2025 году запущен сервис чат-бот МФЦ в мессенджере MAX для информирования граждан о работе МФЦ и готовности документов.

6. От расщепления пошлины в бюджет поступил 133,1 млн. (при бюджете на конец года в 798,7 млн возвращено 16,7% от расходов на содержание Корпорации).

Задачи на 2026 год:

1. Переезд МФЦ Железнодорожного района г. Ульяновск и Барышского района в новые здания.

2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в соответствии с функциями Корпорации.

Обеспечение деятельности Единой региональной службы 122

Итоги 2025 года:

Обеспечена работа службы 122, в том числе по вопросам деятельности отраслевых ИО, организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе МФЦ), службы по контракту в зоне специальной военной операции. Совместно с оператором виртуальной АТС службы (ПАО «Ростелеком») успешно выполнены работы по уменьшению числа пропущенных звонков на линии 117 (служба по контракту). Обновлены скрипты (текстовые описания автоматических ответов), в том числе по особенностям службы в войсках беспилотных систем. Всего за 2025 год принято и обработано 132973 обращения в службу 122.

Задача на 2026 год:

Обеспечение функционирования службы 122.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Обеспечение функционирования ГИС «АИС МФЦ».

Итоги 2025 года в части сопровождения ГИС «АИС МФЦ»:

1. Осуществлён переход ГИС «АИС МФЦ» на российское (импортонезависимое) программное обеспечение (ПО), с последующей аттестацией по защите информации.

2. Подключен модуль автоматического уничтожения персональных данных заявителей в ГИС «АИС МФЦ».

3. Выполнен переход к модернизированной (платформенной) версии системы ГИС «АИС МФЦ» (в части настройки справочников, ключевых параметров системы).

4. За счёт использования ПО «Мой помощник» официальный чат-бот ОГКУ «Правительство для граждан» в национальном мессенджере МАХ подключен к сервису «Цифровой МФЦ на платформе МАХ» (количество подписчиков – 15 275; количество пользователей, получивших уведомление о готовности результатов оказания услуг – 24 077; количество пользователей, записавшихся на посещения МФЦ – 2010).

5. Введены в работу 8 новых видов сведений (как в рамках новых услуг, так и в рамках действующих) для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме.

6. Настроен и запущен механизм приёма обращений от заявителей 
в рамках комплексного запроса, в том числе для участников СВО и членов их семей.

7. На официальном сайте МФЦ Ульяновской области разработан 
и размещён «Навигатор мер поддержки для участников СВО и членов их семей».

8. Произведено более 1 100 настроек услуг (анкеты, сроки предоставления услуг, документы, наполнение информацией), предоставление которых осуществляется в ГИС «АИС МФЦ».

Задача на 2026 год:

Обеспечение функционирования ГИС «АИС МФЦ», наполнение новыми сервисами.

Обеспечение функционирования регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (рСМЭВ).

Итоги 2025 года:

1. Выполнен перевод ГИС «рСМЭВ» на российское (импортонезависимое) ПО, с последующей аттестацией по защите информации.

2. Обеспечена возможность получения 81 вида сведений (за год выведено из эксплуатации 5 неактуальных видов сведений, обеспечено взаимодействие по 5 новым видам сведений). Всего в 2025 году в регионе направлено более 7,8 млн запросов на предоставление сведений посредством межведомственного электронного взаимодействия.

3. Реализован механизм предоставления услуг, поступивших через МФЦ, всего таким образом предоставлено 5 133 услуг.

4. На ЕПГУ выведены 2 новые услуги (Министерство ЖКХ).

5. Начат переход но обновлённую версию Единой СМЭВ: работы по подключению ГИС «РСМЭВ» к СМЭВ 4 (в первой половине 2026 года планируется завершение мероприятий по подключению, в частности, 
к Витрине данных Минобороны).

Задача на 2026 год:

Обеспечение функционирования рСМЭВ, наполнение новыми сервисами.

Региональная витрина данных.

Итоги 2025 года:

В рамках развития региональных информационных систем (ИС) в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами (региональная витрина данных) в качестве опорной системы определена ГИС «рСМЭВ».

На базе ГИС «РСМЭВ» создана витрины, и проводятся необходимые настройки, включающие в себя создание rest-запросов, настройки доступов 
к запросам, а также настройки проверок качества данных.

Задачи на 2026 год:

1. Интеграция с витриной данных исполнительных органов и органов управления государственными внебюджетными фондами (региональная витрина данных).

2. Координация доработки ИС – поставщиков сведений в Витрину данных.

Контрольная (надзорная) деятельность.

Итоги 2025 года:

ОГКУ «Правительство для граждан» организована работа по подключению ОМСУ к «Типовому облачному решению по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ТОР КНД). Всего подключено 150 ОМСУ Ульяновской области и 13 ИО с контрольно-надзорными функциями.

Задачи на 2026 год:

1. Обеспечение функционирования регионального сегмента ТОР КНД.

2. Устранение текущих критических ошибок, связанных с решением Минцифры России организовать неопубликованную миграциею личных кабинетов пользователей в ФГИС «Платформа государственных сервисов» версии 3 (ПГС 3).

Предоставление в электронной форме массовых социально значимых услуг (МСЗУ).

Итоги 2025 года:

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ульяновская область)» все 89 МСЗУ, входящих в Перечень МСЗУ и сервисов, подлежащих переводу в электронный формат 
в Ульяновской области, доступны для получения на ЕПГУ.

В 2025 году доля обращений за получением МСЗУ в электронной форме посредством ЕПГУ составила 78,08% при плановом значении 51%.

В рамках планового перехода с ПГС 2 на ПГС 3 (на платформе Гостех) выполнено подключение администраций МО области к обновлённым Минцифры России формам предоставления шести МСЗУ.

Задача на 2026 год:

Обеспечение возможности заявителям получения государственных 
и муниципальных услуг и сведений/ сервисов в электронной форме, в том числе новых сервисов.

Использование визуального конструктора услуг (ВКУ).

Итоги 2025 года:

С помощью ВКУ на ЕПГУ выведено 3 электронные формы предоставления услуг, 3 формы разработаны и находятся на стадии вывода 
в продуктивную среду ЕПГУ, 3 формы находятся в процессе разработки.

Ведётся разработка стандартов в ПГС 3, которые позволяют организовывать обработку заявлений, разработанных с использованием ВКУ. Всего выведены в продуктив ПГС 3 три стандарта.

Задачи на 2026 год:

1. Вывод в продуктивную среду 3-х форм предоставления услуг посредством ВКУ.

2. Вывод в продуктивную среду 4-х стандартов в ПГС 3.

Типовое облачное решение мер социальной поддержки участников СВО (ТОР МСП).

Итоги 2025 года:

В рамках перевода 11 МСП участников СВО и членов их семей 
в проактивный формат Минцифры России разработаны 8 портальных форм 
и типовое облачное решение на базе ПГС 3.0. Для этого выполнено подключение Минсоцразвития Ульяновской области, Минпросвещения Ульяновской области, ОМСУ, осуществляющих предоставление указанных МСП, к 7 портальным формам ЕПГУ и к ТОР.

Задача на 2026 год:

Продолжение работ по выводу услуг из ТОР МСП на ЕПГУ с учётом разрабатываемых Минцифры России портальных форм.

Конструктор навыков ЕПГУ.

Итоги 2025 года:

В 2025 году Минцифры России внедрен новый функционал – Конструктор навыков: они позволяют роботу Максу на ЕПГУ давать пользователям портала исчерпывающие консультации по актуальным вопросам. Разрабатываются навыки субъектами РФ, чья услуга выбрана заявителям и по которой требуются консультации Макса.

С использованием указанного конструктора разработаны 4 навыка для Макса на портале Госуслуг, 2 из них уже доступны на портале.

Задача на 2026 год:

Вывод на ЕПГУ навыков по 4 услугам.

Работа в ФГИС «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (ФРГУ).

Итоги 2025 года:

Выполнен переход на модернизированную версии ФРГУ 3.0, проведено обучение сотрудников ИО в данной версии, ежедневно осуществляется консультирование и методическая поддержка пользователей (не менее 10 консультаций в день). В ФРГУ 3.0 заведены и опубликованы 44 карточки органов власти, проведена экспертиза и опубликовано 257 карточек услуг.

Задача на 2026 год:

Обеспечение методической поддержки пользователей при работе 
в ФРГУ 3.0.

Методическая поддержка пользователей в отдельных ИС.

Итоги 2025 года:

1. Обеспечено методическое сопровождение операторов центров обслуживания пользователей портала Госуслуг, при необходимости – оперативное взаимодействие с оператором ЕПГУ (Минцифры России), решено более 200 проблем с учётными записями пользователей ЕПГУ.

2. Обеспечена методическая поддержка ИО и ОМСУ в ГАС «Управление», ГИС ГМП (государственных и муниципальных платежей), ФГИС ДО (досудебное обжалование).

Задача на 2026 год:

Обеспечение методической поддержки пользователей в перечисленных ИС.

Внедрение клиентоцентричности в деятельность ИО

Федеральный проект «Государство для людей» входит в структуру государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». Цель проекта: достижение ключевых результатов и эффектов инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Государство для людей», включённой в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р.

Итоги 2025 года:

Индекс клиентоцентричности Ульяновской области за 2025 год составил 89% при плановом значении – 50 %.

С 2024 года Ульяновская область участвует в составе двух федеральных жизненных ситуаций («Попадание в ЧС», «Многодетная семья»), все мероприятия на 2025 год выполнены в полном объёме.

С 2025 года Ульяновская область участвует ещё в одной федеральной жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей», мероприятия выполняются в полном объёме.

В 2025 году реализованы следующие региональные жизненные ситуаций:

«Социальное сопровождение отдельных категорий семей, проживающих на территории Ульяновской области» (Министерство социального развития Ульяновской области);

«Запись на программу дополнительного образования» (Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области).

В 2025 году оптимизировано 20 государственных услуг из 20 и 4 из 4 муниципальные услуги в части сокращения документов, предоставляемых заявителем, количества визитов, сроков предоставления.

В ИО Ульяновской области продолжается работа по исполнению контрольных точек Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению уровня внедрения (зрелости) клиентоцентричности в Ульяновской области на 2025 – 2026 гг. от 26.05.2025 № 73-ПЛ (далее – дорожная карта).

В 22 ИО власти Ульяновской области проведён реинжиниринг 30% процессов организации системы сбора и анализа обратной связи, взаимодействия с внешними и внутренними клиентами, консультирования и информирования заявителей по вопросам предоставления государственных услуг (сервисов)), а также материально-технического обеспечение деятельности сотрудников исполнительных органов.

Задачи на 2026 год:

1. Оптимизация типовых массовых услуг муниципальных учреждений, государственных учреждений Ульяновской области

2. Реинжиниринг 30% процессов исполнительных органов

3. Работа по 4 федеральным жизненным ситуациям («Отдых 
и оздоровление детей», «Попадание в ЧС», «Многодетная семья», «Ветеран труда»).

4. Оптимизация государственных услуг по итогам результатов сбора обратной связи.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

По состоянию на 01.01.2026 года Агентству по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области (далее – Агентство) доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 55 211 369 рублей 81 копейка, из них ОГКУ «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области»- 19 618 800,00 рублей, субвенции «город Ульяновск» 100 000,0 рублей. Исполнено назначений на сумму 52 502 742 рубля 06 копеек, процент исполнения составил 95,09%. Не исполнено на сумму 2 708 627 рублей 75 копеек, из них субвенции «город Ульяновск» 16 571 рубль 92 копейки.

Прогнозируемое поступление доходов от административных штрафов 
в сумме 50 000,00 рублей, исполнение составляет 100%.

Согласно штатному расписанию Агентства – 26 единиц, в том числе 23 единицы государственных гражданских служащих, фактическая численность в 2025 году составила 18 человек.

Полномочия в сферах установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и осуществления на территории Ульяновской области регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) осуществляются только ГГС.

ОГКУ «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области» является подведомственным учреждением Агентства. Штатная численность – 20 единиц, фактическая в 2025 году составила 17,5 человек.

В 2025 году состоялось 78 заседаний Правления Агентства и принято 392 приказа и установлено 1356 тарифов.

Регулирование в сфере жилищно-коммунального комплекса осуществляется по следующим направлениям:

1) услуги передачи электрической энергии;

2) услуги теплоснабжения, газоснабжения;

3) услуги в сфере коммунального комплекса - водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО.

Тарифы на энергоресурсы установлены на 2026 год в рамках предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.11.2025 № 3413-р предельный уровень индексации тарифов на территории Ульяновской области с 1 января 2026 установлен в размере 1,7%, с 1 октября 2026 года - 9,9%, допустимое отклонение - 3%.

Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги 
с 1 января 2026 года произошло в связи с увеличением налоговой ставки НДС 
с 20% до 22% в соответствии Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов Российской Федерации».

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 15.12.2025 № 108 установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ульяновской области на период с 1 января 2026 года в размере 1,7%, с 1 октября 2026 года -9,9% и допустимое отклонение 3% (итого - 12,9%).

Темпы изменения тарифов в разрезе коммунальных услуг 
в муниципальных образованиях Ульяновской области (кроме г. Ульяновска) 
с 1 октября 2026 года установлены:

1) на электрическую энергию для населения – 11,3%;

2) на услуги водоснабжения –9,8 - 11,9% (9,9% и допустимое отклонение 2% в соответствии с решениями Советов депутатов муниципальных образований г. Новоульяновск, Сурский район, Сенгилеевский район, Кузоватовский район, Тереньгульский район);

3) на услуги водоотведения – в размере 9,3 - 11,9% (9,9% и допустимое отклонение 2% в соответствии с решениями Советов депутатов муниципальных образований - г. Новоульяновск, Кузоватовский район, Тереньгульский район);

4) на услуги теплоснабжения 9,9 - 12,9% (9,9% и допустимое отклонение 3% в соответствии с решением Городской Думы г. Димитровграда Ульяновской области для ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»);

5) в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами – в размере 5,0%;

6) в сфере газоснабжения (природный газ) -9,6%;

7) в сфере газоснабжения (сжиженный газ) – в размере 9,9%.

Количество принятых тарифов по регулируемым видам деятельности в 2023 - 2025 годах

| Показатели | Количество тарифов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| ВСЕГО, в том числе: | 1503 | 1685 | 1356 |
| Коммунальный комплекс (водоснабжение, водоотведение и ТКО) | 376 | 350 | 306 |
| Электроснабжение | 198 | 370 | 216 |
| Тех. присоединение к электрическим сетям | 72 | 59 | 62 |
| Теплоснабжение | 398 | 404 | 245 |
| Газоснабжение | 256 | 255 | 266 |
| ГВС | 104 | 106 | 106 |
| Непроизводственная сфера | 99 | 141 | 155 |

Холодное водоснабжение и водоотведение

Агентством на 2026 год установлены тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения в количестве - 247, на подключение 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения - 47. Рост тарифов для населения составит с 01.10.2026 до 11,9%.

В сфере холодного водоснабжения и водоотведения существует практика установления отдельных тарифов в рамках одного субъекта Российской Федерации, что приводит к избыточной административной нагрузке и затруднениям в управлении отраслью.

С 2024 года Агентством проводится целенаправленная работа по приведению расчета тарифов в сфере ЖКХ к формуле «1 муниципалитет = 1 тариф», при которой в идеале должны стремиться к схожей стоимости ресурса 
у географически и технически схожих систем.

Общей задачей участников тарифного процесса является поиск решений по выравниванию дисбалансов тарифной базы без ущерба для интересов жителей и возможности реализации соответствующих ремонтных программ.

Так, при установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения на 2026 год Агентством осуществлено приведение тарифов 
к одному значению в следующих муниципальных образованиях Ульяновской области: Барышский, Вешкаймский, Мелекесский, Новомалыклинский, Новоспасский, Николаевский, Павловский, Радищевский, Старокулаткинский, Старомайнский, Цильнинский районы (объединены 43 тарифа).

В сфере водоснабжения и водоотведения имеется положительный опыт реализации инвестиционной программы в рамках концессионного соглашения на территории Центрального и Первомайского районов г. Димитровграда Ульяновской области, в соответствии с которым до 2046 года общий объем инвестиций предполагается в размере 3,4 млрд. руб.

Твёрдые коммунальные отходы

Органом регулирования на 2026 год установлены тарифы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в количестве 12.

Рост предельных единых тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами с 01.10.2026 году составит от 4 до 5%.

Предельные единые тарифы региональных операторов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Ульяновской области

| № | Наименование регионального оператора | Тариф с 01.01.2026 по 30.09.2026, руб./куб. м | Тариф с 01.10.2025 по 31.12.2026, руб./куб. м | Рост, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Горкомхоз» | 678,60 | 712,53 | 5,0 |
| 2. | ООО «Контракт плюс» | 526,15 | 547,35 | 4,0 |
| 3. | ООО «УК Экостандарт» | 585,10 | 614,35 | 5,0 |
| 4. | ООО «Экосистема» | 553,65 | 581,33 | 5,0 |
| 5. | ООО «Межрегиональный Экологический Оператор «Юг» | 563,58 | 585,40 | 4,0 |

Электроэнергия

В сфере услуг по передаче электрической энергии в Ульяновской области на 01.01.2026 осуществляет деятельность 10 территориальных сетевых организаций, в 2025 году осуществляли деятельность 14 территориальных сетевых организаций, таким образом 4 ТСО были лишены статуса в связи с несоответствием критериям, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

На 2026 год приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 30.12.2025 № 391-П «Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии на территории Ульяновской области на 2026 год», приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 30.12.2025 № 390-П «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Ульяновской области на 2026 год» установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии действующими ТСО – единые (котловые) тарифы, 
а также индивидуальные тарифы для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Ульяновской области.

Приказом Агентства от 30.12.2025 № 387-П «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в Ульяновской области на 2026 год» установлены тарифы на электроэнергию для населения.

Согласно приказу, на период январь - сентябрь 2026 года тарифы установлены на уровне действующих тарифов во втором полугодии 2025 года с учётом НДС 22%, а на период октябрь - декабрь 2026 года – с учётом дифференцированного расчёта.

Тарифы для городского населения в домах с газовыми плитами

| Период | на 2022 (руб./кВтч) | с 01.12.2022 по 31.12.2023 (руб./кВтч) | на 2024 (руб./кВтч) | на 2025 (руб./кВтч) | На 2026 (руб./кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 1 января | 4,03 | 4,52 | 4,52 | 4,93 | 5,64 |
| с 1 июля (с 1 октября в 2026 году) | 4,16 |  | 4,93 | 5,55 | 6,27 |

Тарифы для городского населения в домах с электрическими плитами и (или) электроотопительными установками, для сельского населения

| Период | на 2022 (руб./кВтч) | с 01.12.2022 по 31.12.2023 (руб./кВтч) | на 2024 (руб./кВтч) | на 2025 (руб./кВтч) | на 2026 (руб./кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 1 января | 2,82 | 3,16 | 3,16 | 3,45 | 3,94 |
| с 1 июля (с 1 октября в 2026 году) | 2,91 |  | 3,45 | 3,88 | 4,38 |

Теплоснабжение

Тарифы для ТСО области на 2026 год (за исключением ценовой зоны – МО «г. Ульяновск») установлены с учётом допустимого роста платы граждан на коммунальные услуги.

Органом регулирования на 2026 год тарифы на услуги теплоснабжения установлены в количестве 245, на услуги горячего водоснабжения – 106.

При формировании тарифов на тепловую энергию особое внимание обращено изменению расходов с учётом цены на топливо, стоимость которого в структуре себестоимости тепловой энергии составляет от 37,71% до 82,36%.

В соответствии с пунктом 14 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Губернатором Ульяновской области утверждён закон Ульяновской области от 29.08.2022 № 71-ЗО 
«О льготных тарифах (льготах) в сферах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения на территории Ульяновской области». Законом устанавливаются категории потребителей, имеющих право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

На всей территории Ульяновской области, кроме ценовой зоны теплоснабжения, и тарифа на теплоснабжение в МО «город Димитровград» рост тарифов на тепловую энергию составит не более 9,9%.

В ценовой зоне теплоснабжения – на территории муниципального образования «город Ульяновск» для 14 единых теплоснабжающих организаций утверждены предельные уровни цен на тепловую энергию (приказ от 15.11.2025 № 172-П). Реализация тепловой энергии осуществляется в рамках Соглашений об исполнении Схемы теплоснабжения, заключенных между Администрацией муниципального образования «город Ульяновск» 
и Едиными теплоснабжающими организациями, действующими на территории города Ульяновска.

На территории МО «город Димитровград» предусмотрено увеличение цен на тепловую энергию в размере – 12,9%.

В 2025 году в ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» в рамках инвестиционной программы, реализуется мероприятие «Модернизация тепловой сети больничного городка по пр. Ленина, 1» (монтажные и демонтажные работы, прокладка стального трубопровода).

Плановая стоимость вышеуказанного мероприятия на 2025 год составляла 6 500,00 тыс. рублей без учета НДС, фактическая стоимость 
в соответствии с заключенным договором подряда – 7 478,21 тыс. рублей без учета НДС.

Фактические расходы на выполнение мероприятий за 9 месяцев 2025 года по данным, предоставленным организацией, составили 7 457,97 тыс. рублей.

Газоснабжение

В соответствии с приказом Агентства от 26.06.2025 № 79-П для абонентов тариф на природный газ, потребляемый с целью приготовления пищи и нагрев воды (в отсутствие других направлений использования газа) 
с 01.01.2026 составил8,38 руб./1м3. При использовании природного газа на отопление с одновременным использованием газа на другие цели тариф 
с 01.01.2026 – 8,34 руб./1м3. Розничные цены на природный газ устанавливаются дифференцированно только по направлениям (наборам направлений) использования газа, тарифы устанавливаются едиными для всего субъекта Российской Федерации.

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, устанавливаются для реализации в баллонах без доставки до потребителя и с доставкой до потребителя, а также из групповых газовых резервуарных установок.

Предельные (максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый на территории Ульяновской области населению для бытовых нужд на 2026 год, утверждены приказами Агентства:

от 19.12.2025 № 364-П «О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению на территории Ульяновской области на 2026 год», где утверждена реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя с 01.01.2026 в размере 38,65 руб./кг, реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя с 01.10.2026 – 42,48 руб./кг;

от 19.12.2025 № 363-П «О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на территории Ульяновской области, на 2026 год», реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок с 01.10.2026 – 37,92 руб./кг.

Экономически обоснованные расходы на догазификацию по ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» за 1, 2, 3 квартал составили – 180 123,570 тыс. рублей, по ООО «Автогазсервис» – 1 178,245 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2025 № 1967 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с 01.03.2026 года Агентству добавляются новые полномочия по утверждению единых стандартизированных ставок, определяющих размер платы услуг по техническому обслуживанию, установку (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

На основании протокола совещания под председательством Г.С. Спирчагова от 01.08.2025 № 1 по вопросу передачи полномочий по оказанию государственных услуг по утверждению нормативов запасов топлива, нормативов удельного расхода топлива, нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии принято решение передать вышеуказанные полномочия в 2026 году в компетенцию Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.

Непроизводственная сфера

В соответствии с действующим законодательством установление цен (тарифов), надбавок на товары и услуги (продукцию) в непроизводственных отраслях не имеют обязательной привязки к началу финансового года.

В 2025 году установлены тарифы:

на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении, оказываемые АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и Акционерным обществом «Содружество»;

регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Ульяновской области;

на перемещение и хранение маломерных судов на специализированных стоянках Ульяновской области;

на хранение и перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на территории Ульяновской области;

ежегодно Агентство представляет в Правительство Ульяновской области предложения об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Ульяновской области.

Контрольная (надзорная) деятельность

Агентство осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен и тарифов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» введён мораторий на осуществление контрольной (надзорной) деятельности в 2025 году, в частности, запрет на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий для всех видов регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

В 2025 году проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), с целью уменьшения количества нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

Во исполнение требования прокуратуры Ульяновской области проведена внеплановая документарная проверка.

Проведено 17 наблюдений за соблюдением обязательных требований регулируемыми организациями. По результатам наблюдений в адрес регулируемых организаций направлено 17 предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований.

Профилактических мероприятий в виде информирования на официальном сайте Агентства – 34. Проведено 2 консультации контролируемых лиц.

В 2025 году на основании постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1, частью 2 статьи 19.7.1 «Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)» КоАП РФ, вынесенных районными и городскими Прокуратурами Агентство рассмотрело 2 административных дела. Вынесены постановления о назначении штрафа.

Единая информационная аналитическая система

ФГИС «ТАРИФ»

Федеральная государственная информационная система «ТАРИФ» автоматизирует информационное взаимодействие между Федеральной антимонопольной службой, Агентством и субъектами регулирования.

На сегодняшний день все организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории Ульяновской области, подключены к ФГИС «ТАРИФ» № ФАС России.

За 2025 год в региональном сегменте собрано и обработано 2 529 отчётных форм, содержащих информацию в формате ЕИАС.

1 794 шаблона в сфере регулирования ЖКК, в том числе контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) – 130 шаблонов;

310 шаблонов в сфере регулирования электроэнергетики;

295 шаблонов в сфере регулирования ТЭК.

За 2025 год в федеральном сегменте собрано и обработано 134 шаблона в целях осуществления мониторинга изменения платы граждан за коммунальные услуги и контроля не превышения предельного (максимального) индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области.

Работа с обращениями граждан

Всего за 2025 год в Агентство поступило 332 обращения от граждан.

Из 322 обращений: письменных – 91, по электронной почте – 31, телефонная «горячая линия» - 22, личный приём – 27, через платформу обратной связи (ПОС) – 31, обращения поступившие на прямую линию Президента Российской Федерации - 120.

Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий

С целью развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с 2015 года активно ведет работу Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ульяновской области (далее – Совет).

Организационное сопровождение Совета в 2025 осуществлялось Агентством. Представители Совета участвуют в контроле за формированием и реализацией инвестиционных программ и при принятии решений об установлении тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий.

Задачи на 2026 год

1. Достижение баланса экономических интересов производителей 
и потребителей регулируемых видов товаров и услуг.

2. Ограничение темпов роста тарифов на услуги субъектов естественных монополий на 2026 - 2027 годы в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

3. Создание экономических стимулов повышения энергоэффективности, за счет модернизации современного технологического оборудования по энергосберегающим технологиям; установление тарифов на регулируемые виды деятельности с учетом программ по энергосбережению 
и энергоэффективности;

4. Непревышение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленного Правительством Российской Федерации для Ульяновской области на 2027 год.

5. Повышение эффективности осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере естественных монополий 
и в области государственного регулирования цен (тарифов);

6. Обеспечение прозрачности тарифного регулирования – открытости принятия тарифных решений.

II. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Оценка текущей ситуации в экономике 
и среднесрочный прогноз социально-экономического развития 
Ульяновской области

В течение 2025 года экономика региона функционировала в режиме неравномерного роста. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 102% (по ПФО – 101,5%, по РФ – 101,4%). Таким образом, последние четыре года данный показатель в регионе был выше среднероссийского. В результате номинальный размер валового регионального продукта за 2021 - 2025 годы увеличился в 1,7 раза – 
с 508,5 млрд рублей до 849,7 млрд рублей (оценка).

Динамика ВРП в Ульяновской области, %

Темп роста отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2025 год составил 106,3% (658,4 млрд руб.) к уровню 2024 года. Оборот организаций вырос за 2025 год на 6,6%, достигнув отметки в 1,5 трлн рублей.

Темп роста оборота розничной торговли составил 104,3% (4 место 
в округе, ПФО – 103,4%, РФ – 102,6%), объема платных услуг населению – 102,7%. В пределах прогнозируемых значений сложился индекс потребительских цен, к декабрю 2024 года он составил 107,3%.

Драйвером экономического роста в Ульяновской области в период после спада 2022 года, вызванного антироссийскими санкциями, выступает промышленность, развивающаяся с более высокой динамикой по сравнению со среднероссийскими показателями.

По итогам 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 104,4% (3 место в округе, ПФО – 102%, РФ – 101,3%). Наибольший вклад в рост промышленного производства внесла обрабатывающая отрасль с долей 87,1% и индексом 105,4%, что соответствует 3 месту в ПФО (ПФО – 103,9%, РФ – 103,6%,). Также положительную динамику имело производство в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (доля – 1,9%, индекс – 101,1%).

Динамика ИПП в Ульяновской области, %

Драйверами роста в промышленности стали: производство готовых металлических изделий (индекс – 161,2%), производство химических веществ (индекс – 142,1%), производство резиновых и пластмассовых изделий (индекс – 133,6%), производство напитков (индекс – 112,3%), производство прочих транспортных средств (индекс – 110,1%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс – 105,8%).

Вместе с тем, наблюдалось снижение производства в таких ключевых для региона сферах, как производство автотранспортных средств и комплектующих (индекс – 77,8%), производство пищевых продуктов (индекс – 97,1%). Вследствие снижения доступности кредитных средств фиксируется уменьшение объёма работ в строительстве, который за 2025 год составил 64,1 млрд рублей, или 79,2% к уровню 2024 года. Ввод жилья составил 628,8 тыс. кв. м (85,5% к 2024 году). В связи с этим наблюдалось снижение металлургического производства (индекс – 78,5%) и производства прочей неметаллической продукции (индекс – 94%).

Положительная динамика в 2025 году отмечена в сельском хозяйстве Ульяновской области, где благодаря рекордному урожаю индекс производства составил 116,6% (2 место в ПФО, 4 место – по РФ).

Объём инвестиций в основной капитал за 2025 год составил 161,8 млрд рублей, темп роста – 100,9% (5 место в ПФО). Таким образом, в 2025 году сохранилась положительная динамика в привлечении инвестиций, сложившаяся в 2021-2024 годах, а номинальный объём инвестиций обновил исторический максимум.

Уровень зарегистрированной безработицы сохраняется на историческом минимуме (0,21%), общая безработица (по методологии МОТ) составила 1,5%.

За 2025 год средняя номинальная заработная плата в Ульяновской области составила 69 676 рублей, темп роста к 2024 году – 115,6%. По темпам роста зарплаты за последние 5 лет (в 2,2 раза) Ульяновская область занимает 7 место среди субъектов Российской Федерации. Реальная заработная плата за пять лет выросла в 1,4 раза, что выше среднероссийских темпов.

Темп роста реальной заработной платы, % год к году

В 2025 году разработан прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период до 2028 года с использованием сценарных условий Минэкономразвития России, особенностей структуры промышленности региона, специфики развития отраслей, а также отчетных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области.

В базовом сценарии прогноза в 2026 году индекс физического объёма ВРП составит 102%, рост ожидается за счет модернизации и наращивания производства на предприятиях промышленного комплекса, инвестиций, развития торговли, налаживания новых кооперационных и логистических цепочек, импортозамещения и развития малого и среднего предпринимательства. На период 2027 - 2028 годов в базовом сценарии прогнозируется увеличение показателя: индекс физического объёма ВРП 
в 2027 году составит 103%, в 2028 году – 103,1%.

Индекс промышленного производства на период 2026 - 2028 годы составит от 103,5% до 104% соответственно, в обрабатывающем производстве от 104% до 103,8% соответственно. В сельском хозяйстве Ульяновской области на 2026 - 2028 годы прогнозируются среднегодовые темпы роста на уровне от 97 до 102,5%. Индекс физического объёма работ по виду деятельности «Строительство» в базовом варианте прогноза в 2026 году ожидается на уровне 101%, в 2027-2028 годах – 103%.

Динамика ВРП в Ульяновской области, %

Показатели индекса потребительских цен в периоде 2026 - 2028 годов идентичны показателям Российской Федерации и прогнозу Центрального банка и составят от 105,4% до 104%.

Уровень заработной платы по прогнозу в 2026 году составит 79 036 рублей (темп роста 112,1%), в 2027 году – 87 334 рубля (темп роста 110,5%). К 2028 году прогнозируется рост заработной платы в Ульяновской области до 95 194 рублей (темп роста 109%). В результате сдерживания инфляционного роста реальная заработная плата будет расти на 4,8 - 6,4 п.п. в год.

Прогноз утверждён распоряжением Правительства Ульяновской области от 18.09.2025 № 23/452-пр «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Стратегическое планирование

В Ульяновской области реализуется стратегия Социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П, и соответствующий План мероприятий (последняя редакция от 09.12.2025 № 610-пр).

В 2021 - 2024 годах был реализован этап стратегии «Наращивание экономического потенциала Ульяновской области», который соответствовал реализации Указа Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» на территории Ульяновской области и разработанных в соответствии с ним национальных проектов.

План мероприятий ориентирован на достижение национальных целей развития и содержит 44 ключевых показателя. За период 2021 - 2024 годов уровень достижения показателей вырос с 77 - 78% до 86,4%.

В 2025 году с учетом изменения приоритетов развития страны, внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации проведена актуализация Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2036 года. Документ разрабатывался в несколько этапов совместно с АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» 
и соответствует Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Проведены комплексный ретроспективный анализ текущего состояния Ульяновской области за 10 лет и корректировка ключевых показателей прогноза социально-экономического развития региона до 2036 года. Также проведён сравнительный анализ показателей Ульяновской области 
с показателями развития аналогичных регионов Приволжского федерального округа с целью выявления конкурентных преимуществ отраслевых сегментов и определения потенциалов их дальнейшего роста. Сформулированы сильные и слабые стороны развития региона. Определены ключевые риски и подходы к их устранению.

При содействии экспертов, а также при широком общественном обсуждении определены миссия и приоритеты развития региона, ценности 
и цели развития на 10 лет, показатели-индикаторы по отраслям с прогнозом до 2036 года, разработаны три сценария развития Ульяновской области.

Миссия Ульяновской области до 2036 года сформулирована как обеспечение высокого качества жизни человека за счет устойчивого развития конкурентоспособной и высокотехнологичной экономики. Главный принцип при реализации стратегии звучит как «Человек в центре внимания».

Рассмотрены три сценария развития региона: инерционный – сохранение текущей модели развития региона; базовый – сбалансированное пространственное развитие; оптимистичный – опережающее технологическое развитие. В качестве целевого выбран базовый сценарий, поскольку он позволяет стабилизировать численность населения на уровне 1 152 тыс. человек и перейти к демографическому росту, обеспечить устойчивый рост валового регионального продукта (ВРП) и инвестиций, снизить пространственную дифференциацию, достичь показателей национальных целей в здравоохранении, образовании, экологии и цифровизации.

Среди целевых показателей новой стратегии – обеспечение стабильного ежегодного прироста валового регионального продукта (ВРП) не менее чем на 3%, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,67 ребёнка на одну женщину, увеличение ожидаемой продолжительность жизни до 81 года, уменьшение уровня бедности ниже 5%.

При подготовке проекта стратегии проведены опросы населения, которые затронули более 20 тысяч жителей региона в целях выявления главных проблемных вопросов. Активнее всего на вопросы социологов отвечали жители Ульяновска, Димитровграда, Ульяновского, Майнского, Николаевского и Мелекесского районов. Среди проблемных вопросов чаще всего назывались качество дорог, работа общественного транспорта, медицинское обслуживание, благоустройство населённых пунктов и качество ЖКХ.

В результате был сформирован проект стратегии с задачами 
и показателями по каждому направлению. Реализация стратегии начнётся после её утверждения в 2026 году.

Работа по повышению уровня заработной платы

Начиная с 2021 года, организована работа по повышению уровня заработной платы на территории региона. Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 16.09.2021 № 932-р создана областная комиссия по повышению уровня заработной платы на территории Ульяновской области. 
В состав комиссии включены руководители отраслевых исполнительных органов государственной власти, главы администраций муниципальных образований, представители профсоюзов.

Работа организована в формате заседаний отраслевых и муниципальных комиссий по повышению уровня заработной платы с приглашением на них представителей работодателей. В ходе заседаний комиссий рассматриваются экономические условия ведения бизнеса и возможные резервы в целях заключения соглашений о намерениях о повышении уровня заработных плат.

За 2025 год в соответствии с утверждёнными планами работы проведено 492 заседания отраслевых и муниципальных комиссий, на которые были приглашены 2,6 тысячи организаций, организовано 532 выезда в организации.

Всего за время работы комиссии заключено 8,3 тысячи соглашений 
о повышении заработной платы работников, из них в 2025 году заключено 601 соглашение. По итогам года действовало 2 808 соглашений. Общий охват по всем действующим соглашениям в 2025 году составил 54 тыс. работников. Средний процент индексаций – от 10 до 15%.

Среди исполнительных органов наибольшее количество действующих соглашений у Министерства экономического развития (161), Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий (79), Министерства ЖКХ и строительства (71).

По муниципальным образованиям самое большое число действующих соглашений у г. Ульяновска (1180), Сурского (233), Мелекесского (121), Барышского (108) районов и г. Димитровграда (109).

По общему охвату соглашениями работников лидируют г. Ульяновск, 
г. Димитровград, Сурский, Ульяновский и Мелекесский районы, 
г. Новоульяновск, Барышский, Старомайнский и Новомалыклинский районы.

Данная работа повлияла на значительный рост номинальной средней заработной платы в Ульяновской области. Уровень заработной платы за 2021 год составлял 36,1 тыс. рублей с темпом роста к предыдущему году 111,1%. В 2022 году – 41,5 тыс. рублей с темпом роста уже 114,9%, 
в 2023 году – 48,9 тыс. рублей с темпом роста 117,7%, в 2024 году – 59,7 тыс. рублей с темпом роста 122,2%.

За 2025 год номинальная средняя заработная плата составила 69 676 рублей, темп роста к уроню 2024 года – 115,6% (ПФО – 115,1%, РФ – 113,5%). По темпам роста заработной платы Ульяновская область занимает 17 место по РФ и 7 место в ПФО. По номинальному уровню зарплаты среди субъектов ПФО Ульяновская область по итогам 2025 года заняла 9 место, по РФ – 60 место. В крупных и средних организациях средняя заработная плата за 2025 год составила 74 618 руб., с темпом роста – 115,7%. Рост реальной заработной платы составил 105,3%.

По муниципальным образованиям во всех районах фиксируется рост заработной платы. Наиболее высокие заработные платы по крупным 
и средним организациям сложились в г. Ульяновске – 81,3 тыс. рублей, Чердаклинском районе – 81,1 тыс. рублей, г. Димитровграде – 73,9 тыс. рублей, г. Новоульяновске – 70,8 тыс. рублей, Сенгилеевском районе – 63,5 тыс. рублей, Новоспасском районе – 61,8 тыс. рублей.

Высокие темпы роста сложились в Николаевском районе (118%), Чердаклинском районе (117,3%), г. Ульяновске (116,5%), Старомайнском районе (116,5%), Цильнинском районе (115,7%).

Низкий уровень заработной платы сложился в муниципальных образованиях: Базарносызганский район (42,4 тыс. рублей, темп роста - 113,4%), Старокулаткинский район (42,7 тыс. рублей, 115,3%), Радищевский район (44,3 тыс. рублей, 111,8%), Карсунский район (44,5 тыс. рублей, 113,9%).

Позитивным итогом работы по повышению заработных плат стал рост поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц. Объём поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области за 2025 год составил 38,7 млрд рублей, темп роста поступлений – 118,1%.

В развитие плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года в Ульяновской области разработан и согласован 
с территориальными органами региональный «План мероприятий по легализации экономической деятельности (сокращению теневого сектора) на 2026 год». В рамках данного документа работа по повышению уровня заработной платы будет гармонично увязана с деятельностью по обелению бизнеса и легализации трудовой деятельности межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.

Задачи в сфере экономического развития на 2026 год

1. Утверждение Стратегии социально–экономического развития Ульяновской области до 2036 года.

2. Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально–экономического развития Ульяновской области до 2036 года.

3. Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области.

4. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов.

5. Оценка регулирующего воздействия и социально-экономической эффективности проектов НПА (действующих НПА).

6. Оценка эффективности налоговых расходов (налоговых льгот) Ульяновской области и формирование плана оптимизации неэффективных налоговых расходов Ульяновской области. Снижение объёма неэффективных налоговых расходов Ульяновской области.

7. Утверждение и реализация регионального плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на 2026-2030 годы.

8. Реализация мероприятий по системному повышению уровня заработной платы в отраслях экономики в рамках Плана мероприятий по легализации экономической деятельности (сокращению теневого сектора) на 2026 год.

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
и социально-экономического развития муниципальных образований

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 607 в 2025 году проведён мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области по итогам 2024 года. Мониторинг осуществлялся по 41 показателю, которые характеризируют социально-экономическое развитие муниципальных образований. По результатам мониторинга, в целом по большинству показателей отмечается положительная динамика.

По итогам рейтинга в пятёрку лидеров вошли следующие муниципальные образования:

1 место – Чердаклинский район;

2 место – Новоспасский район;

3 место – город Новоульяновск;

4 место – Ульяновский район;

5 место – Мелекесский район.

В целях содействия и поощрения дальнейшего развития территорий, пяти лидерам рейтинга были предоставлены дотации. Общий объём средств, предусмотренный в бюджете Ульяновской области, на данные цели составил 20 млн рублей.

Также организован опрос жителей Ульяновской области с целью определения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. В 2025 году возможностью оценить качество работы органов местного самоуправления воспользовались 13 118 человек (в 2024 году – 11 168 чел., в 2023 году – 9 160 чел.). Высокий уровень социальной активности респондентов, принявших участие в опросе, отмечается в Старомайнском, Майнском, Павловском, Карсунском районах. Среднеобластная оценка удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления за 2025 год составляет 78,30% (+2,15% к уровню 2024 года).

Количество жителей региона, 
оценивших деятельность органов местного самоуправления

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных, городских округов и муниципальных районов Ульяновской области проводится в соответствии с методикой, утвержденной Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 27.09.2022 № 1037-р 
«О комплексной оценке социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Ульяновской области с учетом достижения национальных целей развития Российской Федерации».

Лидерами последнего рейтинга (по итогам 3 квартала 2025 года) по уровню социально-экономического развития являются: Чердаклинский район, г. Ульяновск, г. Димитровград, Новоспасский район, г. Новоульяновск.

Замыкают данный рейтинг следующие муниципальные образования: Базарносызганский район, Инзенский район, Вешкаймский район, Сурский район, Старокулаткинский район.

Значительно улучшили свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2024 года Павловский район, поднявшись в рейтинге с 21 на 8 место (рост показателей по всем блокам), Карсунский район, также продемонстрировав улучшение результатов по всем направлениям, 
и Новомалыклинский район переместившись с 20 на 14 место за счёт достижений в блоке «Устойчивая и динамичная экономика».

Одним из ключевых показателей проводимой политики по отношению снижения дифференциации в развитии муниципальных образований является коэффициент межмуниципальных различий, который за период с 2019 года удалось снизить более чем на 20%.

Тиражирование и поддержка лучших муниципальных практик

Ежегодный областной конкурс «Лучшие городские и сельские поселения Ульяновской области» проводится в соответствии 
с постановлением Правительства Ульяновской области от 20.02.2020 № 65-П «О ежегодном областном конкурсе «Лучшие городские и сельские поселения Ульяновской области» в 3-х категориях (городские поселения; сельские поселения, численность населения которых превышает 1,5 тыс. человек; сельские поселения, численность населения которых не превышает 1,5 тыс. человек).

В 2025 году было определено 15 победителей по 3-м категориям участников на основе 11 показателей, в том числе первые места заняли: в I категории – «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района; во II категории – «Октябрьское сельское поселение» Чердаклинского района; в III категории – «Садовское сельское поселение» Новоспасского района.

Призовой фонд конкурса составил 8 млн рублей. Дотации из областного бюджета Ульяновской области будут направлены в бюджеты поселений-победителей конкурса в 2026 году.

В соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 30 «О порядке проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» ежегодно до 
1 августа подводятся итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В 2025 году по итогам регионального этапа был определён 41 победитель по пяти номинациям.

Победители регионального этапа конкурса были премированы. На эти цели в областном бюджете на 2025 год было выделено 12 млн рублей.

«Точки роста» экономики муниципальных образований

В 2025 году реестр «Точки роста» был актуализирован и расширен 
до 105 проектов, что на 19 проектов больше по сравнению с 2024 годом. (запланированный объём инвестиций – 7 млрд 745 млн рублей, 1 032 новых рабочих места).

Отраслевая структура проектов «Точки роста»

По итогам 2025 года 11 проектов (или 10,5%) были успешно реализованы; 81 проект (или 77,1%) находятся в активной стадии реализации. Сумма инвестиций, вложенных в проекты по итогам 2025 года, составила 5 млрд. 857 млн рублей, создано 701 новое рабочее место или 67,9% от плановых показателей.

Среди муниципальных образований, достигших наибольших успехов 
в реализации проектов «точки роста», стоит отметить следующие: Новомалыклинский, Мелекесский, Николаевский, Новоспасский, Тереньгульский, Чердаклинский Кузоватовский и Инзенский районы.

Действует 7 соглашений между Правительством Ульяновской области, муниципальными образованиями и «якорными» предприятиями в целях социально-экономического развития территорий: в Мелекесском (ООО «Хмелёвское»), Николаевском (ООО «Учебно-научно-производственный комплекс «Лес-Юг», ООО «Русь», ООО «Капиталсервис»), Павловском (СХПССПОК «Калита Агротех»), Тереньгульском (ООО «Репродуктивно-откормочный свинокомплекс «Бекон») и Сенигилеевском районах (филиал АО «Цемрос»).

Задачи по развитию экономики муниципальных образований 
на 2026 год

1. Реализация единой государственной политики, направленной на повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований Ульяновской области.

2. Сопровождение приоритетных проектов развития экономики муниципальных образований, поддержка текущих и выявление новых «Точек роста» экономики муниципальных образований. Проведение цикла обучающих вебинаров для специалистов по теме привлечения инвестиций.

3. Изучение практик и внедрение опыта работы по развитию сельских территорий, в том числе в рамках региональных программ.

4. Координация вопросов по заключению трёхсторонних соглашений о социально-экономическом сотрудничестве «регион – муниципальное образование – предприятие».

5. Методическое сопровождение деятельности муниципальных образований по улучшению показателей социально-экономического развития.

# РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2025 год стал для промышленности Ульяновской области периодом закрепления достигнутого роста и перехода к стадии глубокой технологической локализации.

В 2023 - 2024 годах рост производства во многом носил восстановительный характер, в том числе после ухода иностранных компаний. В 2025 году промышленность региона, несмотря на неоднородную динамику в разных отраслях экономики, продемонстрировала способность к адаптации в условиях продолжающегося санкционного давления.

Ульяновская область вновь подтвердила статус одного из крупнейших индустриальных центров Поволжья, активно участвующего в обеспечении технологического суверенитета страны.

Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
и диверсификации промышленного сектора, повышение производительности труда, содействие модернизации и усиление финансовой поддержки предприятий, развитие промышленной кооперации, а также формирование современной производственной инфраструктуры и развитие кадрового потенциала являются главными приоритетами промышленной политики Ульяновской области.

В июле 2025 года на заседании итоговой Коллегии Минпромторга России регион был отмечен в числе лидеров рейтинга эффективности по итогам 2024 года.

Ульяновская область впервые вошла в ТОП-10 по России, заняв восьмое место и войдя в тройку лидеров по Приволжскому федеральному округу.

Значительные усилия Министерства промышленности, инвестиций 
и науки Ульяновской области в 2025 году были направлены на поддержание достигнутых успехов и решение актуальных задач, что позволило промышленности региона стабильно развиваться и укрепить свою значимость в структуре национальной экономики.

Индекс промышленного производства

По итогам 2025 года Ульяновская область показала умеренный, 
но стабильный промышленный рост.

Общий объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Промышленность», вырос на 6,3% по сравнению с предыдущим периодом 
и составил 658 400,0 млн рублей, в том числе в обрабатывающей отрасли – 573 677,2 млн рублей.

За январь - ноябрь 2025 года среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций (по данным органов статистики) составила 67 432,2 руб., темп роста к аналогичному периоду 2024 года – 116,2%, 
в обрабатывающем производстве – 83 098,5 руб., темп роста к аналогичному периоду 2024 года – 117,5%.

Основным показателем уровня развития региональной промышленности выступает индекс промышленного производства.

Динамика индекса промышленного производства

*По уточненным данным органов статистики

По итогам 2025 года индекс промышленного производства региона составил 104,4% относительно 2024 года.

Обрабатывающий сектор продолжает оставаться ключевым драйвером экономического роста региона, формируя 87,1% общего объема промышленного производства. Показатель индекса промпроизводства 
в данном секторе достиг 105,4%.

В Российской Федерации индекс промышленного производства 
за 12 месяцев 2025 года составил 101,3%, тогда как индекс 
в обрабатывающей отрасли поднялся до показателя 103,6%.

Регион вновь продемонстрировал рост в ряде отраслей промышленности, заняв 3 место среди субъектов Приволжского федерального округа по показателю индекса промышленного производства 
и войдя в 20-ку лидеров по стране.

Рейтинг в ПФО за январь-декабрь 2025 года по ИПП

Положительная динамика индекса промышленного производства 
в обрабатывающей отрасли региона отмечена в следующих видах деятельности:

производство готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования – 161,2%;

производство химических веществ и химических продуктов – 142,1%;

производство резиновых и пластмассовых изделий – 133,6%;

производство лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях – 119,0%;

производство прочих транспортных средств и оборудования – 110,1%;

производство прочих готовых изделий – 108,8%;

производство бумаги и бумажных изделий – 106,7%;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 105,8%;

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 101,1%.

По итогам 12 месяцев 2025 года автомобилестроение заняло ведущую позицию в формировании индекса промышленного производства как 
в обрабатывающей отрасли, так и в промышленности региона в целом.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» составил 88 856,5 млн рублей (доля 13,5%). Однако, несмотря на достаточно высокий удельный вес отрасли, показатель индекса промышленного производства продемонстрировал снижение и составил 77,8%. Такая тенденция наблюдается не только локально, но и на общероссийском уровне, где индекс составил 76,9%.

Снижение показателя обусловлено падением объемов производства 
у большинства ведущих предприятий-производителей автотранспортных средств и автокомпонентов, таких как: ООО «УАЗ» (78%), ООО «УАЗ-Штамповочное производство» (83%), ООО «Димитровградский вентильный завод» (78%), ООО «Федерал-Могул Димитровград» (87%), ООО «ДААЗ» (66%), ООО «Автодом» (89%), ООО «Автопартнер» (81%), АО «Ульяновский моторный завод» (74%), ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии» (87%), ООО «Майор» (89%), ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус» (87%).

Основные причины уменьшения объемов производства заключаются 
в снижении спроса на автомобили, а также в уменьшении объема заказов, вызванных экономическими последствиями международных санкций, накладывающих серьезные ограничения на крупнейших российских производителей автомобилей, в том числе АвтоВАЗ.

В то же время отдельные предприятия показали положительную динамику темпа роста объема производства. Например, ООО «Симаз» зафиксировало рост на уровне 101%, а ООО «Улпласт» -107%.

Одним из ключевых достижений ООО «Симаз», которое осуществляет свою деятельность в том числе в рамках заключенного специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0), стало начало в 2025 году серийного производства новых моделей низкопольных автобусов СИМАЗ-4282 в двух модификациях – среднего и большого классов.

Выпуск новой техники стал итогом крупной программы модернизации предприятия, общая стоимость которой составила свыше 750 млн рублей. Финансовая поддержка осуществлялась в форме льготного займа в размере 101 млн рублей из федерального Фонда развития промышленности по программе «Автокомпоненты», а также при содействии Минпромторга России.

На протяжении последних трех лет завод активно наращивал темпы производства и количество произведенных транспортных средств стабильно росло: 127 единиц в 2023 году, 309 единиц в 2024 году и 343 - в 2025 году.

В настоящее время на заводе трудятся более 550 человек.

ООО «УАЗ» по итогам 2025 года зафиксировал снижение объемов производства до 28,7 тысяч автомобилей, что на 10 тысяч единиц меньше показателей предыдущего года. Несмотря на общее снижение объемов, завод сохраняет вектор активного технологического обновления и диверсификации производства, расширяя продуктовые портфели и наращивая присутствие 
в ключевом для предприятия сегменте легких коммерческих автомобилей 
и пикапов.

Завод продолжает повышать эффективность своей работы, акцентируя особое внимание на модернизации производственных мощностей, внедряя современные роботизированные системы.

В 2025 году на базе Службы Главного инженера ООО «УАЗ» начал работу Учебно-инжиниринговый центр по автоматизации оборудования, который предназначен для повышения квалификации сотрудников 
и обучения самостоятельному программированию роботов, используемых для решения различных производственных задач.

На площадке ООО «УАЗ» введено в эксплуатацию новейшее оборудование на участке обработки картеров типа «Спайсер». Новое оснащение позволит повысить уровень точности обработки заготовок 
и снизить вероятность брака на последующих этапах производственного цикла.

Это второй этап реализации масштабной инвестиционной программы по техническому переоснащению, в рамках которой ранее были приобретены два высокоскоростных металлообрабатывающих центра.

Общая сумма инвестиций в рамках реализации проекта составила порядка 159 млн рублей, в том числе 126,8 млн рублей поступило в виде льготного займа федерального Фонда развития промышленности в адрес 
ООО «УАЗ-Механосборочное производство».

Модернизация затронула и участок финальной сборки, где установлено современное оборудование для транспортировки кузовов автомобилей УАЗ 
и пикапов Sollers. Обновление стало частью стратегии расширения ассортимента выпускаемых автомобилей. В 2025 году, наряду 
с традиционными моделями УАЗ, началось производство пикапов серии Sollers ST6, ST8 и ST9. Увеличение объемов производства потребовало удлинения конвейера и внедрения новых транспортных систем.

В рамках федеральной программы «Автокомпоненты» Фонд развития промышленности предоставил льготный заём ООО «Автомобильные индустриальные технологии», входящему в группу «Соллерс» 
и расположенному в г. Ульяновске. В 2025 году предприятие получило финансирование в размере 1,24 млрд рублей.

Совместно с группой «Соллерс» начато изготовление рам для пикапов на территории ООО «УАЗ-Штамповочное производство». Предприятие освоило новый цикл производства рам, создав современную линию мощностью до 10,5 тыс. штук ежегодно. Локализация производства позволит обеспечить стабильное качество рам, а также сократить риски внешних поставок. Общая сумма вложений в проект превысила 200 млн рублей, 
а реализация проекта обеспечила создание новых рабочих мест.

ООО «Призма» приступило к производству и поставкам наружных 
и салонных автомобильных зеркал для автомобилей Lada Iskra. Для достижения высокого качества продукции предприятие инвестировало средства в приобретение современного участка лазерной резки, что позволило значительно увеличить производительность и минимизировать издержки. Сумма капиталовложений составила порядка 38 млн рублей, 12 млн рублей из которых профинансировано в виде льготного займа регионального Фонда развития промышленности.

В поселке Новоспасское в январе 2025 года открылось новое машиностроительное предприятие – Новоспасский завод прицепов «Фортис», Завод специализируется на выпуске прицепов и полуприцепов, предназначенных для перевозки различных видов грузов, включая нефтепродукты, технические жидкости и пищевые продукты. В 2025 году предприятие выпустило первые 15 единиц специализированной транспортной техники, заложив основу для перспективного бизнеса и создав новые рабочие места. Сумма одобренного займа Фонда развития промышленности составила 147,5 млн рублей.

Объём отгруженных товаров по виду деятельности «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» составил 62 271,8 млн рублей (доля 9,5%), а индекс производства зафиксирован на уровне 105,8%.

Рост индекса в данном виде деятельности обусловлен увеличением объемов производства, в том числе и на предприятиях ФНПЦ АО «НПО «Марс» (112%) и АО «Ульяновский механический завод» (108%). Оба предприятия вносят весомый вклад в укрепление позиций нашей страны в сфере высоких технологий и безопасности, внедряя инновационные решения и поддерживая стратегические проекты оборонной промышленности.

Особого внимания заслуживает и АО «УКБП», которое демонстрирует уверенный рост, достигнув показателя 111%.

Предприятие принимает активное участие в проектах по разработке современных российских самолётов, таких как МС-21 и SJ-100, снабжая их современными системами управления полётом. Помимо основной специализации, предприятие развивает научные исследования и участвует 
в международных выставочных мероприятиях, презентуя новейшие разработки, такие как беспилотник специального назначения КИД-1 «Сталкер» и медицинские приборы для здравоохранения.

Также в 2025 году АО «НПП «Завод Искра» показало значительный рост производства, достигнув уровня 197% относительно 2024 года.

Такие высокие результаты подтверждают лидирующие позиции предприятия в сфере производства элементной базы. Рост стал возможен благодаря активному внедрению передовых технологий и расширению компетенций. Предприятие принимает участие в различных мероприятиях 
в сфере микроэлектронной промышленности, демонстрируя свою традиционную линейку изделий, а также ряд технологических возможностей, в частности, технологию диффузионной сварки, производство тонкопленочных и LTCC плат.

Объём отгруженных товаров по виду деятельности «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» составил 50 993,8 млн рублей (доля 7,7%), а индекс производства зафиксирован на уровне 161,2%.

Наиболее ярким представителем данного вида деятельности стал завод алюминиевой упаковки «Арнест Упаковочные Решения», который запустил 
в 2025 году третью производственную линию, мощность которой позволяет изготавливать до 1 млрд банок в год. Параллельно было построено дополнительное складское помещение площадью свыше 25 тысяч квадратных метров, что дополнительно улучшило логистику и хранение готовой продукции.

Продукция завода пользуется большим спросом у российских производителей напитков, обеспечивая бесперебойное снабжение сегмента пищевой индустрии упаковкой высокого качества. Более того, ООО «Арнест Упаковочные Решения» способствует социальной стабильности региона, трудоустроив свыше 260 жителей Ульяновской области.

Реализация проекта стала возможной благодаря системной поддержке Минпромторга России и Правительства Ульяновской области. Ключевыми инструментами развития стали механизм СПИК 1.0 и финансирование 
по линии Фонда развития промышленности.

Важнейшей составляющей промышленного роста региона в 2025 году стало увеличение объема производства по направлению «производство прочих транспортных средств и оборудования». Здесь суммарный объем отгруженных товаров вырос в полтора раза, достигнув отметки в 50 030,6 млн рублей, что составляет 7,6% от общего объема, а индекс промышленного производства в данной сфере составил 110,1%.

Рост показателей обусловлен успешным развитием следующих авиастроительных предприятий, таких как: АО «Промтех-Ульяновск» (131%), филиал ПАО «Ил»-Авиастар (108%), филиал АО «АэроКомпозит» 
в городе Ульяновск (103%).

АО «Промтех-Ульяновск», которое специализируется на изготовлении кабельных сетей и устройств для самолетов транспортной авиации, является одним из ключевых участников госпрограммы импортозамещения 
по производству самолетов гражданской авиации МС-21 и «SSJ-100».

Ульяновская область играет важную роль в производстве МС-21: 
в создании самолёта принимают активное участие такие предприятия 
как филиал АО «АэроКомпозит» в городе Ульяновск, филиал АО «Ил»— Авиастар, АО «УКБП», АО «Спектр-Авиа», УНТЦ «ВИАМ» - НИЦ «Курчатовский институт». В октябре 2025 года второй российский, полностью импортозамещенный, среднемагистральный самолет совершил посадку после успешного испытательного полета на аэродроме Иркутского авиационного завода.

Филиал АО «Ил»- Авиастар, который по итогам 2025 года выполнил все обязательства по передаче Министерству обороны РФ самолётов Ил-76МД-90А, продолжает активно развивать инфраструктуру, увеличивать объемы производства и наращивать мощности.

2 декабря 2025 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ 
«О праздновании 50-летия основания филиала ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» - Авиастар», утвержден план торжественных мероприятий в юбилейном 2026 году.

В 2025 году на территории особой экономической зоны «Ульяновск» ООО «УЗГА-Инжиниринг» запустило предприятие по производству компонентов воздушных судов и авиатехнических объектов. Компания привлекла дополнительные инвестиции и создала новые рабочие места. Сумма одобренного займа регионального Фонда развития промышленности составила 19,5 млн рублей.

Объём отгруженных товаров по виду деятельности «производство резиновых и пластмассовых изделий» составил 18 010,2 млн рублей (доля 2,7%), а индекс производства зафиксирован на уровне 133,6%.

Такой показатель обеспечивается благодаря успешной деятельности ООО «Кордиант Ульяновск», который в марте 2025 года официально возобновил работу по производству автомобильных шин.

После тестового запуска в ноябре 2024 года завод быстро набрал обороты, выпуская более 1,2 млн шин за год и создав рабочие места для более чем 650 местных жителей.

Снижение индекса промышленного производства в Ульяновской области в 2025 году обусловлено рядом отрицательных факторов, проявившихся в конкретных сегментах обрабатывающей промышленности, таких как: производство кожи и изделий из кожи (90,7%), производство одежды (87,4%), ремонт и монтаж машин и оборудования (86,4%), производство мебели (85,2%), деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (84,8%), производство металлургическое (78,5%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (77,8%), производство текстильных изделий (66,7%), производство электрического оборудования (65,8%).

Однако, эта негативная тенденция компенсируется активным ростом 
в других направлениях, что позволяет сохранить баланс и стабильность 
в общей картине регионального промышленного развития.

Привлечение федерального финансирования

2025 год стал периодом эффективного финансового стимулирования промышленного сектора Ульяновской области.

Взаимодействие Правительства региона с федеральным центром позволило привлечь рекордные объемы бюджетных средств для поддержки предприятий, сохранения их стабильности, обеспечения технологического суверенитета и модернизации производств.

В 2025 году в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 328 по итогам успешного конкурсного отбора на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности 
в рамках Единой региональной субсидии из федерального бюджета было выделено 21,1 млн рублей. С учетом регионального софинансирования сумма составила 26,1 млн рублей.

Дополнительным мощным импульсом стала поддержка Правительством РФ инициативы Губернатора Ульяновской области о выделении дополнительных средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету Ульяновской области на поддержку промышленности в размере 50 млн рублей и регионального софинансирования в размере 9,5 млн рублей.

В рамках государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области в целях финансового обеспечения деятельности регионального Фонда развития промышленности из областного бюджета было выделено 75,1 млн рублей.

Таким образом, общая сумма докапитализации регионального Фонда развития промышленности в 2025 году составила 160,7 млн рублей.

Также по итогам конкурсного отбора, состоявшегося в 2025 году, из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области в 2026 году на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности будет выделено 26,2 млн рублей. С учетом регионального софинансирования сумма докапитализации составит 31,2 млн рублей.

Значимым показателем доверия федерального центра 
к индустриальному потенциалу региона стал объем прямых субсидий.

По данным Минпромторга России за 12 месяцев 2025 года промышленные предприятия Ульяновской области получили около 33 млрд рублей. Финансирование осуществлялось в рамках программ государственной поддержки Минпромторга России:

«Развитие авиационной промышленности»;

«Развитие оборонно-промышленного комплекса»;

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на реализацию регионального проекта «Производительность труда» в 2025 году направлено 19,3 млн рублей (в том числе за счёт средств федерального бюджета 18,7 млн рублей).

По итогам конкурсного отбора 2025 года на предоставление в 2026 году субсидии из федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» будет направлено 20,7 млн рублей, из регионального бюджета – 0,6 млн рублей.

В целом в 2025 году на поддержку промышленности было направлено более 180 млн рублей, что значительно превышает объемы прошлых лет 
и свидетельствует о существенной интенсификации региональной промышленной политики.

Региональные меры государственной поддержки промышленности

В 2025 году Правительство Ульяновской области продолжило реализацию адресных мер поддержки промышленных предприятий, уделив особое внимание социальной защищенности работников и поддержке специализированных производств.

Так, в рамках подпрограммы «Технологическое развитие 
в Ульяновской области» государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 
из областного бюджета в рамках постановления Правительства Ульяновской области от 13.05.2022№ 242-П «Об утверждении правил предоставления организациям, численность работников которых, относящихся к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, превышает 30 процентов общей численности их работников, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения была оказана поддержка ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» 
и ООО «Димитровград ЖгутКомплект».

Финансовая поддержка промышленных предприятий региональным Фондом развития промышленности

По итогам 2025 года капитализация регионального фонда развития промышленности (далее – РФРП) составила 1,01 млрд рублей.

За отчетный период РФРП был докапитализирован на общую сумму 160,7 млн рублей, из которых:

85,6 млн рублей выделено в рамках Единой региональной субсидии Минпромторга России, включая 14,5 млн рублей регионального софинансирования;

75,1 млн рублей составили прямые ассигнования за счет регионального бюджета.

Федеральным Фондом развития промышленности за 2025 год было рассмотрено 11 заявок ульяновских предприятий на общую сумму финансирования 5,777 млрд рублей. Из них одобрение получили 10 заявок 
на сумму 5,527 млрд рублей, при этом 8 заявок на сумму 2,572 млрд рублей были реализованы при непосредственном сопровождении регионального фонда.

По направлению регионального фонда развития промышленности 
за 2025 год было заключено 27 договоров займа на сумму 318,1 млн рублей.

Важно отметить расширение охвата поддержки, 63,6% заемщиков — это новые получатели.

Общий портфель РФРП на конец 2025 года составил 96 договоров займа на сумму 916,2 млн рублей, что на 18,1% превышает показатели 2024 года.

Высокая эффективность фонда подтверждена федеральным рейтингом ФРП: по итогам 2025 года РФРП Ульяновской области занял 7-е место 
в России по количеству самостоятельно профинансированных проектов, уверенно войдя в ТОП-10 лучших региональных фондов страны.

Уплаченные налоги в бюджеты всех уровней за 2025 год составили 4,27 млрд рублей, в том числе в бюджет Ульяновской области поступило 1,1 млрд рублей, прирост составил 65 % и 54% соответственно.

В течение 2025 года наблюдалась положительная динамика 
по увеличению социально-значимых показателей заемщиков РФРП.

Так, среднемесячная оплата труда работников предприятий-заемщиков за 2025 год выросла на 4% и составила 65 550 рублей (в 2024 году – 63 040 рублей).

Обеспечение кадрами промышленных предприятий

С 2025 года Ульяновская область активно включилась в реализацию национального проекта «Кадры», что позволило системно выстроить подготовку специалистов под потребности промышленности.

Особое внимание было уделено синхронизации потребностей реального сектора экономики с системой образования. Учитывая возросшую нагрузку на оборонно-промышленный комплекс, Министерством промышленности, инвестиций и науки совместно с крупнейшими предприятиями, такими как ООО «УАЗ», филиал АО «Ил»- Авиастар, АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск», АО «Ульяновский патронный завод», ООО «Димитровградский литейный завод», ФНПЦ АО «НПО «Марс», АО «НПП «Завод Искра», АО «УКБП», ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии», на постоянной основе ведется системная работа по ликвидации кадрового дефицита.

Продолжила свое развитие интегрированная система «Школа-СПО-ВУЗ-Предприятие», обеспечивающая непрерывный процесс получения компетенций, необходимых для работы на предприятиях.

На базе кадетской школы № 7 совместно с ООО «УАЗ» и АО «Ульяновский механический завод» был открыт клуб ранней профориентации «Технопрофи» для юных электронщиков.

На базе Мариинской гимназии в партнёрстве с УлГТУ, УИГА и ООО «Халтек» открыт инженерный класс, закуплены лаборатории для углубленного изучения предметов, позволяющие школьникам получить практический опыт в решении инженерных задач.

В сентябре 2025 года в лицее № 40 при содействии АО «УКБП» открылся новый инженерный класс. Предприятие оснастило его передовым оборудованием, что позволит школьникам получить углубленные знания 
в области радиоэлектроники. Проект нацелен на формирование кадрового резерва АО «УКБП» и других промышленных предприятий региона.

В 2025 году АО «УКБП» и УлГТУ подписали соглашение об актуализации базовой кафедры «Бортовые информационно-управляющие системы» и создании передовой инженерной школы в области авиационного бортового радиоэлектронного оборудования. Целью создания такой школы стало воспитание инженеров нового поколения с фундаментальным образованием и исследовательскими навыками.

В 2025 году при поддержке Правительства региона осуществлено обновление Центра компетенций «Технологии композитов» УлГТУ в рамках участия вуза в федеральной программе «Приоритет 2030». Деятельность центра — это наглядный пример интеграции науки и промышленности.

Продолжает свою работу федеральный проект «Профессионалитет». Руководство страны делает ставку на развитие среднего профессионального образования, в Ульяновской области программу объединяет 7,5 тысяч студентов. Первые выпускники программы уже работают на заводах области, еще 1 600 студентов колледжей и техникумов осваивают направления кластера «Авиастроение».

В 2025 году был открыт шестой образовательный кластер по направлению «Железнодорожный транспорт» на базе Ульяновского техникума железнодорожного транспорта. Проект получил финансирование в размере 140 млн рублей из федерального бюджета, также одну из ключевых ролей в модернизации материально-технической базы техникума сыграло ООО «Инжиниринг Сервис-Путьмаш», которое направило более 30 млн рублей на обновление материально-технической базы.

На площадке Димитровградского технического колледжа был создан образовательно-производственный кластер, где ведется подготовка кадров для отрасли машиностроения: технологов, операторов станков с ЧПУ, слесарей-наладчиков. Индустриальными партнерами выступили ООО «ДААЗ» и ООО «Автосвет».

В 2025 году Ульяновская область одержала победу в грантовом конкурсе Министерства просвещения РФ, благодаря которой было принято решение о создании на базе Ульяновского авиастроительного колледжа Межотраслевого учебно-методического центра подготовки кадров, в том числе и для отрасли беспилотных авиационных систем. Центр является одной из двух площадок в стране для переподготовки повышения квалификации преподавателей отраслевых колледжей, а также специалистов промышленных предприятий.

Предприятиями-партнерами выступили филиал ПАО «ИЛ»- Авиастар, ООО «УЗГА-Инжиниринг», ООО «Завод Сигнал» и ООО «СКБ Пиранья».

Важным элементом оценки качества подготовки специалистов стала реализация Чемпионатного движения в рамках образовательно кластера «Радиоэлектроника», индустриальным партнерами которого выступили 
АО «УКБП» и АО «НПП «Завод Искра». Движение позволило объективно оценить практическую подготовку студентов среднего профессионального образования, выявить лучшие практики обучения и повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

17 декабря 2025 года в Правительстве Ульяновской области состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Победителем в номинации «За развитие кадрового потенциала 
в организациях производственной сферы» стало АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

Ведется работа и по трудоустройству участников СВО. Так, на территории региона действует сервис «Работа для СВОих», сформирован реестр, включающий в себя свыше 100 работодателей, готовых принять ветеранов. В 2025 году более 500 ветеранов нашли работу в Ульяновской области, треть из них – на промышленных предприятиях.

С целью популяризации профессии и повышения привлекательности инженерной культуры в Ульяновской области ежегодно проводится конкурс «Инженер года». Правительство региона оказывает поддержку инженерному сообществу, принимающему активное участие в решении сложных технических задач, в разработке новых технологий, в процессе развития интеллектуального, социально-экономического потенциала региона.

В 2025 году было подано 19 заявок по 4 номинациям от 10 организаций Ульяновской области: АО «ГНЦ НИИАР» - 2, ФНПЦ АО «НПО «Марс» - 3, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» – 2, АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» – 1, АО «Ульяновский механический завод» – 4, ООО «Халтек-ДоАЛЛ» - 3, ООО «ТСХ» (группа «Халтек») – 1, УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН – 1, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний Ульяновской области» - 1, филиал «Ульяновский» ПАО 
«Т Плюс» - 1, из них 12 заявок по направлению «Профессиональные инженеры» и 7 заявок по направлению «Инженерное искусство молодых».

Определено 14 победителей: АО«Ульяновский механический завод» – 3, ООО ИПК «Халтек» - 3, АО «Научно-производственное объединение «Марс» – 2, ООО «ТСХ» - 1, УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН – 1, 
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» – 1, филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» - 1, АО «ГНЦ НИИАР» - 1, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний Ульяновской области» - 1.

В 2025 году Министерством промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области была подана заявка на участие в пятой Программе 
по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», реализуемой под эгидой Агентства стратегических инициатив. Данная программа направлена на развитие компетенций в сфере промышленного туризма, демонстрацию технологичности и экологичности промышленных объектов региона, повышение престижа рабочих и технических профессий.

Участники региональной команды, куда вошли ООО «Ульяновский станкостроительный завод», АО «Контактор», АО «ПОЭЗ «Ульяновск», 
АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки вместе»), ООО «Кордиант Ульяновск» успешно завершили образовательный этап и ведут активную подготовку 
к практическому этапу, который запланирован на 2026 год.

В 2025 году продолжилась реализация Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов», организованной Союзом машиностроителей России, целью которой является повышение престижа и развитие интереса у молодежи к техническим специальностям и рабочим профессиям.

Промышленные предприятия Ульяновской области стали активными участниками акции. Среди них такие ведущие производства, как АО «НПП «Завод Искра», АО «УКБП», ООО «УАЗ», филиал АО «Ил»- Авиастар, 
АО «Ульяновский механический завод».

Велась активная работа по привлечению к профессиональному росту школьников, студентов и специалистов с особенностями здоровья. В рамках сотрудничества с предприятиями, включая филиал АО «Ил»- Авиастар, 
АО «НПП «Завод Искра», АО «УКБП», АО «ДимитровградЖгутКомплект» 
и ООО «Призма», был успешно проведен Х региональный чемпионат профессионально мастерства «Абилимпикс», где было представлено рекордное количество компетенций – 52.

В Ульяновской области активно реализуются комплексные меры 
по привлечению и закреплению высококвалифицированных кадров, в том числе с помощью улучшения жилищных условий. В регионе действует программа «Губернаторская ипотека» - единовременная социальная выплата, которая компенсирует часть первоначального взноса по ипотечному кредиту сотрудникам, работающим на предприятиях. В 2025 году данной мерой поддержки воспользовались сотрудники филиала АО «Ил» - Авиастар и АО «УКБП».

Дополнительно, для обеспечения работников оборонно-промышленного комплекса доступным и качественным жильем, на территории региона начал реализацию стратегически значимый инвестиционный проект жилищного строительства. Жилой комплекс «Ильюшин» рассчитан на 237 квартир, которые сотрудники оборонно-промышленных предприятий смогут приобрести по льготной цене. Скидка обеспечивается за счет участия застройщика в программе «Квадратные метры Ростеха». В настоящее время 
в ней участвуют филиал АО «Ил»- Авиастар, АО «УКБП», ФНПЦ АО «НПО «Марс», АО «Ульяновский патронный завод».

Мероприятия по развитию промышленной кооперации 
и импортозамещения

Продолжаем практику обмена бизнес-миссиями, как эффективного инструмента развития промышленной кооперации.

Начиная с 2022 года под руководством Губернатора Ульяновской области были организованы выезды делегаций промышленных предприятий Ульяновской области в 23 региона РФ и 11 дружественных государств.

В течение 2025 года в целях развития промышленной кооперации были организованы визиты делегаций промышленных предприятий Ульяновской области в 3 региона России (Тульская область, Московская область, Республика Татарстан).

Также, в течение года проводилась работа по налаживанию кооперационного взаимодействия с дружественными государствами:

визит делегации Ульяновской области в Республику Индия;

в рамках выезда в Республику Беларусь на Международную промышленную выставку «ИННОПРОМ.Беларусь» делегация Ульяновской области посетила предприятия г. Минска и Минской области.

В свою очередь, на территории Ульяновской области приняли делегации Республики Беларусь, Челябинской, Нижегородской 
и Тульской областей.

Традиционным стало проведение круглых столов и закупочных сессий 
с целью налаживания новых партнерских связей.

Всего за время активной работы (с июня 2022 года) проведено 
39 закупочных сессий и круглых столов по развитию промкооперации, отдельно по итогам 2025 года – 10 (в том числе взаимодействие было налажено с такими предприятиями как АО «АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ», ПАО «ГАЗ», ООО «УАЗ», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Москвич», ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», СЗАО «БЕЛДЖИ» и многими другими).

В ходе проводимой работы были охвачены все крупнейшие автопроизводители РФ (более 90% общего производства в РФ).

Результат - порядка 1528 кооперационных цепочек (в 2025 году - 198), выстроенных промышленными предприятиями Ульяновской области, что позволило в значительной степени укрепить промышленный потенциал региона и открыть новые перспективы сотрудничества и новые рынки сбыта ульяновским производителям. Все это стало возможным благодаря использованию региональными промышленными предприятиями передовых технологий и инновационных решений в тесном взаимодействии с научным сообществом.

Данная работа будет продолжена и в 2026 году в рамках бизнес-миссий 
и ответных визитов, а также в рамках уже выстроенной работы с партнерами.

Продвижение региональных производителей, участие в международных и межрегиональных выставках и форумах

С 29 сентября по 1 октября 2025 года состоялся визит официальной
и бизнес-делегации Ульяновской области под руководством Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю. в г. Минск Республики Беларусь с целью участия в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь».

Общая площадь экспозиции «ИННОПРОМ. Беларусь» составила 20 тыс. кв. м, включая уличную площадку для демонстрации крупногабаритной техники. Основные разделы выставки охватили машиностроение 
и компоненты, металлургию и материалы, химическую промышленность, промышленные IT и услуги для промышленности.

В экспозиции приняли участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 из 23 регионов России, более 190 из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных 
в составе национальных экспозиций этих стран.

Выставка, организованная при поддержке профильных министерств Беларуси и России, стала ключевым событием промышленного сотрудничества Союзного государства и всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ходе форумной части прошел ряд стратегически важных сессий, направленных на укрепление промышленной интеграции ЕАЭС 
и развитие технологического сотрудничества. Представители официальной делегации Ульяновской области приняли участие в сессии «Межрегиональное сотрудничество в области промышленных инноваций – диалог визави», где представила опыт взаимодействия Ульяновской области с Республикой Беларусь в промышленной сфере.

Ключевым мероприятием форумной части стала главная пленарная сессия «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего», посвященная промышленному сотрудничеству России и Беларуси, а также кооперации компаний для достижения общих технологических целей.

Ульяновская область на коллективном выставочном стенде презентовала возможности ряда своих компаний. Среди них автомобильный завод с моделью УАЗ «Профи», «Инжиниринг Сервис-Путьмаш» 
с подбивочным блоком для путевых железнодорожных машин, «НОИЗЗЛЕСС» с вентиляционным оборудованием. Также была представлена продукция СКБ «Пиранья», «Контактор», «Халтек», Ульяновского станкостроительного завода.

В первый день работы делегации Ульяновской области на стенде состоялись встречи с Председателями Минского, Брестского, Гомельского 
и Витебского областных исполнительных комитетов. С Минским областным исполнительным комитетом Правительство Ульяновской области заключило соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. С руководством белорусских регионов обсуждались вопросы текущего взаимодействия и перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в первую очередь промышленной кооперации. Достигнута договорённость об обмене бизнес-делегациями в 2026 году.

Стенд Ульяновской области посетил Глава СЭЗ «Минск» Анатолий Калинин, с которым делегация Ульяновской области обсудила актуальные направления сотрудничества в сфере авиастроения и микроэлектроники. Был подписан меморандум о сотрудничестве между свободной экономической зоной «Минск» и портовой особой экономической зоной «Ульяновск». 
В рамках документа участники договорились о тесном взаимодействии, расширении экономического потенциала сторон, а также оказании содействия бизнесу в реализации совместных инвестиционных проектов.

Аналогичный документ был подписан с администрацией свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» Гомельской области.

В ходе встречи и переговоров с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей было подписано соглашение 
и достигнута договорённость о взаимодействии по продвижению продукции Ульяновской области на экспорт в Республику Беларусь. Соглашение предусматривает наращивание сотрудничества нашего региона 
с предприятиями Республики Беларусь, создание деловых контактов 
и укрепление долгосрочных взаимовыгодных партнерских связей между двумя странами.

Также в этот день состоялись встречи с руководством ряда белорусских предприятий. На стенде Группы компаний «Полесье», чей инвестиционный проект успешно реализуется на территории Ульяновской области с 2018 года, обсуждались перспективы развития предприятия в городе Димитровграде.

ООО «Симбирское конструкторское бюро Пиранья» и ООО «Центр промышленных беспилотных решений Коптер Бай» заключили соглашение 
о промышленно-торговом сотрудничестве в сфере беспилотных авиационных систем.

Компания ООО «Инжиниринг Сервис – Путьмаш» представила на «ИННОПРОМ.Беларусь» подбивочный блок собственного производства для путевой машины DUOMATIC 09-32, а также рассказала о проводимых компанией разработках в области машиностроения. Проведены официальные переговоры с руководством Минского метрополитена и Железных дорог Белоруссии. Обсуждены планы взаимодействия и шаги к их реализации.

Филиал АО «Ил» и Минский авиаремонтный завод № 407 заключили соглашение по кооперации в части производства компонентов для самолета МС-21. На сегодняшний день Минский завод № 407 и 558-й авиационный ремонтный завод уже осуществляют поставку узлов и комплектующих для самолета ИЛ-76. Заключенное на полях выставки соглашение будет регламентировать поставки для самолета МС-21, для сборки которого ульяновский завод «Авиастар» выпускает узлы и агрегаты.

Команда ГК «Халтек» на выставке ИННОПРОМ в Минске представила свои новинки - керамические фрезы, позволяющие увеличить производительность обработки жаропрочных сплавов в 20 и более раз. Представители руководства Минской, Брестской, Гомельской и Витебской области проявили интерес к новинкам ульяновской компании.

«ИННОПРОМ.Беларусь» стала отличной платформой для демонстрации успешного сочетания инноваций, качества и надежности предприятий Ульяновской области. Визит региональной делегации стал важным шагом в укреплении связей между Ульяновской областью
и Республикой Беларусь, в дальнейшем он будет способствовать выстраиванию новых кооперационных связей и реализации совместных проектов.

Итоги реализации Федерального проекта «Производительность труда» на территории Ульяновской области в 2025 году

В 2020 году Ульяновская область присоединилась к реализации Национального проекта «Производительность труда». Уполномоченным исполнительным органом является Министерство промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области.

С 2025 года проект был переформатирован: реализация мероприятий продолжена в рамках большого Национального проекта «Эффективная 
и конкурентная экономика» и входящего в его состав Федерального проекта «Производительность труда».

На реализацию проекта в 2025 году были выделены средства 
из федерального бюджета в размере 18,7 млн рублей, из регионального бюджета – 0,58 млн рублей.

На 2025 год паспортом Федерального проекта были установлены следующие показатели:

реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта – 8 завершенных проектов;

вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей – 60 вовлеченных предприятий (нарастающим итогом).

В результате проделанной в 2025 году работы по реализации мероприятий Федерального проекта «Производительность труда» на территории Ульяновской области все целевые показатели выполнены на 100%.

За весь период (2020 - 2025г.г.) участниками нацпроекта в регионе стали 70 предприятий, численность сотрудников которых составляет свыше 10 000 человек с суммарной выручка более 89 млрд рублей.

На конец 2025 года под управлением РЦК в Федеральном проекте участвовали 36 предприятий: ООО «УАЗ-штамповочное предприятие», ООО «Агрегат-ПК», ООО «Продсоюзагро», ООО «Интер-групп», ООО «Мегаполис», ООО «Уралсервис», ООО «Техника», ООО «УПРЗ», ООО «Димитровградский литейный завод», ООО «УАЗ-механосборочное производство», ООО «Вита+», ООО «Витамилк», ООО «СервисГаз», ООО «ТД ЗПА», ООО «Пальмира», ООО «1А», ООО «Рада», ООО «ФкусноФФ», АО «Гулливер», ООО «Завод Сигнал», ООО «Полимер Продукт», ООО «Памир», ООО ТД «Улгран», ООО «ТД «Гермес», ООО «ДЖК», ООО «УлМЗ», ООО «НС-Ойл», ООО «Новотэк», ООО «ФРЕЙ», АО «Аэропорт», ООО «Автопартнер», ООО «Фарос-Агро», ООО «Рекардо», ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус», ООО «Призма» и ООО «Майор».

Под управлением ФЦК - 28 предприятий: ООО «Номатекс», АО «Тепличное», ООО «Центротех», ООО «ДААЗ», ООО «ЗМК», ООО «ДВЗ», АО «Промтех-Ульяновск», МУП «УЭТ», ООО «ВММ», ООО «Автокомпонент», ООО «Силикат+», ООО «ДМФ «Аврора», АО «УКБП», ООО «Гален», ООО «Завод «КПД 2», АО Спецзастройщик «Оникс», ООО «СМПК», ООО «Автосвет», ООО «А-групп», ООО «Основа», ООО «ДВ Автолюкссервис», ЗАО «Завод ГСИ», ООО «Моторика», ООО «Руссавто», ООО «Агро-Нептун», ООО «Югспецтранс», ООО «Силикат», ООО «Техномаш».

6 предприятий реализуют мероприятия Федерального проекта «Производительность труда» самостоятельно.

На базе АНО «Центр компетенций развития промышленности» создана и успешно функционирует учебно-производственная площадка «Фабрика процессов». С начала реализации проекта в Ульяновской области на данной площадке проведено 43 тренинга, в ходе которых обучено применению инструментов бережливого производства 640 сотрудников среднего 
и высшего звена из 46 промышленных предприятий региона.

В 2025 году в ходе реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» на территории Ульяновской области под управлением РЦК прошли обучение:

178 работников промышленных предприятий по применению инструментов бережливого производства для дальнейшего использования 
в производственных процессах на своих предприятиях;

16 инструкторов по бережливому производству подготовлено 
на предприятиях региона;

84 сотрудника промышленных предприятий обучились самостоятельно на цифровой платформе «Производительность.рф».

По итогам реализации мероприятий на выбранных пилотных потоках предприятий - участников в среднем на 30 % снижено время протекания производственного процесса, на 29 % увеличена выработка сотрудников и на 34 % снижено незавершенное производство в пилотном потоке.

Так, на ООО «Фрей» удалось сократить время изготовления пружин сжатия на 40%, выработка сотрудников в потоке выросла в 2 раза, при этом предприятие полностью отказалось от сторонних услуг по гальванопокрытию. На ООО «Фарос Агро» сокращено время изготовления светильников на 46%, также, выработка работников в данном потоке увеличилась на 28%

Экономический эффект, полученный участниками по итогам реализации проектов на предприятиях Ульяновской области, составил от 900 тыс. рублей до 3 млн рублей.

По итогам расчета основных показателей и рейтинга реализации федерального проекта «Производительность труда» за 2025 год Ульяновская область показала хорошие результаты. В национальном рейтинге эффективности работы региональных центров компетенций регион вошел 
в топ-35 лучших субъектов Российской Федерации, улучшив свои достижения относительно уровня 2024 года.

О реализации проекта «Эффективный регион» в Ульяновской области.

30 июня 2021 года между ГК «Росатом» и Правительством Ульяновской области в лице Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских заключено соглашение о реализации на территории Ульяновской области проекта «Эффективный регион», направленного на содействие ускорению социально-экономическому развитию Ульяновской области на базе принципов Производственной Системы «Росатом» (далее – ПСР).

Переход на принципы бережливого управления в работе органов государственной власти позволяет решать не только задачи исключения потерь из работы и повышению производительности труда, но и такие задачи, как эффективная реализация государственных программ и национальных проектов, повышение управляемости внутренними процессами в организации и, соответственно, уровня лояльности получателей услуг - как внутренних, так и внешних «клиентов» организации.

На территории Ульяновской области были реализованы проекты 
по следующим направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, социальная защита и занятость населения, транспорт, промышленность, финансы, а также культура и спорт.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в проекте задействовано 12 органов исполнительной власти Ульяновской области и порядка 86 подведомственных им учреждений и организаций.

С момента старта реализации проекта «Эффективный регион» 
в органах исполнительной власти и подведомственных им учреждениях Ульяновской области суммарно было открыто 344 проекта в различных сферах и отраслях. Реализация 81 проекта была приостановлена после защиты плана мероприятий по причине отсутствия финансирования либо личного решения руководителя.

На сегодняшний день по 96 проектам цели достигнуты, эти проекты завершены. Ведется систематическая работа по подаче Кайдзен-предложений. По остальным проектам внедрение результатов продолжается.

Также, в реализации проекта «Эффективный регион» принимают участие администрации всех муниципальных образований области.

По состоянию на конец 2025 года в реестре проектов находилось 167 проектов. За период с января по декабрь 2025 года 40 проектов прошли процедуру защиты плана мероприятий и активно внедряются.

# РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Региональная инвестиционная политика сохраняет приверженность задачам по обеспечению стабильности условий осуществления экономической деятельности и созданию благоприятного инвестиционного климата на территории региона – ключевая цель состоит в стимулировании развития промышленности региона за счёт использования имеющихся компетенций в станкостроении, авиации, автомобилестроении, производстве спецтехники, металлообработке, производстве композиционных материалов и радиоэлектроники. Именно в этих направлениях сосредоточены значимые проекты международной и межрегиональной промышленной кооперации, реализованы крупнейшие инвестиционные проекты.

Основным приоритетом при реализации региональной инвестиционной политики является Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 
№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В качестве целевого показателя, характеризующего достижение национальной цели развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика» на период до 2030 года определён показатель «Увеличение к 2030 году объёма инвестиций 
в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счёт постоянного улучшения инвестиционного климата».

Основным инструментом оценки инвестиционного климата в регионах является ежегодно подводимый Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Основной принцип Нацрейтинга заключается в сравнении регионов друг с другом по эффективности усилий вне зависимости от географических, климатических и инфраструктурных особенностей.

Нацрейтинг-2025 рассчитан по 110 показателям по 8 направлениям.

В Нацрейтинге-2025 Ульяновская область несколько улучшила свою позицию и занимает 19 место из 46, и 9 место из 14-ти по ПФО (в 2024 году 20 из 36 и 10 из 14 по ПФО соответственно).

Общий объём инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов за январь-декабрь 2025 года составил 161,766 млрд рублей или 100,9% к аналогичному периоду 2024 года, предприятиями 
и организациями (без субъектов МСП) использовано 90,654 млрд рублей или 93,9% к аналогичному периоду 2024 года.

В числе видов деятельности с наибольшим объёмом инвестиций 
в основной капитал следует отметить обрабатывающее производство (28,9 млрд рублей), транспортировка и хранение (10,7 млрд рублей), деятельность профессиональная, научная и техническая (11,6 млрд рублей), и др.

По итогам 2025 года отмечается следующее:

рост в 15,9 раза инвестиций в производство текстильных изделий;

рост в 8,2 раза инвестиций в «деятельность полиграфическую, копирование носителей информации»;

рост в 2,2 раза инвестиций в торговлю оптовую, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и др.

Наибольший процент инвестиций в основной капитал приходится 
на «машины, оборудование, транспорт, инвентарь» - 49,0%, «здания (кроме жилых) и сооружения» - 21,7%, «жилища» - 23,6%.

Прогноз по поступлению инвестиций в экономику Ульяновской области базируется на данных областного реестра инвестиционных проектов и бизнес-планов, инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых на территории Ульяновской области, сведений о реализации федеральных проектов, информации о программах модернизации действующих производств. Базовый вариант прогноза на 2026-2027 годы предполагает сохранение положительной инвестиционной динамики на уровне от 106,1% до 108,6%. Консервативный вариант прогноза основан на сохранении инвестиционной активности на уровне 99,4%-104,3%. Сохраняется тенденция высокой доли бюджетных инвестиций.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности региона

Применение инструментов поддержки и стимулирования инвестиций, формирование благоприятного делового климата, предоставление гарантий защиты частных инвестиций, формирование зон ускоренного экономического роста с максимально привлекательными налоговыми условиями, предоставление услуг инвесторам в режиме «одного окна», а также сопровождение инвестиционных проектов на всех стадиях его реализации, позволяет достичь поставленные цели в рамках реализации инвестиционной политики региона.

В 2025 году объём финансирования государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/640-П, составил 698,7 млн рублей, из которых 223,1 млн рублей — средства областного бюджета Ульяновской области, а 475,6 млн рублей — бюджетные ассигнования федерального бюджета. Показатели государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» достигнуты.

Региональный инвестиционный стандарт Ульяновской области

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации от 26.06.2021 № Пр-1096 на территории Ульяновской области внедрён новый Региональный инвестиционный стандарт.

В январе 2026 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект №1081975-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в части обеспечения единого подхода 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
к развитию инвестиционной деятельности.

Законопроектом предлагается введение правового регулирования механизмов регионального инвестиционного стандарта, в том числе определения полномочий по утверждению специализированных организаций по работе с инвесторами, формированию инвестиционных комитетов 
и обеспечению эффективного механизма обратной связи бизнеса 
и инвесторов с органами власти. Особое внимание уделено роли муниципальных образований. Законопроектом предлагается закрепить возможность назначения инвестиционных уполномоченных из числа муниципальных служащих — должностных лиц, ответственных за взаимодействие с инвесторами и создание на местном уровне условий для реализации инвестиционных проектов. Предлагается внедрение системы мониторинга реализации данных мероприятий, осуществляемого Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с федеральными и региональными органами власти. Результаты мониторинга будут направляться Президенту Российской Федерации.

Инвестиционный стандарт предполагает наличие в регионе следующих элементов: инвестиционная декларация, агентство развития, инвестиционный комитет, свод инвестиционных правил, инвестиционная карта, механизм обратной связи с бизнесом.

Задача инвестиционного стандарта — сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Элементы Инвестиционного стандарта призваны сформировать базовый инструментарий для привлечения бизнеса и устранить типовые барьеры на пути инвестора и предпринимателя.

В течение 2025 года продолжена работа по совершенствованию элементов Регионального инвестиционного стандарта Ульяновской области, качество которой высоко оценено на федеральном уровне и представлено 
в рамках Петербургского международного экономического форума – 2025 на пленарной сессии «Деловой климат России. Национальная модель 
и региональные возможности».

В 2025 году по результатам оценки регионального инвестиционного стандарта Ульяновская область заняла 26 место среди 38 регионов России, у которых Совет деловых объединений подтвердил высокое качество элементов регионального инвестиционного стандарта. При этом в 2025 году 
в ПФО высокое качество своего инвестиционного стандарта удалось подтвердить только 8 субъектам России из 14-ти.

Одним из ключевых элементов Регионального инвестиционного стандарта является «Свод инвестиционных правил» – это оптимальные алгоритмы действий инвестора, планирующего реализацию инвестиционного проекта на территории Ульяновской области.

Свод инвестиционных правил Ульяновской области – это 11 алгоритмов действий по получению доступа к объектам инженерной инфраструктуры, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, земельных участков для размещения новых инвестиционных проектов. Данные алгоритмы в 2025 году обновлены и размещены на Инвестиционном портале Ульяновской области https://ulinvest.ru/.

В 2025 году продолжена работа по ведению Инвестиционной карты Ульяновской области, размещённой на Инвестиционной карте Российской Федерации», актуализации размещённых на ней сведений об инвестиционных площадках Ульяновской области, региональных преференциальных зонах, региональных мерах финансовой поддержки инвестиционных проектов, наполнению информационной базы новыми инвестиционными площадками 
(в настоящее время на инвестиционной карте размещены сведения о 163 свободных инвестиционных площадках на территории региона).

В соответствии с мониторингом посещаемости инвестиционных карт регионов в 2025 году, который ведется под кураторством Минэкономразвития России, Инвестиционная карта Ульяновской области по совокупности показателей количества посещений, глубины просмотра, длительности проведённого посетителями времени на платформе находится на 7 месте среди аналогичных инвестиционных карт регионов ПФО и на 36 месте среди карт всех регионов России.

В 2025 году в рамках совершенствования Регионального инвестиционного стандарта Ульяновской области проводилась работа по разработке нового элемента Инвестиционного стандарта – Механизма обратной связи с бизнесом в Ульяновской области.

В рамках реализации данного направления утверждено постановление Правительства Ульяновской области от 23.09.2025 № 508-П «Об утверждении Правил формирования и развития механизма обратной связи с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности в Ульяновской области» (далее – Правила рассмотрения обращений бизнеса), который предусматривает создание единого центра обработки обращений бизнеса на базе АО «Корпорация развития Ульяновской области».

Сейчас бизнес региона имеет возможность направить любое свое обращение, касающееся взаимодействия с органами власти, соблюдения сроков и процедур алгоритмов, консультаций по вопросам получения земельных участков в аренду и другим возникающим вопросам, используя специальные ссылки - так называемые виджеты, которые размещены на официальных сайтах практически всех исполнительных органов Ульяновской области, институтов развития региона, а также на официальных сайтах муниципальных образований Ульяновской области.

Согласно Правилам рассмотрения обращений бизнеса, созданное юридическим лицом или предпринимателем и направленное им 
с использованием такого виджета обращение попадает в Единый центр обработки обращений и оттуда распределяется в личные кабинеты на непосредственное рассмотрение.

Система распределения обращений по исполнителям организована на основе Единого классификатора обращений, в котором закреплены ответственные по всем категориям и фактам обращений бизнеса.

Классификатор обращений в текущей редакции включает в себя 291 тип обращения, структурированный в 8 категорий:

вопросы бизнеса, связанные с автомобильными дорогами 
и транспортом;

вопросы бизнеса, связанные с кадровыми ресурсами;

вопросы бизнеса, связанные с земельными отношениями 
и недвижимостью;

вопросы бизнеса, связанные с поддержкой и сопровождением инвестора;

вопросы бизнеса, связанные с подключением к инженерным сетям;

вопросы бизнеса, связанные со строительством;

вопросы бизнеса, связанные с экологией и использованием природных ресурсов;

вопросы бизнеса, связанные с иными сферами.

Классификатор обращений бизнеса предусматривает закрепление 
за каждым типом обращения ответственного исполнителя в лице исполнительного органа, института развития и органов местного самоуправления, а также закрепляет срок рассмотрения обращения.

В целях рассмотрения сложных обращений, поступивших повторно, 
а также системных обращений при Инвестиционном комитете Ульяновской области создана специальная рабочая группа.

Также в 2025 году реформирована деятельность Инвестиционного комитета региона. Губернаторский совет по инвестициям поменял свое название на Инвестиционный комитет Ульяновской области в соответствии 
с методическими требованиями Минэкономразвития, при Инвестиционном комитете Ульяновской области созданы 4 рабочие группы с совокупным количественным составом 95 участников:

рабочая группа по рассмотрению обращений субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности;

рабочая группа по направлению «Недвижимость»;

рабочая группа по направлению «Инженерные сети 
и коммуникации»;

рабочая группа по направлению «Защита бизнеса».

Таким образом, в соответствии с Инвестиционной декларацией Ульяновской области Инвестиционный комитет Ульяновской области является основной площадкой для разрешения разногласий между инвестором и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, региональными институтами развития, общественными организациями, ресурсоснабжающими организациями в досудебном порядке.

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса

В январе 2025 года Президент РФ В.В. Путин по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» поставил стратегическую задачу обеспечить реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Основные задачи:

установить приоритетные направления и целевые показатели деятельности федеральных и региональных органов власти в сфере улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционного климата;

на основе лучших мировых практик с учетом опыта повышения эффективности оказания услуг для бизнеса разработать мероприятия по упрощению процедур и развитию мер поддержки, необходимых для запуска, ведения и развития бизнеса.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Президент России еще раз обратил внимание на важность данного проекта, подчеркнув, что к этому проекту имеется очень высокий интерес и задача по вхождению России к 2030 году в первую двадцатку мирового рейтинга легкости ведения бизнеса (рейтинг Всемирного банка «Business Ready» (B-READY) для оценки делового и инвестиционного климата) является одной из ключевых целей.

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса представляет собой систему ключевых показателей эффективности, направленную на улучшение инвестиционного климата в регионах России, которая состоит из двух взаимосвязанных составляющих: федеральной 
и региональной. Федеральная составляющая формируется на основе анализа международного опыта и реализуется через систему межведомственных реформ. Региональная составляющая учитывает специфику субъектов 
и направлена на достижение конкретных целевых показателей в сфере улучшения делового климата (3 направления («Недвижимость», «Инженерные сети и коммуникации», «Защита бизнеса»), 24 целевых показателя эффективности).

Структура Нацмодели состоит из 3-х укрупненных направлений или разделов:

«Недвижимость» (включает в себя факторы «эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Эффективность процедур по вводу объектов в эксплуатацию», «Эффективность процедур по регистрации прав собственности», «Эффективность процедур по постановке земельного участка на кадастровый учет», «Эффективность процедур по получению в аренду земельных участков»);

«Инженерные сети и коммуникации» (факторы «Эффективность процедур по подключению к электроэнергии», «Эффективность процедур по подключению к газопроводу», «Эффективность процедур по подключению 
к сетям водоснабжения и водоотведения»);

«Защита бизнеса» (факторы «Административное давление на бизнес», «Силовое давление на бизнес»);

Наибольшая часть показателей Нацмодели приходится на направления «Недвижимость» и «Инженерные сети и коммуникации».

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2025 № 3523-р об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года утверждено распоряжение Губернатора Ульяновской области от 30.12.2025 № 1084-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса на территории Ульяновской области». Планом закреплены значения ключевых показателей эффективности для Ульяновской области до 2030 года, за каждым показателем закреплен ответственный исполнительный орган Ульяновской области.

Ключевые показатели эффективности, закрепленные в Плане, по которым сейчас имеются наибольшие отклонения текущих значений 2025 года от целевых к 2030 году следующие:

«Время получения в аренду земельных участков без проведения торгов»», значение которого по Ульяновской области в Нацрейтинге состояния инвестиционного климата является одним из пяти худших результатов по Приволжскому федеральному округу (59 рабочих дней 
в Ульяновской области, 40 рабочих дней в среднем по ПФО, в регионах-лидерах ПФО менее 25 рабочих дней). В соответствии с планом целевое значение данного показателя в течение следующих пяти лет требуется сократить более чем в 3 раза и довести до 26 дней к 2027 году и до 20 дней 
к 2030 году;

«Среднее время получения разрешения на строительство», значение которого по Ульяновской области сейчас также существенно превышает значения других регионов ПФО (117 рабочих дней в Ульяновской области, 82 рабочих дня в среднем по ПФО, менее 60 рабочих дней в регионах-лидерах). Целевое значение данного показателя к 2027 году 55 рабочих дней и 49 дней 
к 2030 году, т.е. необходимо принять меры по сокращению данного времени порядка почти на 60%.

Планом также закреплено, что три раза в течение года в адрес Губернатора Ульяновской области формируется отчёт о реализации мероприятий Плана.

Основными целями реализации Плана являются:

достижение ключевых показателей эффективности Национальной модели целевых условий ведения бизнеса;

повышение позиций Ульяновской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;

внедрение системных улучшений инвестиционного климата на территории Ульяновской области.

В целом, реализация Национальной модели целевых условий ведения бизнеса направлена на сокращение длительности инвестиционного цикла реализации проекта и ускорение ввода инвестиционного проекта в стадию дальнейшей эксплуатации.

Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Ульяновской области

Инвестиционные проекты реализуются в различных сферах экономики – от традиционной отрасли машиностроения до производства изделий из композиционных материалов. С введением санкций для сохранения устойчивости в долгосрочном периоде требуется активно реализовывать политику импортозамещения, межрегиональной и внутрирегиональной кооперации предприятий. Инвестиционная политика сегодня направлена на привлечение в регион преимущественно отечественного производителя. 
С учётом комплексной поддержки региональные промышленные предприятия продолжают наращивать свои инвестиции в строительство и модернизацию производственных мощностей.

На сегодняшний день в портфеле инвестиционных проектов Ульяновской области 111 проектов, это более 135 млрд рублей инвестиций. 
В активной фазе реализации в горизонте 2026 года находится 32 инвестиционных проекта с суммарным объёмом вложений в 33,5 млрд рублей.

В 2025 году уже завершена реализация инвестиционных проектов ООО «Арнест Упаковочные Материалы Наро-Фоминск», ООО «Русская бумага», ООО «Димитровградский элеватор», ООО «Инзенский диатомит», ООО «Орман Мэньюфэкчуринг», ООО «Русский источник», ООО «Кармалинский завод растительных масел» и некоторых других. Суммарно это более 7 млрд рублей инвестиций с созданием порядка 500 новых рабочих мест.

К строительству своих производственных объектов в 2025 году приступило 6 инвесторов с проектами на общую сумму порядка 4 млрд рублей по следующим направлениям: машиностроение, обрабатывающие производства, легкая и пищевая промышленность, производство строительных материалов и создание крупных логистических комплексов на территории региона. Реализация указанных проектов завершится 
в перспективе 2026 - 2027 гг.

Наиболее крупными из находящихся в стадии активной реализации являются проекты по созданию производства промышленных спиртов 
с суммарным объёмом инвестиций с начала реализации проекта в размере 27 млрд рублей (ООО «РУСОКСО», ПОЭЗ), модернизация производства автоагрегатного завода с общим объёмом инвестиций в размере 2,2 млрд рублей (ДААЗ, г. Димитровград). Завершение их реализации также планируется в 2026 году.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности, 
контроль за ходом реализации инвестиционных проектов

Система мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области направлена на создание максимально благоприятных условий. При её формировании использованы имеющиеся возможности в рамках федерального регулирования (законодательство об ОЭЗ, ТОР, СЗПК, РИП, ИНВ), разработаны и успешно применяется система региональных мер государственной поддержки (ОЗИП, ПИП и пр.). Ульяновская область занимает лидирующие позиции по количеству территорий с преференциальными режимами, на территории которых для инвесторов доступны специальные налоговые льготы: в регионе функционирует портовая особая экономическая зона, созданная на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – ПОЭЗ «Ульяновск»), а также две территории опережающего развития (далее – ТОР), созданные на территории моногородов Димитровград и Инза.

В проводимую региональную инвестиционную политику, политику стимулирования инвестиционной активности «вшито» недопущение образования недополученных доходов областного бюджета Ульяновской области. Предоставляя преференции для инициаторов инвестиционных проектов, мы рассчитываем получить отдачу в виде инвестиций, рабочих мест, заработной платы работников, налоговых отчислений и пр.

На конец 2025 года статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области в целом присваивался 76 инвестиционным проектам, при этом право применения налоговых льгот имеют 29 организаций, реализовавших особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, факт завершения реализации которых подтверждён Правительством Ульяновской области, статус приоритетного инвестиционного проекта присваивался 18 инвестиционным проектам – налоговые льготы в 2025 году не применялись.

Статус участника региональных инвестиционных проектов, определённых в главе 33 Налогового кодекса Российской Федерации присваивался 7 организациям, реализующим на территории Ульяновской области проекты по модернизации производств, при этом правом применения налоговых льгот, предусмотренных для указанного статуса, обладают 
4 организации (ООО «Современные технологии литья», ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск», АО «РУСАТОМ ВЕТРОЛОПАСТИ», АО «КОМБИНАТ»).

Статусом резидента ТОР на конец 2025 года обладали 52 организации, резидента ПОЭЗ «Ульяновск» – 57 организаций.

Организации, реализовавшие особо значимые и приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области, участники региональных инвестиционных проектов, резиденты ТОР и ПОЭЗ применяют меры государственной поддержки в виде налоговых льгот в соответствии 
с региональным налоговым законодательством. Министерством промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области на регулярной основе проводится общий анализ эффективности предоставления указанных мер государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Так, например, общая бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот (отношение объёма налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет Ульяновской области к объёму предоставленных налоговых льгот) организациям, реализующим (реализовавшим) особо значимые и приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области, за 2011-2025 годы суммарно оценивается в размере 2,85 (1 рубль льгот приносит в областной бюджет Ульяновской области 2,85 рублей дополнительных доходов), в том числе:

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная эффективность | 3,84 | 4,26 | 2,10 | 0,94 | 2,07 | 1,37 | 2,20 | 1,73 | 2,07 | 2,48 | 2,42 | 4,76 | 4,96 |

Общий объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области от организаций, реализующих (реализовавших) особо значимые и приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области и применяющих меры государственной поддержки, за период с 2011 по 2025 годы оценивается в размере 24,84 млрд рублей, в том числе:

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые поступления, млрд рублей | 2,11 | 2,29 | 1,12 | 4,49 | 0,97 | 1,02 | 1,43 | 1,26 | 1,73 | 1,5 | 1,51 | 2,69 | 2,93 |

Стоит отметить, что вышеуказанная оценка эффективности предоставления мер государственной поддержки проводится только по организациям, применяющим налоговые льготы.

Поступление в консолидированный бюджет Ульяновской области указанных налоговых доходов было бы невозможным без существующей системы государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том числе налоговых льгот, поскольку решение большинства организаций 
о реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области принималось на основе наличия в регионе данной системы государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Организации, уже завершившие применение налоговых льгот, продолжая работать в регионе, имеют весомое значение при формировании доходной части областного бюджета Ульяновской области. Только от ООО «Марс» и АО «АБ ИнБев Эфес» в областной бюджет Ульяновской области поступило более 9,0 млрд рублей в виде налоговых доходов.

В 2025 году проведена процедура подтверждения факта завершения реализации особо значимых инвестиционных проектов Ульяновской области «Строительство завода по производству алюминиевой упаковки для напитков 
в г. Ульяновске», реализованного ООО «Арнест Упаковочные Решения Наро-Фоминск». Подтверждение факта завершения реализации даёт право применять налоговые льготы, предусмотренные для организаций, реализовавших особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области.

Создание и развитие ключевых точек роста Ульяновской области

Одним из ключевых элементов региональной инвестиционной политики является создание готовой инвестиционной инфраструктуры для реализации новых проектов на территории Ульяновской области – все индустриальные парки и инвестиционные площадки региона пользуются большим спросом среди инвесторов, а создаваемые производственные корпуса заполняются арендаторами задолго до завершения их строительства.

В рамках проводимой работы по привлечению инициаторов инвестиционных проектов в Ульяновской области в 2025 году получено более 82 новых технических заданий на подбор площадок для размещения новых производственных и логистических объектов. Из них более половины, 47 заявок (58%), содержали запрос на подбор готовых производственных корпусов. Стоит отметить сохранение такой тенденции в последние 3 - 5 лет – именно поэтому регионом уделяется особое внимание на необходимость строительства новых индустриальных парков, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой.

Заключено 8 инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории региона. Объём инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям – 25 443 млн рублей, планируемое количество создаваемых рабочих мест – 745 единиц.

При привлечении новых российских и иностранных инвесторов особые усилия сконцентрированы на проработке таких отраслей промышленности как:

станкостроение и производство компонентов для нужд станкостроительной отрасли с учётом целей Национального проекта «Средства производства и автоматизации» и увеличения числа участников станкостроительного промышленного кластера в регионе;

автомобильная промышленность, локализация производства конечной продукции автопрома, а также создание новых производств критически важных автокомпонентов для целей сокращения импортозависимости;

судостроение и создание производства узлов, агрегатов и компонентов для нужд данной отрасли;

отрасль новых материалов и химии, локализация производства ряда критически важных компонентов для нужд химической отрасли и ее переделов, формирование промышленного кластера по производству химических компонентов при участии действующих и перспективных производителей в регионе;

фармацевтическая отрасль и локализация производства активных фармацевтических субстанций;

проработка проектов из сектора легкой и пищевой промышленности, производства товаров народного потребления.

Индустриальный парк «Промышленная зона «Заволжье»

Индустриальный парк «Промышленная зона «Заволжье» (далее – ИП «Заволжье») площадью 572.24 га расположен на территории Заволжского района г. Ульяновска и представляет собой современную индустриальную площадку с централизованной инженерной и транспортной инфраструктурой. ИП «Заволжье» имеет государственную аккредитацию, управляющей компанией является АО «Корпорация развития Ульяновской области».

В настоящий момент на территории ИП «Заволжье» осуществляют деятельность 19 резидентов. Общий объёмом вложенных частных инвестиций в инвестиционные проекты составляет более 74,4 млрд рублей, создано порядка 2630 рабочих мест. Выручка резидентов по итогам 2024 года составила 55,02 млрд рублей, по итогам 2025 года – 56,55 млрд рублей.

Бюджетные инвестиции в инфраструктуру ИП «Заволжье» на этапе создания парка оцениваются в размере 1,6 млрд рублей. За период с 2009 по 2025 год резидентами индустриального парка в региональный бюджет уплачено более 57,43 млрд рублей налоговых платежей, в том числе за 2024 год – 4,26 млрд рублей (10,08 млрд рублей с акцизами), за 2025 год- 3,22 млрд рублей (10,25 млрд рублей с акцизами) В федеральный бюджет по итогам 2024 года поступило 12,66 млрд рублей, по итогам 2025 года – 12,51 млрд рублей.

Парк является одним из самых эффективных в стране в части налоговой отдачи на вложения в его инфраструктуру. Один рубль бюджетных средств принес порядка 35,89 рублей налоговых платежей резидентов ИП «Заволжье» и 46,5 рублей инвестиций резидентов, что многократно превысило государственные средства, вложенные в создание его инфраструктуры.

В 2025 году на территории индустриального парка «Промышленная зона «Заволжье» АО «Арнест» реализован проект по строительству склада. Склад построен отдельно от завода по производству алюминиевых банок ООО «Арнест Упаковочные решения Наро-Фоминск». Также в декабре 2025 года компанией завершено строительство 3 производственной линии. Всего 
в проект с начала реализации инвестировано порядка 22 млрд рублей, создано 260 новых рабочих мест.

Также в рамках развития территории индустриального парка «Заволжье» в 2023-2025 годах осуществлялось строительство двух производственно-складских зданий площадью 7500 м2 каждое за счёт инфраструктурного бюджетного кредита и субсидий в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Первый корпус, построенный за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, введен в эксплуатацию в конце 2025 года.

Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»

ПОЭЗ «Ульяновск» является одной из двух в Российской Федерации особых экономических зон портового типа. Общая площадь ПОЭЗ «Ульяновск» составляет 439,6 га, ПОЭЗ «Ульяновск» граничит с территорией международного аэропорта Ульяновск (Восточный). Для резидентов доступна вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура, в том числе имеются готовые производственные корпуса для сдачи в аренду потенциальным инвесторам. В настоящее время все производственные площади парка сданы в аренду для реализации инвестиционных проектов.

В соответствии с отчётом о результатах функционирования особых экономических зон в 2025 году Минэкономразвития России признал ПОЭЗ «Ульяновск» в Ульяновской области эффективной. По версии Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ по итогам 2025 года ПОЭЗ «Ульяновск» занимает 5-е место в национальном рейтинге особых экономических зон России.

Также 22 декабря 2025 года управляющая компания ПОЭЗ в лице АО «ПОЭЗ «Ульяновск» по итогам независимой проверки успешно подтвердило соответствие своей деятельности целевым значениям Стандарта общественного капитала бизнеса. Это экспертное подтверждение вклада компании в создание долгосрочной ценности для всего региона, его резидентов, сотрудников, инвесторов и местных сообществ. На практике это означает повышение стандартов корпоративного управления, усиление инвестиций в человеческий капитал, измеримый вклад в социально-экологическое развитие территории и укрепление репутации надежного партнера для резидентов, инвесторов и власти.

На конец 2025 года в ПОЭЗ «Ульяновск» зарегистрировано 
57 резидентов, 8 из которых получили данный статус в 2025 году.

В 2025 году резидентом ПОЭЗ стало ООО «АУРУС-АЭРО» 
с инвестиционным проектом по строительству административных самолётов большой дальности «АУРУС» – общий объём капитальных вложений 
в проект запланирован в размере 15,3 млрд рублей, будет создано не менее 440 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Также в число крупнейших резидентов входят:

ООО «РУСОКСО» (объём инвестиций – 27,0 млрд рублей, число рабочих мест – 64 единицы (355 единиц после завершения реализации проекта));

ООО «1А» (объём инвестиций – 4,07 млрд рублей, число рабочих мест – 35 единиц);

АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск» (объём инвестиций – 1,28 млрд рублей, число рабочих мест – 935 единиц);

ООО «УБК «Русская бумага» (объём инвестиций – 1,06 млрд рублей, число рабочих мест – 62 единицы) и др.

Согласно Плану проведения проверок исполнения резидентами особых экономических зон условий соглашений об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности и (или) деятельности в портовой особой экономической зоне и договоров о совместном производстве продукции на 2025 год, утверждённому приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.11.2024 № 764, в 2025 году проведено 10 плановых проверок в отношении резидентов ПОЭЗ и 5 внеплановых проверок.

Ключевой целью функционирования ПОЭЗ «Ульяновск» является обеспечение баланса между объёмом государственных инвестиций 
в инфраструктуру и возвратом в бюджетную систему Российской Федерации за счёт деятельности резидентов.

Объём выручки резидентов ПОЭЗ «Ульяновск» за весь период работы особой экономической зоны достиг 50,4 млрд рублей, количество созданных рабочих мест 1730 единиц.

За 2025 год общий объём уплаченных налогов, сборов, таможенных платежей и страховых взносов (без учета, возмещённого НДС) составил 
2,6 млрд рублей, за весь период существования ПОЭЗ «Ульяновск» совокупный объём указанных платежей (без учета, возмещенного НДС) достиг 6,5 млрд рублей.

За 2025 год резидентам предоставлено налоговых льгот и льгот 
по страховым взносам на сумму чуть более 2,0 млрд рублей, за весь период существования ПОЭЗ «Ульяновск» общий объём предоставленных льгот составил 3,3 млрд рублей.

Важным показателем эффективности является превышение фактических фискальных платежей резидентов над полученными ими преференциями. На текущий момент совокупный объём уплаченных резидентами налогов и таможенных платежей с начала их деятельности в ПОЭЗ «Ульяновск» более чем в 2 раза превышает общий объем полученных налоговых льгот.

Общие государственные затраты на создание и развитие ПОЭЗ, включая прямые расходы на инфраструктуру и выпадающие доходы бюджета от предоставления льгот, по состоянию на конец 2025 года составили 8,9 млрд рублей (в том числе: 5,6 млрд рублей – прямые расходы на строительство инфраструктуры, 3,3 млрд рублей – выпадающие доходы бюджета вследствие предоставления льгот). Деятельность ПОЭЗ «Ульяновск» демонстрирует значительный мультипликативный эффект в привлечении частных инвестиций. Общий объём осуществленных инвестиций резидентами на территории ПОЭЗ «Ульяновск» за весь период составил 37,9 млрд рублей, объем капитальных вложений резидентов достиг 31,3 млрд рублей. Таким образом, на 1 рубль бюджетных инвестиций в инфраструктуру ПОЭЗ приходится 4,21 рублей инвестиций резидентов.

Деятельность ПОЭЗ «Ульяновск» подтверждает свою эффективность 
в качестве инструмента государственной инвестиционной политики региона. Механизм ПОЭЗ «Ульяновск» обеспечивает привлечение инвестиций 
в экономику Ульяновской области, кратно превышающих государственные вложения в инфраструктуру, что демонстрирует высокий уровень прямой возвратности затрат государственного бюджета.

В рамках работы ПОЭЗ «Ульяновск» реализуется крупный логистический проект – контейнерные одиночные и групповые перевозки по маршруту Китай – Ульяновск (Российская Федерация). Проект позволяет обеспечить замещение важнейших компонентов для бизнеса регионов-участников. В рамках проекта сотрудничество ведётся с промышленными предприятиями Ульяновской, Самарской и Пензенской областей, республик Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Марий-Эл, таких городов как Санкт-Петербург и Москва.

За 2025 года прибыло 54 групповых и повагонных, сборных отправок, 
в составе которых 86 доставок. За время реализации проекта привлечено более 135 предприятий. В проект за этот год дополнительно привлечено 26 предприятий Ульяновской области и соседних регионов.

Номенклатура ввозимой продукции разнообразна: автозапчасти, бытовая техника, ткани, вентиляционное оборудование, мини-погрузчики, печи, горячекатаные нержавеющие трубы, металлические тросы, станки, газовые генераторы, прессы, стекло, пресс-формы, канцелярия.

По поручению и при поддержке подразделения логистики АО «ПОЭЗ «Ульяновск» были организованы экспортные поставки: в ноябре и декабре 2025 года с железнодорожной станции Ульяновск-3 отправлено два грузовых состава, место прибытия — это распределительный центр города Циндао Китайской Народной Республики. Составы состояли из 62 и 75 контейнеров 
с гранулированным свекловичным жомом Буинского сахарного завода общей массой 3562 тонны.

В рамках выполнения плана развития территории ПОЭЗ «Ульяновск» 
в 2025 году завершено строительство и введены в эксплуатацию ряд объектов инфраструктуры (производственный корпус, хозяйственно-бытовая канализация, участок дорожной сети, протяжённостью 221 м. и пр.).

Финансирование строительства объектов инфраструктуры осуществляется как за счёт привлечённых из федерального бюджета средств, так и за счёт собственных средств управляющей компании в лице АО «ПОЭЗ «Ульяновск». Строительство участка хозяйственно-бытовой канализации (объём затрат составил 11,44 млн рублей) позволило обеспечить водоотведение резидентов ООО «Медикор» и ООО «СВА Индастрис», 
а строительство автомобильной дороги (объём затрат составил 30,08 млн рублей) способствовало проведению строительно-монтажных работ резидентов ООО «ПОЛИКОМ», ООО «СТЛ», ООО «Подольский завод «Аккумулятор» и ООО «Аэро-Волга». Кроме того, проведена модернизация энергетического узла для обеспечения повышенных мощностей (объём затрат составил 3,23 млн рублей), что позволит обеспечить энергоснабжение производства резидента ООО «АУРУС-АЭРО». Все реализованные объекты приняты в эксплуатацию и функционируют в штатном режиме, обеспечивая резидентов необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Территории опережающего развития

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» (далее – постановление № 614), постановлением Правительства Российской Федерации от 19.07.2017 № 848 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Димитровград» и Соглашением о создании на территории муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области территории опережающего социально-экономического развития «Димитровград» от 16.08.2017 № С-134-АЦ/Д14 создана ТОР «Димитровград».

На конец 2025 года на ТОР «Димитровград» статус резидента имеется у 43 организаций, из которых в 2025 году статус получил 1 резидент.

За 2025 год резидентами ТОР «Димитровград» создано 185 рабочих мест, осуществлены капитальные вложения в размере 120,458 млн рублей. Объём выручки, полученный резидентами за 2025 год в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности на ТОР, составил 10 556,174 млн рублей.

За период действия статуса ТОР «Димитровград» размер инвестиционных вложений превысил 2,4 млрд рублей, создано 3 923 новых рабочих мест.

В соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ, постановлением 
№ 614, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2020 № 1901 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Инза» и Соглашением о создании на территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области ТОР «Инза» от 09.12.2020 № С-211-СГ/Д14 создана ТОР «Инза».

На конец 2025 года на ТОР «Инза» статус резидента получен 
9 организациями, из которых в 2025 году статус получил 1 резидент.

За 2025 год резидентами ТОР «Инза» создано 295 рабочих мест, осуществлены капитальные вложения в размере 310,123 млн рублей. Объём выручки, полученный резидентами за 2025 год в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности на ТОР, составил 830,503 млн рублей.

За период действия статуса ТОР «Инза» размер инвестиционных вложений превысил 489,16 млн рублей, создано 970 рабочих мест.

Индустриальный парк ДИП «Мастер»

Индустриальный парк «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» (далее – ДИП «Мастер») образован 15 марта 2018 года при поддержке Правительства Ульяновской области и крупнейшего производителя тяжёлых грузовых автомобилей ПАО «КАМАЗ».

ДИП «Мастер» является многопрофильной площадкой, которая размещает на своей территории резидентов различных сфер деятельности. Управляющей компанией парк является ООО «ДИП «Мастер», учредители – АО «КИП «Мастер» и АО «Корпорация развития Ульяновской области».

Парком сформирован один из самых полных пакетов поддержки для бизнеса с максимально комфортными условиями размещения, предусмотрены льготы для резидентов ТОР. Также на территории парка действуют самые низкие ставки аренды, в том числе на коммунальные услуги среди площадок Ульяновской области и Приволжского федерального округа.

На сегодняшний день индустриальный парк ДИП «Мастер» аккредитован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и включён в геоинформационную систему индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров (приказ № 2703 от 19.06.2024).

Расположен парк на комплексе земельных участков общей площадью 16,13 га, на них размещены производственный корпус и административно-бытовые помещения. Площадь застройки парка составляет 9,96 га.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, входящих в состав парка, составляет 153,89 тыс. м2, полезная площадь производственных 
и офисных помещений, предназначенных для размещения арендаторов составляет порядка 116,0 тыс. м2. В целом с момента создания парка 
в подготовку площадей вложено более 2 млрд руб.

В настоящий момент подготовлено порядка 85 тыс. м2 площадей (в том числе реконструированная и/или обеспеченная инфраструктурой, с доступом к местам общего пользования с использованием средств федерального 
и регионального бюджетов, полученных в рамках нацпроекта «Акселерация субъектов МСП») в блоках «Е», «Б», «Д», «В», «Г». Проведены работы по замене кровли, светоаэрационных фонарей, замене и утеплению фасада, установке электроосвещения, вентиляции, сетей водоснабжения 
и водоотведения, пожарного водопровода, по устройству полов, отделочные работы, организованы пешеходная и транспортная КПП и т.д.

По итогам 2025 года общая численность работников предприятий – арендаторов парка составила 657 человек. Арендаторами реализовано продукции (товаров, работ, услуг) почти на 2,2 млрд. рублей, перечислено налогов на сумму 214,6 млн. рублей. Инвестиции в основные фонды, вложенные арендаторами, за прошедший период 2026 года составили 54,9 млн. рублей. Общее количество арендаторов – 39 предприятий.

Окупаемость бюджетных средств в рамках данного проекта за счёт налоговых поступлений и собственных вложений резидентов парка, по итогам 2018 - 2025 года составили 3,88 рубля частных средств на 1 рубль бюджетных инвестиций.

Общая эффективность бюджетных вложений в создание и развитие ДИП «Мастер» составила на 1 рубль бюджетных средств 2,79 рубля инвестиций резидентов и управляющей компании парка.

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Ульяновская область продолжает сохранять прочные позиции 
в научном и промышленном развитии России. Регион успешно инвестирует
 в науку и внедряет инновационные решения, что подтверждает его высокое положение в ключевых рейтингах.

Так, в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации за 2024 год Ульяновская область занимает 16-е место;

В рейтинге регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2024 года (РИА Новости) – 13-е место;

Объём финансирования научных исследований и разработок продолжает расти. В 2024 году внутренние затраты составили 26 205,14 млн рублей, продемонстрировав темп роста относительно предыдущего периода на уровне 103,7%. Из них 13 407,3 млн рублей было направлено на текущие расходы, включая 373,7 млн рублей на фундаментальные исследования, 4 089,4 млн рублей на прикладные исследования и 8 944,3 млн рублей на разработки.

Согласно статистическим данным за 2024 год, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Ульяновской области, составила 4 862 человека, из них 1 930 исследователей – работников, непосредственно осуществляющих создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем.

Регион продолжает уделять внимание кадровой поддержке, обеспечивая достаточный уровень участия молодых ученых. Доля молодых исследователей в возрасте до 39 лет в регионе соответствует среднему показателю по Российской Федерации и составляет 43,2% от общего числа исследовательских кадров.

Рост финансирования научных проектов способствует развитию научно-исследовательской инфраструктуры, усилению технической вооруженности сектора исследований и разработок. По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень техновооруженности в 2024 году составил 2,9 млн рублей/чел., что выше показателя по Российской Федерации в целом и по Приволжскому федеральному округу.

Основной целью региональной политики в сфере науки и техники является развитие научно-технологического потенциала Ульяновской области. Для достижения этой цели в 2025 году одной из приоритетных задач стала популяризация науки и технологий.

В 2025 году в целях привлечения талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок, а также оказания содействия вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны был разработан и утверждён План проведения Десятилетия науки и технологий на территории Ульяновской области, который включил в себя реализацию более 70 мероприятий, участие в которых по итогам 2025 года приняло более 25 тысяч человек.

В целях повышения информированности жителей региона о достижениях учёных Ульяновской области в 2025 году была продолжена реализация научно-просветительского проекта «Ученые Симбирской губернии», запущенного 
в рамках инициативы Десятилетия науки и технологий «Наука рядом».

Основная задача проекта – доступно и интересно рассказать об учёных 
и новаторах, укрепляющих своими достижениями позиции Ульяновской области как региона с сильным научным потенциалом и традициями.

Так, 8 февраля 2025 года в День российской науки был дан старт мобильной экспозиции проекта. На выставке были представлены 13 молодых исследователей, кандидатов и докторов наук, которые добились впечатляющих научных результатов в области энергетики, медицины, сельского хозяйства, информационных технологий и гуманитарного знания.

Все они ведут свою деятельность в высших учебных заведениях Ульяновской области, а их достижения отмечены стипендией Губернатора Ульяновской области имени Александра Александровича Любищева.

В течение года выставка была представлена в образовательных учреждениях высшего, среднего и общего образования города Ульяновска 
и области, с которой смогли ознакомиться более 7 тыс. человек.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы

В 2025 году на территории региона продолжилась реализация национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС).

В Ульяновской области развитие отрасли БАС является одним 
из технологических приоритетов региона, который участвует в реализации двух федеральных проектов, входящих в состав национального проекта БАС: «Стимулирование спроса на отечественные БАС» и «Кадры для БАС».

Поддержка и содействие

Правительство Ульяновской области на постоянной основе оказывает консультационную поддержку региональным и муниципальным органам власти по вопросам приобретения, эксплуатации и соблюдения правил использования БАС в воздушном пространстве региона.

В 2025 году актуализирована Программа развития БАС в Ульяновской области на период до 2030 года, главной целью которой является создание 
и поддержание на территории Ульяновской области благоприятных условий для развития отрасли, в том числе направленных на повышение спроса на отечественные БАС и услуги с их применением, эффективное проектирование и производство БАС и комплектующих, развитие системы непрерывной подготовки отраслевых специалистов и укрепление научного технического потенциала, а также безопасного использования БАС на территории Ульяновской области.

Уникальное сочетание действующей производственной инфраструктуры, наличия научно-образовательных организаций 
и высокопрофессиональных кадров позволило региону успешно продолжить реализацию проектов в сфере БАС в 2025 году.

Был сформирован специализированный реестр региональных компаний-разработчиков и производителей беспилотных воздушных судов 
и комплектующих к ним. Также в реестр включены образовательные организации, реализующие программы по подготовке операторов БАС 
и специалистов по работе со средствами радиоэлектронной борьбы.

На постоянной основе ведется работа по налаживанию связей 
и формированию эффективных производственных цепочек между крупными промышленными предприятиями, обладающими мощной технической базой, учебными заведениями и технологическими компаниями, работающими 
в сфере развития отрасли БАС.

На сегодняшний день в регионе реализуются ряд значимых проектов, направленных на импортозамещение уникальных комплектующих 
и внедрение инновационных технологий для БАС.

Ключевым событием для региона в сфере БАС в 2025 году стала победа в конкурсе Минпромторга Российской Федерации и получение статуса Научного – производственного центра – Ульяновск.

20 июня 2025 года приказом Минпромторга России №2951 присвоен статус научно-производственного центра испытаний и компетенций 
в области развития технологий беспилотных авиационных систем.

Центр станет ядром для разработки, тестирования и сертификации беспилотников, а также привлечения резидентов-инноваторов, создающих перспективные летательные аппараты.

Подготовка кадров для отрасли БАС

Ульяновская область зарекомендовала себя одним из лидеров 
в формировании системы подготовки кадров для индустрии пилотируемых 
и беспилотных авиационных систем, основываясь на многолетние традиции подготовки специалистов для авиационной и приборостроительной отраслей.

В регионе сформирована комплексная система подготовки кадров для развития отрасли беспилотных авиационных систем.

В 2025 году Ульяновская область приняла участие во всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в формате соревнований «Кибердром».

По результатам входного тестирования было сформировано 2 команды основного трека «Кибердром.Профессионал», куда вошли сотрудники 
АО «Ульяновский механический завод» и филиала ПАО «Ил-Авиастар», 
а также учащиеся МБОУ «Лицей при УлГТУ», ОГАОУ «Многопрофильный лицей № 20» г. Ульяновска, МБОУ «Гимназия №13» г. Ульяновска, МБОУ «Средняя школа №49» г. Ульяновска, МБОУ «Средняя школа №37» 
г. Ульяновска, студенты ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК», ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет», а также молодые специалисты предприятий.

Также было сформировано 2 команды трека «Кибердром.Студенты», куда вошли представители ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева» и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет».

В октябре 2025 года была подготовлена площадка для сдачи практической части экзамена и принята комиссией, в состав которой вошли представители Департамента профессионального образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

В ноябре 2025 на базе Ульяновского авиационного колледжа состоялось прохождение практического квалификационного экзамена Всероссийского конкурса «Кибердром» всеми командами. По итогам прохождения практического квалификационного экзамена Всероссийского конкурса «Кибердром» все команды были допущены для дальнейшего участия четвертьфинале этапа «Зарница».

23 декабря 2025 года состоялся этап «Зарница» VIII всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности, который включал в себя создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».

Наш регион представила команда «Алмаз-Антей» Ульяновского механического завода. У каждой команды была возможность попробовать управлять КБЛА (комплекс беспилотных летательных аппаратов) и РТС (робототехническое система). По результатам этапа «Зарница» команда «Алмаз-Антей» вышла в полуфинал этапа «Авиационная работа».

На данный момент ведется подготовка команды к участию 
в полуфинале этапа «Авиационная работа», начало которого запланировано на первую половину марта 2026 года.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИНВЕСТИЦИЙ И НАУКИ НА 2026 ГОД

I. Задачи в сфере промышленности:

1. Сохранение положительного значения индекса промышленного производства не ниже 104%.

2. Поддержка промышленных предприятий региона, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса:

развитие приоритетных направлений промышленности - авиа-, авто-, станкостроения, радиоэлектроники, усиление промкооперации и наращивание локализации производства в России, что обеспечит тем самым достижение одной из важнейших национальных целей – технологического суверенитета;

обеспечение предприятий квалифицированными кадрами;

финансовая поддержка работодателей, использующих труд лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на социально значимых предприятиях промышленности Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

реализация льготной программы жилья для сотрудников предприятий ОПК.

3. Расширение круга получателей среди промышленных предприятий региона мер государственной поддержки на региональном и федеральном уровне, сопровождение в режиме «единого окна».

4. Привлечение федерального финансирования на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности через механизм Единой региональной субсидии.

5. Достижение плановых показателей и результатов в рамках реализации на территории Ульяновской области Федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

6. Продвижение производимой продукции Ульяновской области на рынки других регионов и стран (повышение узнаваемости бренда Ульяновской области.

7. Развитие роботизации для повышения эффективности производства, увеличения производительности труда и снижения издержек.

8. Диверсификация производства с целью уменьшения рисков 
и обеспечения стабильности за счет снижения зависимости от крупных заказчиков.

9. Продолжение успешной практики бизнес-миссий в другие регионы, проведение закупочных сессий с участием крупнейших производителей.

II. Задачи в инвестиционной сфере:

1. Достижение значения показателя «Физический объём инвестиций 
в основной капитал» не менее 124,5% к уровню 2020 года.

2. Строительство и развитие инвестиционной инфраструктуры зон развития Ульяновской области, в том числе за счёт использования федеральных инструментов финансирования (ИБК, Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119, ВЭБ.РФ, СЗПК).

3. Совершенствование элементов Регионального инвестиционного стандарта: внедрение нового элемента «Сквозной инвестиционный поток», организация деятельности Центра обработки обращений бизнеса на базе 
АО «Корпорация развития Ульяновской области», внедрение решений в части сокращения сроков подключения к инфраструктуре.

4. Реализация Национальной модели целевых условий ведения бизнеса на территории Ульяновской области.

5. Обеспечение деятельности Инвестиционного комитета Ульяновской области, а также комиссий, создаваемых в Правительстве Ульяновской области в целях отбора инвестиционных проектов и инвесторов, претендующих на применение мер государственной поддержки.

6. Совершенствование мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том числе приведение региональной нормативной правовой базы под требования федерального законодательства (ОЭЗ, ТОР, РИП, ИНВ и пр.).

7. Формирование новых зон с преференциальным налоговым режимом;

8. Локализация в регионе инвестиционных проектов в отраслях:

станкостроение и производство компонентов для нужд станкостроительной отрасли с учётом целей Национального проекта «Средства производства и автоматизации» и увеличения числа участников станкостроительного промышленного кластера в регионе;

автомобильная промышленность, локализация производства конечной продукции автопрома, а также создание новых производств критически важных автокомпонентов для целей сокращения импортозависимости;

судостроение и создание производства узлов, агрегатов и компонентов для нужд данной отрасли;

отрасль новых материалов и химии, локализация производства ряда критически важных компонентов для нужд химической отрасли и её переделов, формирование промышленного кластера по производству химических компонентов при участии действующих и перспективных производителей в регионе;

пищевой промышленности, производства товаров народного потребления.

III. Задачи в сфере науки и техники:

1. Оказание содействия в получении мер государственной поддержки, стимулирующих деятельность в научной и (или) научно-технической сферах и (или) направленных на развитие передовой инфраструктуры для проведения научных исследований и подготовки кадров.

2. Актуализация региональных программ и проектов в сфере научно-технологического развития.

3. Содействие участию школьников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях Ульяновской области, в конкурсах научно-технической направленности.

4. Содействие участию высших учебных заведений и научных организаций, расположенных на территории Ульяновской области» 
в федеральных и международных научных конкурсах, в том числе в конкурсах Российского научного фонда.

5. Содействие участию представителей Ульяновской области 
в федеральных и международных научных форумах, конференциях и др.

IV. Задачи отрасли беспилотных авиационных систем:

1. Развитие научно-производственного центра испытаний 
и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем Ульяновской области.

2. Оказание содействия региональным производителям БАС

в получении мер федеральной поддержки.

3. Разработка перспективных сценариев применения БАС на территории Ульяновской области.

4. Разработка схем территорий, где могут осуществляться полеты БАС для образовательной и спортивной деятельности.

# РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

В 2025 году фиксируется положительная динамика ряда показателей, характеризующих развитие инноваций, исследований и разработок 
в Ульяновской области:

удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность, в общем числе обследованных организаций достиг 14,2%, увеличившись за год на 0,7%,

удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций составил 27,3%, увеличившись на 2,3%;

численность персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками, выросла на 228 человек и составила 4 862 человека,

инвестиции в основной капитал на научные исследования и разработки увеличились на 8,9% и составили 13 922,4 млн руб.

внутренние затраты на научные исследования и разработки составили 26 205,1 млн рублей, увеличившись за год на 3,7%.

Сохранилась положительная динамика развития отраслей высокого технологичного уровня и наукоёмких отраслей. За 2025 год объём отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям отраслей высокого технологичного уровня составил 111,6 млрд. рублей (на 21,3% больше объёма за 2024 год). Объём отгрузки организаций наукоёмких отраслей в 2025 году составил 74,0 млрд. рублей (104,5% к 2024 году).

Отгрузка товаров и услуг собственного производства, по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям 
(без организаций с численностью работников менее 15 чел.) за 2021 - 2025 годы, млрд руб.

Совокупный объём отгрузки за 2025 год по всем группам высокотехнологичных и наукоёмких отраслей составил 300,8 млрд рублей. За период с 2021 по 2025 год этот показатель вырос почти в 1,5 раза 
с 206,4 млрд рублей до 300,8 млрд рублей (темп роста – 145,7%).

В «Рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации», формируемом НИУ «Высшая школа экономики», Ульяновская область занимает 7 место в стране и входит в пятёрку лидеров по результативности инновационной деятельности.

Финансовая поддержка и организация конкурсов в сфере инновационной деятельности

На базе АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» обеспечивается деятельность представительства Фонда содействия инновациям (далее – ФСИ), который оказывает финансовую поддержку проектам на разных стадиях реализации. Взаимодействие с ФСИ предоставляет возможность привлечения федеральных средств для реализации инновационных проектов. Благодаря совместной работе в 2025 году ФСИ поддержано 44 заявки от Ульяновской области на общую сумму 70,5 млн рублей (из них 2 заявки на общую сумму 1,5 млн рублей находятся 
в резерве). Всего за период с 2021 по 2025 годы в экономику региона на реализацию инновационных проектов из средств ФСИ привлечено более 
300 млн рублей.

Результаты по программам в 2025 году:

«Развитие» – 1 заявка на сумму 30 млн рублей,

«Студенческий стартап» – 38 заявок на общую сумму 38 млн рублей (из них 1 заявка на сумму 1 млн рублей – резерв),

«УМНИК» – 5 заявок на общую сумму 2,5 млн рублей (из них 1 заявка на сумму 0,5 млн рублей – резерв).

Важным признанием статуса инновационного региона стало то, что 
в 2025 году Ульяновская область вошла в число 18 отборочных площадок всероссийского грантового конкурса «УМНИК» ФСИ и стала одним из центров мониторинга. С 11 по 19 сентября проходили защиты проектов молодых инноваторов из Приволжского федерального округа.

Развитие инновационной инфраструктуры

В Ульяновской области действует ядерно-инновационный кластер Ульяновской области (далее – кластер), управляющей компанией которого является АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области».

По итогам 2025 года в состав кластера входит 71 организация (общее количество сотрудников более 14 тысяч человек), среди которых высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты и центры, промышленные предприятия.

В 2025 году выручка от реализации продукции, работ и услуг организаций кластера составила 24 млрд рублей, объём инвестиционных затрат участников кластера составил 18,6 млрд рублей. За период с 2021 по 2025 год эти показатели выросли практически в два раза: объём выручки увеличился с 13 млрд рублей до 24 млрд рублей (темп роста - 183,2%), объём инвестиционных затрат увеличился с 10 млрд рублей до 18,6 млрд рублей (темп роста - 184,2%). Экспортная выручка за пять лет выросла в 1,6 раза 
и составила в 2025 году 63 млн долларов США. Выработка на одного работника организации-участника кластера в 2025 году составила 2,5 млн рублей.

Одним из наиболее значимых кластерных проектов является строительство Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР).

В Ульяновской области действует нанотехнологический центр ULNANOTECH (ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»), компании-резиденты которого являются участниками ядерно-инновационного кластера.  Он размещён в индустриальном парке «Заволжье» и занимает территорию площадью 6 000 кв. м, которая в настоящее время используется на 100%.

На территории Ульяновской области успешно функционируют 3 центра молодёжного инновационного творчества (далее – ЦМИТ): «Открытие», «Инженерная мастерская» (г. Ульяновск) и «Прогресс» (г. Димитровград), оснащённые высокотехнологичным оборудованием. По итогам 2025 года услугами ЦМИТ воспользовались около 4 тысяч человек (школьники, студенты и молодые специалисты), организовано и проведено 67 мероприятий, в том числе в онлайн-формате, направленных на развитие детского научно-технического творчества и вовлечение 
в предпринимательскую деятельность.

С 2022 года на территории Ульяновской области реализуется проект «Межрегиональная стартап-студия «Огарёв» – единственная межрегиональная студия в Российской Федерации, созданная на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва 
и Ульяновского государственного университета. Основными технологическими направлениями университетской стартап-студии являются биотехнологии, аппаратно-программные комплексы, неорганическая 
и аналитическая химия, беспилотные летательные комплексы, искусственный интеллект, теплотехника и энергетика, фотоника, медицина, экология.

Результаты работы университетской стартап-студии «Огарёв» за 2022 -2025 годы:

334 млн рублей привлечённых инвестиций;

90 млн рублей профинансировано в стартапы;

40 юридических лиц создано/поддержано;

125 вовлечённых студентов и сотрудников вузов;

19 результатов интеллектуальной деятельности создано.

С 2024 года на базе Ульяновского государственного университета осуществляет свою деятельность передовая инженерная школа «ФармИнжиниринг» (далее – ПИШ «ФармИнжиниринг»). Ключевыми индустриальными партнёрами ПИШ «ФармИнжиниринг» являются: группа компаний «ТестГен», группа компаний «Фарматом», АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», АО «В/О «Изотоп», ГБУЗ «Московский научно-практический центр лабораторных исследований» Департамента здравоохранения г. Москвы».

В интересах индустриальных партнёров проектными командами ПИШ «ФармИнжиниринг» реализуется 6 комплексных научных проектов по технологическим и продуктовым направлениям партнёров.

В 2025 году 320 студентов УлГУ прошло обучение по программам ДПО ПИШ «ФармИнжиниринг». Также реализуется грантовая поддержка студентов для прохождения стажировок на базе индустриальных партнёров 
и других высокотехнологичных компаний.

В конце 2025 года директор АНО «АИР» стал представителем Фонда «Сколково», что позволит усилить партнёрство региона со «Сколково» и будет способствовать разработке и коммерциализации передовых технологий. В настоящее время 23 компании из Ульяновской области уже являются резидентами инновационного центра. Ключевой задачей представителя на 2026 год станет всесторонняя поддержка предпринимателей и инновационных компаний.

Развитие малых технологических компаний

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», которым в рамках достижения национальной цели «Технологическое лидерство» поставлена задача по увеличению к 2030 году выручки малых технологических компаний (далее – МТК) не менее чем в семь раз по сравнению с уровнем 2023 года, в регионе ведётся работа по созданию условий для роста МТК.

В 2025 году на региональном уровне принят ряд мер в данном направлении.

В полномочия Министерства экономического развития Ульяновской области включены функции в сферах формирования технологической политики на территории Ульяновской области и развития технологических компаний (постановление Правительства Ульяновской области от 10.07.2025 № 16/362-П «О внесении изменений в Положение Министерства экономического развития Ульяновской области»).

Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области» введён в действие новый тарифный план «Поддержка МТК» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и приравненных к ним субъектов, позволяющий получать поручительство по кредитам сроком до 10 лет и по ставке 0,5% годовых в рублях РФ от суммы поручительства Фонда.

Микрофинансовая компания «Фонд финансирования промышленности 
и предпринимательства» предоставляет МТК микрозаймы до 5 млн рублей по льготной ставке от 6 до 14%.

По итогам 2025 года количество компаний Ульяновской области, включённых в реестр МТК, увеличилось с 23 до 31.

Развитие регионального рынка интеллектуальной собственности

В целях развития сферы интеллектуальной собственности, изобретательства и рационализаторства на базе АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» функционирует Центр развития интеллектуальной собственности (далее – Центр), объединяющий многофункциональный центр изобретательской деятельности, центр поддержки технологий и инноваций первого уровня, центр развития компетенций по коммерциализации и трансферу технологий и Ульяновскую региональную организацию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Центр работает по принципу «единого окна» и является важнейшим объектом инфраструктуры поддержки изобретательских и инновационных проектов.

За 2025 год Центром проведена 231 консультация по вопросам охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью, из них 112 – субъектам МСП. Организовано 20 образовательных мероприятий по вопросам защиты интеллектуальной собственности и поддержки инновационных проектов, а также 33 мероприятия, направленных на вовлечение и популяризацию изобретательской деятельности.

Результаты 2025 года:

количество полученных патентов – 179, в том числе патентов на изобретения – 91, полезные модели – 68, промышленные образцы –20,

количество вновь зарегистрированных программ для ЭВМ – 127,

количество вновь зарегистрированных баз данных – 51,

количество зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания – 506,

зарегистрировано наименование места происхождения товара «СИМБИРЦИТ».

Популяризация инноваций и вовлечение молодёжи в сферу исследований и разработок

К Международному дню интеллектуальной собственности (24 - 25 апреля 2025 года) был организован и проведён фестиваль «Интеллектуальная собственность & инновации». Участниками фестиваля стали студенты, аспиранты, самозанятые. Мероприятия фестиваля позволили участникам расширить свои знания в сфере интеллектуальной собственности.

Знаковым мероприятием 2025 года в сфере развития инноваций и интеллектуальной собственности стал III Международный форум инноваторов, изобретателей и технологических предпринимателей «Создавая будущее», проводимый в Ульяновской области в рамках Фестиваля ВОИР: «Наука и изобретения для жизни». Число участников составило более 1,6 тыс. человек. В рамках форума прошло более 20 мероприятий, в том числе впервые в регионе было проведено заседание Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации инновационных регионов России.

Проводятся профориентационные мероприятия «Час 
с профессионалом» для школьников старших классов образовательных учреждений Ульяновской области, которые включают встречи школьников 
с представителями инновационных организаций, вузов и институтов развития и ориентированы на повышение интереса учащихся к изучению естественных наук, привлечение к области исследований и разработок, последующий выбор инженерных специальностей. В 2025 году в мероприятиях приняло участие более 200 школьников.

АНО «АИР» совместно с Ульяновским государственным университетом реализована акселерационная программа поддержки проектных команд 
и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов «УлГУ.Форсаж». Цель акселерационной программы – поддержка университетского технологического предпринимательства, развитие стартап-проектов проектных команд и студенческих инициатив, рост числа инновационных проектов. К участию в акселерационной программе было привлечено более 350 участников из следующих вузов: УлГУ, УИГА, УлГПУ, УлГТУ, УлГАУ, ДИТИ НИЯУ МИФИ, Университет «Сириус». Было проведено более 30 мероприятий образовательного блока акселерационной программы, сформировано 42 студенческие команды, 43 стартап-проекта. 
С каждой студенческой командой работали эксперты, наставники, трекеры 
и технологические кураторы. Для участия в итоговом демо-дне было отобрано 10 проектов. По результатам демо-дня ООО «Стартап-студия МГУ имени Н.П. Огарёва» определило часть проектов для включения в свою деятельность, некоторые проекты выделила для дальнейшего сопровождения АНО «АИР».

В 2025 году в Ульяновской области состоялись первые в России межрегиональные соревнования по электронике на детский разряд «Простая электроника». Инициаторами и организаторами межрегиональных соревнований выступили детский технический центр «Инженерка» и ЦМИТ «Инженерная мастерская». Этот проект стал победителем грантового конкурса Движения Первых, что позволило привлечь на его реализацию 4 997 тыс. рублей федеральных средств. В 2025 году в проекте приняли участие более 2 500 детей: 1 300 школьников из Ульяновской области, 250 школьников из Московской области, более 500 участников из Саратовской области и более 500 участников из Чувашской Республики. Пятьдесят лучших участников попали в финал – выездную смену-хакатон в Ульяновской области, которая предусматривала обучение, межрегиональные соревнования по электронике на детский разряд и командную проектную активность.

Содействие развитию межрегиональных и международных связей 
в сфере инноваций

С целью установления долгосрочных и взаимовыгодных партнёрских отношений научно-технологический потенциал Ульяновской области представляется на крупнейших всероссийских и международных мероприятиях: международная промышленная выставка «Иннопром», международный форум технологического развития «Технопром», ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо», международный форум «Атомэкспо», международный военно-технический форум «Армия», международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь», Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. БЕЛАРУСЬ», Международный Муниципальный Форум стран БРИКС, Конгресс молодых учёных, Всероссийский форум «ТехПред-2025», Российский венчурный форум и др.

Совместно с Агентством стратегических инициатив ежегодно осуществляется подготовка и проведение регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени». В 2025 году от региона было подано 775 идей. По итогам отбора в топ-1000 лучших идей России вошло 15 инициатив от Ульяновской области, из которых 3 попали в топ-300, 1 – в топ-100 идей. 
В итоговом рейтинге Ульяновская область заняла 6-е место в Приволжском федеральном округе и 11-е место по России. Участие в форуме позволило транслировать успешный региональный опыт на федеральный уровень 
и представить интересы инновационных компаний области.

В рамках сотрудничества между Ульяновской областью и Республикой Беларусь заключены соглашения: с Республиканским унитарным предприятием «Минский технопарк», которое станет основой для реализации совместных проектов, направленных на развитие инноваций, создание импортозамещающих технологий и обеспечение технологической независимости двух Союзных государств, и с Государственным учреждением образования «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры Индустрии», предусматривающим разработку и реализацию программ профессионального развития для специалистов в сфере современных производственных технологий и создание системы обмена опытом.

Задачи в сфере инноваций на 2026 год

1. Обеспечение поддержки стартапам и малым технологическим компаниям.

2. Развитие инновационной инфраструктуры, в том числе дальнейшее развитие стартап-студии «Огарёв» (привлечение новых стартапов и команд, продвижение проектов).

3. Осуществление межрегионального взаимодействия по развитию инноваций и сотрудничества с вузами по развитию технологического предпринимательства и инноваций.

4. Развитие рынка интеллектуальной собственности.

5. Продвижение инновационной продукции региональных компаний путём организации их участия в конгрессно-выставочных мероприятиях.

6. Развитие кадрового потенциала для инновационной экономики: проведение образовательных мероприятий для сотрудников организаций-участников ядерно-инновационного кластера, мероприятий по вовлечению молодёжи в сферу исследований и разработок (конкурсы в сфере изобретательства, цикл профориентационных мероприятий, знакомство с технологическими компаниями и др.).

7. Реализация образовательных и акселерационных программ.

# РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Политика Ульяновской области в сфере малого и среднего предпринимательства направлена на расширение доступа к финансовым ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) 
в приоритетных отраслях и увеличению охвата субъектов МСП услугами 
и мерами инфраструктуры поддержки, качественный рост субъектов МСП, 
а также рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет Ульяновской области.

С 2019 по 2024 год на территории Ульяновской области был реализован национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках нацпроекта более 20 тысяч человек получили комплекс информационно-консультационных, образовательных, услуг, более 4 тысяч человек прошло обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, предоставлены субсидии 49 субъектам МСП (19 – молодые предприниматели в возрасте до 25 лет, 30 –социальные предприниматели) на общую сумму 22,9 млн рублей.

Благодаря различным мерам поддержки сфера МСП Ульяновской области росла опережающими темпами. В структуре экономики региона 
в настоящее время сфера МСП занимает более заметное место, чем в среднем по России. В частности, численность «самозанятых» граждан выросла с 7,5 тыс. человек в 2020 году до 100 тысяч человек в настоящее время.

С 2025 года на территории Ульяновской области реализуется региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятия и показатели нацпроекта интегрированы в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области». Финансирование программы осуществляется, в том числе, за счет средств федерального бюджета. Объём финансирования нацпроекта в 2025 году составил 11 694,4 тыс. рублей, в том числе за счёт областного бюджета Ульяновской области – 850 тыс. рублей, федерального бюджета – 10 844,4 тыс. рублей. Средства направлены на развитие различных сервисов через центр «Мой бизнес».

Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства

Все показатели национального проекта в 2025 году в Ульяновской области были достигнуты. В 2025 году сохранилась положительная динамика по количеству субъектов МСП. По итогам года на территории Ульяновской области осуществляли деятельность 46 706 субъектов малого и среднего предпринимательства (рост за год составил на 4,8%), 9 347 из них имели статус «вновь созданные».

Рост налоговых поступлений от предпринимателей за 2025 год по отношению к 2024 году только по специальным режимам налогообложения составляет 7,6%.

Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро, малые, средние), составила 1,6% при плане 0,55% (уровень достижения – 290,9%), что означает наличие качественного роста субъектов МСП и их переход в более высокие категории.

Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в индустриальном парке, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, составил 100%.

Инфраструктура поддержки предпринимательства

На территории региона сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, включающая в себя фонд «Гарантийный фонд Ульяновской области», МКК фонд «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства», АО «Лизинговая компания «МСП Ульяновск», АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (региональный центр «Мой бизнес»), на базе которого действуют центр поддержки экспорта, центр инноваций социальной сферы, центр развития торговли, многофункциональные центры для бизнеса в городе Ульяновске 
и городе Димитровграде. Также действуют 16 центров развития предпринимательства в муниципальных образованиях региона.

В 2025 году Димитровградский индустриальный парк «Мастер» (ДИП «Мастер») продолжил играть важную роль в реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Ульяновской области. Парк предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства льготные условия для размещения производств и развития бизнеса.

На территории Димитровградского индустриального парка «Мастер» по состоянию на 31.12.2025 осуществляли свою деятельность 34 резидента. Сумма налоговых отчислений в 2025 году составила 213,8 млн рублей, объём инвестиции в основной капитал резидентов индустриального парка – 54,9 млн рублей. Резидентами создано 655 рабочих мест. Среди резидентов парка – компании, занимающиеся производством автомобильных компонентов, электроустановочных изделий, мебели, пластмассовых изделий и других видов продукции.

Финансовая поддержка предпринимателей

Деятельность фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области» направлена на повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса путем предоставления обеспечения Фондом по обязательствам предпринимателей перед банками, лизинговыми компаниями. Фонд осуществляет совместную деятельность по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, с 24 кредитными организациями.

В период с 2009 по 2025 год Фонд принял на себя обязательства на сумму 5 313,883 млн рублей по 1 475 кредитам, выданным банками-партнерами Фонда субъектам малого и среднего предпринимательства 
и банковским гарантиям. Объём банковских ресурсов, привлеченных для развития малого и среднего бизнеса под обеспечение Фонда, составил 17 277,141 млн рублей.

По состоянию на 31.12.2025 действующих договоров поручительства – 354 на сумму 1 845,656 млн рублей. Общая сумма кредитов, выданных под поручительство Фонда, в 2025 году составила 1 574,070 млн рублей, что обеспечило выполнение показателя регионального проекта на 101,5%. 
В рамках предоставления гарантий по кредитным договорам оказана финансовая поддержка 95 субъектам МСП в объеме 592,055 млн рублей.

Деятельность Фонда финансирования промышленности 
и предпринимательства Ульяновской области направлена на повышение доступности для субъектов малого и среднего бизнеса заёмных средств. Капитализация фонда составляет 1,498 млрд рублей, из них 535,1 млн рублей по микрозаймам.

В период с 2019 по 2024 года фондом оказана поддержка по 1 484 договорам микрозайма на общую сумму 3,02 млрд рублей.

В 2025 году по линии микрофинансирования на поддержку субъектов МСП Фондом заключено 210 договоров общей суммой на 548,1 млн рублей,
 в том числе в рамках выполнения показателя нацпроекта «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заёмным средствам государственных микрофинансовых организаций» оказана поддержка на сумму 458,48 млн рублей, что соответствует 105,6% от планового показателя регионального проекта.

По итогам 2025 года привлечено 72 новых субъекта МСП (41,6% от общего количества заемщиков). По состоянию на 01.01.2026 портфель действующих договоров микрозаймов состоял из 358 договоров на общую сумму 539,7 млн рублей.

Предоставление услуг предпринимателям 
региональным центром «Мой бизнес»

По итогам 2025 года центром «Мой бизнес» проведено 11 127 консультаций. В соответствии с ключевыми показателями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, в 2025 году предоставлено 1 505 услуг (117,5% от плана), государственную поддержку получили 1 373 субъектов МСП (154% от плана).

Наиболее востребованные направления: регистрация бизнеса и выбор системы налогообложения, интернет-торговля и выход на маркетплейсы, подбор помещений и земельных участков для реализации бизнес-проектов, экспорт.

В 2025 году запущены два новых направления консультирования. Это сертификация продукции «Роскачество-Халяль», а также консультации по маркировке продукции совместно с «Честным знаком».

Также реализуются партнерские проекты с целью продвижения продукции региональных производителей с платформами «Ярмарка мастеров», «Авито.360», «Вайлдберриз. Платформа роста»; работают витрины «Сделано в Ульяновской области» на «Озон», «Яндекс.Маркет» 
и «Вайлдберриз».

При сопровождении региональным центром «Мой бизнес», администрациями и центрами развития предпринимательства муниципальных образований реализованы 205 проектов с общим объёмом инвестиций 6 033,751 млн рублей, создано 1 990 новых рабочих мест.

Развитие социально значимых направлений предпринимательства

В реестре социальных предприятий Ульяновской области числятся 41 предприниматель, в 2025 году 34 субъекта малого и среднего предпринимательства были включены в Реестр.

Центром инноваций социальной сферы (ЦИСС), созданного на базе центра «Мой бизнес»», оказано 62 услуги социальным предприятиям региона.

11 социальных проектов стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес». Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства проводится Минэкономразвития России с 2015 года. Он направлен на поиск, выявление 
и популяризацию лучших социально ответственных практик среди субъектов малого, среднего и крупного бизнеса и некоммерческих организаций, а также направлен на поддержку идей и развитие корпоративной социальной ответственности.

Отдельным важным направлением работы является поддержка женщин-предпринимателей.

С 28 февраля по 1 марта 2025 года прошёл IX Форум деловых женщин. Он стал платформой для обсуждения идей, инициатив, укрепления 
и популяризации женского предпринимательства в нашей стране. Его организатором выступило Правительство Ульяновской области 
и Ульяновское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Проект реализуется с 2017 года, является выездной площадкой Евразийского женского форума и проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

На форуме обсуждалось формирование экосистемы для развития женского предпринимательства, ключевым моментом стало принятие решения, совместно с Советом Федерации, о внедрении Стандарта развития женского предпринимательства в регионах РФ. Данный Стандарт был разработан по итогам Форума деловых женщин в 2024 году и сформирован 
с учетом лучших практик регионов России. По итогам работы участниками Форума были высказаны инициативы по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в России и совершенствованию законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, в сферах, где большую часть составляет именно женский бизнес.

С 22 по 26 сентября прошел федеральный проект «Мама -предприниматель». Цель проекта – поддержка женщин с детьми, желающих начать своё дело и развивать его. 30 участниц получили комплексные знания, необходимые для открытия бизнеса. Победительницей признана Наталья Малых из села Шумовка Ульяновского района. Она представила проект по пошиву одежды для детей и кукол «Кукла Малаша». Победительница получила грант в размере 150 тысяч рублей от Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее».

В Ульяновской области осуществляется активная поддержка предпринимательской деятельности участников СВО и членов их семей.

В октябре 2025 года прошёл региональный этап проекта «СВОй бизнес» (71 участник), по итогам которого в федеральный этап прошёл 31 участник, 21 из которых стал финалистом. Участники узнали, как заработать, сохранить 
и приумножить капитал, как подобрать и реализовать идею для бизнеса, какие направления бизнеса сейчас наиболее востребованы, а также о мерах поддержки бизнеса от государства. Они пообщались с действующими предпринимателями, получили наставников и посетили интересные бизнес-проекты, реализуемые в регионе. Победители проекта были отмечены призами от Губернатора Ульяновской области.

По-прежнему большое внимание уделяется поддержке предпринимателей в муниципалитетах. Центром «Мой бизнес» и центрами развития предпринимательства проведено более 175 мероприятий. Наиболее востребованными темами таких мероприятий стали: налоговое законодательство, бухучет, маркировка и работа в системе «Честный знак», онлайн-кассы, найм и удержание сотрудников, изменения в подсчете кадастровой стоимости объектов недвижимости.

В частности были проведены: форум «Межрегиональный социопрактикум в сфере отдыха и оздоровления детей «Детский лагерь: Эволюция трендов» (51 участник), семинар «Развитие бизнеса на Wildberries»: от первых шагов до инструментов продвижения (43 участника), мастер-классы «Выжившие на маркетплейсах 2025: алгоритмы выхода из штопора на реальных примерах», «Искусственный интеллект в продажах 
и маркетинге: возможности и ограничения» (50 участников).

Продвижение товаров местных производителей и поддержка брендов

Выставка-форум «Сделано в Ульяновской области» – крупнейшая имиджевая площадка для развития местных производителей и знакомства покупателей с широким ассортиментом товаров и услуг ульяновских брендов. В 2025 году 105 экспонентов представили свои товары и услуги, с которыми познакомились более 3 000 участников форума.

Основными темами деловой программы стали финансовые меры поддержки при ведении внешнеэкономической деятельности, особенности трансграничных переводов, финансовая логистика в современных реалиях, использование искусственного интеллекта в продажах, комплексный инструментарий для роста и масштабирования бизнеса, внедрение аналитики и оцифровка бизнес-процессов для производств, проблемы селлеров и их решения в реалиях 2025 года.

В рамках форума прошла закупочная сессия с крупнейшими компаниями-импортёрами российской продукции (страны-партнёры: Казахстан, Узбекистан). По итогам переговоров достигнуты предварительные договоренности ульяновских компаний «Фабрика снов», «Волжский трикотаж» и «Organic Works» о реализации продукции на маркетплейсе Uzum.uz (Узбекистан). Представителями компании «B2B Quality» (дистрибьютор продуктов питания в «Horeca» из Узбекистана) по итогам переговоров ведется проработка поставок с компаниями «Кармалинский завод растительных масел», «Репьевский крупозавод», «А-групп», «Волжанка», «Betty's Cake». ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии» провели переговоры о поставке удобрений на основе цеолита в Казахстан 
с компанией «Биоресурс».

Традиционно среди экспонентов, представивших новый товар, прошел конкурс «Новый продукт Ульяновской области». Его победителями стали компании «Хрустящий дом» (замороженные хлебобулочные изделия) 
и «Процветание» (производство безалкогольных напитков комбуча «Энергия солнца»).

Всероссийский форум производителей одежды прошёл в Ульяновске с 23-25 мая 2025 года. На одной площадке собрались ведущие эксперты, байеры, представители маркетплейсов, дизайнеры и производители из 20 регионов страны, Республик Узбекистан, Казахстан и Беларусь. Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга РФ.

В форуме приняли участие более тысячи человек, 39 экспонентов представили свою продукцию – одежду и аксессуары.

Основными темами деловой программы стали: аутсорсинг процессов производства и персонала, повышение производительности труда, оптимизация швейного производства, популяризация швейных профессий, привлечение персонала, упаковка и аудит брендов, консалтинг, выстраивание каналов рекламы.

На форуме Губернатор Ульяновской области анонсировал формирование в регионе экосистемы развития легкой промышленности, 
в состав которой войдут новые образовательные программы для основателей брендов по их продвижению и развитию, помощь в выходе на новые рынки, содействие в сертификации и регистрации товарного знака, увеличение участия ульяновских брендов в показах мод и выставках по всей стране, 
а также усиление присутствия ульяновских брендов на площадках шоурумов российских дизайнеров и маркетплейсах. В развитие этого направления подписано соглашение между центром «Мой бизнес» Ульяновской области 
и федеральной сетью универмагов российских дизайнеров «SLAVA concept» 
о сотрудничестве в продвижении товаров ульяновских производителей одежды на полках шоурумов и участии в новом маркетплейсе от «SLAVA concept».

Производители одежды обсудили условия сотрудничества с ведущими байерами страны: «LAMODA», маркетплейсами «Uzum Market» (Узбекистан) и «Kaspi.kz» (Казахстан), универмагами и онлайн-магазинами «SLAVA CONCEPT», «MuR fashion», «URBAN CROSS», «WOSK1147». Компании «Знаки» и «Элит» получили заказ на изготовление своих изделий от «Kaspi.kz», а бренды «PORODA» и «YANIK ART» будут представлены 
в бутике «WOSK1147».

17-й всероссийский форум «Деловой климат в России» прошёл 
в декабре 2025 года. Это главная площадка для подведения итогов уходящего года и формирования основных направлений развития деловой среды 
в России на ближайший период. Также это и одна из основных платформ для взаимодействия бизнеса и власти.

На мероприятии более 700 участников обсудили основные стратегии развития, инициативы по совершенствованию деловой среды региона 
и страны, деятельность контрольно-надзорных органов, вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, продвижение продукции российских производителей, особенности ведения предпринимательской деятельности 
в условиях современных реалий.

В 2025 году организовано участие 28 субъектов малого и среднего предпринимательства в 7 выставочных мероприятиях. Сумма контрактов по итогам участия составила более 114 млн. рублей.

В 2025 году организована работа  по проведению закупочных сессий 
с региональными и федеральными торговыми сетями: «Пятёрочка», «Магнит», «Гулливер» и «Победа», в которых приняли участие около 70 представителей ульяновского бизнеса, в том числе: «Репьевский крупозавод», ООО «Кармалинский завод растительных масел», СПССК «Станичный», ИП Иванов Ф.В., ИП Панкратова М.С., ООО «Индиго», КФХ Лапушкина, ИП Аверьянов, ООО «Агротех», Нагаткинский перерабатывающий комбинат, Ульяновский хладокомбинат, ИП Ирзайкин, КФХ Айнетдинова, КФХ Глебовой, ООО «Основа».

Основной целью данных мероприятий является создание условий для построения диалога между местными производителями и поставщиками 
с крупноформатными торговыми сетями. В рамках сессии поставщики могут познакомиться с руководителями компании, узнать о требованиях, предъявляемых сетью к поставляемой продукции, найти деловых партнёров.

Сохранение и развитие благоприятного бизнес-климата и конкуренции, оценка регулирующего воздействия НПА и эффективности 
налоговых льгот

В 2025 году сформирован и направлен в федеральные органы власти ряд инициатив предпринимателей Ульяновской области и экспертов, высказанных на различных региональных площадках.

Данные предложения также транслировались на федеральный уровень через рабочую группу «Предпринимательство в производственной сфере», которую возглавляет Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских 
в рамках комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Рабочей группой совместно с всероссийскими объединениями предпринимателей был выработан целый ряд законодательных предложений, направленных на защиту отечественного производства.

В Ульяновской области проводится оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов и оценка фактического воздействия и экспертиза нормативных правовых актов. Данные процедуры, в частности, призваны защитить бизнес-сообщество от излишних требований. В рейтинге Министерства экономического развития Российской Федерации за 2025 год Ульяновская область вошла в группу «Хороший уровень» субъектов РФ по качеству проведения ОРВ.

В 2025 году отмечено значительное увеличение количества подготовленных заключений по сравнению с 2024 годом (89 заключений об ОРВ). В результате проведения процедуры ОРВ 102 проекта НПА получили положительные заключения (96,2%), в том числе в отношении 13 проектов НПА подготовлены положительные заключения с замечаниями 
и предложениями по совершенствованию предлагаемого правового регулирования, 4 проекта НПА получили отрицательное заключение (3,8%). Проекты НПА, получившие по итогам проведения ОРВ отрицательные заключения, были доработаны с учётом выявленных замечаний, предложений и рекомендаций.

Также в Ульяновской области был реализован План мероприятий (дорожная карта) по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области на 2019 - 2025 годы. По итогам 2025 года из 36-ти ключевых показателей, установленных по перечню товарных рынков Ульяновской области, выполнены 34 (94,5%). В целом на 19 из 34 товарных рынков доля организаций частной формы собственности составила 100%. По итогам проведённого в 2025 году социологического исследования 37% опрошенных предпринимателей указали на умеренную, высокую и очень высокую конкуренцию, 24% респондентов отмечает слабый уровень конкуренции. 
В 2026 году начнётся реализация новой дорожной карты по содействию развитию конкуренции в соответствии с Национальным планом развития конкуренции на 2026 - 2030 годы.

Государственная поддержка бизнеса на региональном уровне осуществляется в форме налоговых льгот и, в частности, направлена на стимулирование экономического роста. Ежегодно проводится оценка эффективности налоговых льгот за предыдущий период. Анализ по итогам 2024 года показал, что в Ульяновской области осуществлялась 51 налоговая льгота, в том числе: по налогу на прибыль – 5; по налогу на имущество – 20; по транспортному налогу – 21 и специальным режимам налогообложения – 5. Объём государственной поддержки налогоплательщиков региона посредством предоставления налоговых льгот по региональным налогам, зачисляемым в областной бюджет Ульяновской области, составил 4,78 млрд. рублей, что составляет 96,5% от уровня предыдущего года. Объём стимулирующих налоговых льгот составил 4,66 млрд. рублей, из них основная доля – 3,52 млрд рублей – это льготы по специальным режимам налогообложения. В 2025 году действовало 55 налоговых льгот.

Задачи в сфере малого и среднего предпринимательства на 2026 год

1. Реализация регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

1.1 Качественный рост субъектов малого и среднего предпринимательства: доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро, малые, средние) должна составить не менее 0,60%.

1.2 Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам:

объём выданных микрозаймов микрофинансовой организацией должен составить не менее 432,8 млн рублей;

объём поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантиях со стороны региональной гарантийной организации должен составить не менее 1 560 млн рублей.

1.3 Льготный доступ к производственным площадям для субъектов МСП: количество резидентов индустриальных парков должно составить не менее 35 единиц. Развитие инфраструктуры для субъектов МСП.

1.4 Оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»: количество субъектов МСП, получивших услуги, должно составить не менее 2 362 единиц.

2. Поддержка и продвижение региональных брендов Ульяновской области. Содействие участию представителей Ульяновской области 
в выставках и форумах, в том числе – международных.

3. Вовлечение и популяризация предпринимательской деятельности.

4. Содействие и оказание государственной поддержки участникам 
и ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело.

# ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

Продвижение товаров и услуг предприятий Ульяновской области на зарубежные рынки является одной из приоритетных задач развития экономики региона.

Развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, закреплено в документах стратегического планирования Ульяновской области. В декабре 2025 года утверждена отдельная Стратегия развития внешнеэкономической деятельности Ульяновской области до 2030 года.

Составляющая по развитию внешнеэкономической деятельности на территории региона в 2025 году была включена в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого в 2025 году на территории Ульяновской области реализовывались два региональных проекта: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Основной задачей нацпроекта и входящих в него региональных проектов является наращивание объёмов экспорта, в первую очередь, за счёт несырьевых неэнергетических товаров.

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в 2025 году осуществлялось внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0). По итогам года в Ульяновской области было реализовано 14 инструментов Стандарта, при обязательных 13.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличилось число зарубежных рынков, на которые поступают ульяновские товары. Их число практически восстановлено после введения в 2022 году внешнеторговых санкций против России недружественными странами.

Приоритетным направлением экспорта является экспорт на рынки стран СНГ и Ближнего Востока. По итогам 2025 года доля экспорта в страны СНГ составила 56% от общего объема экспорта, что больше аналогичного показателя 2024 года.

Торговыми партнёрами Ульяновской области в 2025 году стали 95 стран. Крупнейшие торговые партнёры при экспорте (всего 73 страны): Казахстан, Беларусь, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Венгрия, Азербайджан, Судан, Узбекистан, Иран, Германия, Республика Корея, ОАЭ.

Объём несырьевого неэнергетического экспорта в 2025 году вырос, его доля составила 76,4% от общего объема экспорта против 63,5% в 2024 году.

Основные структурообразующие товары при экспорте:

минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности, а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. При этом приоритетными продуктами для экспорта остаются мебель и предметы интерьера, строительные материалы, а также продукция пищевой промышленности.

Основные направления поддержки экспорта

Меры поддержки в сфере экспорта предоставляются на базе регионального центра поддержки экспорта (далее – ЦПЭ). За 2025 год региональным центром поддержки экспорта было оказано 811 услуг 368 предпринимателям. Также ЦПЭ оказывает содействие предприятиям Ульяновской области в получении федеральных мер поддержки, предоставляемыми Группой компаний Российского экспортного центра, в том числе посредством платформы «Мой экспорт». 32 компании Ульяновской области воспользовались услугами Группы Российского экспортного центра.

Проведено обучение 10 предприятий Ульяновской области в рамках образовательной акселерационной программы для экспортно ориентированных предприятий Школы Российского экспортного центра «Экспортный форсаж».

Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты при участии ЦПЭ, в 2025 году – 15 единиц, что составляет 100% от планового значения. При этом объём экспорта субъектов МСП, получивших поддержку, составил 6,062 млн долларов США.

Национальный проект реализуется уже второй цикл. За период 2020 -2024 годы более 200 субъектов МСП при содействии регионального центра поддержки экспорта заключили 336 внешнеторговых контрактов на сумму более 7 млрд. рублей.

Участие в международных ярмарочно-выставочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за её пределами как с индивидуальными, так и с коллективными стендами является самой высоко конверсионной мерой поддержки. В 2025 году 25 региональных компаний представили свою продукцию на коллективных стендах Ульяновской области в рамках шести международных выставок:

на территории Российской Федерации – Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2025», 36-я Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы»;

на территории Республики Узбекистан: 26-я Узбекистанская Международная выставка «Строительство - UzBuild 2025», Международная выставка Aquatherm Tashkent 2025;

на территории Республики Казахстан: XXX Казахстанская международная выставка «Мебель. Интерьер. Деревообработка», 27-ая Центрально-Азиатская Международная выставка «Пищевая промышленность» («FoodExpo Qazaqstan»).

По итогам участия в выставках был заключен экспортный контракт на поставку мягкой мебели в Узбекистан, а также состоялись переговоры
с потенциальными контрагентами об организации поставок ульяновской продукции (строительные материалы, мебель, продукты питания)
в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Азербайджан.

Также были проведены 4 бизнес-миссии в Узбекистан, Иран и Турцию
и состоялось 6 реверсных бизнес-миссий из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, ОАЭ и Ирана. Достигнуты договорённости о тестовых поставках ульяновской продукции.

На ежегодной основе проводится региональный конкурс «Экспортёр года Ульяновской области» с торжественным награждением победителей 
в 9 номинациях. В 2025 году в конкурсе приняли участие 55 компаний.

Победителями в конкурсе по итогам ведения экспортной деятельности 
в 2025 году стали: в сфере промышленности – ООО «ТД «Улгран». кухонные мойки и смесители к ним), в сфере агропромышленного комплекса – ООО «Гурманов» (замороженные чизкейки и торты собственного производства), в сфере IT-услуг и инновационных технологий – ООО «ИнСофтРитейл» (программно-аппаратные комплексы национальной системы цифровой маркировки), «Трейдер года Ульяновской области» – ООО «ВнешТоргЭкспорт» (автокомпоненты), «Экспортный прорыв Ульяновской области» – ИП Краснов Д.В. (ТМ «Симгран», кухонные мойки), в сфере деревообработки и производства мебели – ООО «Интервуд» (продукция лесопереработки), в сфере женского предпринимательства – ООО «ЗПА» (трубопроводная запорная арматура), в сфере услуг – ООО «Логитэк» (услуги по перевозке автомобилей для дилерских центров), 
в сфере лёгкой промышленности – ООО «Фабрика снов» (одеяла, подушки, покрывала, наматрасники и постельное белье).

Приоритетный региональный проект 
«Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»

Ульяновской областью реализуется масштабный проект торгово-логистического маршрута «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив», являющийся составной частью международного транспортного коридора «Север-Юг», который позволяет обеспечить прямую доставку грузов от портовых терминалов Средней Волги, а также регионов Приволжского федерального округа и Европейской части России 
к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива.

Проект поддерживают регионы Приволжского федерального округа – Республика Татарстан, Чувашская Республика, Марий Эл, Пензенская
и Кировская области, а также зарубежные партнёры и крупные отечественные и иностранные логистические компании.

Маршрут полностью протестирован как железнодорожными коридорами, так и судовыми партиями до иранских портов. Так, компания ООО «СимбирскМука» произвела отгрузки своей продукции в Афганистан в объёме 4,5 тыс. тонн. Кроме этого, ведётся переговорный процесс с закупщиками из Афганистана по поставкам растительных масел.

Также настроена «обратная» загрузка по маршруту - 90 вагонов отделочных материалов иранского производства (более 6 000 тонн) регулярно прибывают в Ульяновск и распределяются по 12 регионам Поволжья и центральной России.

Продолжают функционировать и прямые водные маршруты судами класса река/море по маршрутам «Ульяновск (Российская Федерация) - Бендер Анзали (Исламская Республика Иран)» и «Ульяновск (Российская Федерация) - Амирабад (Исламская Республика Иран)».

В рамках работы торгово-логистического канала из портовых терминалов Ульяновской области в 2025 году было отгружено 14 сухогрузов в порты Каспийского и Чёрного морей общим весом около 56 760 тонн зерновых культур. Функционирует регулярный «грузовой экспресс» Ульяновск-Самур (Азербайджан) по 15 составов в год. Автомобильным транспортом в количестве 37 автомобилей вывезено 804,2 тонн продукции.

В октябре 2025 года прошёл Международный транспортно-логистический форум «Средняя Волга – Каспий», в котором приняли участие представители шести регионов России и представители Туркменистана, Азербайджана, ОАЭ, Омана, Ирана и Индии, а также проведены переговоры Губернатора Ульяновской области с Генеральным консулом Ирана в г. Казань Давудом Мирзахани.

По итогам мероприятия достигнуты договоренности о создании единого логистического оператора маршрута «Средняя Волга - Каспий - Персидский залив», который будет предоставлять «бесшовную» логистику от регионов Поволжья и европейской России до Каспийских терминалов, портов Персидского залива и Индии с «круговой» загрузкой. А профильными грузоотправителями принято решение о формировании логистического сервис-центра «Волга-Каспийская Логистика» в г. Ульяновск.

Также была достигнута договорённость об оказании содействия со стороны Генерального консульства Исламской Республики Иран
в г. Казань в подборе потенциальных партнёров в Иране по закупке зерновых, растительного масла, муки и фуражного ячменя. А в декабре в рамках дальнейшего развития проекта торгово-логистического маршрута «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив» состоялась бизнес-миссия Ульяновской области в Исламскую Республику Иран (г. Астара,
г. Тегеран) с участием региональных производителей сельскохозяйственной продукции, целью которой было знакомство с инфраструктурой, посещение ведущих логистических предприятий на территории г. Астары и проведение деловых переговоров с компаниями и деловыми объединениями, заинтересованными в экспортно-импортных поставках.

Задачи по поддержке экспорта на 2026 год

1. Внедрение не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0 на территории Ульяновской области в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

2. Содействие в продвижении продукции и услуг предпринимателей Ульяновской области на зарубежных рынках, в том числе:

организация участия экспортно ориентированных компаний Ульяновской области в международных ярмарочно-выставочных мероприятиях как на территории Российской Федерации, так и за её пределами;

организация реверсных бизнес-миссий из приоритетных стран;

проведение бизнес-миссий экспортно ориентированных предприятий Ульяновской области в приоритетных странах;

взаимодействие с торговыми представителями Российской Федерации 
в дружественных странах.

3. Развитие международной логистики в целях увеличения объёма экспорта из Ульяновской области. Развитие проекта торгово-логистический канала «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив», обеспечение обратной загрузки маршрута.

# РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И КОНКУРЕНЦИИ

Региональная торговая инфраструктура Ульяновской области представлена достаточно разветвленной сетью организаций торговли - это торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты, специализированные 
и универсальные магазины, ярмарки выходного дня, нестационарные объекты мелкорозничной сети. Численность занятых в отрасли оптовой 
и розничной торговли составляет более 30 тыс. человек, в том числе в сфере розничной торговли заняты более 18 тыс. человек.

В 2025 году фактическая обеспеченность населения региона стационарными торговыми объектами составила 11 095 единиц, при нормативе 3 425 единиц. Фактическая обеспеченность нестационарными торговыми объектами составила 1 909 единиц, при нормативе 709 единиц.

На территории Ульяновской области размещено 195 ярмарок выходного дня. На указанных ярмарочных площадках создано 3 558 торговых места, из которых 461 место – для граждан, производящих собственную продукцию на имеющихся личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Индекс физического объёма оборота розничной торговли,
к аналогичному периоду предшествующего года, %

Оборот розничной торговли в 2025 году составил 344,8 млрд рублей или 104,3% к уровню 2024 года. За пять лет оборот вырос более чем 
в 1,5 раза. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,5%, непродовольственных товаров – 51,5%.

Общий оборот оптовой торговли организаций всех видов экономической деятельности за 2025 год составил 383,2 млрд рублей, индекс физического объёма оборота оптовой торговли составил – 101,1%. Из этого объёма организации оптовой торговли реализовали продукции на 305,1 млрд рублей, индекс физического объёма оборота составил 104%.

Оборот общественного питания в 2025 году составил 15,2 млрд рублей. Индекс физического объёма оборота общественного питания составил 104,3% к соответствующему периоду 2024 года.

Развитие электронной торговли

Показатели онлайн-торговли ульяновских производителей демонстрируют значительный рост. Объёмы продаж по крупным и средним торгующим организациям в 2025 году увеличились на 12%. Основные электронные торговые площадки, на которых продаются ульяновские товары – это Ozon, Wildberries, Яндекс-Маркет.

В 2025 году Ульяновская область и маркетплейс Wildberries заключили соглашение о взаимодействии в рамках проекта «Платформа Роста». Документ был подписан на XVII Всероссийском форуме «Деловой климат 
в России». Соглашение направлено на поддержку предпринимателей региона и увеличение представленности ульяновских товаров на площадке.

Центры развития предпринимательства в Ульяновской области оказывают поддержку в выходе на электронные площадки. Так, региональным центром «Мой бизнес» проведен обучающий проект «Продавай ONLINE» 
(2 мероприятия, 50 субъектов МСП вышли на маркетплейсы).

Кроме того, в целях повышения популярности среди потребителей и увеличения количества продаваемой продукции местных производителей действует электронная торговая площадка для местных товаропроизводителей (в том числе самозанятых) Ulmade.ru. Её основная цель – быть «цифровой песочницей» для ульяновских товаропроизводителей, делающих «первые шаги» в электронной торговле своими товарами. Маркетплейс оказывает услуги поставщикам на безвозмездной основе либо с минимальной оплатой 
в рамках программы поддержки ульяновских товаропроизводителей. Объём продаж на площадке с момента ее основания составил более 16 млн рублей.

Регулирование торговли

Регулирование размещения объектов нестационарной торговли

В течение 2025 года проводилась планомерная работа по созданию благоприятного правового климата для развития региональной нестационарной торговли. В целях оказания методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, были утверждены Методические рекомендации по размещению нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области.

Новшеством данного НПА является, то, что размещение нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований Ульяновской области будет осуществляться исключительно по результатам проведения конкурсных процедур на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований Ульяновской области, которые проводятся органами местного самоуправления после утверждения соответствующих схем размещения НТО.

Для оценки потребности населения в нестационарных торговых объектах по их видам, специализации и рациональности размещения районными администрациями была проведена инвентаризация нестационарных объектов. По итогам работы в 2025 году из схем размещения нестационарных торговых объектов исключено в городе Ульяновске – 46 объектов НТО, а в городе Димитровграде – 6 объектов. Особое внимание уделено демонтажу объектов нестационарной торговли, совмещенных 
с остановочными павильонами. Работа, направленная на совершенствование размещения объектов НТО в регионе, будет продолжена и в дальнейшем.

Сдерживание роста цен

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 г. № 662 «О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены» заключено Соглашение с предприятиями товаропроизводителями, организациями сетевой и розничной торговли (17.04.2025 № 230-ДП).

В течение года к Соглашению присоединились торговые сетевые компании ООО ТК «Лето» (торговая сеть «Победа»), АО «Гулливер», ООО «Табыш» (федеральная сеть магазинов-дискаунтеров «Находка»), а также товаропроизводители ООО «Симбирскмука», ООО «Симбирский Мельник», ПО «Сура». Всего к Соглашению присоединились 111 хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания в 23 муниципальных образованиях Ульяновской области.

В 2025 году торговые сети сохранили действие всех бонусных программ и ценовых акций. Ежедневно с 08.00 до 13.00 во всех супермаркетах региона для лиц пенсионного возраста предоставляется скидка в размере 10% - 15% на всю продукцию.

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 30.04.2021 № 164 в реализации специальных программ для многодетных семей через выпуск специальных карт участвует компания «Гулливер» (детская продуктовая карта «Гулливер», а также специальная карта для малоимущих граждан продуктовая карта «Гулливер»). Компанией «Гулливер» продлено действия карт на 2026 год.

Проведена работа с представителями Х5Grop по внедрению на территории региона электронных продуктовых сертификатов. Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.01.2025 № 4-П внесены изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 30.04.2021 № 164-П и определён порядок оказания социальной помощи через данные электронные сертификаты.

Регулирование и лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

За 2025 год лицензирующим органом было принято 320 заявлений
от соискателей на получение и продление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. По результатам оценки соответствия объектов торговли и общественного питания лицензионным требованиям было проверено 268 организации в 544 объектах. По результатам проверок было выдано 317 лицензий. Объём перечисленных в 2025 году средств государственной пошлины за предоставление, продление или переоформление лицензиина розничную продажу алкогольной продукции составляет 22,03 млн рублей.

В связи с несоответствием лицензионным требованиям отказано
в продлении лицензии 1 организации. Досрочно по заявлениям лицензиатов прекращено действие 9 лицензий.

Внесены изменения в Закон Ульяновской области от 30.11.2011 № 220-ЗО (Закон Ульяновской области от 07.02.2025 № 7-ЗО «О внесении изменений в статьи 1 и 2.3 Закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, связанных  с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области»), которыми установлены требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных 
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, только 
в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе и буфеты, и установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях в период с 23.00 часов до 8.00 часов  ежедневно, за исключением периода с 23.00 часов 31 декабря до 08.00 часов 
1 января».

С целью реализации  изменений  Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в 2025 году была организована работа, направленная на внедрение и использование в приоритетном порядке Цифрового ID МАХ 
при реализации товаров с возрастными ограничениями. На настоящий момент достигнуто соглашение о цифровой идентификации через мессенджер MAX на кассах самообслуживания федеральных торговых сетей «Магнит», «Пятёрочка» и «Бристоль». С региональными сетями «Гулливер» и «Победа» ведется активная работа над внедрением функционала идентификации возраста покупателей на кассах самообслуживания.

В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории региона в 2025 году проведено 86 профилактических мероприятий, в том числе объявлено 22 предостережения контролируемым лицам о нарушении обязательных требований в области розничного оборота алкогольной продукции. Проведено 5 контрольных закупок. По итогам мероприятия из оборота изъято 1 642 единицы алкогольной продукции (пиво и напитки, изготовленные на его основе).

По результатам проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ульяновской области за 2025 год было возбуждено 9 административных дел.

Задачи в сфере торговли на 2026 год

1. Проведение системной работы по продвижению товаров местных товаропроизводителей в федеральных и региональных торговых сетях, в том числе на площадках интернет-торговли.

2. Расширение инфраструктуры, многообразия форматов торговли на территории региона в целях повышения конкуренции на потребительском рынке.

3. Обеспечение работы по контролю за ситуацией в части маркировки товаров средствами идентификации.

4. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.

5. Контроль за обеспечение антитеррористической защищённости объектов торговли.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ
И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Краткая характеристика состояния отрасли

Объёмы финансирования в 2025 году

В 2025 году государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в Ульяновской области осуществлялась как на условиях софинансирования из федерального бюджета, так и за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

Субсидии предоставлялись в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/644-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области».

В соответствии с первоначально запланированным бюджетом на 2025 год общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области составлял 5 млрд 517,6 млн рублей, из них:

3 млрд 901,5 млн рублей – бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области;

1 млрд 616,2 млн рублей – бюджетные ассигнования федерального бюджета.

В связи с распоряжениями Правительства Ульяновской области 
о перераспределением бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на социальные нужды региона, в том числе на мероприятия, связанные с поддержкой отдельных категорий граждан Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы, общий объём бюджетных ассигнований на конец года 2025 года был уменьшен на 1 495,4 млн рублей (37%) и составил 4 млрд. 022,2 млн. рублей, их них:

1 млрд 442,1 млн рублей – бюджетные ассигнования федерального бюджета Ульяновской области;

2 млрд 580,1 млн рублей – бюджетные ассигнования областного бюджета.

Несмотря на корректировку бюджетных ассигнований в сторону уменьшения, в 2025 году Министерством агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) в полном объёме было предусмотрено софинансирование средств федерального бюджета.

Основные агрегированные показатели деятельности, позиции Ульяновской области в окружных, всероссийских и международных рейтингах

Развитие агропромышленного комплекса Ульяновской области в 2025 году сдерживалось рядом отрицательных факторов:

1. Ухудшение финансового состояния сельхозтоваропроизводителей 
в связи с ростом затрат и нестабильной ценовой ситуацией на рынке сельхозпродукции.

2. Кадровое обеспечение.

3. Погодные условия.

Отсутствие у аграриев собственных финансовых ресурсов из-за невысоких закупочных цен на продукцию растениеводства 
и перераспределение большей части бюджетных средств, предусмотренных Законом Ульяновской области об областном бюджете на 2025 год на поддержку сельского хозяйства на социальные нужды, не позволило провести в необходимом объёме работу по закупке новой техники и вводу 
в оборот ранее неиспользуемых земель.

Вместе с тем, благодаря благоприятным погодным условиям, принятым Правительством региона управленческим решениям и организационным мерам, достигнуты позитивные результаты:

1) валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (2 млн 160,1 тыс. тонн) является рекордным показателем для Ульяновской области с 1982 года;

2) урожайность зерновых и зернобобовых культур (34,8 ц/га) является максимальной за всю историю Ульяновской области;

3) по урожайности зерновых и зернобобовых культур Ульяновская область вошла в пятёрку лучших регионов ПФО (5 место среди 14 субъектов ПФО);

4) получен рекордный за всю историю Ульяновской области урожай масличных культур (660,5 тыс. тонн);

5) достигнут очередной наивысший для Ульяновской области показатель молочной продуктивности коров: надой молока в расчёте на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 7 768 кг молока, что на 6,1% выше аналогичного показателя 2024;

6) по отношению к 2024 году по всем сельскохозяйственным культурам обеспечено увеличение использования семян отечественной селекции;

7) индекс физического объёма продукции сельского хозяйства 
(в сопоставимой оценке) составил 116,6% к уровню 2024 года.

Данный показатель в Ульяновской области выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (107,9%) и по РФ (104,9%).

По индексу физического объёма продукции сельского хозяйства Ульяновская область занимает 2 место в ПФО и 4 место по РФ.

8) выполнены целевые показатели национальных проектов в сфере агропромышленного комплекса, реализуемых на территории области (федеральный проект «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и федеральный проект «Кадры 
в агропромышленном комплексе», национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»);

9) увеличение заработной платы работников отраслей агропромышленного комплекса: темп роста зарплат в сельском хозяйстве выше роста зарплат в среднем во всех отраслях экономики региона, а уровень зарплат на предприятиях по производству продуктов питания и по производству напитков выше среднеобластного уровня по всем отраслям экономики – на 3% и на 46%, соответственно;

10) в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализовано мероприятий на сумму средств консолидированного бюджета в размере 1 млрд 189,9 млн. рублей, что на 18% выше уровня 2024 года.

Число занятых в отрасли. Характеристика подведомственной сети

Сельскохозяйственным производством в Ульяновской области занимаются 311 организаций (в том числе 97 сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 1 043 крестьянских (фермерских) хозяйств. Около 105 тыс. семей в Ульяновской области ведут личные подсобные хозяйства.

Производственную деятельность на территории региона осуществляют 204 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Общая численность работающих в пищевой и перерабатывающей промышленности региона составляет 8 374 человек.

Согласно статистическим данным за январь - декабрь 2025 года среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций составляет, по видам деятельности:

«Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» - 7 543 чел.;

«Производство пищевых продуктов» - 6 723 чел.;

«Производство напитков» - 2 485 чел.

У Министерства два подведомственных учреждения:

ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» (ОКВЭД 84.11 «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера»));

ОГБУ «Служба Обеспечения Общественного Питания» (ОКВЭД 56.29 «Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания»).

Итоги реализации национальных (федеральных) проектов (программ).

В 2025 году Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области участвовало в двух национальных проектах:

в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;

в федеральном проекте «Кадры в агропромышленном комплексе», национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Регион участвует в реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт». Проект направлен на поддержку выхода отечественных производителей, в том числе и небольших, на международные рынки.

Проект реализуется с 2019 года, по показателям объёма экспорта продукции АПК наблюдается увеличение и перевыполнение плана 
в денежном эквиваленте (млн. долларов США):

| Объём экспорта АПК, млн $ | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (сопоставимые цены) от 22.08.2019 | 22 | 35 | 45 | 60 | 70 | 72 |  |
| план (сопоставимые цены) уточнённый от 08.12.2022 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11,7 | 12,2 |  |
| факт сопоставимые цены | 9,6 | 9,6 | 13,8 | 11,3 | 22,94 | 25,6 |  |
| % | - | - | 106% | - | 196% | 210% |  |
| план* текущие цены |  |  |  |  |  | 15,7 | 19,8 |
| факт* текущие цены |  |  |  |  |  | 26,5 | 24,9 |
| % |  |  |  |  |  | 169% | 141% |

В соответствии с Указом Президента РФ № 309, в целях увеличения 
к 2030 году объемов экспорта АПК в 1,5 раза, заключено соглашение 
о взаимодействии между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ульяновской области о повышении регионального целевого показателя до 19,8 млн долларов США в текущих ценах.

В 2025 году фактическое значение совокупного объема экспорта продукции АПК Ульяновской области в текущих ценах составил 24,9 млн долларов США, то есть плановый показатель выполнен на 141%, отклонения отсутствуют:

продукция пищевой и перерабатывающей промышленности –13,3 млн долларов США.

прочая продукция АПК — 7,4 млн долларов США,

зерновые – 4,5 млн долларов США,

продукция масложировой отрасли —2,0 млн долларов США,

мясная и молочная продукция - 0,6 млн долларов США,

рыба и морепродукты - 0,06 млн долларов США.

Структура экспорта продукции АПК в натуральном выражении

за 2019 — 2025 годы, тонн

| Товарные группы | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Прирост 2025 г. к 2024 г.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые | 34818,1 | 90662,8 | 44408,9 | 29048,2 | 64626,7 | 93104,2 | 20215,8 | -78,6 |
| Молочная продукция | 308,8 | 284,1 | 283,1 | 219,3 | 460,2 | 244,8 | 183,9 | -25,2 |
| Мясная продукция | 60,5 | 1138,2 | 153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Продукция масложировой отрасли | 2240,5 | 0,1 | 288,6 | 1475,3 | 1989,5 | 1061,4 | 1 624,7 | 53,0 |
| Продукция переработки (ПППП) | 58,3 | 598,6 | 102,7 | 5076,1 | 5630,8 | 10133,3 | 21 519,3 | 112,0 |
| Прочая продукция АПК | 1341,8 | 5408,1 | 2753,6 | 2863,2 | 14143,3 | 6791,3 | 1 5953,3 | 234,9 |
| Рыба и морепродукты | 155,6 | 113,2 | 62,4 | 30,5 | 14,7 | 12,8 | 14,1 | 10, |
| Итого | 38983,7 | 98205,2 | 48053,1 | 38712,5 | 86865,1 | 111347,9 | 59511,2 | -46,55 |

Структура экспорта продукции АПК в стоимостном выражении

за 2019 - 2025 годы, млн $

| Товарные группы | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Прирост 2025 г. к 2024 г.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые | 6919,9 | 18514,2 | 10531,4 | 8556,2 | 12925,1 | 19633,7 | 4555,9 | -76,8 |
| Молочная продукция | 452,5 | 374,0 | 388,3 | 451,8 | 489,0 | 314,0 | 582,6 | 85,5 |
| Мясная продукция | 266,3 | 1404,1 | 567,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продукция масложировой отрасли | 235,0 | 0,2 | 311,3 | 1809,3 | 1976,3 | 923,4 | 2048,9 | в2,2 раза больше |
| Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности | 111,7 | 454,4 | 141,4 | 2217,2 | 1474,4 | 2679,3 | 13269,7 | в 4,9 раза больше |
| Прочая продукция АПК | 1948,3 | 3770,1 | 2975,0 | 2089,8 | 4898,2 | 2901,0 | 7390,2 | В 2,5раза больше |
| Рыба и морепродукты | 640,2 | 340,8 | 209,1 | 110,2 | 51,5 | 37,4 | 53,5 | 47 |
| Итого | 10574,0 | 24857,8 | 15123,6 | 15234,4 | 21814,5 | 26488,7 | 27900,8 | 5,3 |

В 2025 году продукция АПК Ульяновской области была отправлена 
в следующие страновые направления (22):

Иран (ячмень, кукуруза);

Китай (зернобобовые, семена льна, спирт);

Латвия (семена льна);

Туркменистан (мука, сахар);

Узбекистан (сахар, масло подсолнечное, кондитерские изделия, спирт);

Казахстан (мороженое, кондитерские изделия, масло подсолнечное, масло сливочное, сыры, спирт, корма для животных, напитки);

Эстония (дикоросы -279,5 тонн);

Беларусь (кондитерские изделия, сыры и творог, напитки, масло подсолнечное, напитки, семена льна продовольственного, крупа ячменная перловая);

Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР) государство в Юго-Восточной Азии – спирт);

Киргизия (кондитерские изделия, масло подсолнечное, спирт);

Грузия (спирт);

Азербайджан (спирт, масло подсолнечное, ячмень, сахарная продукция);

Индия (впервые направлена продукция – спирт 15,9 тонн);

Израиль (спирт);

Армения (рыба - мороженная, сушеная, соленая, напитки);

Афганистан (масло подсолнечное);

Таджикистан (впервые направлена продукция – спирт 1,9 тонн);

Монголия (напитки);

Афганистан (впервые направлена продукция масло подсолнечное-369,6 тонн);

Польша (впервые направлена продукция семена льна -170,6 тонн);

Южная Корея (впервые направлена продукция спирт -23,3 тонн);

Объединенные Арабские Эмираты (впервые направлена продукция мука пшеничная - 134,2 тонны);

Вся продукция при вывозе на экспорт сопровождается фитосанитарными сертификатами, а также документами, подтверждающими качество и безопасность, выдаваемыми Россельхознадзором.

По информации Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области 23 региональных хозяйствующих субъекта прошли процедуру аттестации в ИС «Цербер» и CIFER и имеют право осуществлять экспорт продукции в Китай:

ООО «Агро-Инвест» ячмень (производство, хранение);

ООО «Капиталсервис» семена льна (производство, реализация);

ООО «Житница» соя (реализация);

ООО «Новоспасский элеватор» семена льна, соя, овес, ячмень (хранение, реализация);

ООО «Ярус» гречиха (производство, реализация);

ООО «Димитровградский элеватор» соя, пшеница, ячмень (хранение);

АО «АгроТрансКапитал» рапс, кукуруза, соя (реализация, хранение);

ООО «Агро-Инвест Плюс» ячмень, соя, горох (производство, хранение);

ООО «ТИМЕР-АГРОХИМСЕРВИС» соя, кукуруза, рис, рапс (реализация);

ООО Агрофирма «Кулатка» семена льна (производство, хранение);

ООО «Агростандарт» ячмень, овес, семена льна (производство);

ООО АФ «Черемшанская» пшеница, горох, ячмень, соя, семена льна (производство, хранение);

ИП ГКФХ Ширков Леонид Петрович горох, семена льна (производство);

СПК (колхоз) имени Калинина семена льна (производство);

ООО «Агро-Дело» ячмень, горох (реализация, хранения);

СХПССПОК «Калита Агротех» горох, семена льна (реализация, производство);

АО «Агрофирма «Заря» ячмень, семена льна (производство, хранение);

ООО «Агрофирма «Приволжье» зерно, соя, соевые бобы (производство);

ООО «Оптима-Агро» зерно (производство);

ООО «Агрофирма «Старомайнская» зерновые бобовые культуры (производство);

ООО «Чуфаровский элеватор» соевые бобы, зерновые культуры, масличные культуры (хранение);

ООО «Агробизнес Паркаев» соевые бобы, зерновые культуры, масличные культуры (производство, хранение);

ООО «Николаевский элеватор» зерно сои, масличные культуры Разные бобовые (хранение).

Логистика:

Экспорт продукции АПК осуществляется следующими видами транспорта: морским, железнодорожным и автомобильным.

Для решения проблем, возникающих у экспортоориентированных предприятий региона, Министерство во взаимодействии с ОАО «РЖД» проводит встречи и совещания по решению вопросов своевременной подачи-уборки подвижного состава на станции погрузки-выгрузки, вследствие чего улучшаются показатели отгрузок продукции АПК железнодорожным транспортом.

Активно расширяется география экспорта, в перспективе планируется выйти на перспективные рынки Южной Америки и Северной Африки. Особое внимание уделяется развитию отношений со странами СНГ и Ближнего Востока, а также с другими регионами по линии ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, БРИКС.

В настоящее время Ульяновская область одной из первых прорабатывает комплексное логистическое решение в рамках международного транспортного коридора «Север -Юг» для оптимизации сроков доставки, снижения стоимости логистических услуг, а также минимизации рисков в условиях санкционных ограничений и нестабильной политической обстановки.

Одним из ключевых проектов является торгово-логистический канал «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив», его реализация поможет значительно увеличить объём товарооборота со странами Центральной Азии и Ближнего Востока и развить судоходство по реке Волге, а также будет способствовать модернизации портовой инфраструктуры.

В 2025 году был утвержден прямой железнодорожный маршрут в Иран «Ульяновск — Баку — Астара», с возможностью отправки вагонов 
в Азербайджан в составе блок-поезда.

Регулярный маршрут позволяет снизить сроки доставки грузов, стоимость транспортировки, обеспечивает грузовую массу стабильным подвижным составом, помогает систематизировать существующие поставки в Азербайджан, транзитные поставки в Иран, Ирак, Афганистан, а также вовлекает в экспортные поставки новых грузоотправителей не только Ульяновской области, но и соседних регионов. Сейчас ведется работа по выстраиванию морского маршрута «Астара — Ульяновск».

- На 2026 год для Ульяновской области установлен плановый показатель по экспорту продукции АПК в размере 21,3 млн долларов. США.

- Для выполнения целевого показателя Министерства области будут реализованы системные меры поддержки по продвижению продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние рынки:

- проведение обучающих семинаров для экспортно-ориентированных субъектов Ульяновской области;

- организация участие экспортно-ориентированных субъектов Ульяновской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- оказание содействия в регистрации на платформе «Мой экспорт» субъектов экспортно-ориентированных субъектов Ульяновской области и др.

Федеральный проект «Кадры в агропромышленном комплексе», национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

С 2025 года Ульяновская область участвует в мероприятиях федерального проекта «Кадры в АПК» нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Проект направлен на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Проект включает в себя реализацию нескольких направлений в целях повышения доли сотрудников, работающих в отрасли АПК более 5 лет, повышения доли молодых кадров в возрасте до 35 лет и доли сотрудников 
в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания.

Для достижения поставленной цели одной из задач федерального проекта является создание плодотворного сотрудничества между школами, колледжами, вузами и работодателями.

Основной механизм проекта – это предоставление субсидий 
из федерального бюджета по возмещению расходов, которые увеличат приток кадров в отрасль.

Общий бюджет проекта на 2025 год составляет 41 млн 430 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 40 млн 187 тыс. рублей.

В рамках проекта реализуется 5 финансовых результатов.

1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения.

Строительство или приобретение жилья по договору найма жилого помещения для специалистов ВУЗов.

Плановый показатель на 2025 год был установлен со значением 61,9 м2, на выполнение которого были предусмотрены средства в размере 4 764,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 764,6 тыс. рублей (100%), плановый показатель выполнен на 100%.

В рамках данного мероприятия необходимо было обеспечить жильем 
1 специалиста АгроВУЗа (УлГАУ имени П.А. Столыпина), площадью не менее 61,9 кв.м.

Впервые за последние 15 лет специалист агровуза был обеспечен жильем. Квартира площадью 61,9 кв.м в г.Ульяновске приобретена инвестором (ООО Агро-Инвест Плюс) и передана в собственность муниципалитета.

2. Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих специалистов среднего звена на предприятия АПК.

Результат направлен на модернизацию объектов среднего общего 
и профессионального образования.

В рамках данного мероприятия произведен ремонт и оснащение агроклассов в трёх школах:

1) МБОУ «Зерносовхозская СШ им. М.Н. Костина» в пос. Новоселки Мелекесского района, инвестор ООО «Энвол», площадь модернизации составила 934 кв.м.

Отремонтировано 2 рекреации и 9 кабинетов, включая лаборатории химии и физики.

2) МОУ «Озерская средняя школа имени Заслуженного учителя РФ А.Ф.Дворянинова», инвестор ООО «КФХ Возрождение», площадь модернизации составляет 622 кв.м.

Отремонтирована рекреация и 8 кабинетов, включая лаборатории химии и физики.

3) МОУ «Троицко-Сунгурская казачья СШ», инвестор ООО «Агро-Нептун», площадь модернизации составляет 374,8 кв.м.

Отремонтированы 5 кабинета и рекреации.

Благородя тесному и плодотворному взаимодействию Минсельхоза региона и Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, удалось полностью отремонтировать Троицко-Сунгурскую казачью школу. Минсельхозом отремонтированы кабинеты и рекреации 2-го корпуса школы, а в рамках своей ведомственной программы Министерством просвещения отремонтирован корпус №1. Таким образом, жители и ученики Троицкого Сунгура получили школу, отвечающую современным требованиям.

В рамках данного мероприятия сформировано 6 агротехнологических классов: три 7-х класса и три 10-ых класса со специализацией по следующим направлениям: «Агротехнология» и «Агроинженерия».

В данных школах обучаются 717 детей, из которых 94 ученика агротехнологических классов, а также 372 ученика, которые пользуются обновленными классами.

Совместно с УлГАУ, предприятиями-работодателями и школами разработаны, согласованы и утверждены документы, регламентирующие образовательный процесс по углубленной программе в сфере сельского хозяйства, а с 01.09.2025 был уже организован учебный процесс в агроклассах.

Дети, обучающиеся в агроклассах, углубленно изучающие такие профильные предметы как математика, физика, химия и биология, к моменту поступления в агровуз уже обладают базовыми знаниями и мотивацией 
к работе в АПК. Также за счет разработанного образовательного процесса ученики посещают предприятия инвесторов и вживую знакомятся со спецификой аграрных профессий.

Данное направление Проекта раскрывает потенциал бесшовной системы образования. Интеграция науки и производства — сотрудничество школ 
с вузами и предприятиями создаёт непрерывную образовательную цепочку, 
а программы, разработанные совместно с работодателями, обеспечивают соответствие навыков реальным запросам отрасли.

Плановый показатель на 2025 год был установлен со значением 1 930,8 кв.м, на выполнение которого были предусмотрены средства в размере 26 127,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26 127,6 тыс. рублей (100%), плановый показатель выполнен на 100%.

3. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях.

В рамках данного мероприятия предусмотрена государственная поддержка предприятий АПК, которые вкладываются в обучение своих сотрудников по ученическим договорам, а также в обучение своих будущих сотрудников по программе целевого обучения.

В прошлом году компенсировали затраты по обучению 5 специалистов, следующих сельскохозяйственных организаций:

ООО «Агро_Нептун», 2 специалиста;

КФХ О.А. Дудко 3 специалиста.

Каждое предприятие, которое воспользовалось возможностями Проекта, в дальнейшем получает высококвалифицированного сотрудника, что отражается на технико-экономических показателях предприятия. В частности, увеличение штата за счет обученных специалистов на ООО «Агро_Нептун» способствует увлечению надоя молока, а в хозяйстве О.А. Дудко - увеличению объема выращенной рыбы.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 100% (287,1 тыс. рублей), плановый показатель выполнен на 100% (5 специалистов).

4. Привлечены обучающиеся для прохождения практики 
и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях.

В рамках данного мероприятия осуществлялось предоставление государственной поддержки в виде компенсации затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, привлекающих студентов для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности.

5 предприятий АПК ( ООО Р.О.С-Бекон, ООО Агро-Инвест, ООО Агро-Инвест Плюс, ООО Агро-Нептун, ООО «КФХ Возрождение») в прошлом году приняли участие в проекте и привлекли к себе на практику 91 студента аграрного ВУЗа и техникумов, а в 2026 году планируется увеличение данного показателя более чем в 2 раза.

Данное направление способствует тому, что студенты уже во время учёбы знакомятся с производственными процессами, сокращая период адаптации после трудоустройства. Пользуясь возможностями Проекта 
и применяя кадровый фильтр, предприятия гарантированно получают специалистов, подготовленных под их конкретные задачи и потребности.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 100% (4 036,3 тыс. рублей), плановый показатель выполнен на 100% (91студент привлечен на производственную практику).

5. Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов 
в сфере АПК за счет предоставления выплат стимулирующего характера.

Проект предполагает компенсацию затрат на выплаты стимулирующего характера научным специалистам, участникам ключевых проектов в сфере сельского хозяйства и учителям, преподающим в школах с агроклассами профильные агротехнологические предметы.

В 2025 году выплаты получили 36 специалистов, на которые были предусмотрены средства в размере 6 215,1 тыс. рублей. Плановый показатель выполнен на 100%.

Комиссией по отбору ключевых проектов были отобраны проекты
 в сфере агропромышленного комплекса с трёхлетним сроком реализации по 2027 год.

УлГАУ ведется исследование по следующим приоритетным направлениям в сфере АПК, такими как:

«Внедрение отечественных биопрепаратов серии «Лактопион» для преодоления антибиотикорезистентности и снижения патогенной нагрузки 
у КРС», «Технология возделывания кормовых культурна на принципах биологизации с целью повышения урожайности и качества продукции растениеводства» и многие другие направления исследований, которые 
в дальнейшем гарантируют стабильный экономически и технологический рост предприятий агропромышленного комплекса.

Комплексный подход Проекта способствует внедрению современных технологий и разработок в АПК региона.

В дальнейшем любое сельхозпредприятие региона может воспользоваться реализованным ключевым проектом, основная цель которого разработка структурного, экономически и технически обоснованного подхода в сфере АПК.

К выплатам привлечены 26 специалистов агровуза, участвующих 
в реализации ключевых проектов. (Ежемесячно специалистам агровуза, которые являются участникам данного проекта выплачиваются к основной заработной плате стимулирующие выплаты в размере 40 тыс. рублей 
с начислениями и перечислениями в соц.фонды)

Также выплаты получают учителя агротехнологических классов, созданных в рамках модернизации объектов, в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса. Между инвесторами и школами подписаны финансовые соглашения. Директорами школ сформированы списки учителей, которые преподают в открытых агроклассах, по следующим предметам: математика, физика, химия и биология. Общее количество учителей 10 человек. (Ежемесячно учителям, которые являются участникам данного проекта выплачиваются к основной заработной плате стимулирующие выплаты 
в размере 30 тыс. рублей с начислениями и перечислениями в соц.фонды).

Таким образом, по итогам 2025 года все результаты достигнуты:

| Результат проекта | Единица измерения | План 31.12.2025 | Факт 31.12.2025 | Выполнение годового плана 2025, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. | Кв.м | 69,1 | 69,1 | 100,00 |
| 2. Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса. | Кв.м | 1930,8 | 1930,8 | 100,00 |
| 3. Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. | Человек | 36 | 36 | 100,00 |
| 4. Направлены на обучение граждане РФ для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях. | Человек | 5 | 5 | 100,00 |
| 5. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях. | Человек | 91 | 91 | 100,00 |

Кроме того, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 2025 год были установлены нефинансовые показатели Проекта, достижение которых составило 100%:

| Показатели проекта | Единица измерения | План 31.12.2025 | Факт 31.12.2025 | Выполнение годового плана 2025, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет | Процент | 89 | 89,25 | 100,28 |
| 2. Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Человек | 1 | 1 | 100,00 |
| 3. Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса | Процент | 9 | 11,49 | 127,67 |
| 4. Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания | Процент | 93,2 | 93,2 | 100,00 |
| 5. Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса | Процент | 92,1 | 92,34 | 100,26 |

В 2026 году Ульяновская область продолжит участвовать 
в национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

По федеральному проекту «Кадры в агропромышленном комплексе» предусмотрено следующее финансирование и установлены следующие результаты:

| Результат проекта | Единица измерения | План на 31.12.2026 | Финансирование, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. | Человек | 90 | 13 752 061,86 (ФБ 13 339 500,00, РБ 412 561,86) |
| 2. Направлены на обучение граждане РФ для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях. | Человек | 14 | 313 505,15 (ФБ 304 100,00, РБ 9 405,15) |
| 3. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях. | Человек | 217 | 10 830 618,56 (ФБ 10 505 700,00, РБ 324 918,56) |
| 4. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. | Кв.м | в 2026 году Ульяновская область не участвует |  |
| 5. Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса. | Кв.м | в 2026 году Ульяновская область не участвует |  |

| Показатель проекта | Единица измерения | План на 31.12.2026 |
| --- | --- | --- |
| 1. Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса. | Доля | 10 |
| 2. Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания. | Доля | 94,2 |
| 3. Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет. | Доля | 90 |
| 4. Количество научных и научно- педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Человек | _ |
| 5. Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса. | Доля | 92,6 |

Также в 2026 году регион будет участвовать в федеральном проекте «Создание условий для развития научных разработок в селекции 
и генетике»; предусмотрено следующее финансирование и установлены следующие результаты:

| Результат проекта | Единица измерения | План на 31.12.2026 | Финансирование, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведены молекулярно-генетические исследования племенного КРС | Единица | 407 | 1 378 763,00 (ФБ 1 337 400,00, РБ 41 363,00) |

| Показатель проекта | Единица измерения | План на 31.12.2026 |
| --- | --- | --- |
| Количество предприятий сельскохозяйственного сектора, участвующих в молекулярно-генетических исследованиях племенного молодняка крупного рогатого скота | Единица | 1 |

Федеральный проект «Развитие отраслей и техническая
модернизация агропромышленного комплекса» в части создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации

Малые формы хозяйствования (МФХ) на селе в Ульяновской области показывают положительную динамику развития.

Количество рабочих мест в хозяйствах малых форм в 2025 году составило 1766 ед., в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 1519 ед., в сельскохозяйственных потребительских кооперативах - 247 ед. Благодаря государственной поддержки малых форм в 2025 году создано 69 новых постоянных рабочих мест.

Итоговое фактическое финансирование МФХ на селе Ульяновской области в 2025 году составило 221,6 млн рублей.

В соответствии с соглашением, заключённым с Минсельхозом России,
в 2025 году на реализацию регионального проекта выделено 172,86 млн рублей, в том числе 145,2 млн. руб. из федерального бюджета и 27,66 млн рублей из областного.

Для достижения значений результата региональной составляющей федерального проекта выделенные средства в 2025 году направлены
на финансирование следующих мероприятий:

1) оказание грантовой поддержки по программе «Агростартап» – 103,007 млн рублей;

2) субсидирование затрат сельскохозяйственных кооперативов – 64,14 млн рублей;

3) обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации – 5,71 млн рублей.

В 2025 году достигнуты следующие результаты проекта:

1. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта «Агростартап», обеспечившими не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции - 21 единица (факт — 21 единица, выполнение — 100% от плана.

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства 
в агропромышленном комплексе оказаны информационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров — 1 074 ед. (факт – 1 080 единиц, выполнение — 100,6% от плана);

3. Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объёма реализации сельскохозяйственной продукции — 19 ед. (факт — 13 единиц), что обусловлено сокращением объема реализованного молока. Многие кооперативы не могли принять участие в мероприятии поддержки, так как не обеспечили выполнение показателя прироста объёма реализации сельскохозяйственной продукции.

Итоги 2025 года

В 2025 году 13 кооперативов (СПоК) получили поддержку на возмещение части затрат, связанных с их развитием на сумму 64,14 млн рублей. Средний размер субсидии на 1 СПоК составил 4,93 млн рублей. Наиболее активно данной мерой поддержки пользуются кооперативы молочного, овощеводческого и зернового направлений.

В 2025 году в сельскохозяйственной потребительской кооперации благодаря государственной поддержке насчитывалось порядка 6 тыс. членов из числа МСП в АПК и личных подсобных хозяйств, занято более 4,2 тыс. сельских жителей, трудилось в качестве постоянных работников 247 человек, что способствовало увеличению объема продукции, а соответственно выручки и налоговых отчислений в бюджет региона (порядка 10%).

Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в том числе 
в результате услуг, оказанных специалистами Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, составило 34 ед.

Грант «Агростартап».

Количество получателей гранта — 21 ед. Специалистами ЦК при взаимодействии муниципальных образований велась активная работа по формированию реестра потенциальных заявителей на конкурс гранта «Агростартап». Кампания по приему заявок на участие в конкурсе «Агростартап» проходила с 24.09.2025 по 26.10.2025.

В 2025 году на конкурс было подано 46 заявок от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, из 19 муниципальных образований Ульяновской области. К конкурсному отбору были допущены 27 претендентов (конкурс составил 1,3 заявки на 1 грант).

В результате конкурсного отбора 21 начинающий фермер из 12 муниципальных образований получили грант на развитие своих крестьянских (фермерских) хозяйств. Наибольшее количество получателей гранта «Агростартап» отмечается в муниципальных образованиях «Майнский район» (4 КФХ), «Мелекесский район» (4 КФХ), «Николаевский район» (4 КФХ).

17 грантов выделено на развитие животноводства, 1 грант — на развитие рыбоводства, 1 гранта — на развитие смешанного животноводства (рыбоводство и птицеводство), 1 грант - на развитие растениеводства (картофелеводство). Средний размер гранта — 4,91 млн рублей. Созданы 53 новых рабочих места, в том числе 32 ед. для наёмных работников.

Поддержка участников специальной военной операции по созданию собственных хозяйств

В 2025 году Министерством оказана поддержка для ведения предпринимательской деятельности участниками специальной военной операции (далее - участники СВО) в форме присвоения участникам СВО дополнительного балла в рейтинговой оценке при участии в программах государственной грантовой поддержки «Агростартап» и развития семейных ферм.

Конкурсный отбор на получение грантовой поддержки «Агростартап» прошел один участник СВО.

С 2026 года планируется государственная грантовая поддержка «Агромотиватор», направленная на создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств, предназначенная специально для участников СВО.

Размер гранта «Агромотиватор» составляет до 7 млн. руб. на разведение крупного рогатого скота и (или) мелкого рогатого скота и до 5 млн. рублей направленного на иные виды деятельности, при этом средства гранта могут покрывать до 90% общего финансирования на реализацию проекта создания нового крестьянского (фермерского) хозяйства.

В 2026 году Ульяновской области на государственную поддержку «Агромотиватор» выделено 19,2 млн рублей. По состоянию на 1 марта 2026 года в Министерство поступила информация о 14 потенциальных участниках грантовой программы «Агромотиватор» на сумму 89 млн рублей.

В настоящее время Министерством ведётся разработка проекта постановления Правительства Ульяновской области, устанавливающего предоставления гражданам Российской Федерации, являющимся участниками специальной военной операции, грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части их затрат по приоритетному направлению развития крестьянских (фермерских) хозяйств

Субсидирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В 2025 году в мерах государственной поддержки в рамках реализации проекта на субсидирование кооперативов принял участие 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов из 11 муниципальных образований. Ульяновской области. В состав кооперативов приняли 33 новых членов.

Грант «Семейная ферма».

Фактически на данную меру поддержки направлено 12,43 млн рублей. Количество получателей гранта - 1 ед. ИП ГКФХ Паркаев М.А. получил грант «Семейная ферма» на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства направления растениеводство (выращивание пшеницы, ячменя, подсолнечника). Направление затрат: строительство ангара для хранения сельскохозяйственной продукции. В результате реализации проекта планируется создание 2 новых постоянных рабочих места.

Субсидии «Развитие семейных ферм».

Фактически объём бюджетных ассигнований по данному направлению составил 22,686 млн рублей. Получателей субсидий — 8 ед. Средства освоены в полном объёме, показатель перевыполнен и составил 200% от планового значения. Средний размер субсидии 2,86 млн. руб. Направление затрат: приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, оборудования.

ФП «Развитие сельского туризма» проводился конкурсный отбор проектов развития сельского туризма.

Грант «Агротуризм».

В 2024 году план финансирования на 2025 год составил 10 млн рублей.

Специалистами Центра компетенций велась активная работа по поиску потенциальных заявителей программы «Агротуризм» на 2025 год.

В 2024 году для участия в конкурсе на 2025 год по данному направлению подавались 3 заявки от сельскохозяйственных товаропроизводителей (1 ИП, 
1 ИП ГКФХ, 1 СПоК) из трех муниципальных образований Ульяновской области: СПССК «Станичный» Новоспасского района, КФХ Митрофанов С.Г. Мелекесского района, ИП Дылдина Е.С. Тереньгульского района).

В результате конкурса (протокол от 30.08.2024) победителем (54 по порядку из 92 победителей) признан СПССК «Станичный» Новоспасского района с проектом создания рекреационной зоны на пруду «Центральный» 
в с. Троицкий Сунгур. Проект предполагает создание 5 беседок для семейного отдыха и рыбной ловли на пруду «Центральный», а также автомобильной парковки.

Общая стоимость проекта 13,5 млн рублей, из которых 10 млн рублей государственные грантовые средства (грант «Агротуризм»). Процент исполнения показателя составляет 100%.

На грант «Агротуризм» - 2026 подано 4 заявки.

В резерв на получение в 2028 году включен проект развития сельского туризма Выренкова Д.В. «База для охоты и рыбалки «Лось-Лосось».

Основной целью деятельности Центра компетенций, в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций, является создание 
и развитие единой системы консультационно-методической поддержки субъектов МСП, в том числе в муниципальных образованиях субъекта РФ.

Для реализации поставленных целей на 2025 год было запланировано проведение 26 выездных обучающих семинаров во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, фактически проведены 26 обучающих семинаров (100% от плана), в том числе 22 выездных обучающих семинара во всех муниципальных образованиях. Всего в обучающих семинарах приняли участие 466 человек.

Специалистами Центра компетенций проведены 168 личных и 906 устных консультаций субъектов МСП по вопросам их государственной поддержки. Подготовлено 19 бизнес-планов потенциальным заявителям, 
в том числе 16 бизнес-планов для заявителей на конкурс «Агростартап» 
и 2 для заявителей на конкурс «Семейная ферма».

Основные задачи на 2026 год

Задачи, решаемые в ходе оказания государственной поддержки, следующие:

1) развитие фермерского сектора, обновление и расширение ресурсной базы;

2) увеличение объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в фермерском секторе;

3) усиление работы по развитию устойчиво функционирующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов и сокращение числа номинально числящихся в реестре зарегистрированных в регионе кооперативов;

4) популяризация сельскохозяйственных ярмарок и выставочных мероприятий с участием хозяйств малых форм;

5) развитие сельского туризма.

Планируемый объём бюджетных ассигнований на поддержку МФХ 
в 2026 году составит 314,011 млн рублей (включая Центр компетенций 
в размере 5,71 млн. рублей), что выше уровня 2025 года на 92,4 млн рублей или на 41,7%, в том числе по направлениям:

Грант на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Запланированный объём бюджетных ассигнований на 2026 составляет 129,041 млн. рублей. Количество получателей гранта — 14 ед.

Грант «Агромотиватор». Плановый объём бюджетных ассигнований
на 2026 год — 19,676 млн рублей. Количество получателей гранта - 4 ед.

Субсидии на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Запланированный объём финансирования по этому направлению на 2026 год — 59,028 млн рублей. Количество получателей субсидий - 12 ед.

Грант на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Плановый объём бюджетных ассигнований по этому направлению на 2026 год составляет 20,172 млн рублей. Количество получателей гранта — 2 ед.

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Плановый объём бюджетных ассигнований на 2026 год по этому мероприятию государственной поддержки составляет 58,202 млн рублей. Количество получателей субсидий — 8 ед.

Субсидии на развитие сельского туризма. Запланированный объём бюджетных ассигнований на 2026 год составляет 13,938 млн рублей. Количество получателей субсидий — 3 ед.

Субсидирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ. Плановый объём бюджетных ассигнований на 2026 год составляет 8 млн рублей.

Определены следующие плановые показатели:

1. Количество грантополучателей развитие КФХ - 14 ед.

2. Количество грантополучателей «Агромотиватор» - 4 ед.

3. Количество получателей субсидий на развитие КФХ — 12 ед.

4. Грант на развитие СПоК - 2 ед.

5. Количество получателей субсидий на развитие СПоК - 8 ед.

6. Субсидии на развитие сельского туризма — 3 ед.

На 2026 год запланировано проведение Центром компетенций 721 консультация, в том числе 21 обучающий выездной семинар.

Комплексное развитие сельских территорий

Работа по развитию села проводится в рамках Стратегии устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года, которая была утверждена Правительством в феврале 2015 года.

Ключевым инструментом реализации Стратегии с 2020 года является Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённая постановлением Правительства Российской федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – КРСТ).

КРСТ включает в себя 4 федеральных проекта:

1. Благоустройство сельских территорий.

2. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

3. Современный облик сельских территорий.

4. Развитие жилищного строительства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустройства домовладений.

В 2025 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Ульяновской области реализовались мероприятия на сумму средств консолидированного бюджета в размере 1 189,875 млн рублей (федеральный бюджет — 922,024 млн. руб., областной — 46,615 млн рубле, местный — 30,294 млн рублей, внебюджетные источники — 190,989 млн рублей), что на 18% выше уровня 2024 года.

В 2026 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Ульяновской области запланированы к реализации мероприятия на общую сумму средств в 1 млрд 883 млн. рублей (федеральный бюджет - 1 млрд 409 млн рублей, областной бюджет - 248,4 млн рублей, местные бюджеты - 45,3 млн рублей, внебюджетные источники - 179,9 млн рублей); объём финансирования превышает уровень 2025 года в 1,6 раза.

1. Благоустройство сельских территорий.

В 2025 году реализовано 30 проектов в 16 муниципальных образованиях Ульяновской области на общую сумму 60,264 млн рублей (32,41 млн рублей — федеральный бюджет, 80,09 млн рублей — областной бюджет, 2,426 млн рублей — местный бюджет, 17,338 млн рублей — внебюджетные источники), а именно: детская площадка - 1, оформление фасада - 3, ограждение - 2, памятник - 9, освещение территории - 3, пешеходный тротуар, тропа - 5, спортивная площадка - 4, зона отдыха - 3.

В 2026 году запланированы к реализации 13 проектов в 12 муниципальных образованиях Ульяновской области на сумму 40,305 млн рублей (федеральный бюджет - 19,89 млн рублей, областной бюджет — 3,556 млн рублей, местный бюджет — 1,272 млн рублей, внебюджетные источники — 15,587 млн рублей).

2. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

В 2025 году в рамках данного федерального проекта реализовано мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по улице 40 Лет Победы р.п. Новоспасское Новоспасского района» на сумму 39,48463 млн рублей (федеральный бюджет — 32,5536 млн рублей, региональный бюджет — 1,00681 млн рублей, местный бюджет — 1,97422 млн рублей, внебюджетные средства — 3,950 млн рублей).

Протяженность дороги 852 м, площадь 5964 кв. м, количество прямых выгодоприобретателей 10 870 чел., количество косвенных выгодоприобретателей – 20 863 чел. Дорога ведёт к МДОУ «Новоспасский детский сад № 6», МОУ «Новоспасская СШ № 1», объекту здравоохранения 
и предприятиям торговли, а также обеспечивает проезд к многоквартирным домам.

В 2026 году запланированы к реализации 5 мероприятий на сумму 367,954 млн рублей (федеральный бюджет — 303,073 млн рублей, областной бюджет — 9,373 млн рублей, местный бюджет — 18,398 млн рублей, внебюджетные источники — 37,109 млн рублей), а именно:

Ремонт автомобильной дороги по ул. 60 лет Октября - Аэродромная - Горшенина в р.п. Новоспасское на сумму 124,041 млн рублей (федеральный бюджет - 102,178 млн рублей);

Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира - Строителей - Баранова 
в р.п. Новоспасское на сумму 138,826 млн рублей (федеральный бюджет - 114,287 млн рублей);

Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина - Азина - Свердлова 
в р.п. Новоспасское на сумму 57,13 млн рублей (федеральный бюджет - 47,104 млн рублей);

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ульяновская в р.п. Новоспасское на сумму 16,483 млн рублей (федеральный бюджет - 13,578 млн рублей);

Ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького - Школьная в р.п. Новоспасское на сумму 31,474 млн рублей (федеральный бюджет - 25,926 млн рублей).

3. Одно из самых финансоёмких направлений – это федеральный проект «Современный облик сельских территорий».

В 2025 году реализованы следующие мероприятия:

1) создание сети Wi-Fi для беспроводного доступа к Интернет на всей площади спортивных сооружений открытого типа на территории новой школы в р.п. Старая Майна Старомайнского района на сумму 0,297 млн. рублей, из них федерального бюджета — 0,192 млн рублей, областного бюджета — 0,006 млн рублей, местного бюджета — 0,05 млн рублей, внебюджетные источники — 0,05 млн рублей.

Мощность 1 км, подключенные абоненты – 1 000, охват территории 50%, количество выгодоприобретателей 5922 чел.;

2) строительство стационарного электрического освещения улиц Мира, Мичурина, Свердлова, 40 Лет победы, Ульяновская р.п. Новоспасское Ульяновской области на сумму 12,61 млн рублей, из них федерального бюджета — 10,397 млн рублей, областного бюджета — 0,321 млн рублей, местного бюджета — 0,63 млн. рублей, внебюджетные источники — 1,261 млн рублей.

Мощности 5 км, 30 киловатт; посещений в сутки 35, количество выгодоприобретателей 10 515 чел.;

3) капитальный ремонт помещений ГУЗ «Новоспасская районная больница» для размещения регионального сосудистого центра по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д.10 на сумму 33,275 млн рублей, из них федерального бюджета — 27,435 млн рублей, областного бюджета — 0,848 млн рублей, местного бюджета — 1,664 млн рублей, внебюджетные источники — 3,327 млн рублей.

Площадь 399,2 кв. м, посещений в сутки 35, количество выгодоприобретателей 7 822 человек.;

4) капитальный ремонт средней школы №1 по адресу: Ульяновская область, рабочий поселок Новоспасское, площадь Макаренко, дом №1 на сумму 93,086 млн рублей, из них федерального бюджета — 76,749 млн рублей, областного бюджета — 2,374 млн рублей, местного бюджета — 4,654 млн рублей, внебюджетные источники — 9,309 млн рублей.

Площадь 4 277,9 кв. м, мест 624, количество выгодоприобретателей 7 822 человек.

Также завершается реализация следующих мероприятий:

1) реконструкция водопровода в микрорайоне «Северный» 
в р.п. Кузоватово Кузоватовского района на сумму 35,182 млн рублей всего, из них федерального бюджета — 19,796 млн рублей, областного бюджета — 11,17 млн. рублей, местного бюджета — 0,696 млн рублей, внебюджетные источники — 3,52 млн рублей.

Мощность 160 куб. м, протяженность 10,7 км, количество выгодоприобретателей 1 923 чел.;

2) строительство общеобразовательной школы на 375 мест в р.п. Старая Майна Старомайнского района на сумму 222,344 млн рублей всего, из них федерального бюджета — 191,929 млн рублей, областного бюджета — 6,065 млн. рублей, местного бюджета — 2,1 млн рублей, внебюджетные источники — 22,25 млн рублей.

Площадь 7 122,9 кв.м, количество выгодоприобретателей 5 922 чел.;

3) реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Старая Майна Старомайнского района на сумму 257,087 млн рублей, из них федерального бюджета — 219,223 млн рублей, областного бюджета — 7,013 млн рублей, местного бюджета — 2,150 млн рублей, внебюджетные источники — 28,7 млн рублей.

Мощность 1200 куб. м в сутки, количество выгодоприобретателей 5 922 человек.

С 17 марта по 30 апреля 2025 года Минсельхозом России проведена заявочная кампания государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

В состав заявочной документации входят долгосрочные планы развития сельских агломераций (далее - ДПР).

В целях обеспечения комплексного развития сельской агломерации мероприятия ДПР направлены на обеспечение приведения к нормативному состоянию всех основных объектов инфраструктуры сферы образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, коммунальной 
и инженерной инфраструктуры.

При этом не менее 30% от общего количества мероприятий, включенных в ДПР, должны быть обеспечены финансированием за счет иных госпрограмм, а 70% - за счёт госпрограммы КРСТ.

Таким образом, с учётом необходимых требований в заявочной кампании на 2026 год приняли участие с ДПР муниципальные образования «Новоспасский район» и «Кузоватовский район».

Протоколом заседания Комиссии Минсельхоза России от 18 ноября 2025 года № 93 доведён перечень мероприятий госпрограммы КРСТ, заявленных в рамках ДПР, отобранных для софинансирования на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Согласно результатам отбора, в 2026 году на территории Ульяновской области запланированы к реализации мероприятия на общую сумму средств 701,3 млн рублей:

Капитальный ремонт главного корпуса ГУЗ «Новоспасская РБ» (2 этап) р.п. Новоспасское на сумму 280,825 млн рублей (федеральный бюджет — 232,621 млн рублей, областной бюджет — 19,131 млн рублей, местный бюджет — 0, внебюджетные источники — 29,074 млн рублей);

Капитальный ремонт ДК «Кристалл» р.п. Новоспасское на сумму 113,295 млн рублей (федеральный бюджет - 94,511 млн рублей, областной бюджет — 2,923 млн рублей, местный бюджет — 4,532 млн рублей, внебюджетные источники — 11,33 млн рублей);

Строительство очистных сооружений канализации и сетей канализации мкр. Южный р.п. Новоспасское Новоспасского района на сумму 307,187 млн рублей (федеральный бюджет - 297,97 млн рублей, областной бюджет — 9,217 млн рублей, местный бюджет — 0, внебюджетные источники - 0).

4. «Развитие жилищного строительства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустройства домовладений».

1. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем сельского населения.

В 2025 г. реализованы мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в части предоставления субсидии на социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на сумму 3,2152 млн рублей. Это позволило предоставить социальную выплату работникам социальной сферы (2 многодетные семьи, 10 человек) на строительство жилых домов.

В 2026 году запланирована выплата субсидии на сумму 4,1 млн. рублей, что позволит обеспечить жильём 2 семьи (8 человек) работников сферы АПК и социальной сферы.

2. Мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

С 2022 года в данном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» 
в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022 - 2026 гг.».

Строительство I этапа микрорайона «Южный» предполагает строительство 12 многоквартирных жилых дома в 2022 - 2024 гг. Общая площадь застройки составит 3,5 га. Общая площадь квартир 16 617,62 кв.м. Количество квартир 309 из них: однокомнатные квартиры — 123, двухкомнатные квартиры 135, трехкомнатные квартиры — 51. Строительство многоквартирных домов позволит обеспечить жилой площадью 309 семей или 855 человек. Объем инвестиций на строительство I этапа 719 млн рублей, минимальная площадь квартир 31 кв.м, максимальная 81,6 кв.м.

Для реализации проекта необходимо создание и обустройство инженерной инфраструктуры, а также благоустройство территории застройки, в том числе:

1. Строительство водоснабжения на сумму 75,5 млн рублей.

2. Строительство канализации 514 млн рублей.

3. Строительство дорог 148 млн рублей.

4. Благоустройство территории 38,5 млн рублей.

Итого, в целом на мероприятия потребуется 850,5 млн рублей. 
В настоящее время на реализацию проекта в 2022 - 2025 годах выделено финансирование в общей сумме 438,465 млн рублей.

В 2025 году реализован IV этап проекта: продолжаются работы по строительству канализации мкр. «Южный» на общую сумму консолидированного бюджета 116,465 млн. рублей, из них федеральный бюджет — 107,322 млн рублей, областной бюджет — 3,319 млн рублей, местный бюджет — 5,823 млн рублей. Данный объект, переходящий с 2024 года, планируется к завершению в 2026 году.

В рамках заявочной компании 2025 года на 2026 год МО «Новоспасский район» снова подало заявку с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022 - 2026 гг.» с суммой реализации 497,685 млн рублей, из них средства федерального бюджета — 294,161 млн рублей, областного бюджета — 193,439 млн рублей, местного бюджета — 10,086 млн рублей.

В 2026 году запланировано завершение строительства канализации, 
а также планируется выполнить благоустройство и строительство внутриквартальных дорог микрорайона на общую сумму 497,7 млн рублей (федеральный бюджет — 288,741 млн руб., областной бюджет — 198,86 млн руб., местный бюджет — 10,086 млн руб.).

3. Реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения.

В 2025 году реализовано:

Строительство дома № 1 для предоставления по договору найма, 984 кв.м, в р.п. Языково Карсунского района на сумму 85,605 млн рублей (федеральный бюджет — 55,9 млн. рублей, региональный бюджет — 1,729 млн рублей, местный бюджет — 0,582 млн рублей, внебюджетные средства — 27,394 млн рублей).

Строительство домов блокированной застройки (2 блока) 
в р.п. Павловка Павловского района на сумму 12,527 млн рублей (федеральный бюджет — 8,06 млн рублей, региональный бюджет — 0,249 млн рублей, местный бюджет — 0,084 млн рублей, внебюджетные средства — 4,134 млн рублей).

Строительство многоквартирного дома № 13 на 20 квартир для предоставления по договору найма, 963 кв.м, в р.п. Новоспасское Новоспасского района на сумму 89,569 млн рублей (федеральный бюджет — 56,126 млн рублей, региональный бюджет — 1,736 млн рублей, местный бюджет — 3,045 млн рублей, внебюджетные средства — 28,662 млн рублей).

Строительство многоквартирного дома № 14 на 28 квартиры для предоставления по договору найма, 1473 кв.м, в р.п. Новоспасское Новоспасского района на сумму 128,147 млн рублей (федеральный бюджет — 80,299 млн рублей, региональный бюджет — 2,483 млн руб. рублей, местный бюджет — 4,357 млн рублей, внебюджетные средства — 41,007 млн рублей).

Это позволило в 2025 г. обеспечить 70 семей работников сферы АПК, 
а также социальной сферы, жильём площадью 3564 кв.м.

В 2026 году запланировано к реализации:

1. Строительство 2-х МКД (53 квартиры) в р.п. Новоспасское на сумму 213,812 млн рублей (федеральный бюджет - 132,735 млн руб., областной бюджет — 4,105 млн руб., местный бюджет — 8,522 млн рублей, внебюджетные источники — 68,42 млн рублей);

2. Строительство 1 МКД (14 квартир) в с. Троицкий Сунгур Новоспасского района на сумму 57,474 млн. рублей (федеральный бюджет - 35,68 млн рублей, областной бюджет — 1,104 млн рублей, местный бюджет — 2,299 млн рублей, внебюджетные источники — 18,391 млн рублей).

Итоги 2025 года

Стратегические цели Министерства на 2025 год:

1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации.

2. Развитие малых форм хозяйствования на селе.

3. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса.

4. Повышение конкурентоспособности и эффективности предприятий агропромышленного комплекса

5. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышение уровня жизни на селе.

Как уже сообщалось ранее, развитие агропромышленного комплекса 
в 2025 году сдерживалось рядом негативных факторов: ухудшение финансового состояния сельхозтоваропроизводителей в связи с ростом затрат и нестабильной ценовой ситуацией на рынке сельхозпродукции, кадровое обеспечение, погодные условия.

Цены на удобрения за последние годы повысились на 56%, запасные части — на 75%, техника подорожала от 20 до 50%, дизельное топливо 
к концу уборки— на 62%. В то же время цена реализации продукции практически остаётся на том же уровне.

В 2025 году тенденция снижения закупочных цен проявилась не только по продукции растениеводства, но и по продукции животноводства (молоко).

Начиная со второго полугодия 2025 года, в Ульяновской области, как 
и в других субъектах Приволжского федерального округа, наблюдается тенденция снижения закупочных цен на молоко-сырьё.

При этом в предыдущие годы цена на молоко во втором полугодии 
и зимой, наоборот, возрастала. Так, если с июня по декабрь 2024 года цена на молоко возросла на 13 руб./кг (на 38%), то за тот же период 2025 года она снизилась на 4 руб./кг (на 10%). В январе и феврале 2026 года снижение закупочных цен на молоко продолжилось.

Таким образом, в настоящее время к аналогичному периоду прошлого года (11.02.2026 к 11.03.2025) средняя закупочная цена на молоко снизилась на 10 руб./кг (на 20%).

Снижение закупочных цен на молоко-сырьё отрицательно влияет на финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей.

Характерным примером ухудшения финансового состояния сельхозтоваропроизводителей является снижение количества приобретаемой сельскохозяйственной техники.

За 2025 год аграрии региона приобрели 528 единиц сельскохозяйственной техники (тракторов - 108 единиц, зерноуборочных комбайнов - 88 единиц, кормоуборочных комбайнов - 6 единиц и прочей сельскохозяйственной техники - 326 единиц), что на 24% ниже уровня 2024 года (за 2024 год аграрии региона приобрели 691 единицу сельскохозяйственной техники).

С каждым годом всё острее встаёт вопрос обеспечения кадрами. Данная проблема характерна для отрасли сельского хозяйства в масштабах страны. Достаточно сказать, что на полевых работах необходимо было задействовать порядка 7000 работников, дефицит составлял порядка 300 человек и был покрыт за счёт привлечения работников из-за предела региона и учебных заведений.

Говоря о сложившихся погодных условиях, оказавших влияние на урожай 2025 года, стоит отметить, что формирование урожайности озимой пшеницы закладывалось осенью 2024 года, когда был отмечен острый дефицит влаги и последующее наступление малоснежной зимы.

В осенний период 2024 года выпало всего 39% нормы осадков, 
а высота снежного покрова в феврале составляла 89% от нормы.

В результате негативных погодных факторов погибло 8,4 тыс. га озимых — 2,9% от общей площади. В зоне риска находилось порядка 17% (40 тыс. га) озимых культур.

Необходимо отметить, что уборку урожая зерновых культур осложняли неблагоприятные погодные условия. В августе и первой декаде сентября на территории области наблюдались частые обильные дожди.

За месяц в большинстве районов выпало до 95 мм (до 184% месячной нормы). Это привело к установлению в ряде районов опасного агрометеорологического явления «переувлажнение почвы».

Продолжительные дожди негативно сказались на объёмах и качестве урожая.

Из-за дождей в августе аграрии области не смогли убрать 
в благоприятные сроки такие культуры, как озимая и яровая пшеница, горох и ячмень. Согласно проведённому совместно с наукой анализу, в связи 
с несвоевременными сроками уборки потери урожая зерновых культур составили порядка 343 тыс. тонн (15,8% от собранного объёма).

Также прошедшие дожди повлияли, безусловно, на качество зерна. Так, 73,5% пшеницы получено 4 класса, 5 класса — 7,3% и 3 класса — 19,1%.

Ресурсы, привлечённые для реализации поставленных задач:

Реализация инвестиционных проектов.

В настоящее время в инвестиционном портфеле АПК региона на разной стадии реализации находится 30 проектов:

растениеводство — 6 проектов;

животноводство — 4 проекта;

птицеводство — 2 проекта;

переработка — 11 проектов;

элеваторы — 7 проектов.

Общая сумма инвестиций составляет 19,1 млрд рублей. Реализация данных проектов позволит создать дополнительно 776 новых рабочих мест.

В 2025 году в агропромышленном комплексе из числа крупных инвестиционных проектов реализовано 2 инвестиционных проекта на общую сумму 1,9 млрд рублей и создано 50 новых рабочих мест:

1. ООО «ЭНВОЛ»

Строительство животноводческого комплекса молочного направления на 2 500 голов КРС (МО «Мелекесский район»).

Планируемые инвестиции: 1,3 млрд рублей.

Потенциальное создание: 30 рабочих мест.

2. ООО «Димитровградский элеватор»

Модернизация элеваторного комплекса мощностью единовременного хранения 103,2 тыс. т. (МО «Мелекесский район»)

Вложенные инвестиции - 600 млн рублей.

Создано – 20 рабочих мест.

В 2025 году 7 проектов, запланированных к завершению, претерпели изменения, и их окончательная реализация была отложена в связи с рядом факторов:

сложная геополитическая обстановка, повлиявшая на логистические цепочки и доступность импортного оборудования;

высокие ключевые ставки банков, ограничившие доступность кредитных ресурсов для аграриев;

неопределенность на финансовых и сырьевых рынках, что вынудило инвесторов пересмотреть сроки и объемы вложений.

В связи с этим, следующие крупные инвестиционные проекты находятся на промежуточной стадии реализации и планируют свое завершение в 2026 году:

1. ООО «Агро-Нептун»

Строительство на существующем комплексе на 1 200 голов нового корпуса на 544 скотомест (МО «Новоспасский район»)

Планируемые инвестиции: 414 млн рублей.

2. ООО НПО «Семенной завод»

Строительство семенного завода и элеватора (МО «Ульяновский район»).

Планируемые инвестиции: 400 млн рублей.

Планируемое количество новых рабочих мест: 20.

3. ООО «Агробизнес Паркаевых»

Строительство семенного завода (МО «Мелекесский район»).

Планируемые инвестиции: 50 млн рублей.

Планируемое количество новых рабочих мест: 3.

4. ООО «Персонал»

Реконструкция птицефабрики (МО «Карсунский район»).

Планируемые инвестиции: 520 млн рублей.

Планируемое количество новых рабочих мест: 26.

5. ООО «ЭкоФермаРус»

Строительство корпуса для кур-несушек (МО «Новомалыклинский район»).

Планируемые инвестиции: 60 млн рублей.

Планируемое количество новых рабочих мест: 10.

6. ООО «ВТС»

Строительство мини-завода по производству гранулированных кормов (г. Ульяновск).

Планируемые инвестиции: 200 млн рублей.

Планируемое количество новых рабочих мест: 50.

7.ООО «Вешкаймский элеватор»

Реализация 1 очереди элеваторного комплекса с комбикормовым заводом (МО «Вешкаймский район»).

Планируемые инвестиции: 400 млн руб.

Планируемое количество новых рабочих мест: 45.

Кроме того, в рамках работы по привлечению инвестиций в 2025 году подписано 3 инвестиционных соглашения о взаимном сотрудничестве
в сфере агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области со следующими компаниями:

1. ООО «Чуфа́ровский элеватор». Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по реализации инвестиционного проекта, предусматривающего модернизацию элеваторного комплекса мощностью единовременного хранения 48 тыс. тонн на территории Ульяновской области. Объём инвестиций составит 350 млн рублей и позволит создать 10 новых рабочих мест.

2. Акционерное общество «Новоспасский элеватор». Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по реализации инвестиционного проекта, предусматривающего модернизацию элеваторного комплекса мощностью единовременного хранения 42 тыс. тонн на территории Ульяновской области. Объем инвестиций составит 400 млн рублей.

3. ООО «Мо́лвино Агро». Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство селекционного центра на территории Ульяновской области. Объем инвестиций составит более 500 млн рублей 
и позволит создать 10 новых рабочих мест.

Общий объём инвестиций по итогу реализации данных проектов составит порядка 1 250 млн рублей, будет создано 20 новых рабочих мест.

Управленческие решения.

Министерством организована системная работа с муниципальными образованиями и организациями агропромышленного комплекса по достижению поставленных целей:

В целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области при подготовке и проведении полевых работ Министерством разработано и издано распоряжение Правительства Ульяновской области 
«О мерах по подготовке и проведению весенних полевых работ на территории Ульяновской области».

распоряжением Правительства Ульяновской области «О мерах по уборке урожая» утверждён План мероприятий по обеспечению уборки урожая организациями агропромышленного комплекса Ульяновской области

распоряжением Министерства «О мерах по подготовке и проведению полевых работ на территории Ульяновской области в 2025 году» утвержден состав штаба и список руководителей структурных подразделений Министерства, учёных и специалистов агропромышленного комплекса, ответственных за оказание практической помощи муниципальным образованиям в период подготовки и проведения полевых работ; план мероприятий по подготовке и проведению весенних полевых работ на территории Ульяновской области.

распоряжением Министерства организовано дежурство в выходные 
и праздничные дни». Дежурство осуществляется, начиная с начала и до окончания посевной и уборочной кампании.

регулярно проходят штабы по подготовке и проведению сезонных полевых работ. В заседаниях принимают участие: Губернатор Ульяновской области, представители Правительства и Законодательного Собрания Ульяновской области, исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, Главы администраций муниципальных образований, начальники управлений сельского хозяйства муниципальных образований Ульяновской области, специалисты Россельхозцентра, Ульяновского филиала ФГБУ «РосАгроХимслужба», Ульяновского НИИСХ, Ульяновского центра по гидрометеорологии, Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина, Департамента гостехнадзора Министерства транспорта Ульяновской области, представители банков.

В рамках штаба рассматриваются вопросы по приоритетным направлениям развития сельскохозяйственной отрасли, структуре посевных площадей, обеспеченности посевным материалом, минеральными удобрениями, готовность сельскохозяйственной техники.

Ежегодно распоряжением Министерства утверждается план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах агропромышленного комплекса и используемых сельскохозяйственными организациями земельных участках, расположенных на территории Ульяновской области, в весенне-летний период.

Ежемесячно с участием сельхозтоваропроизводителей, учёных, муниципальных образований рассматриваются итоги работы отрасли животноводства;

С целью морального и материального стимулирования работников сельского хозяйства Ульяновской области за высокопроизводительный труд Министерством организовано соревнование в агропромышленном комплексе Ульяновской области:

еженедельное подведение итогов посевной кампании: среди муниципальных образований определяется лидер по темпам сева, осуществляется мониторинг по передовикам на посевных работах, выбираются лучшие механизаторы в муниципальных образованиях Ульяновской области;

еженедельно подводятся итоги уборочной кампании с вручением переходящего кубка.

Муниципальному образованию лидеру по проценту убранных площадей за неделю вручается переходящий кубок. Также осуществляется мониторинг по передовикам на уборочных работах, выбираются лучшие хозяйства 
и комбайнеры в муниципальных образованиях Ульяновской области. Кроме того, муниципальные образования, намолотившие 100 тыс. тонн зерна, 
в торжественной обстановке получают кубок.

Постановлением Правительства Ульяновской области от 15.05.2014 № 131-П «О некоторых мерах поощрения и популяризации достижений 
в сфере развития сельских территорий» утверждено Положение о проведении ежегодного областного соревнования в агропромышленном комплексе Ульяновской области.

В Министерстве продолжает работу Штаб по мониторингу продовольственной безопасности и контролю за состоянием продовольственного рынка Ульяновской области.

Отраслевые имиджевые мероприятия.

В 2025 году Минсельхозом области и ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» подготовлено и проведено 9 имиджевых мероприятий.

1. На базе ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина» 
18 февраля 2025 года прошел ежегодный Съезд фермеров Ульяновской области.

В Съезде приняли участие более 200 человек — это главы крестьянских (фермерских) хозяйств, руководители сельскохозяйственных организаций, представители исполнительной и законодательной власти, научное сообщество, средства массовой информации.

В рамках Съезда прошла конференция Ассоциации фермеров Ульяновской области, где были рассмотрены итоги работы Ассоциации фермеров Ульяновской области в 2024 году, стратегия развития фермерского движения и другие вопросы, связанные с фермерской деятельностью.

Кроме того, была организована выставка продукции, произведённой фермерскими хозяйствами Ульяновской области и специализированной выставки поставщиков сельскохозяйственной техники и оборудования, средств защиты растений и сопутствующих товаров и услуг для сельхозтоваропроизводителей.

В рамках деловой программы Съезда состоялось подписание соглашения между Ульяновским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» и Ассоциацией фермеров Ульяновской области. Стороны договорились продолжать и расширять совместную деятельность в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия - иначе говоря, совместно работать на благо развития АПК 
в целом и фермерского движения в частности, улучшения кадрового потенциала и комфортных условий проживания на селе.

2. На базе АО «Тепличное» 21 марта 2025 года с участием Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских состоялось заседание коллегии Министерства, в ходе которой были рассмотрены итоги работы Министерства за 2024 год и основные стратегические задачи на предстоящий 2025 год.

Губернатор Ульяновской области поставил перед Министерством следующие приоритетные задачи:

повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения;

повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

приоритетное обновление парка сельскохозяйственной техники. Следует отметить, что нагрузка земель в расчёте на один трактор и один зерноуборочный комбайн в регионе выше, чем в среднем по РФ;

приоритетное развитие животноводства для увеличения самообеспеченности продукцией животноводства (молоко, мясо, яйцо);

повышение доходов сельского населения.

В работе коллегии приняли участие более 60 человек (в том числе
в режиме ВКС), в их числе представители Министерства, органы законодательной власти региона, главы муниципальных образований, руководители сельскохозяйственных организаций, отраслевые ассоциации
и научное сообщество.

3. В период с 3 по 5 июля 2025 года в Волгоградской области состоялась крупнейшая выставка достижений отечественного АПК «Всероссийский день поля – 2025».

Масштабная экспозиция расположилась на площади более 70 гектаров
и представила новейшие агротехнологии, современную сельхозтехнику, лучшие сорта и гибриды культур, удобрения и средства защиты растений. Участниками стали ведущие российские компании, зарубежные партнёры, аграрии и эксперты отрасли.

Ключевыми задачами выставки являлись демонстрация эффективности новых технологий в условиях реального производства, создание условий для диалога между бизнесом и Минсельхозом РФ, обмен передовым опытом
и результатами исследований в отрасли.

3 июля состоялось заседание оперативного штаба «О ходе проведения сезонных полевых работ в Российской Федерации» под председательством заместителя Министра сельского хозяйства РФ А.В. Разина. Директор Департамента растениеводства, механизации, химизациии защиты растений Минсельхоза РФ Р.В. Некрасов подчеркнул, что Ульяновская область - в числе лидеров по приобретению минеральных удобрений.

В пленарном заседании, многочисленных круглых столах и дискуссиях приняли участие руководство Минсельхоза РФ, первые лица ведущих аграрных предприятий страны, губернаторы и представители сельхозведомств регионов России, отраслевых ассоциаций и агрохолдингов, банков, страховых компаний, вузов, НИИ.

4. Проведение Всемирного Дня Молока 12 июня 2025 года.

День молока — это выставка-дегустация молочных продуктов, а также интересный праздник для семей нашего города. Традиционно участниками мероприятия стали крупные предприятия- производители молочной продукции Ульяновской области – АО «Молвест под брендом «Волжские просторы», ООО «Молторг» под брендом «Пестравка» Ульяновский Хладокомбинат, Кооператив «Станичный», ООО «НовМолДом», Облпотребсоюз, ПАО «Молочный комбинат «Воронежский», Молочный комбинат «Вита», ООО «Основа». Научная составляющая была представлена УлГАУ имени П.А. Столыпина — студенты и преподаватели провели увлекательные демонстрации и рассказали о стандартах качества молочной продукции. Также свою площадку вели студенты УлГУ.

Участники и партнёры были награждены благодарственными письмами от регионального Минсельхоза, что свидетельствуют о значительном вкладе организаций и частных лиц в развитие агропромышленного комплекса
и популяризацию здорового образа жизни в Ульяновской области.

5. 13 июня 2025 года в УлГАУ имени П.А. Столыпина состоялся региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта».

Всероссийский марафон «Земля спорта» — это движение, которое объединяет людей всех возрастов и вдохновляет их на занятия спортом. Это праздник здоровья, активности и самореализации. На площадках марафона созданы условия для развития популярных видов спорта и спортивной инфраструктуры, чтобы каждый житель сельских территорий мог найти свой путь в мире физической культуры.

В соревнованиях приняли участие 350 человек из 15 муниципальных образований Ульяновской области. Также в соревнованиях приняла участие команда самого аграрного ВУЗа. Команда победителей – МО «Новоспасский район» представила Ульяновскую область на финальном этапе Марафона, проведённом на федеральной территории «Сириус».

6. На территории Заволжского района Ульяновской области 28 июня 2025 года состоялась ежегодная областная выставка-демонстрация «День поля Ульяновской области 2025».

Мероприятие традиционно посвящено окончанию весенних полевых работ. Областная выставка-демонстрация «День поля Ульяновской области - 2025» является одной из крупнейших демонстрационных площадок современных ресурсосберегающих и инновационных технологий
в сельскохозяйственном производстве, новейшей сельскохозяйственной техники в Ульяновской области и в ПФО.

Основной целью проведения мероприятия является внедрение
в агропромышленное производство достижений науки, техники и передового опыта, а также демонстрация достижений развития отраслей АПК региона
и производства местной продукции. Кроме того, инновационный и наглядный формат презентации продуктов и решений в полевых условиях позволит создать эффективное коммуникационное пространство для налаживания контактов, проведения деловых переговоров и успешного развития бизнеса, 
а также продвижения брендов участников и их продукции.

В рамках деловой программы Выставки состоялось подведение итогов соревнований среди хозяйств в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация по итогам весеннего сева 2025 года». Также были награждены бойцы студенческих отрядов УлГАУ имени П.А. Столыпина.

В рамках областной выставки-демонстрации состоялось заседание штаба по подведению итогов посевной кампании 2025 года.

- 7. В период с 8 по 11 октября делегация Ульяновской области работала в Москве на 27-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

- На Выставке было презентовано:

- свыше 40 компаний и представителей 26 регионов России;

- более 250 голов сельскохозяйственных животных - от крупного рогатого скота и лошадей до пушных зверей и птиц;

- передовые цифровые решения для АПК.

- Выставка «Золотая Осень» традиционно является местом проведения важных деловых встреч и принятия стратегических решений.

Так, 8 октября на выставочной площадке «Щёлково Агрохим прошла деловая встреча с генеральным директором этой компании С.Д. Каракотовым.

9 октября состоялась встреча с заместителем Министра сельского хозяйства РФ Р.В. Некрасовым. В ходе встречи обсуждалась перспектива реализации на территории Ульяновской области инвестиционного проекта 
в молочном животноводстве. Планируется «Строительство молочного животноводческого комплекса на 4 500 коров на территории Новоспасского района Ульяновской области, вблизи посёлка Красный».

Министерством на Выставке были подписаны два соглашения 
 о сотрудничестве:

1) Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между Министерством и Министерством сельского хозяйства Саратовской области.

Стороны договорились совместно реализовывать проекты, направленные на:

развитие инвестиционного потенциала регионов;

сотрудничество в области селекции и семеноводства;

внедрение экологически безопасных методов и средств защиты растений при возделывании зерновых и других культур;

разведение, содержание и кормление высокопродуктивного скота
с использованием современных технологий.

2) Соглашение о сотрудничестве между Министерством и компанией «ТИМЕР-Техника».

Документ направлен на укрепление взаимодействия между органами исполнительной власти региона и хозяйствующими субъектами, специализирующимися на поставках сельскохозяйственной техники, оборудования и сопутствующих услуг.

- Члены делегации Ульяновской области приняли участие в большом числе профильных мероприятий деловой программы.

10 октября состоялся круглый стол на тему «Ветеринария в цифре» под председательством статс-секретаря — заместителя Министра сельского хозяйства РФ И.У. Максима. Темой дискуссии стали цифровые технологии в системе ветеринарного контроля, их влияние на АПК, продовольственный рынок и работу специалистов на местах.

На Выставке «Золотая Осень-2025» состоялся первый выпуск академии агротуризма.

В течение года Российская академия кадрового обеспечения АПК проводила образовательную программу «Академия агротуризма». На торжественной церемонии своё удостоверение о повышении квалификации получила и Д.А. Залужная - руководитель туристического направления Рыболовного клуба «Янтарный ручей» КФХ Дудко из Чердаклинского района.

Также в период с 8 по 12 октября в рамках федерального партийного проекта «Российское село» на территории всех регионов Российской Федерации, в том числе и в Ульяновской области, проводился Всероссийский аграрный диктант. Организаторами Агродиктанта выступают Всероссийская политическая партия «Единая Россия» и «Россельхозбанк».

Агродиктант направлен на популяризацию сельского хозяйства.
Это возможность погрузиться в отрасль, сформировать уважение к людям, которые работают в АПК. Непосредственно в Ульяновской области были открыты 27 площадок Агродиктанта. Центральной площадкой стал УлГАУ имени П.А. Столыпина. Также диктант прошёл на площадке Министерства.

Организации агропромышленного комплекса Ульяновской области ежегодно принимают активное участие в отраслевых конкурсах Выставки «Золотая Осень».

В 2025 году по итогам конкурсов участники от региона завоевали 
7 медалей: 5 Золотых, одну Серебряную и одну Бронзовую.

Три золотые медали получила Ветеринарная служба Ульяновской области в рамках конкурса «За разработку, производство и внедрение эффективных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, высокую эффективность противоэпизоотических мероприятий
и популяризацию ветеринарной профессии в регионе».

Высокие награды завоевали следующие учреждения ветеринарии:

ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия»;

ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия им. С. Г. Дырченкова»;

ОГБУ «Инспекция по ветеринарии и безопасности продовольствия».

Золотой медали и диплома за разработку и реализацию усовершенствованной технологии производства высокобелковых витаминных кормов из искусственно высушенных трав было удостоено ООО «Агро-Нептун» совместно с ульяновской научно-производственной фирмой «КОДАС» и Федеральным научным центром кормопроизводства 
и агроэкологии имени Вильямса.

Также дипломом и золотой медалью награждено
ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» за разработку и внедрение кормовой добавки на основе структурированного цеолита и бионутриентов для карповых и лососевых рыб. Достижения УлГАУ имени П.А. Столыпина» были отмечены серебряной и бронзовой медалями.

8. В целях признания заслуг женщин, проживающих в сельской местности, и повышения общественного уважения к их труду 16 октября 2025 года на малой сцене Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню сельских женщин.

С приветственным словом к собравшимся обратился Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских, который также вручил 39 женщинам заслуженные награды:

Нагрудный знак Министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения» — 1 человеку;

Почётный знак Ульяновской области «За трудовые свершения» — 
3 лицам;

Почётный знак Ульяновской области «За веру и добродетель» — 1 лицу;

Почётное звание Ульяновской области «Почётный работник» в сфере культуры и искусства — 4 лицам;

Почётную грамоту Губернатора Ульяновской области — 11 лицам;

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области — 
19 лицам.

9. В Краснодаре 18 - 21 ноября 2025 года прошла 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материаловдля производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО».

В торжественной церемонии открытия приняли участие Министр сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут, губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Ю.А. Бурлачко.

В выставке от Ульяновской области приняла участие О.А. Дудко— глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чердаклинского района 
с презентационным проектом по агротуризму и развитием фермерского хозяйства.

10. Проведение Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Ульяновской области 27 ноября 2025 года с участием Губернатора Ульяновской области.

В мероприятии приняли участие порядка 220 человек – это передовики и ветераны отрасли агропромышленного комплекса, руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, главы администраций муниципальных образований региона, представители исполнительной и законодательной власти, научное сообщество.

В рамках празднования состоялось торжественное награждение передовиков отрасли федеральными и региональными наградами, также подведены итоги ведомственного областного конкурса, отмечены муниципальные районы и предприятия, показавшие лучшие результаты по итогам 2025 года в следующих номинациях:

«Лучший муниципальный район в сфере аграрного бизнеса», победителями которой стали: МО «Чердаклинский район», МО «Карсунский район», МО «Тереньгульский район»;

«Лучшая сельскохозяйственная организация»;

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»;

«Лучшая организация пищевой перерабатывающей промышленности»;

«За вклад в реализацию Федерального проекта «Кадры в АПК»;

«За вклад в развитие комплексного развития сельских территорий;

«За высокий вклад в обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области».

Кроме того, на уличной площадке была организована выставка современной сельскохозяйственной техники, представленных дилерами российских компаний в Ульяновской области.

11. 12 декабря 2025 года на базе УлГАУ имени П.А. Столыпина состоялся молодёжный форум «Слёт сельской молодёжи Ульяновской области». Мероприятие прошло при участии Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских и представителей профильных министерств.

Ключевым событием стала открытая дискуссия с Губернатором. Молодые специалисты и студенты задавали прямые вопросы на самые острые темы: обеспечение жильём, создание современной инфраструктуры для досуга, размеры подъёмных выплат и возможности получения грантов.

После диалога с главой региона участники разделились по тематическим круглым столам, чтобы детально обсудить перспективы и механизмы поддержки в своих сферах. Сессии прошли по следующим направлениям: агропромышленный комплекс; образование; медицина; спорт; культура.

Также в рамках форума прошла презентация федеральной программы «Я в Агро» и были вручены благодарственные письма стипендиатам АО «Россельхозбанк».

Достигнутые результаты в рамках решения задач

Валовая продукция сельского хозяйства

За 2025 год во всех категориях хозяйств области объём валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах составил 95 425,4 млн рублей (в 2024 году было 75 182,6 млн рублей)., в том числе: продукция растениеводства – 75 552,8 млн рублей, продукция животноводства – 19 872,6 млн рублей.

Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства 
(в сопоставимой оценке) составил 116,6% к уровню 2024 года, в том числе: продукция растениеводства – 125,7%, продукция животноводства – 90,4%.

Высокое значение индекса обусловлено высокой динамикой урожая зерна и масличных культур в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Данный показатель в Ульяновской области выше, чем в среднем по ПФО, где его значение составило 107,9%, и по Российской Федерации (104,9%).

По индексу физического объёма продукции сельского хозяйства Ульяновская область занимает 2 место в ПФО и 4 место по Российской Федерации.

Растениеводство

Основные показатели отрасли растениеводства Ульяновской области за 2024- 2025 годы

(все категории хозяйств)

| Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г, к 2024 г, (+ -, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство (все категории хозяйств, предварительные данные) |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 1 809,8 | 2 160,1 | 350,3 119,4% |
| Подсолнечник (в весе после доработки) | тыс. тонн | 405,0 | 494,6 | 89,6 122,1 |
| Соя | тыс. тонн | 67,5 | 100,7 | 33,3 149,2% |
| Сахарная свёкла | тыс. тонн | 531,4 | 387,3 | -144,1 72,9% |
| Картофель, в том числе: | тыс. тонн | 140,5 | 145,0 | 4,5 103,2% |
| Овощи открытого и закрытого грунта, в том числе: | тыс. тонн | 113,9 | 114,4 | 0,5 100,4% |
| Урожайность (с убранной площади, все категории хозяйств, предварительные данные) |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | ц/га | 26,5 | 34,8 | 8,3 131,4% |
| Подсолнечник (в весе после доработки) | ц/га | 16,9 | 17,4 | 0,5 102,8% |
| Соя | ц/га | 16,2 | 17,5 | 1,3 107,9% |
| Сахарная свёкла | ц/га | 397,8 | 521,2 | 123,4 131,0% |
| Картофель | ц/га | 128 | 140,7 | 12,7 109,9% |
| Овощи открытого грунта | ц/га | 252,3 | 268 | 15,7 106,2% |

Посевная площадь во всех категориях хозяйств в 2025 году составила 1104,6 тыс. га, что аналогично уровню 2024 года. По сравнению с 2021 годом она выше на 17,7 тыс. га.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличены посевные площади под высокомаржинальными и экспортоориентированными культурами:

площадь пшеницы твердых сортов - на 2 500 га (на 21,5%);

площадь под подсолнечником - на 47,8 тыс. га и составила 289,5 тыс. га;

кукурузы на зерно посеяно больше на 2 500 га или на 23%;

площадь сои - на 15 900 га (38,2%);

масличный лён посеян на площади 30,9 тыс. га, что больше на 6,3 тыс. га или на 27%.

Всего в 2025 году было высеяно 84 тыс. тонн семян, из которых 15% семена высших репродукций (оригинальные и элитные), 43% семена 1-4 репродукций. С учётом увеличения площадей ярового сева высеяно 135 сортов зерновых и зернобобовых культур. Требованиям кондиционных семян соответствовали все высеянные семена.

Доля семян отечественной селекции зерновых и зернобобовых культур в регионе составила 71,8%, подсолнечника - 73%, кукурузы - 61%, сои - 78%, сахарной свеклы — 6%. По отношению к 2024 году по всем культурам наблюдается увеличение использования семян отечественной селекции.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур превысил уровень 2024 года на 19,4% и в чистом весе после доработки составил 2 млн 160,1 тыс. тонн, что является рекордным показателем для Ульяновской области с 1982 года. Средняя урожайность составила 34,8 ц/га, что выше 2024 года на 31,4%, превышает рекордную урожайность 2022 года на 3% и является максимальной для региона. По урожайности сельскохозяйственных культур область вошла в пятёрку лучших регионов ПФО.

В 7 муниципальных образований области (Мелекесский, Старомайнский, Ульяновский, Цильнинский, Новоспасский, Павловский 
и Тереньгульский районы) установлен рекорд валового сбора зерновых 
и зернобобовых культур.

При этом аграрии Мелекесского района намолотили свыше 300 тыс. тонн зерна. Цильнинский и Чердаклинский районы превысили рубеж 
в намолоте 200 тыс. тонн зерна. Майнский и Ульяновские районы намолотили свыше 100 тыс. тонн зерна.

Благодаря выстроенной работе Правительства Ульяновской области 
с аграриями региона и произведённой корректировке подхода оказания государственной поддержки и направленной работе по соблюдению агротехнологий и научному подходу к земледелию в Ульяновской области, 
в период с 2021 по 2025 годы средний валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1817,7 тыс. тонн, что выше средних значений предыдущих 
5 лет (2016 - 2020 годы) на 28,1%, что свидетельствует о повышении эффективности агротехнических приёмов при выращивании сельскохозяйственных культур, применения научно-обоснованного земледелия, минимизации рисков потери урожая в условиях погодных условий.

Также в текущем году в регионе получен рекордный урожай масличных культур, порядка 660,5 тыс. тонн.

Валовой сбор подсолнечника в 2025 году составил 494,6 тыс. тонн, что выше уровня 2024 года на 89,6 тыс. тонн (на 22,1%) при урожайности 17,4 ц/га. Из полученного урожая подсолнечника может быть выработано порядка 180 тыс. тонн масла. Это в 12 раз превышает потребность населения области, то есть критерии Доктрины продовольственной безопасности выполнены 
с запасом.

Валовой сбор сахарной свеклы составил 387,3 тыс. тонн при урожайности 521,2 ц/га. Урожайность выше уровня прошлого года на 31% 
и является рекордной для Ульяновской области за всю историю.

С учётом хозяйств населения, в которых производится 80% овощей 
и картофеля самообеспеченность согласно Доктрине продовольственной безопасности в области обеспечена.

Валовой сбор картофеля составил 145 тыс. тонн при урожайности 140,7 ц/га, что выше уровня 2024 года на 3,2%

Валовый сбор овощей составил 114,4 тыс. тонн, урожайность – 268ц/га.

Мелиоративные мероприятия

Ульяновская область участвует в реализации государственной программы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 731.

В период с 2020 по 2025 годы в регионе культуртехнические мероприятия по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения проведены на площади 56,6 тыс. га. В том числе в 2025 году было реализовано три проекта по проведению культуртехнических мероприятий на площади 1 236 га.

Проведение культуртехнических мероприятий в регионе позволяет ежегодно вводить в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения и увеличивать посевные площади.

Известкование кислых почв с 2021 по 2025 годы проведено на площади 37 292 га. Реализация мероприятия в области известкования кислых почв на пашни позволяет не только увеличить урожайность сельхозкультур, но 
и обеспечить повышение почвенного плодородия в долгосрочной перспективе.

Гидромелиоративные мероприятия в период с 2021 по 2025 годы реализованы на площади 1 624 га. Реализация проектов по проведению гидромелиоративных мероприятий направлена на увеличение площади орошаемых земель, а также на увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, выращиваемых на таких землях.

В целях вовлечения земель сельскохозяйственного назначения 
в сельскохозяйственный оборот Ульяновская область принимает участие 
в Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, в которой предусмотрено софинансирование затрат муниципальных образований на подготовку проектов межевания 
и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В 2025 году были достигнуты следующие результаты выполнения государственной программы:

подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых 
в счёт земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности на общую площадь в 1 680 га, выполнение планового показателя на 107,7%;

осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделенных в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества на общую площадь в 3 340 га, выполнение плановых показателей на 106,4%.

Плановый показатель по площади вовлечения в оборот земельных участков на 2026 год составляет:

на подготовку проектов межевания 1 500 га (в 2025 году — 1 560 га);

на проведение кадастровых работ 10 000 га (в 2025 году – 10 000 га).

Животноводство

За 2025 год в хозяйствах всех категорий Ульяновской области надоено 168 тыс. тонн молока, что на 9,6% меньше, чем за 2024 год.

Это объясняется, прежде всего, сокращением поголовья коров 
и, соответственно, объёмов производства молока в хозяйствах населения 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Так, в хозяйствах населения произведено 43,4 тыс. тонн молока, что на 26,2% или 15,3 тыс. тонн меньше уровня 2024 года, в фермерских хозяйствах производство сократилось на 4,7 тыс. тонн или 19,1%. При этом в сельскохозяйственных организациях отмечено динамика по увеличению производства.

За 2025 год в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока составил 105,1 тыс. тонн или 102,2% к уровню 2024 года.

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объёме производства молока составил 62,6%.

Одним из ключевых факторов развития молочного животноводства 
и наращивания объёмов производства является повышение продуктивности коров. По данному показателю в регионе отмечена стабильная положительная динамика. Этому способствует целенаправленная селекционно-племенная работа по улучшению генофонда, направленная на замену низкопродуктивных коров на высокопродуктивных животных.

Основные показатели деятельности животноводства Ульяновской области за 2024-2025 годы

(все категории хозяйств)

| Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г, к 2024 г, (+ -, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство |  |  |  |  |
| Реализовано скота и птицы на убой в живом весе, всего | тыс. тонн | 60,9 | 58,5 | 96,2 |
| в т. ч. с.-х. предприятия | тыс. тонн | 42,1 | 43,0 | 102,2 |
| К(Ф)Х и ИП | тыс. тонн | 2,6 | 2,2 | 83,9 |
| хозяйства населения | тыс. тонн | 16,2 | 13,3 | 82,6 |
| Молоко всего | тыс. тонн | 185,8 | 168,0 | 90,4 |
| в т. ч. с.-х. предприятия | тыс. тонн | 102,9 | 105,1 | 102,2 |
| К(Ф)Х и ИП | тыс. тонн | 24,2 | 19,5 | 80,9 |
| хозяйства населения | тыс. тонн | 58,7 | 43,4 | 73,8 |
| Яйцо всего | млн. шт. | 216,8 | 193,6 | 89,3 |
| в т. ч. с.-х. предприятия | млн. шт. | 132,0 | 130,0 | 98,5 |
| К(Ф)Х и ИП | млн. шт. | 6,0 | 4,5 | 75 |
| хозяйства населения | млн. шт. | 78,8 | 59,1 | 75 |
| Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г, к 2024 г, (+ -, %) |
| Продуктивность (сельскохозяйственные организации) |  |  |  |  |
| Надой на 1 корову | кг | 7 320 | 7 768 | + 448 кг (106,1%) |
| Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки | штук | 299 | 294 | - 5 шт. (98,3%) |
| Поголовье скота (на конец периода) |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот всего | тыс. гол. | 77,4 | 75,1 | 97,1% |
| в т. ч. с.-х. предприятия | тыс. гол. | 36,7 | 37,0 | 100,8% |
| К(Ф)Х и ИП | тыс. гол. | 15,5 | 13,5 | 87,0% |
| хозяйства населения | тыс. гол. | 25,2 | 24,6 | 97,8% |
| из них коровы | тыс. гол. | 30,1 | 28,3 | 94,0% |
| в т. ч. с.-х. предприятия | тыс. гол. | 14,1 | 13,5 | 96,2% |
| К(Ф)Х и ИП | тыс. гол. | 5,8 | 4,8 | 83,3% |
| хозяйства населения | тыс. гол. | 10,2 | 10,0 | 97,0% |
| Свиньи всего | тыс. гол. | 193,4 | 192,8 | 99,7% |
| в т. ч. с.-х. предприятия | тыс. гол. | 174,6 | 175,5 | 100,5% |
| К(Ф)Х и ИП | тыс. гол. | 1,2 | 1,1 | 93,1% |
| хозяйства населения | тыс. гол. | 17,6 | 16,2 | 92,6% |
| Овцы и козы всего | тыс. гол. | 39,3 | 37,6 | 95,7% |
| в т. ч. с.-х. предприятия | тыс. гол. | 1,8 | 1,8 | 103,6% |
| К(Ф)Х и ИП | тыс. гол. | 9,7 | 9,4 | 96,1% |
| хозяйства населения | тыс. гол. | 27,8 | 26,4 | 95,1% |
| Птица - всего | тыс. гол. | 1 216,8 | 1 556,0 | 127,9% |
| в т. ч. с.-х. предприятия | тыс. гол. | 789,5 | 1174,5 | 148,8% |
| К(Ф)Х и ИП | тыс. гол. | 62,0 | 28,5 | 46,0% |
| хозяйства населения | тыс. гол. | 365,3 | 353,0 | 96,6% |

По итогам 2025 года в расчёте на 1 корову в сельскохозяйственных организациях надоено 7 768 кг молока, что на 6,1% выше аналогичного показателя 2024 года и является рекордным показателем для Ульяновской области.

В целях поддержки молочного животноводства в 2025 году сельскохозяйственным товаропроизводителям, не допустившим по итогам 2024 года сокращение численности коров, за счёт средств консолидированного бюджета, выплачены субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с производством коровьего молока.

Указанная субсидия выплачена 29 животноводческим хозяйствам, 
в которых содержится 63,3% коров общественного сектора, а фактическое производство молока за 2025 составило 95,3 тыс. тонн или 56,7% всего валового надоя в регионе.

При этом средними и крупными животноводческими предприятиями, 
к которым относятся ведущие животноводческие организации ООО «Энвол», ООО «Агро-Нептун», ООО «КФХ Возрождение» за 2025 год произведено 50 тыс. тонн молока, что составило 29,8% от общего объёма производства молока в Ульяновской области в 2025 году.

В регионе продолжается работа по реконструкции и модернизации существующих животноводческих объектов, привлечению инвесторов для строительства новых молочных ферм и комплексов.

На 2026 - 2027 годы в регионе запланированы к реализации проекты, предусматривающие увеличение как численности коров, так и объёмов производства молока.

Однако следует отметить, что реализация инвестиционных проектов 
в животноводстве в настоящее время, с учётом экономической ситуации, является малопривлекательной ввиду долгого срока окупаемости, высоких процентов по кредитам, рисков, связанных с оттоком специалистов 
и удорожания реализации проектов на 20 - 30% по сравнению 
с первоначальными планами.

В птицеводстве также реализуется ряд инвестиционных проектов, как в яичном, так и в бройлерном производстве, суммарная мощность которых составляет 4,1 тыс. тонн мяса птицы и 14,5 млн. штук яйца.

За 2025 год производство яиц в регионе составило 193,6 млн. штук, 
в том числе в сельскохозяйственных организациях 130 млн. штук, что составляет 67,1% в общем объёме производства.

По итогам 2025 года в хозяйствах всех категорий Ульяновской области произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 58,5 тыс. тонн, что ниже показателя 2024 года на 3,8%. При этом сельскохозяйственные организации увеличили объём производства с 42,1 до 43 тыс. тонн. Их удельный вес составил 73,5%.

Из общего объёма производства скота и птицы на убой (в живом весе) на долю птицу приходится 11,6%; на крупный рогатый скот - 20%; на свиней - 66,3%. С учётом этого, необходимо продолжить работу по переводу биологически уязвимых, не обеспечивающих высокий зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств, к которым относятся, прежде всего, личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, на альтернативные виды животноводства. Это будет способствовать деятельной профилактике распространения африканской чумы свиней и наращиванию объёмов производства свиней на убой в крупных комплексах промышленного типа.

В настоящее время на территории Ульяновской области осуществляют деятельность 5 свиноводческих комплексов, в которых содержится 91% всего поголовья свиней в регионе.

В последнее время в регионе наблюдается рост производства 
в аквакультуре. Росту производства товарной рыбы способствовала региональная поддержка отрасли рыбоводства по возмещению части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, комбикормов для рыбы, строительных материалов и оборудования для рыбоводства.

В регионе интенсивно развивается индустриальное рыбоводство - выращивание рыбы в бассейнах и установках замкнутого водоснабжения, идёт увеличение производства ценных видов рыбы.

За 2025 год объём производства товарной аквакультуры составил 537 тонн (108% к уровню 2024 года).

Учитывая, что значительная часть животноводческой продукции 
в Ульяновской области производится в хозяйствах населения (30,5% яиц; 25,8% молока; 22,8% скота и птицы на убой), необходимо максимальное вовлечение данной категории граждан к созданию животноводческих крестьянских (фермерских) хозяйств, их участию в программах поддержки малых форм хозяйствования.

Цифровизация в АПК

Министерством на системной основе организована цифровизация отрасли: использование средств умного земледелия (точная агротехнология, дроны, GIS-мониторинг), «умных» ферм, роботизированных доильных комплексов и других новых технологий в АПК.

Технологии умного земледелия активно внедряются в Ульяновской области, помогая решать проблемы низкой урожайности и оптимизации производственных процессов.

На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители используют такие технологии как глобальная спутниковая навигация (ГЛОНАСС, GPS), удалённое управление поливом (БСГ Мелио), системы параллельного и автоматического вождения сельскохозяйственной техники, дистанционное зондирование земли (Cropwise), позволяющая осуществлять оперативный мониторинг состояния посевных площадей, прогнозирование 
и планирование агроопераций.

Обработка посевов беспилотными летательными аппаратами на 20% эффективнее, чем малой авиацией, в дополнение к этому снижаются риски нарушений законодательства в области обращений с агрохимикатами 
и закона о пчеловодстве. В 2025 году агродронами в регионе было обработано свыше 15 тыс. га.

Такие сельхозтоваропроизводители как ООО «Агро-Инвест», АО «Агрофирма «Старомайнская», ООО «Агрофирма «Абушаев» используют 
в производстве сельскохозяйственной продукции цифровую платформу «Агросигнал», которая позволяет отслеживать и контролировать ключевые показатели по агрооперациям в режиме реального времени.

АО «Тепличное» при производстве своей продукции применяет автоматизированную систему Priva, которая позволяет контролировать климат, управляет поливом и энергоснабжением в теплице. С 2024 года на предприятии используется технология искусственного интеллекта для прогнозирования урожайности.

Помимо использования средств умного земледелия перед Министерством стоит задача по внесению сведений сельскохозяйственными товаропроизводителями в государственные информационные системы: в Единую федеральную государственную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения 
и землях используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (далее — ЕФГИС ЗСН), в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна 
и продуктов переработки зерна (далее — ФГИС «Зерно»), Федеральную государственную информационную систему в области семеноводства сельскохозяйственных растений (далее — ФГИС «Семеноводство»).

Министерством оказывается помощь сельхозтоваропроизводителям
по внесении данных в подраздел «Госмониторинг» ЕФГИС ЗСН о яровом 
и озимом севе и корректировке границ сельскохозяйственных угодий, 
а также по внесению сведений в подраздел «Реестр земель сельскохозяйственного назначения» ЕФГИС ЗСН.

По итогам 2025 года по Ульяновской области внесено, по отношению 
к оперативным данным муниципальных образований, 104% площадей посевов озимых культур под урожай 2025 года, 95% площадей посевов яровых культур под урожай 2025 года и 92% площадей посевов озимых культур под урожай 2026 года.

В ФГИС «Зерно» по Ульяновской области внесено 93,3% намолоченного зерна по отношению к оперативным данным. С учётом внесения сведений в ФГИС «Семеноводство» и ФГИС «Зерно» внесение сведений о новом урожае зерновых, зернобобовых и масличных культур 
к оперативной сводке по области составляет 100%.

Крупные животноводческие комплексы Ульяновской области активно используют цифровые программы, такие как СЕЛЭКС, DAIRY PLAN, ALPRO. Все племенные организации молочного скотоводства в регионе используют информационно-аналитическую систему программного обеспечения «СЕЛЭКС» - Молочный скот». Данная программа позволяет обеспечить достоверность племенного учёта, сохранность базы данных и создать замкнутый цикл обработки информации по крупному рогатому скоту. В базе данных накапливаются все основные сведения по животным: происхождение, генотип, развитие, экстерьер, воспроизводство, продуктивность по всем лактациям, комплексная оценка.

На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ создан современный высокотехнологичный учебный комплекс «Умная ферма».

В данный комплекс входит учебная специализированная аудитория, помещения для содержания коров, доильный зал типа «Ёлочка» EuroClass 
с приборами управления доением DemaTron.

Также имеется цифровое сопровождение физиологического состояния животных: компьютерная программа управления стадом Dayri Plan; система распознавания охоты CowScout. Оборудование позволяет увидеть картину поведения каждой коровы, а также предоставляет подробные данные 
о надоях, плодовитости, здоровье и питании животных.

Данный комплекс используется для проведения научно-практических семинаров «Школа животновода» в рамках деятельности научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса Ульяновской области.

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Следует отметить, что производство продукции пищевой отрасли сильно зависит от конечного потребительского спроса. При этом предприятия отрасли работают в условиях высокой конкуренции. Дополнительную экономическую, технологическую и кадровую нагрузку на предприятия накладывает введение обязательной маркировки продукции.

Также на отрасль влияют и макроэкономические факторы, действующие на все отрасли:

сложная геополитическая обстановка, повлиявшая на логистические цепочки и доступность импортного оборудования;

высокие ключевые ставки банков, ограничившие доступность кредитных ресурсов;

неопределенность на финансовых и сырьевых рынках, что вынудило инвесторов пересмотреть сроки и объемы вложений.

С учётом влияния вышеназванных факторов по итогам 2025 года наблюдается отрицательная динамика промышленного производства по виду деятельности «Производство пищевых продуктов». По Российской Федерации индекс промышленного производства составил 99,6%, по Ульяновской области - 97,1%. При этом индекс промышленного производства напитков составил 112,3%; по Российской Федерации производство напитков снизилось на 3,3%.

В разрезе производства различных видов продуктов питания ситуация следующая.

По группе мясопродуктов в январе-декабре 2025 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года индекс физического объёма производства составил 97,2% (в том числе: производство говядины — 146,7%, свинины - 96,4%, мясных полуфабрикатов - 97,6%, колбасных изделий - 81,4%). Снижение объёмов производства колбасных изделий произошло 
в связи с решением руководства Группы компаний «Черкизово», определяющего объёмы производства на крупнейшем в области мясоперерабатывающем предприятии - Ульяновском филиале АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».

В 2025 году снизились объёмы производства переработанной 
и консервированной рыбы, составившие 88,2% к 2024 году. Снижение объёма производства обусловлено сокращением покупательского спроса, вызванного ростом цен на рыбу и рыбную продукцию. Рост цен на рыбопродукты за 2025 год (12,7%) практически в 2 раза выше уровня инфляции (7,3%).

После достигнутых в 2024 году рекордных для Ульяновской области показателей производства подсолнечного масла, объёмы производства которого за три предыдущих года выросли в 3,3 раза, благодаря, в первую очередь, вводу в производство дополнительных мощностей ООО «Кармалинский завод растительных масел», объёмы производства этого продукта в 2025 году сумели превзойти показатели 2024 года и составили 100,6% к уровню 2024 года.

В январе - декабре 2025 года молокоперерабатывающие предприятия сократили производство молока до 84,9%, сливочного масла – до 69,4%, сыров и творога – до 88,0% к уровню 2024 года. Снижение объёмов производства молочной и кисломолочной продукции связано с остановкой в сентябре 2024 года производства на ООО «Симбирская молочная компания» (ООО «Тереньгульский маслодельный завод»). Решение о временной остановке производства было принято руководством предприятия в связи с возникшими финансовыми проблемами и планами по реструктуризации бизнеса.

Кроме того, крупнейший производитель сливочного масла и сыров ООО «МК Вита» был вынужден сократить закупки сырья в феврале - марте из-за проводимых на предприятии технико-профилактических работ и в настоящее время в связи со сложившейся конъюнктурой продовольственного рынке значительную часть готовой продукции направляет на хранение.

Также, 04.09.2025 в Министерстве было проведено совещание по вопросу анализа снижения объёмов производства молочной продукции. 
В ходе обсуждения руководители крупных молокоперерабатывающих предприятий сообщили, что причинами снижения объёмов производства продукции являются: трудности с поставками импортной упаковки 
и импортных запчастей, удорожание стоимости ресурсов, снижение спроса со стороны торговли в связи с низкой покупательной способностью населения.

По итогам работы в январе-декабре 2025 года объёмы производства муки сохранились практически на уровне прошлого года (100,3%).

Объёмы производства круп составили 97,6% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение производства обусловлено проведённым Ульяновскстатом в июле 2025 года досчётом работы микропредприятий за 2024 год. При этом основной производитель – ООО «Репьёвский крупозавод» увеличил объём производства крупы.

После устойчивого многомесячного роста объёмов производства хлебобулочных изделий, связанного с активизацией работы хлебопекарных предприятий, в том числе многочисленных пекарен малого и среднего бизнеса, индекс производства фактически стабилизировался и составил 99,1% к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-декабре 2025 года снизились объёмы производства шоколада и кондитерских сахаристых изделий — 95,6%, что связано с ростом цен на импортируемые какао-бобы и последовавшим ростом цен на шоколад и шоколадные кондитерские изделия. При этом на 7,7% возросло производство изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения.

В январе-декабре 2025 года индекс производства напитков составил 112,3% к уровню прошлого года, в том числе рост производства пива составил 114,1%, минеральной и питьевой упакованной воды 146,9%, при этом производство напитков безалкогольных прочих снизилось до 99,1%, водки 
и ликёроводочных изделий – до 97,4%.

Основные задачи и риски 2026 года

В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2036 года целью региональной политики в области сельского хозяйства до 2036 года является повышение эффективности производства для обеспечения продовольственной безопасности региона и наращивания экспорта путем внедрения инновационных технологий производства, в том числе технологий интенсивного земледелия.

В соответствии с проектом Стратегии задачами Ульяновской области в сфере развития сельского хозяйства на 2026 год являются:

наращивание объема производства продукции сельского хозяйства, 
в том числе произведенной в фермерском секторе, в целях обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области;

увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции;

развитие малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации на селе путем увеличения степени вовлеченности МФХ в систему сельскохозяйственной потребительской кооперации, развитие товарного производства в личных подсобных хозяйствах с регистрацией их в самозанятые с последующим переходом в КФХ;

привлечение инвестиций, повышение конкурентоспособности 
и эффективности сельскохозяйственных предприятий;

развитие цифровизации сельского хозяйства, внедрение новых сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные 
и логистические процессы;

развитие мелиоративного комплекса за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства мелиоративных систем;

целевое использование сельскохозяйственных угодий и увеличение доли земель сельскохозяйственного назначения, используемых по прямому назначению;

развитие кадрового потенциала отрасли;

повышение уровня жизни и занятости сельского населения путем комплексного развития сельских территорий.

При этом основными рисками для срыва реализации поставленных задач в агропромышленном комплексе Ульяновской области являются:

нестабильная ценовая ситуация на рынке сельскохозяйственной продукции;

увеличение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей - фонда оплаты труда, стоимости техники, запасных частей, услуг по ремонту, обработке сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений, средств химизации. Это снижает рентабельность и возможность вложения инвестиций в модернизацию и расширение посевных площадей;

жёсткая денежно-кредитная политика государства, проявляющаяся 
в высокой ключевой ставке и росте стоимости заёмного финансирования, 
а также недостаточный лимит средств по льготным банковским кредитам, предусмотренным для сельхозтоваропроизводителей;

изменения налогового законодательства, приводящие к увеличению налоговой нагрузки на товаропроизводителей;

уменьшение объёма государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей региона;

снижение объёма инвестиций в инновационные технологии, недостаточное внедрение современных агротехнологий, снижение (как и во всей стране) объёмов приобретаемой сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования, что негативно отражается на производительности труда и эффективности ведения хозяйства;

погодные риски (в связи с большим количеством выпадения осадков 
в зимний период 2025-2026 годов существует риск «выпревания» 
и «вымывания» озимых культур, а также возможно увеличение популяции насекомых-вредителей и распространение заболеваний растений, что может негативно сказаться на урожайности сельскохозяйственных культур 
и потребует внедрения более интенсивных мер защиты посевов и вместе 
с этим увеличения затрат на проведение защиты растений от болезней 
и вредителей);

регуляторные риски (принятие новых нормативных актов, касающихся регулирования сельскохозяйственной деятельности, сертификации продукции, использования информационных систем или субсидирования, могут потребовать значительных затрат на адаптацию);

дефицит квалифицированных кадров: нехватка рабочей силы, необходимой для эффективного ведения сельского хозяйства;

трудности с реализацией сельскохозяйственной продукции на экспорт при ограниченном спросе внутри страны.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Деятельность Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области (далее – Министерство) направлена на обеспечение права населения региона на благоприятную окружающую среду.

К приоритетным направлениям деятельности Министерства относятся задачи:

развития лесного хозяйства;

природопользования и охраны окружающей среды;

охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов;

реализации национального проекта «Экология», который теперь носит название «Экологическое благополучие».

Финансирование отрасли

Финансирование отрасли осуществляется в рамках государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды 
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/639-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области».

Объём финансирования (первоначальный) в 2025 году составил 446,5 млн рублей, в том числе по областному бюджету 146,2 млн рублей, по федеральному бюджету — 300,3 млн рублей.

Дополнительный объем финансирования, за счёт дополнительных доходов областного бюджета составил 55,0 млн рублей за счёт средств областного бюджета и 9,8 млн рублей за счёт средств федерального бюджета.

Увеличение финансирования по средствам федерального бюджета произведено в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».

По состоянию на 31.12.2025 объём финансирования (фактический) за 2025 год составил 511,4 млн рублей, в том числе по областному бюджету 201,3 млн рублей, по федеральному бюджету — 310,1 млн рублей.

По сравнению с 2024 годом темп роста исполнения расходов за 2025 год по средствам консолидированного бюджета Ульяновской области составляет 103,9%

Об основных итогах деятельности в сфере лесного хозяйства региона

          - Ключевыми направлениями работы являются: охрана лесов от пожаров, воспроизводство лесов, реализация нацпроекта «Экологическое благополучие».

Краткая характеристика лесной отрасли Ульяновской области.

Лесистость территории Ульяновской области составляет 26,7%. Общая площадь земель лесного фонда 1036 тыс. га. По площади лесов, расположенных на землях лесного фонда, Ульяновская область занимает 8-е место в ПФО. Площадь лесного фонда, переданного в аренду, составляет 814 тыс. га, что составляет 79%.

Общий запас древесины по учету лесного фонда составляет 185 млн. м3.

Ежегодный допустимый объем заготовки древесины составляет 1 864 тыс. м3, объем заготовки за 2025 год составил 748 тыс. м3 или 40 %, целевой показатель госпрограммы выполнен на 146,9% (план 27,1%).

Федеральный проект «Сохранение лесов».

- С 1 января 2025 года стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие», который также включает в себя федеральный проект «Сохранение лесов». Новая инициатива затронет не только посадку леса, но и финансирование лесного семеноводства.

- Для достижения данных результатов паспортом программы «Сохранение лесов» предусмотрен комплекс организационных мероприятий и финансовое обеспечение из средств федерального бюджета в виде субвенций:

- на 2025 год – 1 522,7 тыс. рублей,

на 2026 год – 1 900,6 тыс. рублей,

на 2027 год -19 121,4 тыс. рублей.

Цель проекта: Сохранение и преумножение лесов страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания 
и развития экономического потенциала лесного комплекса

Основной показатель отношение площади лесовосстановления 
к площади вырубленных и погибших лесных насаждений плановый показатель по итогам 2025 года составил 180,5%, при плане 100%

Региональный парк лесохозяйственной техники обновлён на 50% обеспеченность лесохозяйственной и лесопожарной техникой составляет 100%. За время реализации национального проекта закуплено 46 единиц современной лесопожарной техники и 544 единицы различного оборудования.

            - В рамках реализации федерального проекта будет продолжена работа по оснащению лесопожарных формирований лесопожарной техникой 
и оборудованием.

В 2025 году достигнуты плановые показатели по воспроизводству лесов и лесовосстановлению :

лесовосстановление проведено на площади 1 838,9 га при плане 1 800 га, что составило — 102%;

искусственное лесовосстановление проведено на пощади 1 549,9 га при плане 1 500 га, что составило 102%;

      - агротехнический уход за лесными культурами в том числе дополнено лесных культур проведен на площади 11 910,1 га при плане 11 700 га, что составило 101,8%;

      - проведены работы по подготовке почвы под лесные культуры на площади 1 548,1 га при плане 1 500 га, что составило 102%;

создан запас семян древесных пород в объёме 3,7 тонны для дальнейшего выращивания стандартного посадочного материала 
в питомниках. Таким образом, объемы лесовосстановления полностью обеспечены собственным посадочным материалом.

Ежегодно на землях лесного фонда Ульяновской области в весенний 
и осенний периоды проходят акции, направленные на сохранение 
и воспроизводство лесов, в том числе «Сад памяти» и акция «Сохраним лес».

Акции проводятся в целях привлечения особого внимания общества 
к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.

В 2025 году по итогам всех мероприятий было высажено более 180 тысяч штук  молодых деревьев основных лесообразующих пород (сосна, берёза, дуб) на общей площади — 32 га.

Количество населения, вовлечённого в мероприятия по охране, защите 
и воспроизводству лесов  составило более 90 548 человек.

В текущем году в весенний период будет проходить международная акция «Сад памяти» (далее — Акция), которая направленна на сохранение 
и приумножения лесных богатств.

«Сад памяти» — ежегодная Международная акция, которая по поручению Президента Российской Федерации при инициативе Рослесхоза проводится каждую весну с 2019 года и включает в себя широкий ряд мероприятий, связанных с экологией леса.

Не менее важно продолжать дальнейшие работы по повышению эффективности охраны лесов от пожаров.

В 2025 году на осуществление мер пожарной безопасности в лесах Ульяновской области направлено 105,4 млн рублей, в том числе субвенций федерального бюджета 28,8 млн рублей (из них на тушение лесных пожаров 0,6 млн. рублей), средств бюджета Ульяновской области - 50,6 млн рублей, средств лесопользователей 26 млн рублей.

Основной задачей в части охраны лесов от пожаров является своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров, а также недопущение причинения ущерба вследствие лесных пожаров.

Всего с начала пожароопасного сезона возникло 22 лесных пожара на общей площади 104,32 га, что ниже показателей прошлого года в 2 раза (26 лесных пожаров общей площадью 208,71 га). Ущерб лесным насаждениям не причинен.

По показателям (индикаторам) эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на территории Ульяновской области в 2025 году доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, составила 100% (при плане 95%).

Благодаря проведённой работе в 2025 году на территории Ульяновской области было обеспечено достижение значений целевых показателей, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 15.06.2022 № 382 «О мерах по сокращению площади лесных пожаров 
в Российской Федерации».

В 2025 году Министерством в рамках нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы» закуплены 9 летательных аппаратов «Геоскан-801».

На сегодняшний день беспилотные летательные аппараты
в Ульяновской области применяются в лесном хозяйстве для проведения мониторинга территорий на предмет пожарной безопасности, лесных пожаров, оперативной разведки местности в пожароопасный период и обнаружения на ранних стадиях очагов возгорания (в т.ч. горений торфяников).

Благодаря слаженной и профессиональной работе в ушедшем году не допущено причинение ущерба объектам экономики и переход огня 
в населённые пункты.

За 2025 год санитарно-оздоровительные мероприятия были выполнены на площади 206,2 га, что больше на 29% по сравнению с прошлым годом.

В текущем году для каждого арендатора лесного участка доведён персональный план лесопатологического обследования с целью назначения мероприятия СОМ на арендуемых участках. Общий объем ЛПО в 2026 году запланирован на общей площади 4,0 тыс. га. в том числе инструментальным способом объеме 523,0 га. План по санитарно-оздоровительным мероприятиям доведен на площади 292 га.

В 2025 году на Ульяновской области было проведено радиационное обследование лесов в Инзенском лесничестве на площади 8 988,4 га для актуализации информации о радиационной обстановке на землях лесного фонда Ульяновской области.

По результатам радиационного обследования, было выявлено, что 8 609,4 га обследованных земель лесного фонда располагается в чистой зоне, а 379,0 га в зоне низкой степени загрязнения лесов.

Ульяновская область ведет единый государственный лесной реестр путем оказания государственных услуг в сфере лесного хозяйства посредством ФГИС ЛК. В ФГИС ЛК загружены все действующие договора аренды и выписки из ЕГРН. Все 14 услуг в лесной отрасли во ФГИС ЛК доступны пользователям на ЕПГУ и в личном кабинете.

За 2025 год посредством системы ФГИС ЛК было оказано услуг по 15 696 заявлениям:

по лесным декларациям – 3 505

по отчетам об использовании, охране, защите и воспроизводству лесов — 3 754

по проектам лесовосстановления – 2 310

по проектам освоения лесов — 2 56

иных государственных услуг – 5 871

Стоит отметить, что все лесоустроительные материалы, необходимые для загрузки в систему в области находились на бумажных носителях. Оцифровка всех данных осуществлялась вручную силами сотрудников Министерства 
и коллег из филиала ФГБУ Ульяновской области «Рослесинфорг».

Лесопользователи активно ведут свою деятельность в системе, как при подаче заявлений на оказание государственных услуг, так и при составлении сделок с древесиной и электронных сопроводительных документов.

По реализации требований лесного законодательства в части оборудования лесовозов, лесозаготовительной и лесопожарной техники средствами контроля ГЛОНАСС. На сегодняшний день вся техника оснащена системой ГЛОНАСС.

В целях дальнейшего развития цифровизации лесной отрасли, а также обмена накопившимся опытом Федеральным агентством лесного хозяйства поддержана наша инициатива по проведению Всероссийского форума «Цифровая трансформация лесного комплекса».

С 2021 по 2025 год на территории Ульяновской области прошли пять   Всероссийских форумов. В 2025 году, благодаря поддержке Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских и выделенного на эти цели финансирования из средств бюджета Ульяновской области проведен юбилейный Форум.

Штатная численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор) составляет 45 единиц, фактическая 38, заполнение штата составляет 85%. Штатная численность лесной охраны составляет 282 единицы, фактическая 176, заполнение штата 63%.

Объём незаконной рубки лесных насаждений, в 2025 году составил 192 куб. м., что на 79% меньше по сравнению с 2024 годом (918 куб. м.).

Вред, причинённый незаконными рубками в 2025 году, составил 8 938,2 тыс. руб., что на 74% меньше, чем в 2024 году (33 736 тыс. рублей).

Число случаев незаконной рубки в 2025 году составило 38 шт., что составляет 36% от показателей 2024 года (59 шт.)

Одним из элементов декриминализации отрасли является проведение межведомственной профилактической акции «Лес» в целях предотвращения на территории Ульяновской области незаконных рубок лесных насаждений, их транспортировки, заготовки и оборота древесины, а также проведение на постоянной основе патрулирований территории лесного фонда.

В 2025 году за счет средств субвенций федерального бюджета приобретены 184 единицы фотоловушек ГКУ Ульяновской области 
в лесничествах на сумму более 2,0 млн рублей для выполнения функций государственного лесного контроля, что так же способствует сокращению объёмов незаконной рубки и раскрытию уголовных дел. Указанные фотоловушки размещены в местах массового отдыха населения, проведения лесозаготовок, лесных участках подверженных антропогенному воздействию (места возникновения незаконных свалок). В 2026 году на данные цели выделены средства субвенций федерального бюджета в сумме 0,5 млн. рублей, на приобретение 25 единиц фотоловушек.

Работа лесохозяйственного комплекса Ульяновской области

Численность работников отрасли составляет 3 800 человек.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в обработке древесины и производства изделий из дерева составил 4 940,1 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2024 года составил 104,8%. Произведено пиломатериалов в натуральном выражении 205,7 тыс. м3., темп роста к аналогичному периоду 2024 года составил 147,1%. Произведено дверей их коробок и порогов в объёме 788,6 тыс. м2, снижение относительно предыдущего года составило 3,5%.

Количество крупных арендаторов лесных участков по заготовке древесины составляет 23.

Все предприятия зарегистрированы на территории муниципальных образований Ульяновской области, соответственно налоги поступают в доход муниципальных образований.

Численность работников по основным арендаторам лесных участков составляет 927 человек.

Доход с одного гектара лесной площади в Ульяновской области составил 451,5 рублей и последние годы является самым высоким показателем среди субъектов ПФО.

        - Поступление платежей за использование лесов в бюджетную систему РФ за 2025 год составило 498,0 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет 323,2 млн рублей, в консолидированный бюджет Ульяновской области 174,8 млн рублей.

    - Кроме того, поступления налоговых доходов от лесопромышленных предприятий составили 411,9 млн рублей. Учитывая объём поступлений по плате за использование лесов, общий объём поступлений в бюджет Ульяновской области от лесного комплекса составил 586,7 млн рублей.

Арендаторы лесных участков, согласно договор аренды, осуществляют мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов. Затраты на выполнение данных мероприятий ежегодно составляют 200 млн рублей.

Ежегодный объём инвестиций в развитие лесного хозяйства составляет 600 млн рублей.

В части природопользования и охраны окружающей.

- На государственном балансе Ульяновской области числится 179 месторождения общераспространённых полезных ископаемых, распределённых — 84, что составляет 47,8%.

- По состоянию за 2025 года в реестре лицензий на пользование недрами числится 483 лицензии из них 119 по общераспространенным полезным ископаемым, 364 — по подземным водам, 252 пользователя недр, из них 89 — ОПИ, 166 — подземная вода.

- Основным потенциалом по обеспечению роста поступлений НДПИ
в областной бюджет является осуществление геологического изучения месторождений общераспространённых полезных ископаемых с целью увеличения первоначальной цены при проведении аукциона по предоставлению лицензий на право пользования недрами.

- При формировании областного бюджета на 2025 год на развитие минерально-сырьевой базы Ульяновской области предусмотрено 4,0 млн рублей.

- За 2025 год налога на добычу полезных ископаемых поступило 107,2 млн рублей, в том числе в областной бюджет Ульяновской области - 53,6 млн руб.

- На 2025 год в план природоохранных мероприятий муниципальными образованиями реализованы мероприятия на общую сумму – 99,1 млн. рублей. Из них на:

- озеленение – 54,5 млн рублей (основные мероприятия: спил и обрезка аварийных деревьев администрацией г. Димитровграда на сумму 31,1 млн рублей, приобретение саженцев деревьев, кустарников, рассады цветочных культур администрацией г. Димитровграда на сумму 17,8 млн рублей, спил 
и обрезка аварийных деревьев в Карсунском районе на сумму 3,5 млн рублей, спил и обрезка аварийных деревьев и посадка саженцев в городе Новоульяновске, Кузоватомском, Радищевском и Новоспасском районе на сумму 2,1 млн рублей);

- осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению 
и улучшению экологического состояния водных объектов — 19,4 млн рублей;

- ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов – 14,8 млн рублей (всего запланировано ликвидация 37 несанкционированные свалок);

- иные природоохранный мероприятия 10,4 млн рублей (благоустройство родников).

- Прогнозируемые поступления в 2026 году по данным главного администратора доходов - Росприроднадзора составляют 73,2 млн рублей, 
в том числе:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду - 72,8 млн рублей ежегодно;

- штрафы — 0,4 млн рублей.

- Увеличение поступлений в областной бюджет составит более 50,0 млн рублей. Рост вызван изменениями бюджетного законодательства в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду: с 2026 года 100% поступлений будут зачисляться в бюджет Ульяновской области.

В части мероприятий водохозяйственного комплекса необходимо отметить, работу по привлечению федеральных средств, а именно, работа по расчистке р. Свияга, Сызранки и Ивановского залива.

В рамках государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области». В 2025 году благоустроено 23 родников на общую сумму 3,0 млн рублей.

В апреле 2025 года вышла электронная версия Красной книги Ульяновской области 2025 года. Книга переиздаётся каждые 10 лет.

Перечень объектов животного и растительного мира, занесённых 
в Красную книгу Ульяновской области, утверждён приказом Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области от 26 ноября 2024 года № 46. В списке значатся 560 таксонов (в прежней версии было 549). Некоторые виды были исключены, другие, напротив, добавлены.

В настоящее время общая площадь охотничьих угодий Ульяновской области составляет 3,2 млн га, в том числе:

2,7 млн. га - площадь закреплённых охотничьих угодий (86,18%);

444 тыс. га – площадь общедоступных охотничьих угодий (13,82%).

Деятельность в сфере охоты и охотничьего хозяйства на территории Ульяновской области осуществляют 23 охотпользователя, с которыми заключены 52 охотхозяйственных соглашения.

Задачи на 2026 год

Министерство ставит перед собой ряд задач, которые включают важные направления развития региона, такие как:

обновление состава и переформатирование работы общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Ульяновской области;

увеличение поступлений в областной бюджет (за счет мероприятий, которые планируются проводится в отрасли лесного хозяйства, недропользования, водных объектов и добычи охотничьих ресурсов);

сокращение дебиторской задолженности (Проблема дебиторской задолженности является актуальной для многих регионов России. Для её решения необходимы эффективные меры контроля над использованием лесных участков, включая своевременное взыскание штрафов и пени за нарушение условий пользования лесным фондом. Реализация мер по сокращению долгов повысит финансовую устойчивость региональных бюджетов и обеспечит выполнение обязательств перед населением);

повышение заработной платы в отраслях. Повышение оплаты труда работников лесной отрасли способствует повышению привлекательности профессии, улучшению качества управления лесным хозяйством и мотивации сотрудников. Это важно для устойчивого развития лесного комплекса региона и сохранения природных богатств.

привлечение средств из федерального бюджета;

ликвидация объекта накопленного вреда. Мазутохранилище представляет угрозу для окружающей среды. Разработка проектной документации и последующая ликвидация опасного объекта — мазутохранилища, расположенного на территории микрорайона «Нижняя терраса» города Ульяновска снизят риски загрязнения почвы и воды, улучшат качество жизни местных жителей и создадут условия для социально-экономического развития района.

цифровизация отрасли недропользования;

развитие ООПТ Ульяновской области.

Таким образом, задачи Министерства на 2026 год охватывают широкий спектр деятельности, направленной на улучшение экономического положения региона, повышение благосостояния населения и охрану окружающей среды.

ВЕТЕРИНАРИЯ

Полномочия, возложенные на государственную ветеринарную службу Ульяновской области федеральным и региональным законодательством, выполнены.

| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РФ |  | КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ |
| --- | --- | --- |
| 1. «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи 2. «Устойчивая и динамичная экономика» |  | 1. Обеспечение биологической безопасности 2. Обеспечение безопасности пищевых продуктов 3. Цифровизация ветеринарии |

Целевые показатели результативности деятельности

| Целевой показатель | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Снижение риска возникновения заболевания особо опасных болезней животных, ед. | 8 | 1 |
| Снижение доли оборота опасной продукции до, % | 2,9 | 2,1 |
| Выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности, % | 100 | 100 |
| Проведение учений, ед. | 4 | 20 |
| Доля устранённых биологических рисков, % | 82 | 83 |
| Доля маркированных и учтённых животных в ФГИС «Хорриот» (от общего поголовья), % | 90 | 92 |
| Ликвидация мест уничтожения биологических отходов | 8 | 10 |

Инструменты и ресурсы обеспечения мероприятий

Инструментом реализации полномочий является государственная программа «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области».

Ресурсы для исполнения полномочий: 625 сотрудников, 9 аккредитованных лабораторий, 2 органа инспекции, сводный противоэпизоотический отряд (на уровне 2024 года).

Объёмы финансирования в 2025 году – 564,2 млн рублей (выше на 1%, чем в 2024 году), в том числе средства областного бюджета – 340,3 млн рублей (выше на 9%), федерального бюджета – 22,8 млн рублей (меньше 
в 2 раза, в 2024 году ветслужба получила 35,5 млн рублей из федерального бюджета – трём государственным учреждениям ветеринарии возвращены расходы, произведённые ими за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 2019 – 2024 годах на расширение области аккредитации ветеринарных лабораторий), внебюджетные средства – 201,1 млн рублей (выше на 2,5%).

Среднемесячная заработная плата в 2025 году составила 49,2 тыс. рублей, выше уровня 2024 года на 14%, ниже на 36,5% средней по региону. Планируемый уровень на 2026 год – 53,0 тыс. рублей.

Снижение риска возникновения заболевания особо опасных болезней животных (план не более 8).

Регион продолжает удерживать лидирующие позиции по эпизоотическому благополучию в Приволжском федеральном округе (далее– ПФО). В течение 2025 года на территории региона зарегистрировано 
1 неблагополучный пункт (бешенство собаки г. Ульяновск).

Очаг заболевания бешенства оперативно ликвидирован, распространение заболевания не допущено.

Эпизоотический статус Ульяновской области по особо опасным заболеваниям является благополучный, что дает возможность Ульяновским товаропроизводителям реализовывать свою продукцию без ограничений 
в другие субъекты Российской Федерации.

Доля оборота опасной продукции снижена до 2,1% (план не более 2,9%).

Ветеринарно-санитарной экспертизе подвергнуто 47,3 тыс. тонн продовольственного сырья, в том числе на 8 региональных сельскохозяйственных ярмарках. Из оборота изъято и не допущено до столов потребителей 60,5 тонн опасной и некачественной продукции.

План государственного ветеринарного лабораторного мониторинга биологической безопасности, качества и безопасности пищевых продуктов, утвержденный Губернатором Ульяновской области А.Ю. Русских, выполнен на 100% – 676 проб.

Мониторинг проведен МО «г. Ульяновск», МО «Карсунский район», МО «г. Димитровград», МО «Инзенский район», МО «Новоспасский район», МО «Тереньгульский район» в 13 детских оздоровительных лагерях и 
1 санатории в 107 объектах бюджетной сферы. По результатам мероприятий устранено 18 рисков по поставкам продуктов питания в учреждения бюджетной сферы, уничтожено 32 кг некачественной и опасной продукции, выставлено 2 претензии поставщикам, 6 предприятий прекратили поставки 
в бюджетные учреждения.

Мониторинг позволяет без применения штрафных санкций 
в оперативном порядке выявлять и исключать из оборота опасную 
и некачественную продукцию, прослеживать долю продукции местных производителей в продуктовой корзине бюджетных учреждений.

План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности выполнен на 100% – проведено 33,1 млн. головообработок.

Планы регионального эпизоотического мониторинга, совместные планы федерального эпизоотического и пищевого мониторинга выполнены на 100% – 595,7 тыс. исследований. Особо опасные заболевания животных 
не выявлены.

Отобрано и исследовано на:

АЧС – 9 467 проб,

высокопатогенный грипп птиц – 12 544 проб,

лейкоз КРС – 81 426 проб,

бруцеллёз – 184 132 проб.

На туберкулёз проведено 141 148 диагностических исследований.

Вакцинировано против бешенства 71422 кошек и собак, 
19 666 сельскохозяйственных животных.

Проведено 20 учений с участием представителей ветеринарных служб, Республики Мордовия, Самарской области, Пензенская область, МЧС России по Ульяновской области, УМВД России по Ульяновской области, территориального управления Роспотребнадзора, управления Россельхознадзора УФСИН России по Ульяновской области, студентов 
и преподавателей ФГБОУ ВПО Ульяновский аграрный университет 
им. П.А. Столыпина, в том числе 4 командно-штабных учения по ликвидации очагов особо опасных болезней животных и 16 межсличительных лабораторных испытания по определению зашифрованных образцов инфекционных заболеваний и пищевой продукции.

Доля биологических рисков, устранённых региональной ветеринарной службой, составила 83% (план 82%). По остальным фактам выявления биологических рисков (18%) материалы направлены для принятия мер в территориальные управления Роспотребнадзора, Управление ФСБ, прокуратуру, Россельхознадзор.

В ФГИС «Хорриот» имеющееся поголовье животных учтено (план – 90 %). Во исполнение Постановления Правительства РФ от 05.04.2023 № 550 «Об утверждении правил осуществления учёта животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учёту, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учёта животных, а также сроков осуществления животных» зарегистрировано 100%: крупного рогатого скота и свиней 
у граждан и в хозяйствах всех форм собственности, мелкого рогатого скота; сельскохозяйственной птицы и лошадей в общественном секторе. Продолжается работа по учёту сельхозптицы в частном секторе.

Расширена область аккредитации 1 ветеринарной лаборатории. Имеющаяся область аккредитации позволяет проводить лабораторные исследования по диагностике инфекционных болезней животных, в том числе представляющих угрозу биологической безопасности Российской Федерации, и обеспечивает выполнение требований Национальных стандартов 
и Технических регламентов Таможенного союза.

Проведена ликвидация 10 мест уничтожения особо опасных биологических отходов (план 3), что позволило не устанавливать 
и проводить процедуру сокращения санитарно-защитной зоны, снять обременение на использование:

3,14 тыс. га земель (используемые сельскохозяйственные угодья, земли населенных пунктов, земли лесного фонда);

330 зданий и сооружений (жилые дома, детские, складские помещения животноводческие предприятия).

Надзор в области обращения с животными.

Рассмотрено 509 обращений и материалов МВД.

Наложено штрафных санкций 286 тыс. рублей.

К административной ответственности привлечены:

152 гражданина – 96 штрафы на 136 тыс. рублей 56 предупреждений, за ненадлежащее содержание животных, бесконтрольный выгул ст.8.52 ч.1;

15 граждан – штрафы на 150 тыс. рублей за причинение вреда здоровью и имуществу ст.8.52 ч.3;

24 гражданина – штрафы на 72 тыс. рублей за неуплату наложенных штрафов ст. 20.25 ч.1.

В целях профилактики правонарушений двум приютам объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Проведены 1 профилактический визит и 67 разъяснительных беседы, в 16 муниципальных образованиях роздано 1 250 памяток.

| Целевой показатель | План на 2026 г |
| --- | --- |
| Снижение риска возникновения заболевания особо опасных болезней животных, ед. | Не более 8 неблагополучных пунктов |
| Снижение доли оборота опасной продукции до, % | 2,8 |
| Выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактическихи противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности, % | 100 |
| Проведение учений, ед. | 5 |
| Доля устранённых биологических рисков, % | 82 |
| Доля маркированных и учтённых животных в ФГИС «Хорриот» (от общего поголовья), % | 90 |